# 《找个人帮忙》产品需求文档 V15正式版

Table of Contents

《找个人帮忙》产品需求文档

V15 正式版（干净版）

版本日期：2026-09-06　|　编制：产品团队　|　密级：内部资料

本文档为《找个人帮忙》产品需求文档V15正式版，作为研发团队的开发基线。本版本在V14正式版基础上，按《评审报告-15》（千问/科大讯飞/DeepSeek三方评审）完成发布前最终修正与补充：①新增AA费用确认弹窗与《线下费用自理承诺书》机制（第3.4节）；②新增T+0极速提现四要素校验、动态额度与细化熔断阈值（第3.5.1节）；③新增S3.5履约中断自动触发器、双向确认机制与期间计费规则（第3.5.2节）；④新增AI心理危机预警L1/L2/L3分级响应与误报申诉回流机制（第3.6.4节）；⑤新增供需比动态调控机制（第1.8.4节）；⑥新增机构暂停期间员工接单规则、双账号数据不继承原则（第1.6.1节、第10.1节）；⑦新增线上陪伴TRTC降级时长仲裁规则（第19.1节）；⑧新增人脸核验主/备通道自动切换条件（第7.5节）；⑨新增新手护航权重衰减因子（第1.8.1节）；⑩新增V16规划预留项（AA代付托管、IM迁移技术方案、B端后台MVP等，第11.6节）；⑪全文清理修改留痕、删除重复条款、统一版本号为V15并重建目录。本文档为无修订痕迹的干净正式版。评审报告-13要求的三项Sprint 0行动（算法与性能专项评审、税务与法务书面确认、体验走查）须在Sprint 0内完成书面闭环后方可进入正式研发排期。

# 版本修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| V15 | 2026-09-06 | 产品团队 | 基于评审报告-15终审修订并清理全部修改留痕：①履约纠纷防控（AA费用确认弹窗+线下费用自理承诺书）；②资金风控增强（T+0四要素校验/动态额度/细化熔断）；③S3.5自动触发器+双向确认+S3.5计费规则；④心理危机预警L1/L2/L3分级响应+误报申诉回流；⑤供需比动态调控（分城口径）；⑥机构暂停期间员工接单规则+双账号数据不继承原则；⑦TRTC降级时长仲裁规则；⑧人脸主/备通道自动切换条件；⑨新手护航权重衰减因子；⑩V16规划预留项；⑪去重（重复条款合并）、去留痕（修订补丁记录/改进建议对照表移除）、版本号统一为V15、目录重建。历史版本修订过程记录已按”干净版”要求移除，规则演进追溯以正文SSOT章节与附录M参数总表为准。 |

# 文档治理与SSOT规则

①核心业务逻辑（订单状态机、信用分、资金流、抽成、保险保额）须有唯一数据源（SSOT），其他章节一律引用SSOT，不得另行定义；②SSOT章节在标题后标注「（SSOT）」，其他章节引用时标注「详见第x节（SSOT）」；③可运营参数统一收录于附录M参数总表（全局唯一编号）与附录J规则字典，作为配置中心基线；④版本变更时须先更新SSOT章节，再同步各处引用。

# 目录

- 版本修订记录

- 文档治理与SSOT规则

- 目录

- 第1章 产品整体概述

- 1.1 产品核心定位

- 1.2 产品核心价值

- 1.3 核心痛点拆解

- 1.4 官方合规服务白名单

- 1.5 平台绝对红线

- 1.6 系统用户角色精细化定义

- 1.7 年龄门槛与特殊人群规则#### 双账号数据归属与不继承原则（V15新增）

- 1.8 冷启动与双边市场激励策略

- 第2章 全链路标准业务流程#### 供需比动态调控机制（V15新增）

- 2.1 履约起止双端确认机制

- 2.2 订单撮合模式

- 第3章 C端小程序全功能精细化需求

- 3.1 登录与账号体系

- 3.2 首页广场与智能匹配系统

- 3.3 需求发布功能

- 3.4 IM即时聊天系统

- 3.5 订单交易系统

- 3.6 标准化安全报备系统

- 3.7 订单级责任险闭环体系

- 3.8 五维AI智能风控体系

- 3.9 数据指标体系与全链路埋点

- 3.10 耍伴工作台全功能细则

- 3.11 个人中心与隐私合规体系

- 第4章 异常场景与兜底策略

- 第4A章 异常场景兜底策略补充

- 4A.1 安全报备心跳容错机制（防误报）

- 第5章 B端运营后台精细化需求

- 5.1 B端后台RBAC权限模型

- 5.2 客服与争议处理SLA

- 5.3 B端后台核心模块详细需求

- 第6章 商业模型与运营策略

- 6.1 市场与竞品分析

- 6.2 单位经济模型

- 6.4 商业模式与抽成策略

- 第7章 合规与资质体系

- 7.1 资金合规与分账架构

- 7.2 税务合规与代扣代缴

- 7.3 小程序类目与经营资质

- 7.4 陪诊国标对齐

- 7.5 人脸信息合规链路

- 7.6 数据留存合规矩阵

- 7.7 用户协议与隐私政策

- 第8章 平台统一规则体系

- 8.1 信用分加减统一规则

- 8.2 平台抽成统一规则

- 8.3 订单超时与梯度退款统一规则

- 8.4 违规分级处罚统一规则

- 8.5 不可变红线参数与可运营参数清单

- 第9章 UI交互与用户体验规范

- 9.1 视觉设计规范

- 9.2 交互设计规范

- 9.3 无障碍与适老化设计

- 第10章 非功能需求

- 10.1 B端机构服务与管理系统

- 10.5 可观测性三支柱实现方案#### 机构暂停期间旗下员工接单规则（V15新增）

- 第11章 MVP分期交付计划

- 第12章 上线验收标准## 11.6 V16规划预留项（V15新增）

- 12.1 上线前置合规自查清单

- 12.2 验收标准5维度

- 12.3 UAT专项测试用例清单

- 第13章 风险登记册与应急预案

- 第14章 技术选型与架构方案

- 第15章 系统逻辑架构与组件拓扑

- 第16章 数据库设计与数据模型

- 16.1 数据库设计规范

- 16.2 核心数据模型（ER关系）

- 16.3 核心建表SQL（关键表）

- 16.4 索引设计规范

- 16.5 数据字典（枚举值定义）

- 16.6 本节唯一有效参数表

- 16.7 TCC分布式事务接口定义

- 16.8 数据库迁移与版本管理

- 第17章 接口规范与幂等设计

- 17.1 RESTful接口规范

- 17.2 鉴权机制（JWT）

- 17.3 幂等设计

- 17.4 错误码体系

- 17.5 本节唯一有效参数表

- 第18章 安全技术体系

- 18.1 数据加密体系

- 18.2 访问控制体系

- 18.3 风控安全体系

- 18.4 审计日志体系

- 18.5 等保合规要求

- 18.6 本节唯一有效参数表

- 第19章 外部依赖降级与高并发策略

- 19.1 外部依赖降级策略

- 19.2 高并发应对策略

- 19.3 压测方案

- 19.4 灰度发布与回滚机制

- 19.5 本节唯一有效参数表

- 第20章 质量门禁机制

- 第21章 数据驱动迭代机制

- 附录

- 附录A 术语表

- 附录B 订单状态机流转图

- 附录D 外部依据与检索来源

- 附录E 用户注册与维护字段对照表

- 附录F：术语表（SSOT完整版）

- 附录G：13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）订单状态机完整文字转移矩阵

- 附录H：上线前置合规自查清单（完整版）

- 附录I：ZP风险登记册（完整版）

- 附录J：规则字典（可配置规则集）

- 附录K：非功能需求汇总表

- 附录L：废止条款存档（V11结构重组）

- L-1 旧订单状态机表（已调整）

- L-2 旧抽成矩阵表（已调整）

- L-3 旧信用分规则（已调整）

- L-4 旧保险保额体系（已调整）

- L-5 旧爽约赔付规则（已调整）

- L-6 旧供需比目标（已调整）

- L-7 旧心理危机AI检测指标（已调整）

- L-8 旧改期规则（已调整）

- L-9 旧草稿有效期（已调整）

- L-10 旧紧急联系人规则（已调整）

- L-11 旧监护人规则（已调整）

- L-12 旧预算数据（已调整）

- L-13 W4/W5/W6场景原始描述存档（V14裁剪）

- 附录M：参数总表（全局唯一编号）

- 附录N：线上陪伴（语音/视频）场景专章

- N-1 场景定义与适用范围

- N-2 线上陪伴里程碑定义

- N-3 线上陪伴安全规范

- N-4 线上陪伴技术要求

- 四、线上陪伴S3.5履约中断特殊规则（与线下场景区分）

- 附录O：场景调整说明（V11）

- O-1 剔除演出陪伴场景

- O-2 剔除探店陪伴场景

- 附录P：健身陪伴场所扩展说明（V11）

- P-1 健身陪伴场所范围扩展

- 附录Q：陪诊场所扩展说明（V11）

- Q-1 陪诊场所范围扩展

- 附录R 项目创新分析（补充扩展完整版）

- 一、本项目现有创新点

- 二、还可以进一步做的创新点（产品、运营、技术、商业模式）

- 三、AI先进技术在本项目中的现有应用 & 潜在扩展

- 四、更多可拓展的应用场景

- 五、除了AI技术，还有哪些技术可以应用到项目中

- 六、如何让项目商业模式、应用的技术不断匹配随着经济社会、技术、人文的发展

# 第1章 产品整体概述

## 1.1 产品核心定位

找个人帮忙是微信生态专属、合规可控、安全兜底、标准化履约的同城功能性线下陪伴撮合小程序。产品聚焦当代年轻人同城独处、出行不便、备考健身孤独、就医无人陪同、情绪低落需要陪伴散心的真实刚需，以「安全第一、合规先行、标准履约、真诚共情」为核心产品理念。平台严格坚守去暧昧、去婚恋、去私密约会、去社交搭讪的纯净功能性定位，仅承担信息撮合、身份审核、交易担保、安全风控、履约监管、纠纷仲裁、合规迭代的居间服务职能。

平台不提供心理咨询诊疗、医疗救治、安保看护、私密陪护等特许经营服务，所有线下履约场景仅限公开公共场所，全程可控可追溯。在首页、分享卡片、用户评价等核心触点，必须突出「微信生态+合规安全」「官方认证耍伴」「全程保险兜底」「零静默定位」等核心卖点，建立与竞品的显著认知差异。

明确平台居间服务定位，平台与耍伴之间不构成劳动/劳务雇佣关系，双方签署《居间服务协议》。平台不直接向耍伴支付报酬，而是通过持牌支付机构分账完成资金流转，避免「二清」违规风险（详见第7章）。

#### 平台定位明确化——功能层获客与情感层留存（战略升级）

针对产品战略升级需求，本节明确平台的双层定位与发展路径，确立「功能层获客、情感层留存」的产品策略。

一、双层定位定义

①功能层——「找人帮忙」为获客入口：平台以同城功能性线下服务（就医陪诊、办事陪同、跑腿代办、学习陪伴等）作为核心获客场景，解决用户「同城独处、出行不便、办事困难」的功能性痛点，通过高频刚需场景快速获取用户。功能层是平台的流量入口与增长引擎，对应「找个人帮忙」的产品名称定位。

②情感层——「找个陪伴」为留存与复购手段：在功能性服务建立用户信任后，平台延伸至情感陪伴场景（情绪陪伴散步、倾听陪伴、生活陪伴等），满足用户「孤独、压力、情绪低落」的情感性需求，通过高粘性情感连接提升用户留存率与复购率。情感层是平台的留存引擎与护城河，对应「找个陪伴」的产品价值定位。

二、「先做帮手，再做耍伴」发展路径

平台采用分阶段发展路径：①第一阶段（MVP-成长期）——以「帮手」为核心，聚焦功能性服务场景（就医陪诊、办事陪同、跑腿代办等），建立标准化履约流程与信用体系，快速验证商业模式与单位经济；②第二阶段（成熟期）——在功能性服务成熟后，延伸至「耍伴」情感陪伴场景（情绪陪伴、倾听陪伴、生活陪伴等），依托已建立的信任基础与信用体系，拓展高粘性情感服务，提升用户LTV。该路径确保平台先以刚需功能获客，再以情感服务留存，避免冷启动期同时铺开功能与情感两类场景导致的资源分散。

三、定位对产品设计的影响

①首页信息架构——首页突出功能性服务场景入口（就医陪诊、办事陪同等），情感陪伴场景作为二级入口，符合「功能层获客」策略；②耍伴认证体系——功能性场景耍伴须具备场景专项认证（如陪诊认证），情感陪伴耍伴须完成心理危机干预培训，两类认证独立管理；③运营策略——冷启动期营销资源向功能性场景倾斜，成长期逐步增加情感陪伴场景的运营投入。

#### 竞品差异化策略

一、强化「微信生态+合规安全」标签

与竞品（如闲鱼同城、小红书同城、美团到店）差异化：①微信生态——依托微信社交关系链，信任背书更强，支付更便捷；②合规安全——实名认证+人脸核验+保险兜底+安全报备，合规安全标准高于竞品；③标准化履约——四确认机制+双端履约确认+双向评价，服务标准化程度高于竞品。

二、聚焦就医陪诊/考研督学场景

冷启动期聚焦两个垂直场景打透：①就医陪诊——对齐GB/T 47801—2026国标，建立行业标准级服务体验，成为就医陪诊场景的首选平台；②考研督学——针对考研人群的高频刚需，提供自习室合作+学习计划管理+互相监督打卡，成为考研督学场景的首选平台。垂直场景打透后再横向扩展至其他场景。

## 1.2 产品核心价值

• 用户价值：解决用户同城独自出行、备考、健身、就医、游玩的孤独与不便，提供安全、正规、标准化的线下陪伴服务，杜绝私单风险与人身、财产隐患。

• 耍伴价值：为合规闲置人群提供正规、透明、有保障的轻量化兼职渠道，平台统一兜底安全、交易、纠纷问题，收入透明、结算规范、税务合规。

• 平台价值：构建标准化、合规化、可持续迭代的同城功能性陪伴服务生态，以风控、安全、合规建立行业差异化壁垒，形成长期可复制的商业模型。

## 1.3 核心痛点拆解

当代年轻人在同城生活场景中面临多维度的「陪伴缺失」痛点，这些痛点既有情感层面的孤独感，也有实际操作层面的不便与风险。通过用户调研与竞品分析，我们将核心痛点归纳为以下五类，每一类痛点对应明确的产品解决方案。

| 痛点编号 | 痛点名称 | 具体表现 | 产品解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 就医无人陪同 | 独自就医挂号、排队、取药、听医嘱困难，尤其异地就医、慢性病复诊、术后复查场景 | 就医陪诊场景，耍伴协助挂号排队、记录医嘱、取药送药，全程保险兜底 |
| P2 | 备考/健身孤独 | 考研考公自习、健身房训练缺乏同伴激励，难以坚持 | 学习/健身耍伴场景，同城匹配目标一致的伙伴，互相监督打卡 |
| P3 | 出行游玩缺伴 | 周末/假期想出门但朋友没空，独自逛街看展吃饭体验差 | 出行陪伴/线上陪伴等场景，匹配兴趣相投的耍伴，AA制分摊费用 |
| P4 | 情绪低落需陪伴 | 工作生活压力大，情绪低落时需要有人陪伴散步聊天散心 | 情绪陪伴散步场景，限定公共场所，提供共情倾听而非心理咨询 |
| P5 | 独居安全焦虑 | 独居年轻人搬家、维修、夜间回家等场景存在安全隐患 | 生活协助场景，耍伴陪同搬家看房、等候维修，提供安全在场感 |

### 1.3.1 核心痛点精细化拆解

从平台运营视角补充6类深层痛点，覆盖信任、安全、交易、服务、合规、商业全维度。

除上述用户侧场景痛点外，平台运营层面亦面临6类深层痛点，这些痛点直接决定平台能否可持续运营。以下从平台视角进行精细化拆解，每一类痛点均对应明确的平台解决方案。

| 痛点编号 | 痛点名称 | 具体表现 | 平台解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| DP1 | 信任缺失 | 用户对陌生人耍伴的身份真实性、服务能力、人品可靠性存疑；耍伴对用户的付款意愿、人身安全性存疑 | 实名认证+人脸核验+背景审查+信用分体系+双向匿名评价+保险兜底 |
| DP2 | 安全兜底 | 线下见面存在人身安全、财产安全、纠纷风险，缺乏系统化安全保障机制 | 安全报备（位置共享+定时打卡+紧急求助）+订单级责任险+应急响应SOP+7×24小时客服 |
| DP3 | 交易混乱 | 线下陪伴服务缺乏标准化定价、支付、退款机制，易产生费用纠纷与跳单 | 平台担保交易+微信支付分账+标准化定价+梯度退款规则+四确认机制 |
| DP4 | 服务非标 | 线下陪伴服务质量参差不齐，缺乏标准化服务流程与质量评价体系 | 场景白名单+标准化服务流程+耍伴专项认证+结构化四确认+双向评价+信用分 |
| DP5 | 合规风险 | 资金二清、税务空白、劳务关系模糊、小程序资质、人脸合规、数据留存等合规风险 | 微信支付分账+代扣代缴+居间服务协议+类目资质专章+人脸PIA+数据留存矩阵 |
| DP6 | 商业空白 | 同城陪伴市场缺乏成熟的商业模型与盈利模式，单位经济不清晰 | 阶梯抽成+增值服务+保险返佣+单位经济模型+冷启动策略+开城策略 |

## 1.4 官方合规服务白名单

平台仅允许以下场景的线下陪伴服务发布与履约，所有场景必须满足「公共场所、时间合规、费用透明、保险覆盖」四项基本条件。白名单采用版本化管理，每次调整需经合规评审通过后发布新版本。

就医陪诊场景严格对齐 GB/T 47801—2026《社会化陪同就医服务 基本要求》国家标准。耍伴仅提供挂号排队、取药送药、医嘱记录等生活协助，严禁任何医疗行为介入（如代为决策治疗方案、解读检查报告、协助医患沟通翻译等专业医疗辅助）。情绪陪伴场景严禁使用「心理咨询」「心理疏导」「情绪治疗」等表述，仅限公共场所内的倾听与陪伴散步，不涉及任何心理诊疗服务。

#### 白名单新增场景的合规评审流程

白名单新增场景评审流程如下：

- ① 场景提案：由产品团队提交《新增场景提案书》，包含场景定义、用户画像、耍伴资质要求、风险点分析、合规依据初判；

- ② 合规初审：合规专员在5个工作日内完成初审，重点审查场景是否触及平台绝对红线（第1.5节）、是否属于法律法规禁止或限制类服务、是否需要额外经营资质；

- ③ 风控评审：风控团队评估该场景的欺诈风险等级、人身安全风险等级，并出具《场景风控评估报告》，明确该场景适用的风控维度与处置阈值；

- ④ 法务终审：法务团队审查该场景的法律关系定性（居间服务/劳务服务/其他）、用户协议与隐私政策是否需要补充条款、保险方案是否覆盖该场景风险；

- ⑤ 试运行审批：上述三项评审均通过后，由产品VP审批进入灰度试运行（限单城、限100单/日），试运行30天后根据风控数据与用户反馈决定是否全量上线；

- ⑥ 全量上线：试运行数据达标后，更新本节白名单，同步更新《用户服务协议》与《耍伴服务协议》中的服务范围条款。

评审流程全程留痕，所有评审意见与审批记录归档至B端后台「合规审计」模块，留存期限不少于3年。任何未经上述流程的场景均不得在平台上线，B端后台的场景配置模块设置硬性校验，未通过合规评审的场景无法创建对应的服务类目。

#### 用户体系扩展为四类角色（C端用户/C端耍伴/B端机构/B端采购方）

针对平台业务扩展至B端机构服务的需求，本节将用户角色从原有的两类（用户/耍伴）扩展为四类，明确各角色的定位、准入条件与核心功能。

一、四类角色定义

①C端用户（需求方）——个人用户，发布需求、下单、接受服务、评价。准入条件：实名认证+人脸核验+年满18周岁。核心功能：需求发布、IM沟通、下单支付、履约确认、评价、博客发布。

②C端耍伴（服务方）——个人服务提供者，接单、履约、获得收入。准入条件：实名认证+人脸核验+耍伴认证（场景专项认证+考试）+信用分≥600。核心功能：接单配置、IM沟通、履约执行、收入提现、信用积累。

③B端机构（服务供应商）——企业/机构用户，作为服务供应方入驻平台，管理旗下员工（耍伴），承接批量订单。准入条件：营业执照+法人身份证+对公账户+机构资质（按场景）。核心功能：机构入驻、员工管理、批量接单、统一结算、数据看板。

④B端采购方（机构采购者）——企业/机构用户，作为需求方在平台批量采购陪伴服务（如养老机构批量采购陪诊服务、企业批量采购员工关怀陪伴服务）。准入条件：营业执照+法人身份证+对公账户。核心功能：批量下单、统一结算、服务进度跟踪、发票管理。

二、角色间关系

①C端用户↔C端耍伴：个人对个人的服务交易，适用现有担保交易与分账机制；②B端机构↔C端用户：机构旗下耍伴为C端用户提供服务，机构统一管理耍伴与结算；③B端采购方↔C端耍伴/B端机构：采购方批量采购服务，可指定C端耍伴或B端机构承接；④B端机构↔B端采购方：机构对机构的批量服务交易，适用B端统一结算机制。

三、角色准入与认证

C端用户与C端耍伴的准入条件保持现有规则不变。B端机构与B端采购方须额外完成企业实名认证（营业执照+法人身份证+对公账户验证），机构用户还须按服务场景提交机构资质（如陪诊机构须提交医疗机构合作证明）。B端用户身份在注册时选定，不可与C端身份切换（详见第1.6.1节）。

#### 就医陪诊免责声明与专项考核

一、强制免责声明

就医陪诊场景在用户下单前与耍伴接单前均须强制确认免责声明：①服务前弹窗确认——用户下单就医陪诊场景时，系统弹出免责声明弹窗，用户须勾选「我已阅读并同意《就医陪诊免责声明》」后方可支付；②免责声明核心内容——「本服务仅提供挂号排队、取号取药、医嘱记录等生活辅助，不提供任何医疗行为（包括但不限于诊断、治疗、用药建议、检查报告解读、医患沟通翻译等）。耍伴非医疗专业人员，不承担任何医疗责任。用户须自行与医生沟通病情与治疗方案。」

二、明确「仅提供生活辅助」边界

就医陪伴耍伴的服务边界严格限定为：①挂号排队协助；②就诊陪同（提供在场陪伴，不参与医患沟通）；③取药送药协助；④医嘱记录（记录医生口述医嘱，不解读）；⑤缴费协助。严禁以下行为：①代为决策治疗方案；②解读检查报告；③协助医患沟通翻译；④提供用药建议；⑤任何涉及医疗判断的行为。

三、耍伴就医陪诊专项培训考核

①专项培训——就医陪诊耍伴须完成基于GB/T 47801—2026国标的专项培训，培训内容含服务边界、免责声明、应急处理、隐私保护；②专项考核——培训后须通过专项考试（满分100分，≥80分通过），考试题库含医疗边界识别、免责声明理解、应急场景处理等题型；③考核未通过——暂停就医陪诊接单权限，7天后可补考1次，连续3次未通过取消就医陪诊场景资格。

#### 陪诊国标条款引用与SOP对齐

陪诊场景SOP未体现GB/T 47801—2026国标具体要求——本节补充国标条款引用。

一、国标条款引用

就医陪诊场景严格对齐GB/T 47801—2026《社会化陪同就医服务 基本要求》，具体引用条款：①第5条「服务流程」——挂号排队、就诊陪同、取药送药、医嘱记录等流程按国标执行；②第6条「人员要求」——陪诊耍伴须完成国标培训并取得平台认证；③第7条「服务边界」——严格限定为生活协助，禁止任何医疗行为；④第8条「安全保障」——保险覆盖、安全报备、应急响应按国标要求配置；⑤第9条「信息保护」——患者隐私信息按国标要求加密存储与脱敏展示。

二、SOP对齐国标

陪诊场景SOP须体现国标具体要求：①服务前——耍伴须确认国标培训认证有效，向用户出示《就医陪诊免责声明》（国标第7条）；②服务中——安全报备频率每30分钟一次（国标第8条），患者隐私信息脱敏记录（国标第9条）；③服务后——医嘱记录按国标格式留存，服务评价按国标第10条建立服务质量评价体系。

| - **场 - 景名 - 编 ¦ 称** 号 ¦ |  | 场景描述 | 合规约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| - W 1 | 就 医陪 诊 | 三甲医院 /专科门诊/社区医院陪同 挂号、排队候诊、缴费取 药、记录医嘱、就诊在场 陪同；可延伸协助：异地 就医、慢性病复诊、术后 复查陪同；取送化验单/报 告；提供在场陪伴与生活 协助，不参与医患沟通。 【服务对象】独自就医有 困难的人群（含老人、异 地就医者、术后恢复者） 【服务边界】仅生活 辅助，严禁任何医疗行为 | ①对齐 GB/T 478 01—2026《社会化陪同就医服务 基本要 求》，引用第5条服务流程、第6 条人员要求、第7条服务边界、第 8条安全保障、第9条信息保护； ②耍伴须完成基于国标的就 医陪诊专项培训并通过专项考核 （满分100分，≥80分通过），未 通过暂停接单、7天后补考1次， 连续3次未通过取消该场景资格； ③强制免责声明：用户下单前与耍 伴接单前均须勾选《就医陪诊免 责声明》——仅提供挂号排队 、取号取药、医嘱记录等生活辅 助，不提供任何医疗行为（诊断 、治疗、用药建议、检查报告解 读、医患沟通翻译等均禁止）； ④安 全报备频率每30分钟一次；患者 隐私信息加密存储与脱敏展示； ⑤订单级责任险一单一保覆盖； ⑥严禁代签医疗文件、代做治疗决 策、解读报告、提供用药建议。 |
| - W 2 | 学 习陪 伴 | 图书馆/自习室 /咖啡厅/学校自习室共同 自习、考研考公及资格考 试备考互助、互相监督打 卡、学习状态陪伴；可线 上线下打通（线下场所或 W11 线上连线）。 【 服务对象】备考学生、考 研考公人群、自习需求者 【服务边界】督学 陪伴，禁止学科授课补课 | ①仅限公共场所（ 图书馆、自习室、咖啡厅等）； ②禁止夜间23:00后履约； ③费用AA制，适用A A制场景支付合规方案（SSOT）； ④服务内容里程碑： 到达自习地点(30%)→完成1小时学 习(60%)→完成约定时长(100%)； ⑤禁止讲课补课、禁止学科 辅导授课（受双减政策约束）。 |
| - W 3 | 健 身陪 伴 | 健 身房/运动场/公共健身场 地共同训练、互相监督打 卡、健身动作互相提醒。 【服务对象 】有健身陪伴需求的人群 【服务边界】互相 陪伴训练，禁止私教授课 | ①需健身房会员或公共健身场地； ②禁止私教行为（ 收费教学、动作指导收费等）； ③禁止夜间23:00后履约； ④服务内容里程碑：到达场 地并完成热身(30%)→完成核心训 练(60%)→完成约定时长(100%)。 |
| - W 7 | 情 绪陪 伴 | 公园/江边/步道 /小区等公共场所散步、倾 听陪伴、共情陪伴，提供 情感支持而非心理咨询。 【服务对象】有情 绪倾诉、陪伴需求的人群 【服务边 界】倾听共情陪伴，严禁 任何心理咨询/疏导/治疗 | ①严禁使用「心理 咨询/疏导/治疗」等表述；平台 仅做陪伴倾听，不做心理诊疗； ②仅限公共场所，白天优先； ③ 耍伴须完成心理危机干预SOP培训 ；识别自伤、抑郁等高风险语句 触发预警并推送人工客服介入； ④心理危机事件后该用户安全 报备频率提升至每15分钟一次， 后续3笔订单强制客服全程监控； ⑤线下面对面 场景边界难管控，风险高于线上 ，故优先发展W11线上情绪陪伴。 |
| - W 8 | 生 活协 助 | ①户外陪同/办事陪同： 办事排队、政务陪同、看 房陪同、搬家现场盯守陪 同、维修现场等候陪同； ②公共场 所老人外出陪伴：老人外 出就医、银行办事、陪同 去医院（仅公共场所）； ③跑腿代 办：政务递交、取件、轻 量物品代取（轻代办）； 【服 务对象】办事陪同、老人 外出、轻量代办需求人群 【服务边界】仅协 助陪同，禁止代签法律文 件、禁止全权委托、禁止 重货跑腿、禁止居家看护 | ①仅限协 助陪同，非独立专业劳务作业； ②禁止代签法律文件（合同 、授权书等）；禁止全权委托； ③跑腿代办仅限政务递交 、取件等轻代办，禁止重货跑腿 ；贵重物品代办须四确认留痕； ④严格禁止居家上门看护；老人 外出陪同仅限公共场所，不做专 业护理照护、喂药、生活照料； ⑤服务内容里程碑：到达约 定地点(30%)→完成主要协助事项( 60%)→完成约定协助内容(100%)； ⑥仅限公共场所，禁止夜间长途。 |
| - W 9 | 宠 物陪 伴 | 遛狗 、宠物医院陪同（需宠物 主人同行或明确授权）。 【服务对象】宠物主人 【服务边 界】陪同场景，禁止代为 饲养、禁止上门照料/寄养 | ①需宠物主人同行或明确授权； ②「明 确授权」须以书面或电子凭证形 式留存（如宠物主人签名授权书 照片、平台内电子确认记录）， 无凭证视为未授权，不得履约； ③禁止代为饲养；禁止上门喂猫、 寄养（入户密闭空间高风险）； ④宠物伤人、应激等纠 纷责任复杂，须保留授权凭证。 |
| - W 1 0 | 出 行陪 伴 | 机场/火车 站接送陪同、短途出行陪 同、交通枢纽引导陪同。 【服 务对象】差旅、异地出行 、对交通枢纽不熟的人群 【服务边界】公共 交通枢纽与公共道路陪同 | ①仅限公共交通枢纽与公共道路； ②禁止夜间长途； ③仅限公共场所，禁止私密空间； ④服务内容里程碑： 到达约定地点(30%)→完成主要陪 同(60%)→完成约定陪同(100%)。 |
| - W 1 1 | 线 上陪 伴 | 语音/视频连线形式的线上 陪伴服务，包括：线上学 习陪伴、线上情绪陪伴、 线上生活陪伴、线上应急 陪伴；无线下物理接触。 【服务 对象】远程陪伴需求人群 【服务边界】全程 线上，禁止引导线下交易 | ①限 06:00-23:00；单次通话≤2小时； ②通话内容AI实 时审核+人工抽检（抽检率5%）； ③通话录制加密存储90天； ④触犯红线R3（内容红线 ）按违规分级处罚规则V3处置； ⑤严禁心理咨询/诊疗；严禁 暧昧话术、违规引导线下交易； ⑥TRTC音视频 通话，故障降级备选链路；通话 按需加密录制、到期自动销毁。 ¦ 】明确红线R3处置与降级链路。 |

白名单裁剪说明（SSOT）：家政保洁、维修安装、上门宠物照料、学科家教、居家老人看护，永久不纳入平台白名单；未来如需上线，必须执行完整新增场景评审流程。

W3/W7/W9为二期备选场景（MVP-V1暂不实现）以及所有被排除的场景（含W4/W5/W6，原始描述存档见附录L），后续如需新增上线，必须完整执行提案、合规初审、风控评审、法务终审、灰度试运行整套评审流程，禁止直接新增至白名单。原有「白名单新增场景的合规评审流程」继续有效。

## 1.5 平台绝对红线

以下红线为平台不可逾越的合规与安全底线，任何用户、耍伴、运营人员均不得违反。违反红线的行为将触发即时风控处置，且不可通过申诉免除处罚。红线规则采用版本化管理，每次调整需经法务与合规联合评审。

#### 服务场景增加项目属性字段（商业/公益）

针对平台支持公益性免费陪伴服务的需求，本节为每个服务场景增加「项目属性」字段，明确区分商业属性（付费）与公益性属性（免费）。

一、项目属性定义

①商业属性（付费）——用户须支付服务费用，适用平台担保交易、抽成、保险等完整商业规则；②公益性属性（免费）——用户无需支付服务费用，由平台补贴耍伴或由公益基金赞助，适用简化交易流程（无支付环节）但仍保留安全报备、保险覆盖、信用分等安全保障机制。

二、各场景项目属性配置

①就医陪诊——商业属性为主，公益性属性为辅（平台每月提供100单免费陪诊给低保人群）；②办事陪同——商业属性；③跑腿代办——商业属性；④学习陪伴——商业属性为主，公益性属性为辅（高校合作免费自习陪伴）；⑤情绪陪伴散步——商业属性为主，公益性属性为辅（公益基金赞助每月50单免费情绪陪伴）；⑥健身陪伴——商业属性；⑦生活陪伴——商业属性；⑧线上陪伴——商业属性（语音/视频远程陪伴）。

三、公益性场景的特殊规则

①公益性订单免收平台抽成，耍伴收入由平台补贴或公益基金支付；②公益性订单仍须购买订单级责任险（保险费由平台承担）；③公益性订单计入耍伴履约次数与信用分，但不计入耍伴收入排名；④公益性订单每月限量发布，先到先得，每人每月限享3单免费服务。

#### 公益性订单资金合规方案

一、资金走「营销费用-用户补贴」科目

公益性订单的资金不走交易分账通道，走「营销费用-用户补贴」科目，通过微信支付「营销转账」接口拨付给耍伴。具体流程：①用户发布公益性需求并匹配耍伴→②履约完成后，平台从营销费用预算中向耍伴子商户号发起营销转账→③耍伴收到补贴收入（按场景标准单价80%计算）。该方式不涉及用户支付，不触发二清风险。

二、月度公益预算总额与配额管理

①月度公益预算总额——全平台每月公益预算5万元，纳入营销费用预算；②单城配额——按城市活跃度分配，一线城市每月1万元，二线城市每月5000元，三线城市每月2000元；③核销审批流程——公益订单完成后须由运营专员在B端后台核销（确认履约真实性与补贴金额），财务主管按月汇总核销，CFO按季审计。

三、公益性订单资金专项说明

①公益性订单在订单详情页标注「公益补贴」标签，资金来源为「平台营销费用」；②耍伴收入明细中公益补贴收入单独列示，与商业订单收入区分；③公益补贴收入不计入耍伴税务申报基数（由平台营销费用承担，非耍伴劳务报酬）；④月度公益预算耗尽后，公益性需求发布入口自动关闭，次月1日恢复。

#### 公益订单资金路径隔离与审计追溯

针对评审报告-6指出的阻塞级问题——公益订单通过「营销转账」接口补贴耍伴，若操作不当仍可能被认定为平台经手资金——本节补充资金路径隔离与审计追溯方案。

一、资金来源与路径隔离

①资金来源——公益补贴资金来源于平台营销费用预算（非交易担保资金），在财务系统中单独立账（科目：营销费用-用户补贴-公益订单）；②路径隔离——公益补贴通过微信支付「营销转账」接口直接拨付至耍伴子商户号，不经过平台担保账户，与交易担保资金完全隔离；③记账凭证——每笔公益补贴生成独立的记账凭证（含订单ID、补贴金额、耍伴子商户号、转账流水号），凭证留存10年。

二、审计追溯方案

①财务记账凭证样例——借：营销费用-用户补贴-公益订单XX元；贷：银行存款-营销费用账户XX元；②审计报告追溯——年度审计报告中单独列示公益补贴支出明细（订单数、总金额、耍伴数、场景分布），确保审计可清晰追溯；③与交易担保资金隔离——公益补贴资金不从担保账户支出，担保账户仅处理用户支付的商业订单资金，两类资金在银行账户层面物理隔离。

三、合规确认

本方案经法务与财务联合确认：①公益补贴资金走营销费用科目，不构成「二清」（平台未代收用户资金再分发）；②营销转账接口为微信支付官方能力，合规性已验证；③资金路径隔离确保审计可追溯。本方案为公益订单资金路径的唯一数据源（SSOT）。

| 编号 | 红线名称 | 规则内容 | 技术保障 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 时间红线 | 全场景23:00–06:00关闭预约与履约功能 | 系统强制关闭下单入口与履约确认入口 |
| R2 | 场所红线 | 仅限公共场所，禁止住宅、酒店客房、私密包间等 | 四确认前置校验+人工巡检 |
| R3 | 内容红线 | 禁止涉黄、涉私、暧昧、婚恋、搭讪类内容与行为 | AI语义风控+多模态审核+人工复核 |
| R4 | 费用红线 | 所有费用通过平台担保交易，禁止私下转账 | IM转账检测+举报奖励+资金流水审计 |
| R5 | 身份红线 | 禁止未成年人（未满18周岁）注册与使用 | 实名认证年龄校验+人脸核验 |
| R6 | 医疗红线 | 禁止任何医疗行为，陪诊仅限生活协助 | 免责声明+专项认证+行为审计 |
| R7 | 心理红线 | 禁止心理咨询/诊疗服务，情绪陪伴仅限倾听散步 | 关键词拦截+服务范围声明 |
| R8 | 安全红线 | 禁止静默采集位置信息，安全报备须用户主动开启 | 零后台定位+主动报备机制 |
| R9 | 资质红线 | 禁止无认证耍伴接单，禁止跨场景无资质接单 | 场景准入+专项认证校验 |
| R10 | 交易红线 | 禁止跳单（脱离平台交易），禁止刷单 | 交易链路审计+异常行为检测 |

## 1.6 系统用户角色精细化定义

平台涉及用户、耍伴、运营人员、管理员四类核心角色，其中用户与耍伴为双身份设计，同一个人可一键切换。各角色的权限边界、准入条件、行为约束均需明确定义，避免角色混淆导致的合规风险。

明确耍伴与平台之间的法律关系为「居间服务关系」而非劳动/劳务雇佣关系。耍伴以独立服务提供者身份通过平台撮合接受用户委托，平台仅提供信息撮合、交易担保、安全风控等居间服务。双方签署《居间服务协议》，耍伴收入性质为「劳务报酬所得」，平台依法履行代扣代缴义务（详见第7章税务合规）。

| 角色 | 定位 | 准入条件 | 核心权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户 | C端需求方 | 微信授权登录+手机号实名认证+年满18周岁 | 发布需求、浏览耍伴、IM沟通、下单支付、安全报备、评价 |
| 耍伴 | C端服务方 | 用户准入条件+人脸核验+背景审查+场景专项认证+考试通过 | 接单履约、安全报备、收入提现、信用积累 |
| 运营人员 | B端管理方 | 企业员工账号+权限分级+操作审计 | 用户管理、订单管理、风控处置、内容审核、数据看板 |
| 管理员 | B端超管 | 企业超管账号+二次验证+操作审计 | 系统配置、权限管理、规则调整、应急响应 |
| 双身份 | 用户↔耍伴 | 同一账号可同时具备用户与耍伴身份，一键切换 | 切换时须重新通过对应身份的准入校验 |

信用分为「跨角色唯一信用评级」。用户身份与耍伴身份共享同一信用分，但加分与减分规则按角色分别计算。例如：作为用户爽约扣分，作为耍伴履约优秀加分，两者在同一信用分池中累计。信用分低于阈值时，同时影响用户端下单权限与耍伴端接单权限。

### 1.6.1 双身份切换逻辑

补充双身份切换的三态逻辑与切换条件。

同一账号可同时具备用户身份与耍伴身份，通过一键切换在两种角色间转换。双身份切换采用三态模型管理，确保切换过程的安全性与合规性。切换时须重新通过对应身份的准入校验，防止未认证耍伴身份被误用。

| 状态 | 准入条件 | 功能权限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态1-纯用户 | 仅完成用户注册认证，未申请耍伴认证 | 可发布需求、下单、评价；不可接单 | 默认状态，所有新用户初始为纯用户 |
| 状态2-用户+未审核耍伴 | 已提交耍伴认证申请，但认证未完成 | 用户功能正常；耍伴功能不可用，显示「认证审核中」 | 认证审核期通常1–3个工作日 |
| 状态3-用户+已审核耍伴 | 耍伴认证全部通过 | 用户功能与耍伴功能均可用，可一键切换 | 须维持认证有效性，过期须重新认证 |

切换规则：①用户→耍伴切换——点击「切换为耍伴」按钮，系统校验耍伴认证状态，认证通过则进入耍伴工作台，未通过则提示完成认证；②耍伴→用户切换——点击「切换为用户」按钮，直接进入用户首页，无需额外校验；③切换冲突处理——当耍伴有进行中订单时，不可切换为纯用户状态（须先完成或取消订单）；④切换频率限制——为防止频繁切换导致系统负担，单日切换次数上限20次。

#### 认证未通过时的身份显示规则

认证未通过时的身份显示规则如下：

- ① 用户提交耍伴认证申请但未通过时，其用户身份显示不受任何影响——系统不对外披露「该用户耍伴认证未通过」的信息，其他耍伴在接单页面看到的该用户信息与普通用户完全一致；

- ② 信用分按角色独立计算（详见第3.1.2节），用户行为的加减分与耍伴行为的加减分互不影响。耍伴考试未通过不影响用户身份的信用分，用户差评不影响耍伴身份的信用分；

- ③ 若耍伴考试连续3次未通过，平台在用户端推荐耍伴时降低该用户的「耍伴身份转化权重」（即该用户被推荐为耍伴的概率降低），但不影响其作为用户的正常使用、下单与评价；

- ④ 耍伴认证未通过后7天可补考1次，补考仍未通过则需重新提交认证申请并等待30天冷却期。冷却期内该用户的耍伴功能完全不可用，用户功能正常。

上述规则确保双身份切换过程中，任一身份的认证异常不会波及另一身份的正常使用，同时通过信用分独立计算机制避免角色间的分数污染。

#### 第1.6节信用分表述同步修正——「同一体系，双字段独立存储与计算（user_credit_score / partner_credit_score）」澄清

第1.6节原文中关于信用分的表述「用户、耍伴共用一套分数库」现修正为：「用户身份与耍伴身份共享同一信用分体系（同一套评分规则、等级标准、展示框架），但信用分数值按角色独立计算、独立存储、独立展示、独立加减，互不污染」。

修正说明：①「共用一套分数库」的本意是「共用同一信用分体系」，而非「共用同一数值字段」；②在数据库层面，用户信用分（user_credit_score）与耍伴信用分（partner_credit_score）以两个独立字段存储，详见对应章节；③本节修正与第2.2节、第3.1.2节完全一致，三处共同构成信用分双身份机制的完整定义。开发团队在数据库设计阶段须以两个独立字段存储为准。

#### 双身份切换逻辑完善（个人可切换/机构不可切换）

针对用户体系扩展为四类角色后的身份切换需求，本节完善双身份切换逻辑，明确个人用户与机构用户的切换规则差异。

一、个人用户身份切换规则

个人用户可在「C端用户（需求方）」与「C端耍伴（服务方）」身份间一键切换：①用户→耍伴切换——点击「切换为耍伴」按钮，系统校验耍伴认证状态，认证通过则进入耍伴工作台，未通过则提示完成认证；②耍伴→用户切换——点击「切换为用户」按钮，直接进入用户首页，无需重复认证。切换时须重新通过对应身份的准入校验，防止未认证耍伴身份接单。

二、机构用户身份不可切换规则

B端机构与B端采购方身份在注册时选定，不可切换：①机构用户注册时须明确选择「B端机构（服务供应商）」或「B端采购方（机构采购者）」身份，注册后不可变更；②机构用户不可切换为C端用户或C端耍伴，C端用户/耍伴也不可切换为机构用户；③若同一企业既需作为服务供应商又需作为采购方，须注册两个独立账号（分别用不同对公账户或同一对公账户的不同子账户）。

三、切换限制的原因

机构用户身份不可切换的原因：①机构用户涉及企业资质、对公账户、发票管理等B端专属流程，与C端个人身份的认证、支付、税务流程完全不同，切换会导致合规风险；②机构用户身份固定有利于平台对机构用户的资质审核、风控管理与税务合规；③若允许切换，机构可能通过切换身份规避B端监管要求（如发票开具、税务申报）。

四、身份切换的UI设计

①个人用户——在个人中心顶部显示当前身份（用户/耍伴），点击可切换，切换时弹出确认弹窗；②机构用户——在机构后台顶部显示固定身份标识（B端机构/B端采购方），无切换入口，仅显示「身份不可切换，如需变更请联系客服」提示。

#### 双身份切换与四类角色边界规则

一、同一自然人可同时拥有个人账号与机构管理员账号

同一自然人（同一身份证号）可同时拥有C端个人账号（用户/耍伴）与B端机构管理员账号，两个账号数据独立存储、独立展示、独立计费。个人账号用于个人服务交易，机构管理员账号用于机构管理，互不干扰。

二、机构管理员可切换至个人账号

机构管理员可在B端后台切换至个人C端账号（用户/耍伴身份），切换后操作留痕独立（B端操作日志与C端操作日志分离存储）。切换时须重新通过C端身份的准入校验（若切换为耍伴身份，须通过耍伴认证）。

三、机构账号不可切换为耍伴身份

机构账号（B端机构/B端采购方）不可直接切换为C端耍伴身份。若机构管理员希望以耍伴身份接单，须退出机构管理员角色（或使用独立的个人账号），以个人身份完成耍伴认证后接单。该规则防止机构通过身份切换规避机构监管要求。

#### 双身份切换异常流与订单继承规则

一、切换异常流

- ①切换失败重试——身份切换请求失败（网络异常/服务端超时）时，客户端保留当前身份并提示「切换失败，请重试」，自动重试2次（间隔2秒/5秒），仍失败引导检查网络；身份状态以服务端为准，不出现「半切换」中间态；

- ②进行中订单限制——耍伴身份存在进行中订单（S1-S3.5状态）时，可切换至用户身份浏览与下单，但接单开关保持关闭，不可对进行中订单执行跨身份操作；

- ③缓存一致性——切换成功后客户端强制刷新身份态（token声明role切换+本地缓存清除），避免「身份残留」（以A身份看到B身份页面）。

二、订单继承规则

- ①数据互通——同一账号的用户身份订单与耍伴身份订单在「我的订单」分Tab展示，数据同源互通；

- ②信用分独立——user_credit_score与partner_credit_score双字段独立存储与计算（SSOT见第3.1.2节），身份切换不触发信用分重置或转移；

- ③违规隔离——用户身份违规记入user_credit_score，耍伴身份违规记入partner_credit_score，互不连带；

- ④账号级封禁除外——触发平台绝对红线（R1-R10）的账号级封禁对双身份同时生效。

## 1.7 年龄门槛与特殊人群规则#### 双账号数据归属与不继承原则（V15新增）

同一自然人的个人账号与机构管理员账号数据完全隔离，遵循「数据不继承」原则：①个人账号的历史信用分、履约记录不带入机构管理员身份，机构信用分自机构入驻起独立累计；②机构管理员离职/解绑后以个人身份接单时，其在机构期间的履约记录与信用分不转入个人账号，个人账号维持其原有信用分数据；③经机构授权后，耍伴卡片可展示「曾服务于XX机构」经历标签，机构可随时撤回授权；④本原则与第1.6.1节双身份独立存储规则、第8.1节机构信用分规则配套执行。

根据《未成年人保护法》《个人信息保护法》及微信小程序平台运营规范，平台对用户年龄与特殊人群设定明确的准入门槛与保护规则。此章节为内容，回应ZP 与KZ 关于年龄门槛与未成年人保护机制缺失的改进建议。

平台严格执行18周岁准入门槛。用户在首次注册时须通过手机号实名认证与人脸核验双重校验，系统自动比对身份证件出生日期与当前日期，未满18周岁者一律拒绝注册。对于16–18周岁的未成年人，即使获得监护人同意，平台亦不接受注册，因为线下陪伴场景涉及公共场所见面，存在不可控的人身安全风险，平台选择以最严格标准执行年龄门槛。

| 人群类别 | 准入规则 | 校验方式 | 可用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 未满16周岁 | 禁止注册 | 系统硬性拦截，身份证校验不通过 | 无 |
| 16–18周岁 | 禁止注册 | 系统硬性拦截，即使监护人同意亦不接受 | 无 |
| 18–60周岁 | 正常准入 | 实名认证+人脸核验通过即可 | 全部场景 |
| 60–70周岁 | 限制准入 | 须额外完成健康声明+紧急联系人验证 | 非高强度场景（排除健身、搬家等） |
| 70周岁以上 | 仅限用户身份 | 禁止注册为耍伴；作为用户须监护人知情确认 | 仅限就医陪诊、情绪陪伴等低风险场景 |
| 孕妇 | 限制准入 | 禁止注册为耍伴；作为用户须健康声明 | 排除健身、搬家、长时间出行等场景 |
| 残障人士 | 平等准入 | 提供无障碍适老化设计；紧急联系人必填 | 全部场景，提供合理便利 |

⚠ 特殊人群保护措施：①所有用户注册时强制填写至少1名紧急联系人，紧急联系人须为已实名认证的微信用户；②60岁以上用户注册时须进行监护人知情确认（监护人短信验证码确认）；③残障人士用户可申请无障碍模式，提供大字体、语音播报、简化操作等辅助功能；④平台严禁耍伴在履约过程中对特殊人群进行任何形式的歧视或拒绝服务（已接单后）。

### 1.7.1 18-22岁青少年专属防护

针对评审指出的「18-22岁订单上限（时长×费率）计算歧义」问题，补充处理指引：若计算后订单金额超出单笔上限，允许用户（a）更换为更低费率的合规耍伴，或（b）将单次订单拆分为多个不低于最小服务时长的子订单；系统须在提交前明确提示超限原因与可选操作，不得静默拒绝。

虽然18周岁以上已成年，但18-22岁青年社会经验相对不足，平台为其提供额外的专属防护措施。

18-22岁青年虽已满足18周岁准入门槛，但考虑到该年龄段用户社会经验相对不足、风险识别能力较弱，平台为其提供额外的专属防护措施，在不歧视的前提下提升安全保障水平。这些措施同样适用于60岁以上老年用户与残障人士用户，体现平台对弱势群体的特别关怀。

| 编号 | 防护措施 | 规则 | 防护目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| YP1 | 强制紧急联系人 | 18-22岁用户须填写至少2名紧急联系人（其他年龄段至少1名） | 提升紧急情况联络成功率 |
| YP2 | 高频安全弹窗 | 履约过程中每60分钟弹出安全确认弹窗（其他年龄段每90分钟） | 缩短安全检查间隔 |
| YP3 | 场景限制 | 禁止参与深夜时段（20:00后）订单 | 降低夜间风险 |
| YP4 | 耍伴匹配偏好 | 优先匹配信用分850分以上的高信用耍伴 | 提升匹配质量与安全性 |
| YP5 | 首单关怀 | 首单履约后客服主动回访确认体验 | 及时发现潜在问题 |
| YP6 | 高额订单限制 | 单笔订单金额上限200元（其他年龄段500元） | 降低财产风险 |
| YP7 | 高频使用提醒 | 单日使用超过4小时弹出休息提醒 | 防止过度依赖 |

⚠ 合规协议声明：平台在用户注册时须明示年龄门槛与特殊人群保护规则，用户须勾选同意《特殊人群保护声明》后方可完成注册。平台承诺不因年龄、性别、残障状况对用户进行歧视，所有保护措施均以提升安全为目的，不影响用户的正常使用权利。后续迭代中，平台将根据运营数据与用户反馈持续优化特殊人群保护规则。

#### 紧急联系人校验规则与60岁以上监护人确认机制

一、紧急联系人校验规则

原规则要求紧急联系人「须为已实名认证的微信用户」，但平台无法直接查询第三方微信账号的实名状态（微信开放平台不提供此接口）。修订后的校验方案如下：

- ① 紧急联系人信息采集：用户须填写紧急联系人姓名、手机号、与用户关系（配偶/父母/子女/朋友/其他），手机号须为有效手机号（通过短信验证码验证）；

- ② 实名状态间接验证：系统向紧急联系人手机号发送短信，告知「用户XX已将您设为紧急联系人，请确认」。紧急联系人点击短信中的链接进入小程序H5页面，完成微信授权登录后，系统通过微信开放平台的getUserInfo接口获取其openid，间接确认其为本平台注册用户或微信活跃用户；

- ③ 非微信用户兜底：若紧急联系人未使用微信或未完成授权，系统允许用户继续设置该紧急联系人，但将该订单标记为「紧急联系人未验证」，耍伴接单页面显示「该用户紧急联系人未完成验证」提示，耍伴可自行决定是否接单；

- ④ 紧急联系人触发：紧急求助触发后，系统自动拨打紧急联系人电话并发送包含实时位置的短信。若紧急联系人电话无法接通，系统自动转接平台24小时安全热线。

响应时效口径澄清（R022）：「30秒响应时效」指系统自动响应时效——从用户/耍伴点击紧急求助按钮起，30秒内完成：①求助事件与实时位置推送至平台安全中台；②订阅消息/短信触达紧急联系人；③客服工单自动创建并置顶。人工介入兜底时效：7×24小时客服须在求助触发后3分钟内完成人工接管（电话回拨或IM介入），10分钟内完成紧急联系人二次触达；系统自动响应与人工接管时效均纳入第10.5节监控告警（超时即P0告警）。

二、60岁以上用户监护人知情确认机制

原规则要求「60岁以上用户须监护人知情确认」，但「监护人」法律定义模糊。修订后的方案如下：

- ① 适用范围：60周岁及以上用户首次使用平台服务前，须完成「高龄用户知情确认」流程；

- ② 确认方式：用户本人须阅读并同意《高龄用户服务须知》（包含服务范围、安全注意事项、紧急联系人设置要求、退款规则等），并通过人脸核验确认本人操作；

- ③ 紧急联系人强制设置：60岁以上用户必须设置至少1名紧急联系人（按上述校验规则验证），否则无法发布需求或接单；

- ④ 监护人通知（非强制）：系统鼓励用户填写「家属通知人」（可为子女或其他家属），在用户首次完成订单后，系统向家属通知人发送一条短信通知（「您的家人XX已开始使用找个人帮忙平台服务，如有疑问请联系平台客服」）。家属通知人非强制设置，不影响用户正常使用；

- ⑤ 60岁以上用户的订单安全报备频率自动提升至每20分钟一次，且耍伴须在订单开始前确认用户年龄信息。

#### 紧急联系人未确认提示与重复设置优化

一、紧急联系人未确认提示机制

① 7天未确认提醒：用户设置紧急联系人后，系统向联系人发送验证短信。若7天内联系人未完成确认，系统在用户端首页弹窗提示「您设置的紧急联系人（XX）尚未完成确认，建议提醒对方查看短信或重新设置」；

② 重复设置提示：用户再次进入紧急联系人设置页面时，若上次设置的联系人仍未确认，系统提示「上次设置的紧急联系人（XX）尚未完成确认，请确认是否重新发送验证短信或更换联系人」，提供「重新发送」「更换联系人」「保持现状」三个选项；

③ 重新发送限制：同一紧急联系人的验证短信最多发送3次（每次间隔≥24小时），超过3次仍未确认的，系统建议用户更换联系人；

④ 未确认状态展示：用户在个人中心可查看紧急联系人的确认状态（已确认/待确认/未确认），待确认状态以橙色标识提醒。

二、未确认状态下的订单影响

① 紧急联系人未确认时，用户仍可正常下单，但订单标记为「紧急联系人未验证」，耍伴接单页面显示「该用户紧急联系人未完成验证」提示（本节已规定）；

② 系统在用户每次下单时再次提醒完成紧急联系人确认，但不强制阻断下单流程；

③ 若用户累计3笔订单均未完成紧急联系人确认，系统强制要求用户完成确认或更换联系人后方可继续下单。

#### 18-22岁单笔订单上限换算与拦截规则

一、换算与下单拦截规则

①18-22岁用户下单时，系统自动计算「时长×费率」总额，若超过200元则拦截下单并提示「青少年单笔订单上限200元，请缩短时长或降低费率」；②若用户选择的高费率耍伴导致超限，系统推荐低费率耍伴或建议缩短服务时长；③18-22岁耍伴接单时，单笔订单收入上限同为200元（即接单金额超过200元的订单不向18-22岁耍伴派单）；④本规则与第1.7.1节青少年防护、第3.3.1节需求表单联动。

#### 机构用户年龄门槛

一、机构经办人≥18周岁

B端机构入驻的经办人（提交入驻申请的操作人）须年满18周岁，系统通过经办人身份证号校验年龄。经办人年龄校验不通过的，无法提交机构入驻申请。

二、旗下服务人员满足同等要求

机构旗下服务人员（耍伴）须满足与C端耍伴同等的年龄要求（≥18周岁），机构在邀请员工加入时须校验员工年龄，未满18周岁的不可加入。机构有责任确保旗下员工年龄合规，平台定期抽查。

#### 机构年龄+紧急联系人+18-22岁上限确认

针对评审报告-6指出的新增问题——机构用户年龄门槛、紧急联系人校验、18-22岁订单上限计算歧义——本节确认处理方案。

一、机构经办人年龄门槛（新增2）

B端机构入驻的经办人须年满18周岁，系统通过经办人身份证号校验年龄。机构旗下服务人员（耍伴）须满足与C端耍伴同等的年龄要求（≥18周岁），机构有责任确保旗下员工年龄合规，平台定期抽查。

二、紧急联系人校验逻辑（新增3）

原方案要求紧急联系人「须为已实名认证的微信用户」不可行（微信开放平台不提供此接口），修正为：①紧急联系人须提供手机号，系统发送验证码完成验证；②间接验证——紧急联系人与用户的微信好友关系/通话记录作为辅助验证；③不再要求紧急联系人为实名微信用户。本修正已在第1.7节紧急联系人校验规则中详细定义。

三、18-22岁订单上限计算（新增4）

18-22岁单笔订单上限200元按「时长×费率」总额计算（非按次或按日累计）：①系统自动计算「时长×费率」总额，超200元拦截下单；②允许用户更换低费率耍伴或拆分为多个子订单（每个子订单不低于最小服务时长）；③系统须在提交前明确提示超限原因与可选操作，不得静默拒绝。本规则已在第1.7.1节详细定义。

## 1.8 冷启动与双边市场激励策略

双边市场平台面临经典的「鸡与蛋」冷启动难题：用户少则耍伴不愿入驻，耍伴少则用户无单可下。平台采用分阶段激励策略，在冷启动期（前3个月）以补贴与种子用户策略打破僵局，在成长期（3–12个月）以供需平衡算法维持体验，在成熟期（12个月后）以生态自循环实现盈利。

冷启动期核心策略包括：①种子耍伴招募——在首发城市（建议成都/杭州/武汉等年轻人密度高、生活成本适中的新一线城市）定向招募200–500名种子耍伴，提供首月免抽成+完成认证奖励200元+首单额外补贴50元；②种子用户获取——通过高校社群、豆瓣同城、小红书种草等渠道获取首批1000–3000名种子用户，提供首单立减20元+邀请返现10元；③供需平衡保障——当某场景耍伴供给不足时，系统自动提升该场景耍伴接单奖励，同时限制该场景用户新增订单量，避免用户下单后无人接单的体验恶化。

| 阶段 | 用户规模目标 | 激励策略 | 核心指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷启动期（T+0~T+90天） | 种子耍伴200–500名+种子用户1000–3000名 | 免抽成+认证奖励+首单补贴+邀请返现 | 供需比≥1:3（耍伴:用户），匹配成功率≥70% |
| 成长期（T+91~T+365天） | 自然增长+裂变拉新+城市扩张 | 阶梯抽成（首月免→5%→10%→15%）+成长激励 | 供需比≥1:5，匹配成功率≥80%，月留存≥40% |
| 成熟期（T+366天起） | 生态自循环+品牌效应+增值服务 | 标准抽成15%+增值服务收入+广告收入 | 供需比≥1:8，匹配成功率≥85%，月留存≥50% |

### 1.8.1 新手护航计划

补充新手用户与新手耍伴的护航计划细节。

新手护航计划是冷启动期的核心增长策略，旨在降低新用户与新耍伴的使用门槛与试错成本，通过补贴与保障快速积累种子用户。新手护航计划分为用户侧与耍伴侧两部分，分别针对新用户的首单体验与新耍伴的首单履约提供专项支持。

#### 冷启动死循环破解策略

一、新手护航计划强化

①首单免服务费——新用户首单免平台服务费（平台不抽成，耍伴收入不变），降低用户首次尝试门槛；②新耍伴前5单流量扶持——新耍伴前5单享受首页推荐位优先展示，提升接单率；③新耍伴前10单极速提现——新耍伴前10单享受T+0极速提现激励（详见第3.5.1节）。

④新手护航权重衰减因子（V15新增）——前5单流量扶持权重逐单衰减（第1单100%、第2单80%、第3单60%、第4单40%、第5单20%），避免扶持资源固化形成马太效应；衰减因子为可运营参数，纳入附录J规则字典管理。

二、耍伴成长激励体系

①等级权益——L1-L4等级享受差异化权益（抽成优惠、流量扶持、专属客服），激励耍伴持续履约提升等级；②荣誉体系——月度之星、年度十佳、专项达人、安全标兵等荣誉，增强耍伴归属感；③信用修复——信用分下降的耍伴可通过完成信用修复任务恢复信用分，避免一次违规导致长期流失。

三、增值服务变现

①加急匹配——用户支付加急费享受30分钟内保证匹配，否则全额退还；②置顶曝光——耍伴支付置顶费获得首页推荐位，提升接单量；③会员订阅——用户订阅会员享受免服务费、优先匹配等权益，增加平台收入来源。增值服务在冷启动期作为补充收入，降低对抽成的依赖。

| 适用侧 | 措施 | 目的 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户侧-首单免服务费 | 新用户首单免除平台服务费（耍伴收入不变，平台让利） | 降低首单成本，促进转化 | 每位新用户限1次 |
| 用户侧-首单立减 | 新用户首单立减20元（平台补贴） | 直接降低首单价格 | 每位新用户限1次 |
| 用户侧-新手保障 | 首单匹配失败时客服人工协助匹配 | 保障首单体验 | 首单专属 |
| 用户侧-邀请返现 | 邀请新用户注册并完成首单，邀请人获10元返现 | 裂变拉新 | 无上限 |
| 耍伴侧-首月免抽成 | 新耍伴首月订单平台不抽成 | 激励新耍伴入驻 | 每位新耍伴限首月 |
| 耍伴侧-认证奖励 | 完成全部认证（人脸+背景+专项+考试）奖励200元 | 激励耍伴完成认证 | 每位新耍伴限1次 |
| 耍伴侧-首单补贴 | 新耍伴首单额外补贴50元 | 激励耍伴完成首单 | 每位新耍伴限1次 |
| 耍伴侧-新手流量扶持 | 新耍伴前5单匹配权重临时提升15% | 确保新耍伴获得初始订单 | 前5单专属 |

### 1.8.2 耍伴成长激励体系

补充耍伴成长激励体系的权益解锁、荣誉体系与流量扶持机制。

耍伴成长激励体系是成长期与成熟期的核心留存策略，旨在通过权益解锁、荣誉体系与流量扶持机制激励耍伴持续提供优质服务，提升耍伴留存率与活跃度。成长体系按信用分与累计订单量划分等级，不同等级享受不同权益。

| 等级 | 准入条件 | 权益 | 流量扶持 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 见习耍伴 | 信用分600–699或累计订单0–9单 | 基础权益：接单+提现+保险 | 新手流量扶持（前5单） |
| L2 活跃耍伴 | 信用分700–799或累计订单10–49单 | 基础权益+优先匹配+标签展示 | — |
| L3 优秀耍伴 | 信用分800–849或累计订单50–99单 | 基础权益+优先匹配+精选标签+抽成优惠（-2%） | 月度流量扶持包 |
| L4 金牌耍伴 | 信用分850–899或累计订单100–299单 | 全部权益+精选展示+抽成优惠（-3%）+专属客服 | 月度流量扶持包+首页推荐 |
| L5 钻石耍伴 | 信用分900+或累计订单300+单 | 全部权益+首页置顶+抽成优惠（-5%）+专属客服+年度荣誉 | 首页推荐+品牌合作优先 |

荣誉体系是成长激励的非物质激励部分，通过虚拟荣誉增强耍伴归属感与成就感。荣誉类型包括：①月度之星——每月评选各场景Top10耍伴，授予「月度之星」勋章；②年度十佳——每年评选全平台Top10耍伴，授予「年度十佳」荣誉+实物奖励；③专项达人——在特定场景累计完成100单以上，授予场景达人称号（如「陪诊达人」「健身达人」）；④安全标兵——连续100单无安全事件，授予「安全标兵」勋章。所有荣誉在耍伴卡片上展示，提升耍伴辨识度与信任感。

#### 信用分等级准入条件与单日上限一致性修正

原规则中信用分初始值800分、单日加分上限15分，但等级准入条件仅以信用分绝对值为标准，未考虑加分上限导致的「理论可达分值」与「实际可达分值」的差异。修订后的等级准入规则如下：

耍伴等级准入采用「信用分绝对值 + 履约质量综合评分」双条件校验，任一条件不满足均不可晋级：

- ① L1新手耍伴：信用分600-799分，且履约质量综合评分≥60分；

- ② L2标准耍伴：信用分800-899分，且履约质量综合评分≥70分，且累计履约≥20单；

- ③ L3优质耍伴：信用分900-949分，且履约质量综合评分≥80分，且累计履约≥50单，且近30天零投诉；

- ④ L4金牌耍伴：信用分950-1000分，且履约质量综合评分≥90分，且累计履约≥100单，且近60天零投诉、零爽约。

其中「履约质量综合评分」= 准时率×30% + 好评率×30% + 完成率×20% + 安全报备合规率×20%，满分100分。该评分每日更新，取近30天滚动数据计算。

信用分单日加分上限调整为：L1耍伴单日加分上限10分，L2耍伴15分，L3耍伴20分，L4耍伴25分。高等级耍伴因履约能力更强，允许更高的单日加分上限，但降级时上限同步下调。此修正确保信用分增长速率与等级要求相匹配，避免「单日上限过低导致高等级不可达」的逻辑矛盾。

跨等级单日上限过渡处理规则： 若耍伴在当日的信用分加减操作后触发等级降级（如L3→L2），当日已计入的信用分 不削减、不回溯，全部视为有效。自 次日零时起，执行新等级的加分上限（如L2为15分/日）。此规则适用于所有等级的升降级场景，确保当日信用记录的完整性和不可篡改性。

#### 耍伴等级降级规则与降级保护机制

耍伴等级降级规则如下：

一、降级触发条件

耍伴等级降级采用「信用分+履约质量」双条件触发，任一条件触发即启动降级评估：①信用分降至下一等级区间——如L3优质耍伴（信用分900-949）信用分降至899以下，触发降级评估；②履约质量综合评分降至下一等级要求以下——如L3要求履约质量≥80分，降至75分以下触发降级评估；③近30天出现严重违规（爽约≥2次、差评率≥20%、被投诉≥3次）直接降级，不走评估流程。

二、降级评估流程

①系统每周一自动扫描耍伴信用分与履约质量，对触发降级条件的耍伴标记「降级待评估」；②降级评估窗口为7天，期间耍伴可正常接单但等级标识暂不变化；③7天评估期结束后，若信用分/履约质量仍未恢复，正式降级，等级标识更新；④若评估期内恢复至原等级标准，取消降级标记。

三、降级保护机制

①连续降级保护——耍伴30天内最多降级1次，避免因短期波动连续降级；②降级缓冲期——降级后给予15天缓冲期，缓冲期内若恢复至原等级标准，可申请回升（须人工审核）；③新手保护——L1新手耍伴（累计订单<10单）不执行降级，仅触发「新手辅导」机制，由平台运营人员介入辅导；④申诉通道——耍伴对降级有异议的，可在降级后7天内申诉，申诉期间等级暂不降级。

四、降级影响

①降级后抽成比例上调至对应等级标准（如L3降至L2，抽成从15%上调至18%）；②降级后权益相应调整（如L4金牌耍伴降级至L3，失去专属客服、精选展示权益）；③降级记录纳入耍伴档案，连续3次降级的耍伴平台有权取消其耍伴资格。本规则确保耍伴等级能上能下，激励耍伴持续保持服务质量。

六、连续降级计算窗口定义 “连续3次降级取消耍伴资格”的统计周期为 任意连续12个自然月。即：在任意12个月内累计降级≥3次，触发取消资格评估。取消资格前开通专属申诉通道（7个工作日内），申诉成功可保留资格但降级生效。

若缓冲期结束后仍未恢复，等级正式下调，后续修复按正常月度额度规则执行（即下月额度已提前使用则下月不可再修复）。

降级缓冲期内完成信用修复并恢复至原等级标准的，降级标记取消，等级标识恢复。

当耍伴因降级而处于 15天降级缓冲期 时，若当月信用修复额度已用完，可破例提前使用 下月信用修复额度 进行修复申请（该次修复计入下月额度，本月不再额外开放）。

针对”降级评估窗口内修复失败且当月额度耗尽”的复合场景，补充以下规则：

五、降级缓冲期内信用修复额度恢复规则（竞合复合场景补充）

#### 耍伴等级体系唯一有效定义

一、唯一有效等级体系（四级双条件校验版）

耍伴等级采用「信用分绝对值+履约质量综合评分」双条件校验，任一条件不满足均不可晋级或维持：

L1新手耍伴：信用分600-799分，且履约质量综合评分≥60分；

L2标准耍伴：信用分800-899分，且履约质量综合评分≥70分，且累计履约≥20单；

L3优质耍伴：信用分900-949分，且履约质量综合评分≥80分，且累计履约≥50单，且近30天零投诉；

L4金牌耍伴：信用分950-1000分，且履约质量综合评分≥90分，且累计履约≥100单，且近60天零投诉、零爽约。

其中「履约质量综合评分」=准时率×30%+好评率×30%+完成率×20%+安全报备合规率×20%，满分100分，每日更新取近30天滚动数据。信用分单日加分上限：L1耍伴10分、L2耍伴15分、L3耍伴20分、L4耍伴25分。

二、原五级表废止说明

原五级表（L1见习600-799/L2活跃700-799/L3优秀800-849/L4金牌850-899/L5钻石900+）已调整，L5钻石等级取消（合并至L4金牌耍伴的高分段）。原五级表的权益、流量扶持条款中与四级表冲突的部分以四级表为准。本节为耍伴等级体系的唯一数据源（SSOT），第3.5.1节抽成引用、第8.2节金牌耍伴定义、第1.8.2节原表均为唯一有效定义。

紧急授权审计日志保留：所有紧急授权操作实时推送审计日志，相关日志记录保留不少于3年，与平台合规审计数据留存要求一致，超管账号可追溯。

三、降级规则（与V11一致）

降级采用双条件触发：①信用分降至下一等级区间；②履约质量综合评分降至下一等级要求以下。降级评估窗口7天，评估期内恢复则取消降级标记。降级保护：30天内最多降级1次，L1新手耍伴不执行降级。降级与信用修复的竞合规则详见。

#### L1等级准入条件修正

一、L1准入条件修正

L1新手耍伴准入条件修正为「且」逻辑：信用分600-799分，且累计订单0-9单（两者须同时满足）。信用分<600分（及格线以下）的耍伴，等级字段为「不合格」，暂停接单权限，须通过信用修复任务恢复至600分后方可恢复L1等级。本修正与统一等级体系一致。

### 1.8.3 增值服务变现体系

补充增值服务变现体系，作为交易抽成之外的补充收入来源。

增值服务变现体系是成熟期的重要收入补充，通过为用户提供付费增值服务实现多元化变现。增值服务不影响基础服务的免费使用，仅提供额外的便利性与曝光度。所有增值服务须明码标价，用户可自主选择是否购买。

#### 增值服务定价优化与市场调研机制

原规则中增值服务定价为拍脑袋设定，缺乏市场依据。修订后采用「竞品对标 + 用户支付意愿调研 + 成本加成」三维度定价法：

一、定价方法论

- ① 竞品对标：对同类平台（美团陪诊、淘宝代办、闲鱼跑腿等）的同类服务进行价格采集，取竞品价格中位数作为基准参考价；

- ② 用户支付意愿调研：在MVP阶段向1000名种子用户发放定价问卷（Van Westendorp价格敏感度测试法），获取「太便宜/便宜/贵/太贵」四个价格临界点，取「便宜」与「贵」的交点作为最优价格区间；

- ③ 成本加成：计算增值服务的边际成本（耍伴额外时间成本+平台运营成本+支付通道费），在成本基础上加成30%-50%作为平台毛利；

- ④ 综合定价：取三维度定价的加权平均值（竞品对标40% + 用户意愿40% + 成本加成20%），作为正式上线价格。

二、动态调价机制

增值服务价格每季度复盘一次，根据以下指标动态调整：

- ① 购买转化率低于15%时，价格下调10%-20%；

- ② 购买转化率高于35%且用户满意度≥4.5分时，价格可上浮10%-15%；

- ③ 耍伴收入占比超过总收入60%时，说明增值服务定价偏低，须上调价格或调整分账比例；

- ④ 任何价格调整须提前7天在平台公告，已购买用户不受调价影响。

三、增值服务清单与建议定价（MVP阶段）

- ① 优先匹配：3-5元/次（竞品对标价5-8元，用户意愿价3-5元）；

- ② 指定耍伴：服务费上浮20%（竞品对标价上浮15%-30%）；

- ③ 加急服务：加收50%服务费（限2小时内响应）；

- ④ 专属保险升级：5-10元/单（保额从50万提升至100万）。

上述定价为MVP阶段建议值，正式上线前须完成市场调研验证。

#### 增值服务定价统一终版

一、唯一有效增值服务价目表（终版）

①优先匹配：用户支付3-5元/次（按场景定价，就医陪诊5元/次，其他场景3元/次），系统优先推荐Top-3耍伴；②加急匹配：在优先匹配基础上加收50%服务费（即就医陪诊7.5元/次，其他场景4.5元/次），系统30分钟内保证匹配成功，否则全额退还加急费；③会员免服务费：会员订阅用户免优先匹配费（加急匹配费不免），会员费另计。

二、口径收敛说明

原第1.8.3节表「加急匹配=订单金额10%（最低5元）」已调整，以本终版价目表为准（加急匹配为固定费用+50%，非订单金额比例）；原V11修订「优先匹配3-5元/次、加急加收50%」以本终版为准。优先匹配与加急匹配为两个独立服务项（非同一服务两个名字）。本节为增值服务定价的唯一数据源（SSOT）。

三、与抽成体系的关系

增值服务费为用户侧费用（用户额外支付），不计入平台抽成基数。会员「免服务费」指免优先匹配费，不影响平台从耍伴收入中抽取的抽成比例（详见第8.2节抽成矩阵）。

#### 会员免服务费与抽成关系定义

一、会员免服务费定义

会员订阅权益中的「免服务费」指免用户侧服务费（用户支付给平台的服务费，如优先匹配费），非免平台抽成。平台抽成是平台从耍伴收入中抽取的费用，与用户侧服务费是两个独立概念。会员免服务费不影响平台抽成收入，与增值服务费另计不冲突。本定义与第8.2节抽成矩阵、第1.8.3节增值服务定价一致。

| 增值服务 | 服务内容 | 定价 | 目标用户 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加急匹配 | 用户支付额外费用，订单优先匹配 | 订单金额的10%（最低5元） | 急需匹配的用户 |
| 置顶曝光 | 耍伴支付费用，耍伴卡片在推荐列表置顶展示 | 5元/天或30元/周 | 希望获得更多订单的耍伴 |
| 精选耍伴筛选 | 用户支付费用，解锁按信用分/好评率/标签等维度筛选耍伴 | 3元/次或15元/月 | 对耍伴有高要求的用户 |
| 会员订阅 | 用户按月/季/年订阅，享受免服务费+优先匹配+专属客服等权益 | 19元/月、49元/季、158元/年 | 高频使用用户 |
| 企业服务 | 为企业员工提供批量陪伴服务（如企业就医陪诊福利） | 按企业定制报价 | 企业客户 |
| 场景包 | 用户购买场景套餐（如5次就医陪诊包），享受折扣 | 按场景定价（8–9折） | 特定场景高频用户 |

### 1.8.4 垂直场景打透策略

补充垂直场景打透策略，聚焦高价值场景建立差异化壁垒。

垂直场景打透策略是平台在成长期与成熟期的核心竞争策略，通过聚焦高价值、高壁垒的垂直场景建立差异化竞争优势，避免与综合生活服务平台的正面竞争。平台优先打透「就医陪诊」与「考研考公督学」两个垂直场景，形成标杆效应后逐步扩展至其他场景。

#### 供需比精细化目标与供给不足兜底方案

一、供需比分阶段目标

原规则统一设定供需比≥1:3，未区分冷启动期与成熟期。修订后采用分阶段目标：

- ① 冷启动期（上线0-3个月）：供需比目标≥1:1.5（即1名耍伴服务1.5名用户需求），优先保障耍伴收入与履约质量，避免耍伴因订单不足流失；

- ② 成长期（上线3-6个月）：供需比目标≥1:2，逐步提升用户体验，缩短平均匹配时长；

- ③ 成熟期（上线6个月后）：供需比目标≥1:3，达到行业平均水平，实现供需平衡与用户体验最优化；

- ④ 监控预警：当任一城市供需比连续7天低于阶段目标的80%时，系统自动触发「供需失衡预警」，运营团队须在48小时内制定供给补充计划（耍伴招募加速）或需求调节方案（用户补贴调整）。

二、供给不足时的用户体验兜底方案

当用户发布需求后30分钟内无耍伴接单时，系统启动以下兜底流程：

- ① 智能扩圈：系统自动将匹配半径从默认3km扩大至5km、8km、10km（逐级扩大，每级等待10分钟），并降低非核心匹配条件权重（如兴趣标签匹配度要求降低）；

- ② 跨城推荐：若同城无耍伴可接单，系统推荐邻近城市的耍伴（限高铁1小时内可达的城市），并提示用户「当前城市耍伴供给紧张，已为您推荐邻近城市耍伴，可能产生交通费用」；

- ③ 平台兜底补贴：若用户需求为紧急类（如陪诊、代办），系统提供「平台兜底服务」——由平台认证的内部耍伴（运营团队兼职）提供履约，费用按标准定价的80%收取，差额由平台冷启动补贴基金承担；

- ④ 需求预约转化：若用户需求非紧急，系统建议用户预约未来时段（推荐72小时内的可选时段），并赠送「预约专享优惠券」（抵扣10%服务费）作为补偿；

- ⑤ 供给不足反馈：用户可选择「暂无耍伴，稍后再试」，系统在24小时内有耍伴可接单时主动推送通知。若72小时仍无耍伴接单，系统自动关闭需求并退还任何已支付费用。

#### 供需比口径收敛与定义修正

一、唯一有效供需比定义（终版）

供需比统一定义为「人均需求承接量」=平台月均订单数/活跃耍伴数，方向为越大越好（数值越大说明每个耍伴承接的订单越多，平台效率越高）。分阶段目标：①冷启动期（0-3个月）：人均需求承接量≥3单/月（即每个活跃耍伴月均承接≥3单）；②成长期（3-12个月）：≥5单/月；③成熟期（12个月以上）：≥8单/月。

二、口径收敛说明

原第1.8节表「供需比≥1:3（耍伴:用户）」已调整，方向自相矛盾（耍伴:用户比值越大对用户体验越差）。以本节「人均需求承接量」为准，方向为越大越好。本节为供需比的唯一数据源（SSOT）。

#### 匹配成功率指标拆分与考核口径

为避免冷启动期供给不足时系统强行匹配低质量耍伴损害体验，将「匹配成功率」拆分为两项独立指标分别考核：

- ①精准匹配率——用户发布需求后30分钟内，由符合场景专项认证、距离≤3km、时间重合的耍伴主动接单或AI推荐TOP3且用户确认成交的需求占比；

- ②兜底匹配率——经智能扩圈（3km→10km）、跨城推荐、平台兜底服务等兜底链路成交的需求占比；

分阶段考核标准：冷启动期（0-3个月）精准匹配率≥50%纳入周会考核，兜底匹配率单独统计不设下限；成长期（3-6个月）精准匹配率≥60%；成熟期（6个月后）精准匹配率≥70%作为运营目标，兜底匹配率控制在≤20%并持续下降。

- 口径约束——兜底匹配成交订单须由用户在扩圈/跨城提示后主动确认，系统禁止未提示静默匹配低质量耍伴；两项指标纳入第3.9节埋点体系与第10.5节业务监控看板分开展示；

本节为匹配成功率指标的唯一有效定义（SSOT）：第6.3节阶段表「匹配成功率≥70%」自T+91天起按本节「精准匹配率」口径考核，冷启动期（T+0~T+90天）按精准匹配率≥50%执行。

#### 冷启动供需失衡用户侧兜底方案

本节补充用户侧兜底方案。

一、预约下单激励

当某场景供给不足（匹配成功率<50%）时，启动预约下单激励：①预约优惠——用户选择预约下单（非即时匹配）享受9折优惠；②预约补贴——预约下单额外补贴10元优惠券；③优先匹配——预约订单在耍伴上线时优先匹配。引导用户从即时需求转为预约需求，缓解供需失衡。

二、用户侧引导与安抚

①匹配失败安抚——用户下单后30分钟未匹配成功的，系统推送「正在为您努力匹配，建议尝试预约下单或扩大匹配范围」+5元安抚优惠券；②场景推荐——某场景供给不足时，系统推荐供给充足的替代场景（如就医陪诊不足时推荐办事陪同）；③需求排队——用户可选择加入需求排队，耍伴上线时按排队顺序匹配。

三、供给侧激励联动

用户侧兜底与供给侧激励联动：①供给不足时自动提升耍伴接单奖励（如该场景接单奖励+20%）；②定向推送——向历史承接该场景的耍伴推送接单邀请；③跨城调度——允许耍伴跨城接单（限相邻城市），扩大供给池。本方案确保供需失衡时用户体验不恶化。

| 垂直场景 | 市场机会 | 平台策略 | 商业价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 就医陪诊 | 老龄化+异地就医+就医流程复杂，需求刚性且高频 | 对齐GB/T 47801—2026国标+陪诊专项认证+医院合作+保险兜底 | 高客单价（150–300元）+高复购率+高壁垒 |
| 考研考公督学 | 考研考公人数年增+备考周期长+孤独感强，需求高频且持续 | 自习室合作+学习计划管理+互相监督打卡+目标匹配 | 中客单价（50–100元/次）+超高复购率+高粘性 |
| 情绪陪伴散步 | 年轻人情绪压力增大+心理咨询门槛高，需求增长快 | 心理危机识别培训+公共场所限定+专业资源转介 | 中客单价（50–80元/次）+中复购率+社会价值高 |
| 健身陪伴 | 健身人群增长+私教费用高，需求稳定 | 健身房合作+健身教练资质认证+互相监督打卡 | 中客单价（80–150元/次）+高复购率+场景延伸广 |

# 第2章 全链路标准业务流程#### 供需比动态调控机制（V15新增）

为达成并维持供需目标，平台建立分城动态调控机制：①口径与监测——以「人均需求承接量」（活跃耍伴月均接单量，目标见第1.8节阶段表）按「首批试点城市」单城监测考核，不以全国平均数替代单城口径；②需求过剩（单城人均承接量连续7天高于目标上限且精准匹配率低于考核线）——加大耍伴招募与认证激励、开启跨品类/跨区域调度、提升新耍伴流量扶持；③需求不足（单城人均承接量连续7天低于目标下限）——暂停耍伴侧增长投放、开启接单「排队候补」机制、向闲置耍伴推送跨品类培训（如陪诊转督学）；④调控阈值与动作为可运营参数，由运营负责人按周按城在配置中心调整（纳入附录J规则字典），调整记录留痕可审计。

本章定义从用户注册到订单完成的完整业务流程，涵盖用户侧、耍伴侧、平台侧三方的交互时序与系统响应。全链路共分为八个核心阶段，每个阶段均有明确的系统校验、状态流转与异常处理规则。

在履约阶段新增「双端履约起止确认机制」。用户与耍伴均须在履约开始与结束时分别点击确认，系统记录双方确认时间戳。若一方超时未确认，系统按梯度规则自动处理：开始确认超时15分钟自动提醒，超时30分钟自动触发客服介入；结束确认超时2小时自动完成订单（进入评价窗口），超时24小时未异议则资金自动释放。

| 阶段 | 阶段名称 | 核心流程 | 阶段产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 注册认证 | 用户微信授权登录→手机号实名认证→人脸核验→年龄校验→紧急联系人填写 | 实名信息审核通过，信用分初始化为800分 |
| F2 | 需求发布 | 用户选择场景→填写需求表单（时间/地点/人数/费用预算）→系统合规校验→发布至广场 | 需求状态为「待匹配」，进入智能推荐队列 |
| F3 | 智能匹配 | 系统根据场景/距离/信用/标签/价格匹配权重排序→推送给Top-N耍伴→耍伴抢单或系统定向派单 | 匹配成功后进入IM沟通阶段，订单状态为「待确认」 |
| F4 | IM沟通 | 双方在平台IM内沟通细节→系统前置限制（四确认前禁止交换联系方式/发送图片/语音）→达成一致 | 沟通记录加密存储，敏感内容实时风控 |
| F5 | 四确认下单 | 用户确认订单详情→耍伴确认订单详情→用户支付→系统生成正式订单 | 订单状态为「已支付待履约」，资金进入担保账户 |
| F6 | 履约执行 | 双端履约开始确认→安全报备开启→履约过程→双端履约结束确认 | 订单状态为「履约中」→「待评价」 |
| F7 | 评价结算 | 双方互评（48小时窗口）→系统结算→资金分账释放→信用分更新 | 订单状态为「已完成」，资金T+1到账耍伴账户 |
| F8 | 售后纠纷 | 评价后15天内可发起投诉→客服介入仲裁→退款/赔付/信用调整 | 纠纷处理完毕后订单状态为「已关闭」 |

## 2.1 履约起止双端确认机制

履约起止确认是保障交易双方权益、防止「未到场上门收费」或「到场无人」等纠纷的关键机制。系统在订单进入履约阶段后，自动向用户与耍伴双方推送确认请求，双方须在规定时间内完成确认。

#### 履约结束确认与评价窗口时序调整

原规则中，履约结束后耍伴点击「完成确认」，用户须在2小时内确认（超时自动完成），但评价窗口为48小时。这导致「订单已完成但无法评价」的空窗期不存在——但存在「用户在2小时内确认完成后，评价窗口何时开始」的时序歧义。修订后的时序规则如下：

- ① 履约结束确认阶段（0-2小时）：耍伴点击「完成确认」后，用户收到确认通知。用户可在2小时内点击「确认完成」或「发起异议」。若用户确认完成，订单状态变为「已完成」，评价窗口立即开启；若用户发起异议，进入纠纷仲裁流程（第3.5.6节）；若2小时内用户无操作，系统自动完成订单，评价窗口同时开启。

- ② 评价窗口阶段（订单完成后0-48小时）：订单完成后，双方有48小时提交评价。评价窗口与履约确认阶段无缝衔接，不存在空窗期。

- ③ 超时未评价处理：48小时后若任一方未评价，系统自动生成默认评价——耍伴端默认评价为「服务正常，4星」，用户端默认评价为「履约正常，4星」。默认评价不计入信用分加减，但计入履约次数。

- ④ 评价修改窗口：评价提交后24小时内可修改1次（仅限评分，不可修改文字内容），24小时后评价锁定。

- ⑤ 异常场景：若履约确认阶段用户发起异议并进入仲裁，评价窗口在仲裁结果出具后开启，窗口时长延长至72小时。仲裁期间订单状态为「争议处理中」，不触发自动完成。

此修订确保履约确认与评价窗口在时序上无缝衔接，消除原规则中的空窗期与自动完成时序歧义。第8.3节「订单超时与梯度退款统一规则」中的超时定义同步以本节时序为准。

#### 评价修改窗口统一规则

一、唯一有效评价修改规则

①主动评价：提交后24小时内可修改1次，24小时后锁定不可修改；②默认评价（系统生成4星）：可在评价后15天售后窗口内补充或修改为主动评价，修改后「系统默认」标签去除；③一旦订单进入S10已关闭状态，所有评价不可再修改。本规则适用于主动评价与默认评价，第2.1节与第8.3节以本规则为准。

#### 资金到账时效统一

一、资金到账时效统一

第2章F7「资金T+1到账耍伴账户」修正为「资金T+1分账至耍伴子商户号，耍伴发起提现后T+1到账银行卡，实际到账时间约2-3个工作日」（与第3.5.1节V11一致）。冷启动期新耍伴前10单享受T+0极速提现激励（详见对应章节）。

#### 评价修改窗口统一规则

一、评价修改窗口统一规则

①主动评价：提交后24小时内可修改1次，24小时后锁定不可修改；②默认评价（系统生成4星）：可在评价后15天售后窗口内补充或修改为主动评价，修改后「系统默认」标签去除；③一旦订单进入S10已关闭状态，所有评价不可再修改。本规则适用于主动评价与默认评价，第2.1节与第8.3节以本规则为准。

| 确认节点 | 触发时机 | 确认方式 | 超时处理 | 确认后效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 履约开始确认 | 约定时间前30分钟 | 双方点击「我已到达」按钮 | 15分钟未确认→自动提醒；30分钟未确认→客服介入 | 订单进入「履约中」状态，安全报备自动开启 |
| 履约结束确认 | 履约完成后 | 双方点击「履约完成」按钮 | 2小时未确认→自动完成；24小时未异议→资金释放 | 订单进入「待评价」状态，进入48小时评价窗口 |
| 单方确认 | 一方确认后 | 系统通知另一方确认 | 另一方超时未确认→按已确认方时间戳自动推进 | 以先确认方的时间戳为准 |
| 双方争议 | 双方对结束时间有分歧 | 任一方可申请客服介入 | 客服调取安全报备记录+IM记录仲裁 | 按仲裁结果调整履约时长与费用 |

## 2.2 订单撮合模式

明确平台采用「双轨撮合模式」——用户可选择「定向邀约」或「广场广播」两种模式发布需求。

定向邀约模式：用户从系统推荐的Top-5耍伴中选择1–3名发起定向邀约，仅被邀约的耍伴可见并接单。该模式匹配精度高、隐私保护好，但匹配速度较慢，适合对耍伴有明确偏好的用户。广场广播模式：用户将需求发布至同城广场，所有符合条件的耍伴均可看到并抢单，先到先得。该模式匹配速度快、竞争充分，但隐私暴露范围较大，适合急需匹配的用户。

极速提现分支（冷启动激励）：若该订单属于新耍伴前10单（且无爽约、差评记录），平台于订单完成后 T+0日垫资 至耍伴子商户号，耍伴可立即发起提现。平台垫付资金于T+1日微信分账到账后自动回补（详见第3.5.1节垫资财务规则）。

极速提现资金池口径统一：极速提现相关参数为——总预算25万元、垫资资金池10万元、单日峰值垫资2万元、单笔坏账≤200元由财务主管按月核销；资金池余额低于3万元时自动触发回补至10万元，总预算耗尽后须走CFO审批。本声明与第6.3节资金需求表、第3.5.1节垫资规则共同构成唯一口径。

标准流程：订单完成后，平台于T+1日发起微信分账，资金到达耍伴微信子商户号，耍伴发起提现后T+1到账银行卡（实际到账约2-3个工作日）。

六、资金流转状态与极速提现分支说明 订单在”待评价(S6)“结束并进入”已完成(S5)“后，资金流转进入分账阶段：

#### 信用分存储架构与「共用一套分数库」表述澄清

经核验，本节原文中「共用一套分数库」的表述，其本意是指「初始基础分共用」（用户身份与耍伴身份的信用分均以800分为初始值），而非「加减分池共用」或「同一字段存储」。为消除表述歧义，现明确如下：

一、信用分存储架构澄清

① 同源不同流：用户身份信用分与耍伴身份信用分共享同一初始基础分（800分），但在此基础上独立累计、独立存储、独立展示、独立加减，两者互不污染；

② 数据库字段设计：在数据库层面，用户信用分与耍伴信用分以两个独立字段存储（user_credit_score 与 partner_credit_score），而非同一字段加角色标识，避免查询时计算错误；

③ 基础分初始化规则：用户首次注册时，user_credit_score 初始化为800分；当该用户申请并通过耍伴认证后，partner_credit_score 独立初始化为800分（而非继承用户身份的当前信用分），确保两个身份的信用分从同一起始点独立增长；

④ 本节原文「共用一套分数库」的表述，应理解为「共用同一信用分体系（同一套评分规则、同一套等级标准、同一套展示框架）」，而非「共用同一数值」。两个信用分在体系层面统一，在数值层面独立。

二、与第3.1.2节的联动说明

本节澄清与第3.1.2节「信用分按角色独立计算」完全一致。第3.1.2节定义了独立计算的规则，本节澄清了存储架构，两者共同构成信用分双身份机制的完整定义。开发团队在数据库设计阶段须以两个独立字段存储为准，不得以单字段加角色标识的方式实现。

| 撮合模式 | 操作方式 | 优势 | 劣势 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定向邀约 | 用户选择1–3名耍伴发起邀约 | 匹配精度高、隐私保护好 | 匹配速度慢、可能无人接单 | 对耍伴有明确偏好、非紧急需求 |
| 广场广播 | 发布至广场，先到先得 | 匹配速度快、竞争充分 | 隐私暴露范围大、耍伴质量不可控 | 急需匹配、无特殊偏好 |
| 智能派单 | 系统根据综合权重自动派单给最优耍伴 | 匹配质量最高、效率最优 | 耍伴可能拒绝、算法复杂度高 | 高信用用户、VIP会员专属 |

# 第3章 C端小程序全功能精细化需求

## 3.1 登录与账号体系

### 3.1.1 注册登录流程

用户首次使用小程序时，须完成微信授权登录与手机号实名认证双重校验。微信授权获取用户基础信息（昵称、头像、OpenID），手机号实名认证通过微信手机号快速验证组件完成，获取经运营商实名认证的手机号码。系统自动校验手机号对应的身份证件信息，确认用户已满18周岁后方可完成注册。

人脸信息采集须遵循《个人信息保护法》「单独同意」原则。人脸核验环节须弹出独立的人脸信息授权弹窗，明确告知采集目的（身份核验）、存储方式（不落地、仅比对结果留存）、保留期限（核验完成后即时删除原始图像）、第三方服务商信息（腾讯云慧眼/阿里云实人认证）。用户须单独勾选同意《人脸信息处理声明》后方可进行人脸采集。平台须在上线前完成个人信息保护影响评估（PIA）并留存评估报告。

#### 实名认证流程中的紧急联系人设置

本节补充实名认证流程中紧急联系人的设置节点与校验逻辑，与第1.7节内容联动。

实名认证流程在原有「微信授权登录→手机号验证→身份证OCR→人脸核验」四步基础上，新增第五步「紧急联系人设置」：

- ① 紧急联系人设置节点：用户完成人脸核验后，系统引导设置紧急联系人（18-22岁用户与60岁以上用户为强制设置，其他年龄段为推荐设置）；

- ② 校验逻辑：紧急联系人手机号须通过短信验证码验证（确认号码有效），系统向紧急联系人发送确认短信（确认链接7天有效）。紧急联系人完成微信授权后，系统记录其openid作为「已验证」标记；

- ③ 未验证标记：7天内紧急联系人未完成确认的，系统标记为「紧急联系人未验证」，用户可重新设置或保留未验证状态（但接单耍伴会看到提示）；

- ④ 变更规则：紧急联系人每30天最多变更1次，变更后原联系人收到通知短信。

人脸核验环节的数据处理规则详见第7.5节内容。

#### 紧急联系人原文标注替代

一、原文替代标记

第3.1.1节紧急联系人L6步骤「须实名微信用户」。紧急联系人校验规则以V11为准：①紧急联系人须提供手机号，系统发送验证码完成验证；②间接验证——紧急联系人与用户的微信好友关系/通话记录作为辅助验证；③不再要求紧急联系人为实名微信用户。

#### 注册流程按用户类型分流（个人/机构）

针对用户体系扩展为四类角色后的注册流程需求，本节完善注册流程，根据用户类型（个人/机构）引导至不同的注册流程。

一、注册入口分流

用户首次进入小程序时，系统在微信授权登录后弹出「选择用户类型」引导页：①「我是个人用户」——进入C端个人注册流程（用户/耍伴双身份）；②「我是机构用户」——进入B端机构注册流程（服务供应商/采购方选择）。用户类型选择后不可变更（机构用户），个人用户可在后续使用中切换为耍伴。

二、C端个人注册流程

①微信授权登录→②手机号实名认证→③人脸核验→④年龄校验（≥18周岁）→⑤紧急联系人填写→⑥信用分初始化为800分→⑦进入用户首页。个人用户注册后默认为「C端用户」身份，可后续申请耍伴认证切换为「C端耍伴」身份。

三、B端机构注册流程

①微信授权登录→②手机号实名认证→③选择机构身份（B端机构/B端采购方）→④填写企业信息（企业名称、统一社会信用代码、法人姓名、法人身份证号）→⑤上传企业资质（营业执照照片、法人身份证照片）→⑥对公账户验证（向对公账户打款0.01元验证）→⑦机构资质审核（按服务场景提交额外资质，如陪诊机构须提交医疗机构合作证明）→⑧审核通过后进入机构后台。B端机构注册审核周期为3-5个工作日。

四、注册流程的风控与合规

①个人注册——保留现有风控规则（设备指纹、IP风险、多账号关联检测）；②机构注册——增加企业工商信息核验（通过国家企业信用信息公示系统核验营业执照真伪）、法人身份核验（法人身份证与人脸核验）、对公账户验证（打款验证确保对公账户真实有效）。机构注册的风控等级高于个人注册，审核周期更长。

#### 人脸核验服务商：微信官方能力

人脸核验采用微信官方人脸核验能力，实现生态兼容性最优的实名认证方案。

一、服务商选型

采用微信官方人脸核验能力（微信小程序wx.startFacialRecognitionVerify接口（须申请「生活服务-家政服务」类目资质并开通人脸核身能力，若无法获批则降级为腾讯云慧眼/阿里云实人认证））。选型理由：①生态兼容性最优——微信官方能力与小程序原生集成，无需额外SDK，用户体验流畅；②合规性已验证——微信人脸核验已通过公安部eID认证，比对结果具备法律效力；③成本最优——微信官方人脸核验按调用次数计费，单次0.5元，冷启动期月费约5000元（按1万次测算）；④数据安全——人脸图像不落地存储，仅留存比对结果，符合《个人信息保护法》要求。

二、核验流程

①用户在小程序内点击「人脸核验」按钮，调用wx.startFacialRecognitionVerify接口；②微信弹出官方人脸核验组件，用户完成活体检测（眨眼/摇头）与人脸比对；③微信返回核验结果（通过/未通过）+核验流水号，平台留存比对结果与流水号（不留存人脸图像）；④核验结果同步至平台用户系统，完成实名认证。整个流程在微信生态内完成，平台不接触人脸图像原始数据。

三、与第7.5节人脸信息合规链路的联动

本方案与第7.5节人脸信息合规链路完全一致：①PIA评估——微信官方人脸核验已通过PIA评估，平台复用其评估结论；②单独同意——人脸核验前弹出独立授权弹窗，用户单独勾选同意《人脸信息处理声明》；③不落地存储——原始人脸图像不落地存储，仅留存比对结果；④第三方供应商——微信官方为人脸核验服务商，已签署数据处理协议。

| 步骤 | 步骤名称 | 获取信息 | 技术方案 | 合规要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 微信授权登录 | 获取OpenID、昵称、头像 | 微信SDK | 基础信息，无需额外授权 |
| L2 | 手机号实名认证 | 获取经运营商实名认证的手机号 | 微信手机号快速验证组件 | 须用户主动点击授权按钮 |
| L3 | 身份证OCR识别 | 获取姓名、身份证号、出生日期 | 腾讯云慧眼/阿里云实人认证 | 用于年龄校验与实名存档 |
| L4 | 人脸活体核验 | 比对身份证照片与本人人脸 | 腾讯云慧眼/阿里云实人认证 | 【早期版本】须单独同意+PIA评估+原始图像不落地 |
| L5 | 年龄校验 | 比对出生日期与当前日期，确认≥18周岁 | 系统自动计算 | 未满18周岁一律拒绝注册 |
| L6 | 紧急联系人填写 | 至少1名紧急联系人（须实名微信用户） | 用户手动填写+系统校验 | 用于安全报备紧急联络 |

### 3.1.2 信用分体系

明确信用分初始值、加减规则、恢复机制与防刷措施。

信用分是平台用户与耍伴的唯一信用评级指标，初始值为800分，满分1000分，及格线600分。信用分采用跨角色共享设计，用户身份与耍伴身份user_credit_score与partner_credit_score双字段独立存储（见第2.2节V11），但加分与减分规则按角色分别计算。信用分低于600分时，用户端限制下单（须预付全款），耍伴端暂停接单权限；低于400分时，账号临时冻结，须完成信用修复任务后方可恢复。

| 规则项 | 分值 | 触发效果 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始值 | 800分 | — | 新用户注册通过实名认证后自动获得 |
| 满分 | 1000分 | — | 信用分上限，超出部分转换为信用勋章 |
| 及格线 | 600分 | 限制下单（须预付全款）、暂停接单 | 须完成信用修复任务恢复至600分以上 |
| 冻结线 | 400分 | 账号临时冻结 | 须人工申诉+完成信用修复+等待30天观察期 |
| 加分项-履约 | +5分/次 | 耍伴按时完成履约 | 单日上限15分，防止刷分 |
| 加分项-好评 | +3分/次 | 获得5星好评 | 单日上限9分 |
| 加分项-举报奖励 | +10分/次 | 有效举报违规行为 | 经平台核实后发放 |
| 减分项-爽约 | -20分/次 | 用户或耍伴爽约 | 爽约3次暂停功能7天 |
| 减分项-差评 | -5分/次 | 获得2星及以下差评 | 连续3次差评暂停接单 |
| 减分项-违规 | -50分/次 | 违反平台红线 | 视严重程度可叠加处罚 |

信用恢复机制：①信用分低于600分的用户/耍伴，可通过完成「信用修复任务」恢复信用，包括：完成3次无违约履约（+15分）、通过合规知识考试（+10分）、参与平台公益服务（+5分）；②信用恢复任务每月最多完成1轮，防止快速刷分；③信用分低于400分的账号须人工申诉，客服审核通过后方可进入信用恢复流程；④为防止马太效应（高信用耍伴垄断订单），系统在推荐排序中对信用分850分以上的耍伴施加「订单密度衰减因子」，当某耍伴近7日接单量超过同城同场景中位数的2倍时，其推荐权重自动降低20%，为其他耍伴留出接单空间。

#### 信用分按角色独立计算、新耍伴前10单评价权重、新账号防刷机制

一、信用分按角色独立计算

原规则表述「信用分跨角色唯一」与「按角色分别计算」存在矛盾。修订后明确：同一用户的「用户身份信用分」与「耍伴身份信用分」独立计算、独立展示、独立加减，但共享同一基础分（初始800分）。具体规则：

- ① 基础分共享：用户首次注册时获得800分基础信用分，该分值同时作为用户身份与耍伴身份的初始信用分；

- ② 加减分独立：用户身份的加减分（如爽约、好评）仅影响用户身份信用分；耍伴身份的加减分（如履约质量、耍伴差评）仅影响耍伴身份信用分。两个信用分独立变化、互不污染；

- ③ 等级判定独立：用户身份信用分决定用户等级（普通用户/优质用户/黑卡用户），耍伴身份信用分决定耍伴等级（L1-L4），两个等级独立判定；

- ④ 冻结联动：当任一身份信用分降至冻结线（400分）以下时，该身份功能冻结，另一身份不受影响。但若用户身份信用分被冻结，该用户不可切换为耍伴身份（因切换需用户身份正常）；

- ⑤ 展示规则：个人中心分别展示「用户信用分」与「耍伴信用分」两个数值，耍伴卡片仅展示耍伴信用分，用户主页仅展示用户信用分。

二、新耍伴前10单评价权重调整

原规则中新耍伴前10单评价权重×0.5，但这会导致新耍伴信用分增长过慢、难以晋级。修订后采用「渐进式权重」机制：

- ① 前5单：评价权重×0.3（防刷优先，新耍伴评价对信用分影响极小）；

- ② 第6-10单：评价权重×0.6（逐步恢复，开始积累真实信用数据）；

- ③ 第11单起：评价权重×1.0（正常权重，信用分正常加减）；

- ④ 防刷补充：前10单中若出现同一用户重复评价（同一用户对同一耍伴评价≥2次），系统自动剔除重复评价并触发风控审查。

三、新账号防刷机制

原规则「新账号评价权重×0.5」过于简单，无法有效防刷。修订后采用「新账号多维风控」机制：

- ① 新账号定义：注册时间＜30天或累计履约＜5单的账号均视为新账号；

- ② 评价权重：新账号的评价权重×0.5（保留原规则），但增加「评价内容风控审查」——新账号的评价文字内容须经AI语义分析，检测刷评/恶意差评特征；

- ③ 交易限制：新账号单日最多发起3笔订单，单笔金额上限500元，超出须人工审核；

- ④ 设备指纹：新账号须绑定设备指纹，同一设备注册的新账号超过3个时触发风控审查；

- ⑤ 转正条件：新账号完成5单正常履约且无风控告警后，自动转为正常账号，评价权重恢复×1.0。

#### 耍伴信用分初始化时机（P1）

针对耍伴身份信用分（partner_credit_score）初始化时机未明确的问题，本节补充初始化规则，确保耍伴等级判定逻辑清晰。

耍伴信用分初始化规则：

① partner_credit_score（耍伴身份信用分）在用户通过耍伴认证之日初始化，初始值为800分；

② 认证通过前，该字段不参与任何耍伴等级判定（默认按NULL处理，系统自动判定为「认证未完成」）；

③ 认证通过后，partner_credit_score与user_credit_score独立累计、独立加减，两者互不污染；

④ 若耍伴认证被撤销（如连续3次考试未通过、严重违规被取消耍伴资格），partner_credit_score字段重置为NULL，不再参与等级判定，待重新通过认证后重新初始化为800分。

本规则与第2.2节信用分存储架构、第1.6.1节认证未通过时身份显示规则完全一致，共同构成信用分双身份机制的完整定义。

#### 信用分原文残留修正与术语表更新

①单元测试覆盖率≥60%；②接口自动化测试——覆盖支付/分账/退款/提现等资金接口；③资金对账测试——支付-分账-提现三方一致性校验；④安全渗透测试——第三方渗透测试报告作为上线前置条件。

十、测试策略

①基础数据字典——12类场景/认证标签/系统评价模板/行政区划等必须为可配置数据（数据库配置表或JSON），禁止硬编码进前端代码；②灰度策略——按城市（首发成都，稳定后扩杭州/武汉）+按身份（先C端用户，再C端搭子，最后B端机构）+按订单类型（先公益订单验证流程，再开放商业订单）；③回滚机制——灰度失败时的数据回滚与服务降级SOP，15分钟内可回滚。

九、数据初始化与灰度发布

①1万DAU——2台4核8G应用服务器+1台4核16G MySQL+1台2核4G Redis，月成本约3000元；②10万DAU——4台8核16G应用服务器+1台8核32G MySQL主从+1台4核8G Redis集群+1台4核8G ES，月成本约1.5万元；③100万DAU——8台16核32G应用服务器+MySQL集群+Redis集群+ES集群，月成本约5万元。压测方案：IM并发压测+支付峰值压测+匹配算法耗时压测。非功能需求验收基准：首屏≤1.5秒、API P95≤300ms、并发≥5000 QPS。

八、容量规划与性能预估

①数据库——跨可用区主从+每日自动快照+异地备份，RTO≤30分钟，RPO≤5分钟；②关键配置——风控规则/抽成矩阵/Feature Flag多副本存储（配置中心+本地缓存）；③外部依赖故障——微信支付/保险故障时的本地事务补偿机制；④故障切换SOP——明确故障切换流程与演练计划，每季度演练一次。

七、灾备与数据备份

①订阅消息——小程序一次性订阅机制，用户授权率预估60%，兜底触达方案（短信/服务通知/微信客服消息）；②后台运行限制——安全报备30秒心跳在用户锁屏或小程序后台后JS停止执行，须补充服务端轮询+短信兜底方案；③分包加载——小程序包体积控制与分包策略（业务包/IM包/地图包分离），主包≤2MB；④审核风险——人脸核身/支付分账/IM内容审核等能力的类目要求与审核驳回预案（备选类目方案见第7.3节）。

六、微信小程序平台技术约束

①P0告警（支付回调失败率>1%/IM延迟P99>3s/安全报备心跳丢失>5min）——立即电话通知值班工程师+技术主管；②P1告警（风控误判率>15%/客服工单超时率>5%/极速提现预算使用率>80%）——企业微信/短信通知运营负责人；③P2告警（API错误率>5%/数据库主从延迟>1s）——站内工单，24h内处理；④全链路追踪——订单/支付/IM核心链路须注入TraceID，支持跨服务追踪。

五、监控告警与可观测性

①MVP二期（Day 41-80）——上线规则引擎版风控（关键词匹配+正则+行为阈值），作为AI模型未就绪时的兜底；②MVP三期（Day 81-120）——灰度AI语义模型（BERT），逐步替换规则引擎；③特征工程——初期采用离线T+1批量计算，避免引入Flink/Spark的运维复杂度；④模型A/B测试——10%流量灰度，对比误判率/召回率，自动回滚机制；⑤模型熔断——AI服务超时或准确率<80%时，自动切回规则引擎。

四、AI风控模型与MVP时间线对齐

①成本重算——1万DAU月费约500元，10万DAU月费约2万元（微信云开发按量付费，无免费额度）；②容量红线——消息延迟P99>3秒或丢包率>0.1%时，触发自动切换至微信云开发实时数据推送的预案；③消息可靠性——消息ACK机制+离线消息策略（用户上线后拉取）+多端同步+消息去重（防重复推送）；④缓冲层设计——小程序与云开发数据库之间增加本地缓存队列，应对瞬时写入高峰。

三、IM容量评估与降级路径

Level 1（IM消息延迟>3s）——自动切换为「短信提醒+轮询拉取」兜底；Level 2（支付回调积压>1000笔）——异步补偿队列（MQ）削峰填谷，延迟通知；Level 3（保险API超时>10s）——平台兜底临时生效，标记为「待补投保」；Level 4（搜索服务不可用）——降级为数据库LIKE查询+手动刷新。限流：QPS超过阈值时，API网关按用户/IP/接口限流，返回429+重试时间。

二、分级降级策略表

①保险未签约——走「风险保证金兜底」分支，保费由平台承担，履约期间保险临时生效，标记为「待补投保」；②税务代扣未开通——走「T+7结算+搭子自行申报」过渡方案，平台不代扣但须留存收入明细；③人脸核验未获批——自动降级为腾讯云慧眼/阿里云实人认证，用户无感知；④分账比例受限（30%上限）——走「电商收付通」或「平台直收直付+对公转账」分支。实现要求：开关配置化，可在B端后台一键切换，切换时须记录审计日志。

一、外部依赖降级策略（Feature Flag）

本章定义平台外部依赖降级策略（Feature Flag）、高并发降级限流与监控告警方案，确保核心链路稳定性。

本章定义平台传输加密、存储加密、防护机制与权限控制方案，作为安全开发的工程规范。

一、传输加密

①全站HTTPS——TLS 1.2+，禁用SSLv3/TLSv1.0/TLSv1.1；②敏感字段额外加密——身份证号/银行卡号/手机号在传输时额外AES-256加密；③证书管理——使用Let's Encrypt或阿里云SSL证书，自动续期。

二、存储加密

①密码哈希——bcrypt（cost=12）或Argon2；②身份证/银行卡号——AES-256加密存储，密钥由KMS（密钥管理服务）管理；③手机号——脱敏存储（138****8888）+加密存储双份；④生物特征——人脸图像不落地存储，仅留存比对结果。

三、防护机制

①SQL注入——100%参数化查询（MyBatis预编译），禁止SQL拼接；②XSS——输入过滤（HTML标签转义）+输出编码（Content-Type正确设置）；③CSRF——Token校验（SameSite Cookie+CSRF Token）；④接口限流——Sentinel或Kong网关限流，按用户/IP/接口维度；⑤越权防护——每个接口校验当前用户是否有权操作目标资源（如订单须校验order.user_id==current_user_id）。

四、权限控制（B端RBAC）

①角色-资源-操作映射——角色（管理员/运营/财务）×资源（订单/搭子/结算/数据）×操作（查看/编辑/删除/导出）；②敏感接口越权防护——机构管理员仅可查询本机构数据（SQL层面WHERE org_id=current_org_id）；③权限审计——所有权限变更操作记录审计日志，留存3年。

五、安全审计与渗透测试

①安全审计——每季度进行一次安全审计，覆盖代码审计+配置审计+日志审计；②渗透测试——上线前须通过第三方渗透测试，出具渗透测试报告作为上线前置条件；③漏洞响应——发现高危漏洞24小时内修复，中危7天内修复，低危30天内修复。

| 编号 | 渠道 |  |  |  | 功能 |  |  |  |  |  |  |  | 响应时效 |  |  |  |  | 适用场景 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设置项 |  |  |  |  | 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 默认状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 字段 |  |  | 可否修改 |  |  | 修改规则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展示规则 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 功能 |  |  |  |  | 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 入口 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 功能 |  |  |  | 功能内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 考核类型 |  |  | 考核时机 |  |  |  | 考核内容 |  |  |  |  |  |  |  | 及格标准 |  |  | 不及格处理 |  |  |  |  |  |  |
| 配置项 |  |  | 配置内容 |  |  |  |  |  |  |  | 配置方式 |  |  |  |  | 匹配效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 功能模块 |  |  |  | 功能内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维度 |  |  | 核心指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上报频率 |  |  |  | 数据平台 |  |  |  |  |  |
| 风控评分 |  | 风险等级 |  |  | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 处置方式 |  |  |  |  | 恢复条件 |  |  |  |  |  |
| 维度 |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  | 检测方法 |  |  |  |  |  |  | 异常判定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维度 | 维度名称 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 权重 |  | 处置规则 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环节 |  |  | 规则 |  |  |  |  |  |  |  | 处理方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行方 |  |  |  |  |
| 保障项 |  |  | 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 步骤名称 |  |  |  | 触发条件 |  |  |  |  | SLA |  |  | 处理方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环节 |  |  | 机制 |  |  |  |  |  |  |  |  | 目的 |  |  |  |  |  |  | 技术保障 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测维度 |  |  |  | 检测规则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处置方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审级 | 处理人 |  |  | 处理流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处理时效 |  |  | 处置权限 |  |  |  |  |  |  |
| 取消时机 |  |  |  | 取消方 |  |  |  | 退款比例 |  |  |  |  | 退款时效 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 状态码 | 状态名称 |  |  |  | 进入条件 |  |  |  |  |  |  | 离开条件 |  |  |  |  |  |  | 超时规则 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 步骤名称 |  |  |  | 资金流向 |  |  |  |  |  |  | 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  | 时效 |  |  |  |
| 消息类型 |  | 审核方案 |  |  |  |  |  |  | 审核时效 |  |  |  |  | 审核重点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认项 | 确认名称 |  |  |  |  | 确认内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认规则 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 模板名称 |  |  |  | 模板内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发送方向 |  |  | 回复方式 |  |  |  |  |  |  |
| 字段名 |  |  | 类型 |  | 可选值/限制 |  |  |  |  |  |  |  | 必填 |  | 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 字段 |  | 展示内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 展示规则 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权重因子 |  |  | 默认权重 |  |  | 可调范围 |  |  | 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 认证项 |  |  |  |  | 认证内容 |  |  |  |  |  |  |  | 技术方案 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| HC1 | 帮助中心 |  |  |  | 常见问题/使用指南/规则说明/合规知识 |  |  |  |  |  |  |  | 自助查阅 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| HC2 | 在线客服 |  |  |  | IM在线客服（7×24小时） |  |  |  |  |  |  |  | ≤30秒首次响应 |  |  |  |  | 一般咨询 |  |  |  |  |  |  |
| HC3 | 电话客服 |  |  |  | 客服热线（7×24小时） |  |  |  |  |  |  |  | ≤15秒接通 |  |  |  |  | 紧急咨询 |  |  |  |  |  |  |
| HC4 | 意见反馈 |  |  |  | 提交意见/建议/bug反馈 |  |  |  |  |  |  |  | ≤24小时回复 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| HC5 | 投诉举报 |  |  |  | 提交投诉/举报 |  |  |  |  |  |  |  | ≤1小时首次响应 |  |  |  |  | 按SLA处理 |  |  |  |  |  |  |
| HC6 | 纠纷申诉 |  |  |  | 发起纠纷仲裁/风控申诉 |  |  |  |  |  |  |  | 按仲裁流程 |  |  |  |  | 一审-二审-终审 |  |  |  |  |  |  |
| HC7 | 紧急求助 |  |  |  | 履约中紧急求助按钮 |  |  |  |  |  |  |  | 即时响应 |  |  |  |  | 安全事件 |  |  |  |  |  |  |
| HC8 | 客服记录 |  |  |  | 查看历史客服沟通记录 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | 支持导出 |  |  |  |  |  |  |
| SS1 | 登录密码 |  |  |  |  | 设置/修改登录密码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 默认开启 |  |  |  |  |  |  |  |
| SS2 | 指纹/面容登录 |  |  |  |  | 开启指纹/面容快速登录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 默认关闭，用户可选开 |  |  |  |  |  |  |  |
| SS3 | 支付密码 |  |  |  |  | 设置/修改支付密码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 默认开启，支付时须输入 |  |  |  |  |  |  |  |
| SS4 | 支付指纹/面容 |  |  |  |  | 开启指纹/面容快速支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 默认关闭，用户可选开 |  |  |  |  |  |  |  |
| SS5 | 设备管理 |  |  |  |  | 查看/管理已登录设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持远程退出 |  |  |  |  |  |  |  |
| SS6 | 位置共享权限 |  |  |  |  | 控制安全报备期间的位置共享 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 默认开启（安全报备期间） |  |  |  |  |  |  |  |
| SS7 | 个人信息展示 |  |  |  |  | 控制个人信息对其他用户的展示范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 默认最小展示 |  |  |  |  |  |  |  |
| SS8 | 消息通知 |  |  |  |  | 控制各类消息的通知方式（推送/短信/静默） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 默认推送+短信 |  |  |  |  |  |  |  |
| SS9 | 免打扰时段 |  |  |  |  | 设置免打扰时段（如23:00–07:00） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 默认开启 |  |  |  |  |  |  |  |
| SS10 | 账号注销 |  |  |  |  | 注销账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 须二次确认+30天冷静期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 头像 |  |  | 可修改 |  |  | 须通过审核（禁止涉黄/涉政/违规图片） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 昵称 |  |  | 可修改 |  |  | 须符合命名规范（≤10字，禁止敏感词） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 性别 |  |  | 可修改 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 出生日期 |  |  | 不可修改 |  |  | 实名认证时确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 实名姓名 |  |  | 不可修改 |  |  | 实名认证时确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 脱敏展示（如「张*明」） |  |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 不可修改 |  |  | 实名认证时确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 脱敏展示（如「3201**********1234」） |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号 |  |  | 可修改 |  |  | 须短信验证码确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 脱敏展示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 紧急联系人 |  |  | 可修改 |  |  | 须联系人短信确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 兴趣标签 |  |  | 可修改 |  |  | 影响个性化推荐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人简介 |  |  | 可修改 |  |  | ≤100字，须通过审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| P1 | 个人信息查阅 |  |  |  |  | 查看全部个人信息（实名信息/认证信息/订单记录/信用记录等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个人中心→隐私管理 |  |  |  |  |  |
| P2 | 个人信息导出 |  |  |  |  | 一键导出全部个人信息（JSON格式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个人中心→隐私管理→导出 |  |  |  |  |  |
| P3 | 个人信息更正 |  |  |  |  | 更正可修改的个人信息（昵称/头像/紧急联系人等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个人中心→对应信息→编辑 |  |  |  |  |  |
| P4 | 聊天记录管理 |  |  |  |  | 查看/删除自己的聊天记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IM→设置→聊天记录管理 |  |  |  |  |  |
| P5 | 隐私设置 |  |  |  |  | 控制个人信息展示范围/位置共享权限/推送通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个人中心→隐私设置 |  |  |  |  |  |
| P6 | 授权管理 |  |  |  |  | 查看/撤销已授权的第三方应用与权限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个人中心→授权管理 |  |  |  |  |  |
| P7 | 账号注销 |  |  |  |  | 注销账号，30天内删除个人信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个人中心→账号安全→注销 |  |  |  |  |  |
| W1 | 收益总览 |  |  |  | 今日收益/本周收益/本月收益/累计收益/可提现余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实时更新 |  |  |  |  |  |  |
| W2 | 收益明细 |  |  |  | 每笔订单的收入明细（订单号/金额/时间/场景/抽成/个税/实收） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持按时间/场景筛选 |  |  |  |  |  |  |
| W3 | 提现管理 |  |  |  | 提现至绑定的银行卡（微信支付分账子商户号→银行卡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T+1到账，单次最低10元 |  |  |  |  |  |  |
| W4 | 提现记录 |  |  |  | 历史提现记录（提现时间/金额/银行卡/状态） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持导出 |  |  |  |  |  |  |
| W5 | 发票管理 |  |  |  | 申请开具劳务报酬发票（平台代开） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电子发票，3个工作日内开具 |  |  |  |  |  |  |
| W6 | 完税证明 |  |  |  | 查看/下载代扣代缴完税证明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按月生成 |  |  |  |  |  |  |
| W7 | 冻结资金 |  |  |  | 查看被冻结的资金（风控冻结/纠纷冻结）及解冻条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实时更新 |  |  |  |  |  |  |
| W8 | 税务报表 |  |  |  | 查看月度/年度收入与纳税汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持导出，用于年度汇算 |  |  |  |  |  |  |
| W9 | 银行卡管理 |  |  |  | 绑定/解绑/更换提现银行卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 须实名一致 |  |  |  |  |  |  |
| 首次上岗考核 |  |  | 认证通过时 |  |  |  | 平台规则+安全规范+服务标准+合规知识 |  |  |  |  |  |  |  | 80分及格 |  |  | 不及格可补考1次 |  |  |  |  |  |  |
| 季度复考 |  |  | 每季度一次 |  |  |  | 规则更新+案例学习+服务标准 |  |  |  |  |  |  |  | 80分及格 |  |  | 不及格暂停接单，7天后可补考 |  |  |  |  |  |  |
| 年度复考 |  |  | 每年一次 |  |  |  | 全面考核+新规学习+合规更新 |  |  |  |  |  |  |  | 80分及格 |  |  | 不及格暂停接单，须重新完成培训 |  |  |  |  |  |  |
| 专项复考 |  |  | 场景规则更新时 |  |  |  | 对应场景的规则更新 |  |  |  |  |  |  |  | 80分及格 |  |  | 不及格暂停该场景接单 |  |  |  |  |  |  |
| 违规后复考 |  |  | 违规处罚后 |  |  |  | 违规相关规则+合规知识 |  |  |  |  |  |  |  | 80分及格 |  |  | 须复考通过后方可恢复接单 |  |  |  |  |  |  |
| 场景配置 |  |  | 选择可接单的场景（如仅接陪诊+学习） |  |  |  |  |  |  |  | 多选，须为已认证场景 |  |  |  |  | 仅匹配已选场景的订单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时段配置 |  |  | 设置可接单时段（如工作日18:00–22:00，周末全天） |  |  |  |  |  |  |  | 按天/按时段配置 |  |  |  |  | 仅匹配时段内的订单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价配置 |  |  | 设置最低可接单价（如≥50元/小时） |  |  |  |  |  |  |  | 数字输入 |  |  |  |  | 仅匹配单价≥设置的订单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 距离配置 |  |  | 设置最大可接单距离（如≤10km） |  |  |  |  |  |  |  | 数字输入 |  |  |  |  | 仅匹配距离≤设置的订单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户性别偏好 |  |  | 设置可接单的用户性别（不限/男/女） |  |  |  |  |  |  |  | 单选 |  |  |  |  | 仅匹配符合偏好的用户 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接单上限 |  |  | 设置每日最大接单量（如≤3单/天） |  |  |  |  |  |  |  | 数字输入 |  |  |  |  | 达到上限后停止推荐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 休息模式 |  |  | 一键暂停接单（如外出/生病时） |  |  |  |  |  |  |  | 开关 |  |  |  |  | 暂停期间不接收任何订单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BW1 | 订单管理 |  |  |  | 待接单/待履约/履约中/已完成/已取消 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接单/取消/查看详情 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BW2 | 收入管理 |  |  |  | 今日收入/本周收入/本月收入/累计收入/提现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提现至银行卡（T+1到账） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BW3 | 信用管理 |  |  |  | 当前信用分/信用变化记录/信用修复任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查看明细/完成修复任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BW4 | 安全管理 |  |  |  | 安全报备/一键报警/紧急联系人管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开启报备/报警/编辑联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BW5 | 认证管理 |  |  |  | 已获认证/待认证/认证过期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查看/续期/新增认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BW6 | 评价管理 |  |  |  | 收到评价/发出评价/评价回复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查看/回复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BW7 | 申诉管理 |  |  |  | 风控处置/投诉/申诉记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发起申诉/查看进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BW8 | 日程管理 |  |  |  | 今日/本周/本月日程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日历视图/提醒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户增长 |  |  | DAU/MAU/新增注册/留存率/活跃度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日/周/月 |  |  |  | 微信数据分析+自建BI |  |  |  |  |  |
| 交易转化 |  |  | 需求发布量/匹配成功率/下单转化率/支付转化率/客单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日/周/月 |  |  |  | 自建BI |  |  |  |  |  |
| 履约质量 |  |  | 履约完成率/爽约率/好评率/投诉率/纠纷率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日/周/月 |  |  |  | 自建BI |  |  |  |  |  |
| 安全风控 |  |  | 风控触发次数/拦截率/误报率/漏报率/申诉率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日/周/月 |  |  |  | 自建BI |  |  |  |  |  |
| 商业变现 |  |  | GMV/抽成收入/保险收入/增值服务收入/客单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日/周/月 |  |  |  | 自建BI |  |  |  |  |  |
| ≥80分 |  | 正常 |  |  | 无限制 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 60–79分 |  | 低风险 |  |  | 正常使用，加强监测 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 40–59分 |  | 中风险 |  |  | 限制功能（禁止广场广播、须预付全款） |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统自动 |  |  |  |  | 7天后自动恢复（若无新增违规） |  |  |  |  |  |
| 30–39分 |  | 高风险 |  |  | 临时冻结账号72小时+强制人工复核 |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统自动+人工复核 |  |  |  |  | 72小时后人工复核通过则解冻 |  |  |  |  |  |
| <30分 |  | 极高风险 |  |  | 临时冻结账号15天+强制人工复核+申诉通道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统自动+人工复核 |  |  |  |  | 15天后须申诉通过方可解冻 |  |  |  |  |  |
| 严重违规 |  | 红线违反 |  |  | 临时冻结账号30天+强制人工复核+申诉通道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工处置 |  |  |  |  | 30天后须申诉通过方可解冻；收益冻结而非清空 |  |  |  |  |  |
| D1-内容语义 |  | IM消息/需求描述/评价内容/举报内容 |  |  |  |  |  |  | AI语义分析+关键词匹配+情感分析 |  |  |  |  |  |  | 涉黄/涉政/涉暴/联系方式/违规引流→扣分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D2-社交行为 |  | 注册行为/登录行为/浏览行为/互动行为 |  |  |  |  |  |  | 行为序列分析+异常模式检测 |  |  |  |  |  |  | 批量注册/机器人行为/异常活跃→扣分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D3-交易异常 |  | 交易频率/金额分布/退款率/跳单嫌疑 |  |  |  |  |  |  | 统计分析+异常值检测+关联分析 |  |  |  |  |  |  | 高频交易/异常金额/高退款率/跳单→扣分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D4-履约违规 |  | 爽约记录/取消记录/差评记录/投诉记录 |  |  |  |  |  |  | 历史行为统计+趋势分析 |  |  |  |  |  |  | 爽约/取消/差评/投诉→扣分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D5-账号设备 |  | 设备指纹/IP地址/多账号关联/虚拟号码 |  |  |  |  |  |  | 设备指纹+IP风险+关联分析 |  |  |  |  |  |  | 多账号/风险IP/虚拟号码→扣分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D1 | 身份真实性 |  |  |  | 实名认证+人脸核验+设备指纹+IP风险 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20分 |  | 身份造假直接0分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D2 | 行为合规性 |  |  |  | 注册行为+下单行为+履约行为+举报记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25分 |  | 异常行为模式扣分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D3 | 内容安全性 |  |  |  | IM消息+需求描述+评价内容+举报内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25分 |  | 违规内容实时拦截 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D4 | 交易合理性 |  |  |  | 交易频率+金额分布+退款率+跳单嫌疑 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20分 |  | 异常交易模式扣分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D5 | 社交关系链 |  |  |  | 紧急联系人+社交账号+关系链异常 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10分 |  | 虚假关系链扣分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 撤保-订单取消 |  |  | 订单取消时保险自动撤保 |  |  |  |  |  |  |  | 保险费用全额退还至平台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统自动处理 |  |  |  |  |
| 撤保-订单改期 |  |  | 订单改期时保险自动撤保并重新投保 |  |  |  |  |  |  |  | 保险费用按新订单重新计算 |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统自动处理 |  |  |  |  |
| 撤保-订单完成 |  |  | 订单正常完成后保险不可撤保 |  |  |  |  |  |  |  | 保险费用不退还 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 理赔-出险报案 |  |  | 出险后用户/耍伴通过平台报案 |  |  |  |  |  |  |  | 客服15分钟内响应 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平台客服+保险公司 |  |  |  |  |
| 理赔-材料提交 |  |  | 用户/耍伴提交理赔材料（医疗证明/报警记录等） |  |  |  |  |  |  |  | 材料齐全后5个工作日内审核 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保险公司审核 |  |  |  |  |
| 理赔-审核赔付 |  |  | 保险公司审核材料并确定赔付金额 |  |  |  |  |  |  |  | 审核通过后3个工作日内赔付 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保险公司直付 |  |  |  |  |
| 理赔-直付机制 |  |  | 赔付金由保险公司直接支付至受益人账户 |  |  |  |  |  |  |  | 不经过平台中转，提升效率与信任 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保险公司直付 |  |  |  |  |
| 理赔-争议处理 |  |  | 用户/耍伴对理赔结果有异议 |  |  |  |  |  |  |  | 可向保险公司申诉或向银保监会投诉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保险公司+监管 |  |  |  |  |
| 理赔-平台协助 |  |  | 平台提供订单记录/安全报备/IM记录等证据 |  |  |  |  |  |  |  | 协助用户/耍伴完成理赔 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平台客服 |  |  |  |  |
| 被保险人 |  |  | 用户+耍伴（双方均覆盖） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双方均为被保险人，保障对等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障范围 |  |  | 人身意外伤害+第三方责任+财产损失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 履约期间发生的意外事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保额 |  |  | 人身意外最高30万元/人，第三方责任最高10万元/单，财产损失最高2万元/单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按场景与订单金额动态调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保费 |  |  | 订单金额的2%–3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由平台统一支付，用户与耍伴无需额外购买 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投保方式 |  |  | 订单生成时自动投保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一单一保，无需用户操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理赔流程 |  |  | 出险→平台客服报案→保险公司审核→赔付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 客服协助报案，简化用户操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理赔时效 |  |  | 材料齐全后5个工作日内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保险公司承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免赔条款 |  |  | 故意行为/违法犯罪/既往症/酒驾等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准免赔条款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E1 | 紧急求助触发 |  |  |  | 用户/耍伴点击紧急求助 |  |  |  |  | — |  |  | 系统立即向紧急联系人发送求助短信+通知平台客服 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E2 | 客服首次响应 |  |  |  | 平台客服收到求助通知 |  |  |  |  | ≤30秒 |  |  | 客服立即拨打求助方电话确认情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E3 | 情况评估 |  |  |  | 客服与求助方沟通 |  |  |  |  | ≤3分钟 |  |  | 评估是否需要报警/医疗/保险介入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E4 | 报警协助 |  |  |  | 确认需报警 |  |  |  |  | ≤5分钟 |  |  | 客服协助拨打110，提供求助方实时位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E5 | 医疗协助 |  |  |  | 确认需医疗 |  |  |  |  | ≤5分钟 |  |  | 客服协助拨打120，提供求助方位置与情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E6 | 保险报案 |  |  |  | 确认涉及保险理赔 |  |  |  |  | ≤15分钟 |  |  | 客服向保险公司报案，启动理赔流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E7 | 事件跟进 |  |  |  | 应急处理完成后 |  |  |  |  | 持续跟进至事件解决 |  |  | 客服每30分钟跟进一次，直至确认安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E8 | 事件归档 |  |  |  | 事件解决后 |  |  |  |  | 24小时内 |  |  | 完成事件报告，归档备查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入口管控 |  |  | 安全报备入口仅在订单「履约中」状态显示，履约前后不可见 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防止非履约场景误用 |  |  |  |  |  |  | 系统状态校验 |  |  |  |  |  |
| 主动报备-开启 |  |  | 用户/耍伴点击「开启安全报备」按钮，弹窗确认后开启 |  |  |  |  |  |  |  |  | 须主动确认，防止误触 |  |  |  |  |  |  | 二次确认弹窗 |  |  |  |  |  |
| 主动报备-关闭 |  |  | 履约结束后自动关闭，用户/耍伴不可手动关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防止耍伴诱导用户关闭报备 |  |  |  |  |  |  | 系统自动控制 |  |  |  |  |  |
| 紧急求助-触发 |  |  | 点击「紧急求助」按钮，触发10秒倒计时 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10秒内可撤销，防止误触 |  |  |  |  |  |  | 10秒倒计时+撤销按钮 |  |  |  |  |  |
| 紧急求助-撤销 |  |  | 10秒倒计时内点击「撤销」可取消求助 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防止误触造成不必要的紧急联系 |  |  |  |  |  |  | 倒计时内可撤销 |  |  |  |  |  |
| 紧急求助-执行 |  |  | 10秒倒计时结束后，系统向紧急联系人发送求助短信+通知客服 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确保真实紧急情况得到响应 |  |  |  |  |  |  | 短信+客服通知 |  |  |  |  |  |
| 位置共享-可选 |  |  | 位置共享为可选项，用户/耍伴可选择是否开启 |  |  |  |  |  |  |  |  | 尊重用户隐私选择权 |  |  |  |  |  |  | 用户自主选择 |  |  |  |  |  |
| 位置共享-精度 |  |  | 位置共享精度为「街区级」（约100米精度），非精确GPS定位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平衡安全与隐私 |  |  |  |  |  |  | 精度降级处理 |  |  |  |  |  |
| 位置共享-停止 |  |  | 履约结束后位置共享自动停止 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防止位置信息持续采集 |  |  |  |  |  |  | 系统自动控制 |  |  |  |  |  |
| 预警短信-上限 |  |  | 紧急联系人预警短信每日上限3条，防止短信轰炸 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防止系统故障或误用导致短信轰炸 |  |  |  |  |  |  | 频率限制 |  |  |  |  |  |
| 预警短信-脱敏 |  |  | 短信使用平台虚拟号码，不暴露求助方真实手机号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保护隐私 |  |  |  |  |  |  | 虚拟号码 |  |  |  |  |  |
| 预警短信-内容 |  |  | 短信内容包含：求助方昵称+实时位置+订单信息+平台客服电话 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提供足够信息便于紧急联系人响应 |  |  |  |  |  |  | 预设模板 |  |  |  |  |  |
| AF1 | 同IP检测 |  |  |  | 同一IP地址对同一耍伴的多次好评视为刷分嫌疑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同IP好评>2次/月触发审核 |  |  |  |  |  |  |  |
| AF2 | 同设备检测 |  |  |  | 同一设备指纹对同一耍伴的多次好评视为刷分嫌疑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同设备好评>2次/月触发审核 |  |  |  |  |  |  |  |
| AF3 | 集中好评检测 |  |  |  | 耍伴短时间内收到大量好评视为刷分嫌疑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1小时内好评>5次触发审核 |  |  |  |  |  |  |  |
| AF4 | 集中差评检测 |  |  |  | 耍伴短时间内收到大量差评视为恶意差评嫌疑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1小时内差评>3次触发审核 |  |  |  |  |  |  |  |
| AF5 | 新账号检测 |  |  |  | 新注册账号的好评/差评权重降低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注册<7天的账号评价权重×0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| AF6 | 未履约评价检测 |  |  |  | 未实际履约的订单不可评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统校验订单状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| AF7 | 评价内容检测 |  |  |  | 评价内容经AI语义分析，模板化/复制粘贴评价视为无效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AI检测相似度>80%视为无效 |  |  |  |  |  |  |  |
| AF8 | 双向匿名 |  |  |  | 双方同时评价且互不可见，防止「你给我好评我给你好评」交易 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价窗口48小时，超时默认4星 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一审 | 普通客服 |  |  | 受理纠纷→调取IM记录/安全报备/订单记录→初步调解→出具一审判决 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤24小时 |  |  | 退款/部分退款/驳回/信用调整（≤20分） |  |  |  |  |  |  |
| 二审 | 高级客服 |  |  | 任一方对一审判决不服→升级至高级客服→重新审查→出具二审判决 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤48小时 |  |  | 退款/部分退款/驳回/信用调整（≤50分）/临时冻结（≤7天） |  |  |  |  |  |  |
| 终审 | 仲裁委员会 |  |  | 任一方对二审判决不服→升级至仲裁委员会（3人小组）→终审裁决→不可再申诉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤5个工作日 |  |  | 全部处置权限（含永久封禁，须仲裁委员会全票通过） |  |  |  |  |  |  |
| 履约前≥24小时 |  |  |  | 用户主动取消 |  |  |  | 全额退款 |  |  |  |  | 即时 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约前4–24小时 |  |  |  | 用户主动取消 |  |  |  | 退款80% |  |  |  |  | 即时 |  |  |  | 20%补偿耍伴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约前<4小时 |  |  |  | 用户主动取消 |  |  |  | 退款50% |  |  |  |  | 即时 |  |  |  | 50%补偿耍伴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约前任意时间 |  |  |  | 耍伴主动取消 |  |  |  | 全额退款+平台赔付20% |  |  |  |  | 即时 |  |  |  | 平台从风险保证金赔付 |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约中 |  |  |  | 双方协商取消 |  |  |  | 按已完成比例结算 |  |  |  |  | 24小时内 |  |  |  | 客服介入确认比例 |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约中 |  |  |  | 因安全事件中断 |  |  |  | 全额退款+保险理赔 |  |  |  |  | 保险理赔后3个工作日内 |  |  |  | 触发保险流程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约后 |  |  |  | 质量投诉成立 |  |  |  | 部分或全额退款 |  |  |  |  | 客服仲裁后24小时内 |  |  |  | 按仲裁结果执行 |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 | 待支付 |  |  |  | 用户确认订单详情后 |  |  |  |  |  |  | 用户完成支付 |  |  |  |  |  |  | 30分钟未支付自动取消 |  |  |  |  |  |
| S2 | 已支付待履约 |  |  |  | 用户完成支付后 |  |  |  |  |  |  | 到达约定服务时间 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| S3 | 履约中 |  |  |  | 【早期版本】双端履约开始确认后 |  |  |  |  |  |  | 双端履约结束确认 |  |  |  |  |  |  | 安全报备自动开启 |  |  |  |  |  |
| S4 | 部分完成 |  |  |  | 履约因故中断但部分服务已提供 |  |  |  |  |  |  | 双方协商一致或客服仲裁 |  |  |  |  |  |  | 须客服介入确认部分完成比例 |  |  |  |  |  |
| S5 | 履约中断 |  |  |  | 履约因突发情况中断（如安全事件） |  |  |  |  |  |  | 客服介入处理 |  |  |  |  |  |  | 触发保险理赔流程 |  |  |  |  |  |
| S6 | 待评价 |  |  |  | 双端履约结束确认后 |  |  |  |  |  |  | 双方完成评价或评价窗口超时 |  |  |  |  |  |  | 48小时评价窗口 |  |  |  |  |  |
| S7 | 已完成 |  |  |  | 评价完成或评价窗口超时 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 资金分账释放 |  |  |  |  |  |
| S8 | 已取消 |  |  |  | 用户主动取消或超时取消 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 按取消规则退款 |  |  |  |  |  |
| S9 | 已退款 |  |  |  | 取消/纠纷/仲裁后退款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 资金原路退回 |  |  |  |  |  |
| S10 | 已关闭 |  |  |  | 纠纷处理完毕或订单生命周期结束 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 最终状态，不可变更 |  |  |  |  |  |
| F1 | 用户支付 |  |  |  | 微信支付 |  |  |  |  |  |  | 资金进入平台微信支付商户号（备付金托管） |  |  |  |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |
| F2 | 担保持有 |  |  |  | 微信支付备付金账户 |  |  |  |  |  |  | 资金在备付金账户中托管，不进入平台自有账户 |  |  |  |  |  |  |  |  | 订单履约期间 |  |  |  |
| F3 | 分账指令 |  |  |  | 平台系统→微信支付分账接口 |  |  |  |  |  |  | 系统按规则计算分账比例并发送分账指令 |  |  |  |  |  |  |  |  | 订单完成后 |  |  |  |
| F4 | 耍伴收入到账 |  |  |  | 微信支付→耍伴子商户号 |  |  |  |  |  |  | 扣除平台抽成后的耍伴收入进入耍伴子商户号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分账指令后即时 |  |  |  |
| F5 | 平台收入到账 |  |  |  | 微信支付→平台子商户号 |  |  |  |  |  |  | 平台抽成收入进入平台子商户号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分账指令后即时 |  |  |  |
| F6 | 耍伴提现 |  |  |  | 耍伴子商户号→耍伴银行卡 |  |  |  |  |  |  | 耍伴主动发起提现，微信支付完成风控校验后到账 |  |  |  |  |  |  |  |  | T+1 |  |  |  |
| 文本 |  | 腾讯云TMS文本审核 |  |  |  |  |  |  | 实时 |  |  |  |  | 涉黄/涉政/涉暴/联系方式/违规引流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图片 |  | 腾讯云IMS图片审核+OCR |  |  |  |  |  |  | 实时 |  |  |  |  | 涉黄/涉暴/二维码/联系方式截图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 语音 |  | ASR转文本+TMS审核 |  |  |  |  |  |  | 准实时（<3秒） |  |  |  |  | 涉黄/涉暴/联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 视频 |  | 抽帧+图片审核 |  |  |  |  |  |  | 异步（<30秒） |  |  |  |  | 涉黄/涉暴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件 |  | 文件类型检测+内容审核 |  |  |  |  |  |  | 异步 |  |  |  |  | 恶意文件/违规内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认1 | 服务时间确认 |  |  |  |  | 日期+开始时间+结束时间+时长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双方须确认时间一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认2 | 服务地点确认 |  |  |  |  | 详细地址+地图定位+集合点说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双方须确认地点一致且为公共场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认3 | 服务内容确认 |  |  |  |  | 场景类型+具体服务事项+禁止事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双方须确认服务范围一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认4 | 费用明细确认 |  |  |  |  | 服务费+保险费+平台抽成+总金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双方须确认费用无误 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TM1 | 时间确认 |  |  |  | 「请问您方便在X月X日X时-X时提供服务吗？」 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耍伴→用户 |  |  | 结构化选项：方便/不方便/需调整 |  |  |  |  |  |  |
| TM2 | 地点确认 |  |  |  | 「服务地点是XXX吗？集合点在哪里？」 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耍伴→用户 |  |  | 结构化选项：是/否/需调整 |  |  |  |  |  |  |
| TM3 | 内容确认 |  |  |  | 「服务内容为XXX，对吗？」 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耍伴→用户 |  |  | 结构化选项：是/否/需补充 |  |  |  |  |  |  |
| TM4 | 费用确认 |  |  |  | 「服务费用为XXX元，包含XXX，对吗？」 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耍伴→用户 |  |  | 结构化选项：是/否/需调整 |  |  |  |  |  |  |
| TM5 | 特殊需求 |  |  |  | 「您有特殊需求需要提前告知吗？」 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耍伴→用户 |  |  | 结构化选项：无/有（选择后填写预设选项） |  |  |  |  |  |  |
| TM6 | 到达提醒 |  |  |  | 「我已到达集合地点，请问您大概多久到？」 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耍伴→用户 |  |  | 结构化选项：5分钟/10分钟/15分钟/已到 |  |  |  |  |  |  |
| TM7 | 取消申请 |  |  |  | 「抱歉，因XXX原因需要取消，是否同意？」 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双方 |  |  | 结构化选项：同意/不同意/需协商 |  |  |  |  |  |  |
| TM8 | 改期申请 |  |  |  | 「因XXX原因需要改期至X月X日，是否方便？」 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双方 |  |  | 结构化选项：方便/不方便/需调整 |  |  |  |  |  |  |
| 场景类型 |  |  | 单选 |  | 就医陪诊/学习陪伴/生活协助/出行陪伴/线上陪伴（MVP-V1一期开放场景，见第1.4节） |  |  |  |  |  |  | 必填 |  | 决定匹配权重与耍伴 | 资质要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求标题 |  |  | 文本 |  | ≤20字 |  |  |  |  |  |  |  | 必填 |  | 广场展示标题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求描述 |  |  | 文本 |  | ≤500字 |  |  |  |  |  |  |  | 必填 |  | 详细说明陪伴需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务日期 |  |  | 日期 |  | 未来1–30天内 |  |  |  |  |  |  |  | 必填 |  | 须满足时间红线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务时间 |  |  | 时间 |  | 06:00–23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 必填 |  | 须满足时间红线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务时长 |  |  | 下拉 |  | 1/2/3/4/6/8小时或自定义 |  |  |  |  |  |  |  | 必填 |  | 影响费用计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务地点 |  |  | 地址 |  | 同城公共场所 |  |  |  |  |  |  |  | 必填 |  | 须满足场所红线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人数 |  |  | 数字 |  | 1–3人 |  |  |  |  |  |  |  | 必填 |  | 默认1人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费用预算 |  |  | 数字 |  | 10–500元/小时 |  |  |  |  |  |  |  | 必填 |  | 参考市场指导价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耍伴性别偏好 |  |  | 单选 |  | 不限/男/女 |  |  |  |  |  |  |  | 选填 |  | 不影响匹配权重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耍伴标签偏好 |  |  | 多选 |  | 系统推荐标签 |  |  |  |  |  |  |  | 选填 |  | 影响标签匹配权重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 撮合模式 |  |  | 单选 |  | 定向邀约/广场广播/智能派单 |  |  |  |  |  |  |  | 必填 |  | 【早期版本】新增字段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 头像 |  | 耍伴认证头像（人脸核验通过后设置，不可随意更换） |  |  |  |  |  |  |  |  | 圆形，80×80px |  |  |  |  | 防止虚假头像 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 昵称 |  | 耍伴昵称（须符合平台命名规范，禁止敏感词） |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤10字 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性别/年龄 |  | 性别+年龄段（如「女·25岁」） |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | 年龄段而非精确年龄，保护隐私 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 距离 |  | 耍伴与用户/需求地点的实时距离 |  |  |  |  |  |  |  |  | 如「2.3km」 |  |  |  |  | 实时计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 场景标签 |  | 耍伴已认证的场景标签（如「陪诊」「健身」） |  |  |  |  |  |  |  |  | 最多展示3个 |  |  |  |  | 仅展示已认证场景 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价 |  | 耍伴报价区间（如「50–80元/小时」） |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | 展示区间而非固定价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信用分 |  | 耍伴当前信用分（如「850分」）+等级标识 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | 实时更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 准时率 |  | 耍伴历史准时到达率（如「98%」） |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | 近30天数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 好评率 |  | 耍伴历史好评率（如「95%」） |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | 近30天数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计订单 |  | 耍伴累计完成订单数（如「128单」） |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人简介 |  | 耍伴自我介绍 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤100字 |  |  |  |  | 须通过审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荣誉勋章 |  | 耍伴获得的荣誉（月度之星/安全标兵等） |  |  |  |  |  |  |  |  | 最多展示3个 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证标识 |  | 实名认证/人脸核验/背景审查/专项认证标识 |  |  |  |  |  |  |  |  | 图标展示 |  |  |  |  | 增强信任 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 场景匹配度 |  |  | 30% |  |  | 20%–40% |  |  | 耍伴场景认证与用户需求场景的匹配程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信用分 |  |  | 25% |  |  | 15%–35% |  |  | 耍伴信用分越高，权重越大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 距离 |  |  | 20% |  |  | 10%–30% |  |  | 耍伴与需求地点的物理距离，越近权重越大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 价格匹配 |  |  | 10% |  |  | 5%–20% |  |  | 耍伴报价与用户预算的匹配程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标签匹配 |  |  | 10% |  |  | 5%–15% |  |  | 耍伴标签与用户偏好的匹配程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 历史好评率 |  |  | 5% |  |  | 0%–10% |  |  | 耍伴历史好评率越高，权重越大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 订单密度衰减 |  |  | 动态 |  |  | — |  |  | 【早期版本】防马太效应，近7日接单过多的耍伴权重降低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BA1 | 人脸核验 |  |  |  |  | 身份证+人脸活体比对 |  |  |  |  |  |  |  | 腾讯云慧眼 |  |  |  |  |  | 确保实名真实 |  |  |  |  |
| BA2 | 背景审查 |  |  |  |  | 公安不良记录+失信被执行人+限制消费人员 |  |  |  |  |  |  |  | 第三方背调服务商 |  |  |  |  |  | 【早期版本】三维度核查 |  |  |  |  |
| BA3 | 场景专项认证-陪诊 |  |  |  |  | 陪诊服务规范培训+考试 |  |  |  |  |  |  |  | 平台自建+对齐GB/T 47801—2026 |  |  |  |  |  | 陪诊场景强制 |  |  |  |  |
| BA4 | 场景专项认证-健身 |  |  |  |  | 健身教练资格证或同等资质 |  |  |  |  |  |  |  | 国职/NSCA/ACE等证书 |  |  |  |  |  | 健身场景强制 |  |  |  |  |
| BA5 | 场景专项认证-心理 |  |  |  |  | 心理健康知识培训+考试 |  |  |  |  |  |  |  | 平台自建 |  |  |  |  |  | 情绪陪伴场景强制 |  |  |  |  |
| BA6 | 综合考试 |  |  |  |  | 平台规则+安全规范+服务标准+合规知识 |  |  |  |  |  |  |  | 平台自建在线考试 |  |  |  |  |  | 80分及格，不及格可补考1次 |  |  |  |  |

①支付下单——Idempotency Key=pay:orderId:userId；②退款——Idempotency Key=refund:orderId:userId；③分账——Idempotency Key=split:orderId:partnerId；④提现——Idempotency Key=withdraw:partnerId:applyTime；⑤投保——Idempotency Key=insurance:orderId；⑥撤保——Idempotency Key=cancelInsurance:orderId；⑦改期——Idempotency Key=changeTime:orderId:newTime。

六、资金接口幂等键定义

①时间戳+Nonce+签名验证——请求须携带timestamp（5分钟有效）+nonce（随机串，Redis缓存5分钟防重放）+signature（HMAC-SHA256签名）；②签名算法——signature=HMAC-SHA256(secret, method+path+timestamp+nonce+body)；③校验顺序——时间戳有效性→Nonce唯一性→签名正确性。

五、防重放机制

①幂等键生成规则——Idempotency Key=业务标识+用户ID+时间窗口（5分钟），如pay:123456:202609041530；②幂等窗口期——5分钟内相同幂等键的重复请求返回首次结果（不重复执行）；③重复请求处理——返回首次执行的完整结果，response header携带X-Idempotent-Replay:true标识。

四、幂等设计

①JWT+微信登录态双令牌——access_token（有效期2小时）+refresh_token（有效期7天）；②敏感接口二次鉴权——支付/提现/改期等接口须二次输入支付密码或短信验证码；③接口限流——按用户ID（100次/分钟）+按IP（1000次/分钟）+按接口维度限流，超限返回429。

三、鉴权方案

按业务域分类，全局唯一：①用户域（10xxxx）——100001参数错误、100002用户不存在、100003认证失败；②订单域（20xxxx）——200001订单不存在、200002状态非法、200003超时；③支付域（30xxxx）——300001支付失败、300002退款失败、300003分账失败；④风控域（40xxxx）——400001风控拦截、400002申诉失败；⑤IM域（50xxxx）——500001消息发送失败、500002消息撤回超时。

二、错误码字典

①RESTful风格——GET查询/POST创建/PUT更新/DELETE删除；②统一返回结构——{code:200, message:"success", data:{}, traceId:"xxx"}；③接口路径——/v1/模块/资源（如/v1/order/create）；④版本管理——API路径含版本号，版本升级时保留旧版本3个月。

一、统一API风格

本章定义平台统一API风格、错误码字典、鉴权方案与幂等设计，作为接口开发的工程规范。

| 阶段 |  | DAU范围 |  |  | 技术方案 |  | 月费 |  | 并发能力 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷启动期 |  | <1万 |  |  | 微信云开发实时数据推送 |  | 约500元 |  | 1000并发会话 |  |
| 成长期 |  | 1-10万 |  |  | 微信云开发（扩容） |  | 约2000-5000元 |  | 1万并发会话 |  |
| 成熟期 |  | >10万 |  |  | 腾讯云IM PaaS |  | 约1-5万元 |  | 百万级并发 |  |
| 实体 |  |  | 表名 |  |  | 核心字段 |  |  | 关联关系 |  |
| 用户 |  |  | user_account |  |  | id, openid, phone, real_name, id_card, face_verified, user_credit_score, partner_credit_score, status |  |  | 1:N → user_auth_log（认证日志） |  |
| 耍伴 |  |  | partner_profile |  |  | id, user_id, partner_level, scenes(JSON), service_config(JSON), is_online, last_location |  |  | N:1 → user_account |  |
| 需求 |  |  | demand |  |  | id, user_id, scene_type, title, description, service_time, location, budget, status |  |  | 1:N → demand_match（匹配记录） |  |
| 订单 |  |  | order_main |  |  | id, order_no, demand_id, user_id, partner_id, scene_type, amount, status, paid_at, started_at, ended_at |  |  | 1:1 → order_detail, 1:N → order_status_log |  |
| 订单详情 |  |  | order_detail |  |  | id, order_id, service_time, service_address, service_content(JSON), fee_detail(JSON) |  |  | 1:1 → order_main |  |
| 支付流水 |  |  | pay_transaction |  |  | id, order_id, user_id, amount, pay_type, wx_transaction_id, status, paid_at |  |  | N:1 → order_main |  |
| 分账记录 |  |  | pay_split |  |  | id, transaction_id, partner_id, split_amount, split_ratio, status, split_at |  |  | N:1 → pay_transaction |  |
| 提现记录 |  |  | pay_withdraw |  |  | id, partner_id, amount, fee, tax, net_amount, bank_card_no, status, applied_at, arrived_at |  |  | N:1 → user_account |  |
| 信用分日志 |  |  | credit_score_log |  |  | id, user_id, role(user/partner), action, score_change, current_score, reason, created_at |  |  | N:1 → user_account |  |
| 安全报备 |  |  | safety_report |  |  | id, order_id, user_id, partner_id, gps_location, checkin_time, status, created_at |  |  | N:1 → order_main |  |
| 保险保单 |  |  | insurance_policy |  |  | id, order_id, policy_no, coverage_amount, premium, status, created_at, expire_at |  |  | 1:1 → order_main |  |
| 风控事件 |  |  | risk_event |  |  | id, user_id, partner_id, event_type, risk_score, action, status, created_at |  |  | N:1 → user_account |  |
| 表名 |  |  | 索引名 |  |  | 索引字段 |  |  | 用途 |  |
| user_account |  |  | uk_openid |  |  | openid(UNIQUE) |  |  | 微信登录查询 |  |
| user_account |  |  | idx_phone |  |  | phone |  |  | 手机号查询 |  |
| order_main |  |  | uk_order_no |  |  | order_no(UNIQUE) |  |  | 订单号查询 |  |
| order_main |  |  | idx_user_status |  |  | user_id, status |  |  | 用户订单列表 |  |
| order_main |  |  | idx_partner_status |  |  | partner_id, status |  |  | 耍伴订单列表 |  |
| order_main |  |  | idx_scene_status |  |  | scene_type, status |  |  | 场景订单统计 |  |
| pay_transaction |  |  | idx_order |  |  | order_id |  |  | 订单支付查询 |  |
| pay_transaction |  |  | idx_wx_txn |  |  | wx_transaction_id |  |  | 微信支付回调 |  |
| credit_score_log |  |  | idx_user_created |  |  | user_id, created_at |  |  | 信用分变更记录 |  |
| safety_report |  |  | idx_order_time |  |  | order_id, checkin_time |  |  | 安全报备查询 |  |
| 状态码 |  |  |  | 状态名称 |  |  |  | 说明 |  |  |
| S0 |  |  |  | 待支付 |  |  |  | 用户提交订单未支付 |  |  |
| S1 |  |  |  | 待确认 |  |  |  | 耍伴确认订单 |  |  |
| S2 |  |  |  | 已支付待履约 |  |  |  | 资金进入担保账户 |  |  |
| S2.5 |  |  |  | 改期处理中 |  |  |  | 改期操作临时态 |  |  |
| S3 |  |  |  | 履约中 |  |  |  | 双端确认履约开始 |  |  |
| S3.5 |  |  |  | 履约中断 |  |  |  | 履约过程中因异常中断 |  |  |
| S4 |  |  |  | 部分完成 |  |  |  | 履约因故中断但部分服务已提供 |  |  |
| S5 |  |  |  | 已完成 |  |  |  | 履约正常结束 |  |  |
| S6 |  |  |  | 已取消 |  |  |  | 任一方取消 |  |  |
| S7 |  |  |  | 已退款 |  |  |  | 退款流程完成 |  |  |
| S8 |  |  |  | 已评价 |  |  |  | 双方完成评价 |  |  |
| S9 |  |  |  | 评价超时 |  |  |  | 48小时未评价，系统默认4星 |  |  |
| S10 |  |  |  | 已关闭 |  |  |  | 订单终态 |  |  |
| S10.5 |  |  |  | 争议处理中 |  |  |  | 评价后15天内发起投诉仲裁 |  |  |
| 场景编码 |  |  | 场景名称 |  |  | 是否线上 |  |  | 备注 |  |
| medical_escort |  |  | 就医陪诊 |  |  | 否 |  |  | 对齐GB/T 47801—2026 |  |
| errand_assist |  |  | 办事陪同 |  |  | 否 |  |  | — |  |
| errand_run |  |  | 跑腿代办 |  |  | 否 |  |  | — |  |
| study_companion |  |  | 学习陪伴 |  |  | 否 |  |  | — |  |
| emotion_companion |  |  | 情绪陪伴 |  |  | 否 |  |  | 含心理危机检测 |  |
| fitness_companion |  |  | 健身陪伴 |  |  | 否 |  |  | 含公园/体育场 |  |
| life_assist |  |  | 生活陪伴 |  |  | 否 |  |  | — |  |
| online_voice |  |  | 线上语音陪伴 |  |  | 是 |  |  | TRTC语音通话 |  |
| online_video |  |  | 线上视频陪伴 |  |  | 是 |  |  | TRTC视频通话 |  |
| 等级编码 |  |  | 等级名称 |  |  | 信用分区间 |  |  | 单日加分上限 |  |
| L1 |  |  | 新手耍伴 |  |  | 600-799 |  |  | 10分 |  |
| L2 |  |  | 标准耍伴 |  |  | 800-899 |  |  | 15分 |  |
| L3 |  |  | 优质耍伴 |  |  | 900-949 |  |  | 20分 |  |
| L4 |  |  | 金牌耍伴 |  |  | 950-1000 |  |  | 25分 |  |
| 变更类型 |  |  | 审批级别 |  |  | 执行时间 |  |  | 回滚要求 |  |
| 新增表/字段 |  |  | 技术负责人 |  |  | 任意时间 |  |  | 须配套回滚脚本 |  |
| 修改字段类型 |  |  | 技术负责人+DBA |  |  | 低峰期 |  |  | 须数据备份+回滚脚本 |  |
| 删除字段/表 |  |  | 技术负责人+DBA+产品 |  |  | 维护窗口 |  |  | 须数据备份+回滚脚本+数据归档 |  |
| 索引变更 |  |  | DBA |  |  | 低峰期 |  |  | 须监控性能影响 |  |
| 参数名称 |  |  |  | 参数值 |  |  |  | 说明 |  |  |
| 迁移工具 |  |  |  | Flyway |  |  |  | Java生态 |  |  |
| 版本命名 |  |  |  | V{日期}_{序号}__{描述}.sql |  |  |  | 标准化命名 |  |  |
| 脚本存储 |  |  |  | Git仓库db/migration目录 |  |  |  | 版本管理 |  |  |
| 生产环境备份 |  |  |  | mysqldump或RDS快照 |  |  |  | 迁移前必备 |  |  |
| 回滚脚本 |  |  |  | 强制配套 |  |  |  | 每个迁移脚本须有回滚 |  |  |
| 阶段 |  |  | 接口名称 |  |  | 接口路径 |  |  | 功能描述 |  |
| Try |  |  | 支付资源预留 |  |  | POST /v1/pay/tcc/try |  |  | 冻结用户支付金额，锁定订单状态为S2.5改期处理中 |  |
| Confirm |  |  | 支付确认 |  |  | POST /v1/pay/tcc/confirm |  |  | 实际扣减用户金额，订单状态变更为S2已支付待履约，触发分账 |  |
| Cancel |  |  | 支付取消 |  |  | POST /v1/pay/tcc/cancel |  |  | 释放冻结金额，订单状态回滚至S0待支付 |  |
| 阶段 |  |  | 接口名称 |  |  | 接口路径 |  |  | 功能描述 |  |
| Try |  |  | 分账资源预留 |  |  | POST /v1/split/tcc/try |  |  | 计算分账金额，冻结耍伴子商户号待入账金额 |  |
| Confirm |  |  | 分账确认 |  |  | POST /v1/split/tcc/confirm |  |  | 调用微信支付分账API，实际划转资金至耍伴子商户号 |  |
| Cancel |  |  | 分账取消 |  |  | POST /v1/split/tcc/cancel |  |  | 释放冻结的分账金额，资金退回平台账户 |  |
| 阶段 |  |  | 接口名称 |  |  | 接口路径 |  |  | 功能描述 |  |
| Try |  |  | 退款资源预留 |  |  | POST /v1/refund/tcc/try |  |  | 计算退款金额，冻结平台退款资金 |  |
| Confirm |  |  | 退款确认 |  |  | POST /v1/refund/tcc/confirm |  |  | 调用微信支付退款API，资金原路退回用户 |  |
| Cancel |  |  | 退款取消 |  |  | POST /v1/refund/tcc/cancel |  |  | 释放冻结的退款资金，订单状态恢复 |  |
| 参数名称 |  |  |  | 参数值 |  |  |  | 说明 |  |  |
| 事务管理器 |  |  |  | Seata（阿里云托管版） |  |  |  | TCC分布式事务协调 |  |  |
| Try阶段超时 |  |  |  | 30秒 |  |  |  | 超时自动Cancel |  |  |
| Confirm/Cancel超时 |  |  |  | 60秒 |  |  |  | 超时自动重试3次 |  |  |
| 事务日志留存 |  |  |  | 3年 |  |  |  | 满足合规审计 |  |  |
| 幂等键 |  |  |  | tcc_transaction_id |  |  |  | 全局唯一事务ID |  |  |
| 参数名称 |  |  |  | 参数值 |  |  |  | 说明 |  |  |
| 数据库版本 |  |  |  | MySQL 8.0 |  |  |  | 主从同步，双可用区部署 |  |  |
| 字符集 |  |  |  | utf8mb4 |  |  |  | 支持emoji |  |  |
| 排序规则 |  |  |  | utf8mb4_unicode_ci |  |  |  | — |  |  |
| 主键类型 |  |  |  | BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT |  |  |  | 禁止UUID作主键 |  |  |
| 金额字段类型 |  |  |  | DECIMAL(10,2) |  |  |  | 禁止FLOAT/DOUBLE |  |  |
| 分库分表策略 |  |  |  | 冷启动期单库单表 |  |  |  | 成长期按用户ID取模4库，成熟期按城市分库 |  |  |
| 索引数量上限 |  |  |  | 5个/表 |  |  |  | 影响写入性能 |  |  |
| 软删除字段 |  |  |  | is_deleted TINYINT |  |  |  | 0=未删除,1=已删除 |  |  |
| 接口编号 |  | 接口名称 |  |  | 方法 |  | 路径 |  | 说明 |  |
| API-001 |  | 微信登录 |  |  | POST |  | /v1/auth/wx-login |  | 微信授权登录 |  |
| API-002 |  | 实名认证 |  |  | POST |  | /v1/auth/real-name |  | 身份证+人脸核验 |  |
| API-003 |  | 耍伴认证 |  |  | POST |  | /v1/auth/partner |  | 耍伴资质审核 |  |
| API-004 |  | 发布需求 |  |  | POST |  | /v1/demands |  | 用户发布需求 |  |
| API-005 |  | 需求列表 |  |  | GET |  | /v1/demands |  | 广场需求列表 |  |
| API-006 |  | 智能匹配 |  |  | POST |  | /v1/match |  | 智能匹配耍伴 |  |
| API-007 |  | 创建订单 |  |  | POST |  | /v1/orders |  | 四确认后创建订单 |  |
| API-008 |  | 订单支付 |  |  | POST |  | /v1/orders/{id}/pay |  | 微信支付 |  |
| API-009 |  | 分账查询 |  |  | GET |  | /v1/orders/{id}/split |  | 分账记录 |  |
| API-010 |  | 提现申请 |  |  | POST |  | /v1/withdraw |  | 耍伴提现 |  |
| API-011 |  | 安全报备 |  |  | POST |  | /v1/safety/report |  | GPS打卡 |  |
| API-012 |  | 紧急求助 |  |  | POST |  | /v1/safety/sos |  | 一键求助 |  |
| API-013 |  | 保险投保 |  |  | POST |  | /v1/insurance/policy |  | 订单投保 |  |
| API-014 |  | 信用分查询 |  |  | GET |  | /v1/credit/score |  | 信用分 |  |
| API-015 |  | 评价提交 |  |  | POST |  | /v1/orders/{id}/evaluate |  | 订单评价 |  |
| 模块编号 |  |  |  | 模块名称 |  |  |  | 说明 |  |  |
| 10 |  |  |  | 用户模块 |  |  |  | 注册/登录/认证 |  |  |
| 11 |  |  |  | 耍伴模块 |  |  |  | 耍伴认证/接单配置 |  |  |
| 12 |  |  |  | 需求模块 |  |  |  | 需求发布/匹配 |  |  |
| 13 |  |  |  | 订单模块 |  |  |  | 订单创建/状态流转 |  |  |
| 14 |  |  |  | 支付模块 |  |  |  | 支付/分账/退款 |  |  |
| 15 |  |  |  | 提现模块 |  |  |  | 提现/税务 |  |  |
| 16 |  |  |  | IM模块 |  |  |  | 消息/会话 |  |  |
| 17 |  |  |  | 安全模块 |  |  |  | 安全报备/紧急求助 |  |  |
| 18 |  |  |  | 保险模块 |  |  |  | 投保/理赔 |  |  |
| 19 |  |  |  | 风控模块 |  |  |  | 风控评分/处置 |  |  |
| 20 |  |  |  | 信用分模块 |  |  |  | 加减分/等级 |  |  |
| 21 |  |  |  | 评价模块 |  |  |  | 评价/投诉 |  |  |
| 99 |  |  |  | 系统模块 |  |  |  | 通用错误 |  |  |
| 错误码 |  |  | 错误名称 |  |  | HTTP状态码 |  |  | 说明 |  |
| 0 |  |  | 成功 |  |  | 200 |  |  | 请求成功 |  |
| 990001 |  |  | 参数错误 |  |  | 400 |  |  | 请求参数校验失败 |  |
| 990002 |  |  | 未授权 |  |  | 401 |  |  | Token无效或过期 |  |
| 990003 |  |  | 禁止访问 |  |  | 403 |  |  | 无权限访问 |  |
| 990004 |  |  | 资源不存在 |  |  | 404 |  |  | 资源未找到 |  |
| 990005 |  |  | 请求过于频繁 |  |  | 429 |  |  | 触发限流 |  |
| 990006 |  |  | 系统错误 |  |  | 500 |  |  | 服务端异常 |  |
| 100001 |  |  | 手机号已注册 |  |  | 400 |  |  | 手机号重复 |  |
| 100002 |  |  | 人脸核验失败 |  |  | 400 |  |  | 人脸比对不通过 |  |
| 100003 |  |  | 未成年人禁止注册 |  |  | 400 |  |  | 年龄<18周岁 |  |
| 130001 |  |  | 订单已存在 |  |  | 400 |  |  | 重复下单 |  |
| 130002 |  |  | 订单状态非法 |  |  | 400 |  |  | 状态机跳转非法 |  |
| 140001 |  |  | 支付失败 |  |  | 400 |  |  | 微信支付失败 |  |
| 140002 |  |  | 分账失败 |  |  | 500 |  |  | 分账接口异常 |  |
| 140003 |  |  | 退款失败 |  |  | 500 |  |  | 退款接口异常 |  |
| 170001 |  |  | 安全报备超时 |  |  | 400 |  |  | 打卡超时 |  |
| 180001 |  |  | 保险投保失败 |  |  | 500 |  |  | 投保API异常 |  |
| 190001 |  |  | 风控拦截 |  |  | 400 |  |  | 风控评分过低 |  |
| 参数名称 |  |  |  | 参数值 |  |  |  | 说明 |  |  |
| 接口风格 |  |  |  | RESTful |  |  |  | GET/POST/PUT/DELETE |  |  |
| 响应格式 |  |  |  | JSON |  |  |  | 统一code/message/data结构 |  |  |
| 接口版本 |  |  |  | /v1/ |  |  |  | 版本升级保留旧版3个月 |  |  |
| Token有效期 |  |  |  | 2小时 |  |  |  | 刷新Token有效期7天 |  |  |
| 限流-用户 |  |  |  | 100次/分钟 |  |  |  | 按用户ID限流 |  |  |
| 限流-IP |  |  |  | 1000次/分钟 |  |  |  | 按IP限流 |  |  |
| 连接超时 |  |  |  | 5秒 |  |  |  | — |  |  |
| 读取超时 |  |  |  | 10秒 |  |  |  | 超时重试3次 |  |  |
| 幂等锁过期 |  |  |  | 24小时 |  |  |  | Redis SETNX实现 |  |  |
| 角色编码 |  |  | 角色名称 |  |  | 权限范围 |  |  | 数据范围 |  |
| user |  |  | C端用户 |  |  | 下单/支付/评价/查看自己的订单 |  |  | 仅自己的数据 |  |
| partner |  |  | C端耍伴 |  |  | 接单/履约/提现/查看自己的订单 |  |  | 仅自己的数据 |  |
| org |  |  | B端机构 |  |  | 员工管理/批量接单/统一结算 |  |  | 本机构数据 |  |
| buyer |  |  | B端采购方 |  |  | 批量下单/统一结算/进度跟踪 |  |  | 本企业数据 |  |
| cs |  |  | 客服 |  |  | 订单查询/纠纷处理/用户协助 |  |  | 全平台数据（脱敏） |  |
| ops |  |  | 运营 |  |  | 用户管理/耍伴管理/内容审核 |  |  | 全平台数据 |  |
| risk |  |  | 风控专员 |  |  | 风控配置/事件处理/申诉复核 |  |  | 全平台数据 |  |
| admin |  |  | 超级管理员 |  |  | 全部权限+系统配置 |  |  | 全平台数据 |  |
| 维度 |  | 维度名称 |  |  | 数据来源 |  | 权重 |  | 处置规则 |  |
| D1 |  | 身份真实性 |  |  | 实名认证+人脸核验+设备指纹+IP风险 |  | 20分 |  | 身份造假直接0分 |  |
| D2 |  | 行为合规性 |  |  | 注册行为+下单行为+履约行为+举报记录 |  | 25分 |  | 异常行为模式扣分 |  |
| D3 |  | 内容安全性 |  |  | IM消息+需求描述+评价内容+举报内容 |  | 25分 |  | 违规内容实时拦截 |  |
| D4 |  | 交易合理性 |  |  | 交易频率+金额分布+退款率+跳单嫌疑 |  | 20分 |  | 异常交易模式扣分 |  |
| D5 |  | 社交关系链 |  |  | 紧急联系人+社交账号+关系链异常 |  | 10分 |  | 虚假关系链扣分 |  |
| 日志类型 |  |  | 记录内容 |  |  | 留存期限 |  |  | 用途 |  |
| 操作日志 |  |  | 用户/耍伴/管理员的操作行为 |  |  | 1年 |  |  | 行为追溯 |  |
| 登录日志 |  |  | 登录时间/IP/设备/地理位置 |  |  | 1年 |  |  | 异常登录检测 |  |
| 交易日志 |  |  | 支付/分账/退款/提现流水 |  |  | 10年 |  |  | 财务对账+合规审计 |  |
| 风控日志 |  |  | 风控评分/处置/申诉记录 |  |  | 3年 |  |  | 风控审计 |  |
| 安全日志 |  |  | 安全报备/紧急求助/报警记录 |  |  | 3年 |  |  | 安全事件追溯 |  |
| 系统日志 |  |  | 接口调用/异常/性能指标 |  |  | 12个月 |  |  | 系统运维 |  |
| 网络日志 |  |  | 网络访问/防火墙日志 |  |  | 12个月 |  |  | 网络安全 |  |
| 参数名称 |  |  |  | 参数值 |  |  |  | 说明 |  |  |
| 传输加密 |  |  |  | TLS 1.2+ |  |  |  | 全站HTTPS |  |  |
| 存储加密 |  |  |  | AES-256 |  |  |  | 敏感字段加密 |  |  |
| 密码加密 |  |  |  | bcrypt+salt |  |  |  | 禁止明文存储 |  |  |
| 密钥轮换周期 |  |  |  | 90天 |  |  |  | KMS管理 |  |  |
| 登录失败锁定 |  |  |  | 5次/30分钟 |  |  |  | — |  |  |
| 风控及格线 |  |  |  | 60分 |  |  |  | 低于60分禁止下单 |  |  |
| 风控严重违规 |  |  |  | 30分 |  |  |  | 临时冻结30天 |  |  |
| 交易日志留存 |  |  |  | 10年 |  |  |  | 财务合规 |  |  |
| 风控日志留存 |  |  |  | 3年 |  |  |  | — |  |  |
| 安全日志留存 |  |  |  | 3年 |  |  |  | — |  |  |
| 网络日志留存 |  |  |  | 12个月 |  |  |  | 网络安全法要求 |  |  |
| 等保级别 |  |  |  | 等保2.0三级 |  |  |  | 上线前须通过测评 |  |  |
| 阶段 | DAU |  |  | 服务器配置 |  | 数据库配置 |  | Redis配置 |  | 月成本 |
| 冷启动期 | <1万 |  |  | 2台4核8G |  | 1台4核16G |  | 1台2核4G |  | 约3000元 |
| 成长期 | 1-10万 |  |  | 4台8核16G |  | 1台8核32G主从 |  | 1台4核8G集群 |  | 约1.5万元 |
| 成熟期 | >10万 |  |  | 8台16核32G |  | 2台16核64G主从 |  | 3台8核16G集群 |  | 约5万元 |
| 压测项 |  |  | 目标值 |  |  | 压测工具 |  |  | 说明 |  |
| API响应时间 |  |  | P95≤300ms |  |  | JMeter |  |  | 核心接口 |  |
| API响应时间 |  |  | P99≤500ms |  |  | JMeter |  |  | 核心接口 |  |
| 并发用户数 |  |  | ≥5000 |  |  | JMeter |  |  | 同时在线 |  |
| 订单创建TPS |  |  | ≥100 |  |  | JMeter |  |  | 峰值下单 |  |
| 支付峰值TPS |  |  | ≥50 |  |  | JMeter |  |  | 峰值支付 |  |
| IM消息吞吐 |  |  | ≥1000条/秒 |  |  | 自定义脚本 |  |  | 消息发送 |  |
| 匹配算法耗时 |  |  | ≤500ms |  |  | 自定义脚本 |  |  | 单次匹配 |  |
| 数据库查询 |  |  | ≤100ms |  |  | JMeter |  |  | 慢查询监控 |  |
| 参数名称 |  |  |  | 参数值 |  |  |  | 说明 |  |  |
| 支付重试次数 |  |  |  | 3次 |  |  |  | 间隔5s/10s/30s |  |  |
| 支付回调轮询 |  |  |  | 30秒 |  |  |  | 5分钟内未回调主动查询 |  |  |
| IM降级轮询 |  |  |  | 5秒 |  |  |  | IM不可用时HTTP轮询 |  |  |
| 人脸核验降级 |  |  |  | 人工审核24小时 |  |  |  | — |  |  |
| 保险投保重试 |  |  |  | 3次 |  |  |  | 平台兜底保险临时生效 |  |  |
| AI降级阈值 |  |  |  | 超时>5秒 |  |  |  | 降级为规则引擎 |  |  |
| 冷启动期服务器 |  |  |  | 2台4核8G |  |  |  | DAU<1万 |  |  |
| 成长期服务器 |  |  |  | 4台8核16G |  |  |  | DAU 1-10万 |  |  |
| 成熟期服务器 |  |  |  | 8台16核32G |  |  |  | DAU>10万 |  |  |
| 弹性伸缩阈值 |  |  |  | CPU>70%扩容 |  |  |  | CPU<30%缩容 |  |  |
| 接口限流-用户 |  |  |  | 100次/分钟 |  |  |  | — |  |  |
| 接口限流-IP |  |  |  | 1000次/分钟 |  |  |  | — |  |  |
| 熔断阈值 |  |  |  | 错误率>50% |  |  |  | 10秒后半开探测 |  |  |
| 灰度发布阶段 |  |  |  | 10%→50%→100% |  |  |  | 每阶段观察24小时 |  |  |
| 回滚触发-错误率 |  |  |  | >5% |  |  |  | 立即回滚 |  |  |
| 回滚触发-响应时间 |  |  |  | P95>1秒 |  |  |  | 观察30分钟 |  |  |

#### 新增术语：「S3.5 履约中断」——订单履约过程中因异常中断而进入的中间态，超时24小时未恢复自动转入S4，期间不触发保险理赔。「13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）状态机」——本平台订单的完整状态集合（S1–S10含S3.5、S10.5），详见第3.5.2节与附录B。

一、原文残留修正

第3.1.2节首段「跨角色共享设计…共享同一信用分池」修正为「跨角色独立设计…user_credit_score与partner_credit_score双字段独立存储」（与第2.2节V11一致）。附录A术语表「信用分」词条补充：「信用分按角色独立计算，user_credit_score（用户身份信用分）与partner_credit_score（耍伴身份信用分）以两个独立字段存储，初始值均为800分，独立累计、独立加减、互不污染」。

#### 信用分表述统一为「同一体系，双字段独立」

本节统一表述。

一、统一表述

全文信用分表述统一为：「同一体系，双字段独立存储与计算」。即用户身份与耍伴身份共享同一信用分体系（同一套评分规则、等级标准、展示框架），但信用分数值按角色独立计算、独立存储（user_credit_score与partner_credit_score双字段）、独立展示、独立加减，互不污染。

二、表述清理

①第1.6节「共用一套分数库」表述废止，统一为「同一体系，双字段独立」；②第1.6.1节、第2.2节、第3.1.2节三处表述完全一致；③开发团队在数据库设计阶段须以两个独立字段存储为准（user_credit_score与partner_credit_score），不得以单字段加角色标识的方式实现。本表述为信用分机制的唯一数据源（SSOT）。

### 3.1.3 耍伴认证体系

用户升级为耍伴须完成额外的认证流程，包括人脸核验、背景审查、场景专项认证与考试。所有认证信息采用加密存储，仅授权运营人员可查看。

MVP-V1一期仅实现场景专项认证：W1就医陪诊、W2学习陪伴、W8生活协助、W10出行陪伴、W11线上陪伴；W3/W7/W9对应的场景专项认证一期不做设计，不纳入开发范围。

背景审查须覆盖以下维度：①公安不良记录核查（通过第三方背调服务商，如腾讯背调/阿里背调）；②失信被执行人核查（中国执行信息公开网接口）；③限制消费人员核查；④学历学籍核验（学信网接口，可选）；⑤职业资格核验（如陪诊师资格证、健身教练证等，按场景要求）。背景审查结果分为「通过」「有条件通过」「不通过」三档，有条件通过者须签署额外承诺书方可接单。

考试未通过者不再「永久冻结接单权限」，改为「暂停接单权限，7天后可补考1次；补考仍未通过者，30天后可再次补考；累计3次未通过者，6个月后可重新申请」。补考期间用户身份不受影响，可正常下单。

### 3.1.4 用户博客与动态

用户博客与动态功能是平台增强用户粘性、建立信任关系、促进服务转化的核心内容功能。允许用户发布图文动态，并可绑定同步第三方社交平台内容，打造「服务+内容」的双轮驱动生态。

一、博客动态发布功能

①发布入口——用户在个人中心点击「发布动态」按钮进入动态发布页；②内容形式——支持图文动态（1-9张图片+文字描述，文字上限500字）；③内容规范——动态内容须符合平台内容规范，禁止涉黄、涉政、涉暴、违规引流等内容，发布前经AI内容安全审核（含图片OCR+文字NLP）；④场景标签——用户发布动态时可选择场景标签（如#就医陪诊#学习陪伴#情绪陪伴等），便于内容分类与检索；⑤关联订单——用户可将动态与已完成订单关联，展示真实服务体验，增强动态可信度。

二、第三方社交平台同步

①绑定平台——支持绑定微信视频号、小红书、抖音三个第三方社交平台；②同步规则——用户发布动态时可勾选「同步至第三方平台」，系统通过开放API将动态内容同步至已绑定的平台；③内容适配——同步时自动适配各平台的内容格式要求（如小红书限制图片数量、抖音须视频格式等），图片动态同步至抖音时自动生成图文轮播视频；④授权管理——用户须在各平台授权页单独授权同步权限，平台仅存储授权token，不存储第三方平台账号密码。

三、动态展示与互动

①个人主页展示——用户个人主页展示已发布的全部动态，按发布时间倒序排列；②耍伴卡片展示——耍伴的最新1条动态展示在耍伴卡片中（详见第3.2.3节）；③互动功能——用户可对动态点赞、评论、收藏，互动数据公开展示（点赞数、评论数）；④动态通知——耍伴发布新动态时，关注该耍伴的用户收到推送通知。

四、动态内容的风控与合规

①AI初审——动态发布后经AI内容安全审核（图片OCR+文字NLP），疑似违规内容拦截并转人工复审；②人工复审——AI初审标记的疑似违规动态由人工客服在2小时内复审，确认违规的删除并通知用户；③用户举报——其他用户可举报违规动态，平台在24小时内核实处理；④动态留存——动态在用户主页展示，用户可自行删除，删除后不可恢复（但风控审计数据留存90天）。

五、动态功能与信用分的联动

①发布动态不加分（避免刷动态刷分）；②动态被举报且确认违规的，信用分扣10分/次；③动态获得真实点赞（非刷赞）累计100个，信用分加5分（每月上限15分），鼓励优质内容创作；④动态关联订单且获得好评的，该动态在耍伴卡片中优先展示，提升耍伴曝光度。

#### 博客UGC内容风控与违规处置规则

一、多模态审核规则

①文本NLP审核——对动态文字内容进行NLP分析，检测涉黄、涉政、涉暴、违规引流、联系方式等违规内容；②图片OCR审核——对动态图片进行OCR识别，检测图片中的违规文字、违规图片（如色情、暴力、广告二维码）；③多模态关联审核——结合文字与图片内容进行关联分析，识别图文组合违规（如正常文字+违规图片）。

二、分级处置规则

①轻微违规（如非恶意广告引流）——动态屏蔽（仅发布者可见），通知用户修改，不扣信用分；②一般违规（如涉黄擦边内容）——动态删除，信用分扣10分，用户收到违规通知；③严重违规（如涉政、涉暴内容）——动态删除，信用分扣30分，临时冻结账号72小时；④永久违规（如多次严重违规或违法内容）——永久禁发动态，信用分扣50分，账号永久封禁。

三、人工复审队列与申诉通道

①人工复审队列——AI审核标记的疑似违规动态进入人工复审队列，人工客服在2小时内复审，复审结果通知用户；②申诉通道——用户对违规处置有异议的，可在7天内申诉，申诉由高级客服在24小时内复核，复核结果为最终结论。

#### 博客功能隐私设置

一、默认公开/仅粉丝可见

动态发布时支持选择隐私级别：①默认公开——所有用户可见，展示在个人主页与耍伴卡片；②仅粉丝可见——仅关注该用户的粉丝可见，不在广场展示；③仅自己可见——仅发布者可见，相当于私密日记。隐私级别在发布时选择，发布后可修改。

二、支持屏蔽用户

①屏蔽用户——用户可屏蔽指定用户，被屏蔽用户无法查看该用户的动态、无法发起IM沟通、无法下单；②屏蔽列表——用户可在隐私设置中管理屏蔽列表，随时添加或移除屏蔽用户；③屏蔽通知——被屏蔽用户不收到屏蔽通知（静默屏蔽），避免引发纠纷。

#### 博客动态加载性能优化

一、图片懒加载与压缩

①懒加载——耍伴卡片中的动态封面图采用懒加载，仅在用户滚动至可视区域时加载，减少首屏加载时间；②图片压缩——动态图片上传时自动压缩（封面图压缩至200KB以内，原图保留），展示时使用压缩图，查看详情时加载原图；③CDN加速——动态图片存储于CDN，按用户地理位置就近分发，降低图片加载延迟。

二、动态缓存策略

①耍伴卡片动态缓存——耍伴卡片的最新动态缓存于Redis（TTL 5分钟），5分钟内多次查看同一耍伴卡片不重复查询数据库；②个人主页动态分页——个人主页动态采用分页加载（每页10条），用户滚动至底部自动加载下一页，避免一次性加载全部动态导致性能问题。

#### 博客UGC专项内容审核规则

本节为博客功能单独制定内容审核规则。

一、审核维度

①图片审核——OCR识别图片中的违规文字（如广告二维码、违规引流信息）+图片分类识别（色情/暴力/广告）；②文字审核——NLP分析动态文字内容，检测涉黄/涉政/涉暴/违规引流/联系方式；③标签审核——动态的场景标签须符合白名单（如#就医陪诊#学习陪伴等），禁止自定义违规标签。

二、审核标准

①涉黄/涉政/涉暴内容——动态删除，信用分扣30分，临时冻结72小时；②违规引流（如微信号/手机号/QQ号）——动态屏蔽（仅发布者可见），通知修改，不扣信用分；③广告二维码/营销链接——动态删除，信用分扣10分；④正常内容——通过审核，公开展示。

三、审核流程

①AI初审——发布后即时AI审核（图片OCR+文字NLP），疑似违规转人工复审；②人工复审——人工客服2小时内复审，复审结果通知用户；③用户举报——其他用户可举报违规动态，平台24小时内核实处理；④动态留存——删除的动态风控审计数据留存90天。本规则为博客UGC内容审核的唯一数据源（SSOT）。

## 3.2 首页广场与智能匹配系统

### 3.2.1 首页信息架构

首页采用「场景入口+需求广场+个性化推荐」三段式信息架构。顶部为场景快捷入口（就医陪诊/学习陪伴/生活协助/出行陪伴/线上陪伴等；MVP-V1一期开放范围以第3.3.1节为准），中部为同城需求广场（展示最新发布的耍伴可接需求），底部为个性化推荐（根据用户历史行为推荐耍伴或场景）。首页须在首屏突出安全合规卖点，包括「官方认证耍伴」「全程保险兜底」「零静默定位」「资金担保交易」等核心信息。

### 3.2.2 智能匹配算法

匹配权重从「V5.0固化」改为「可配置」，并补充冷启动策略与权重落地说明。

智能匹配算法采用多因子加权评分模型，系统根据场景类型、用户偏好、耍伴画像、实时供需等多维度计算匹配分，按降序推荐Top-N耍伴。匹配权重支持运营后台动态配置，但核心权重（场景匹配、信用分、距离）的调整范围受限，防止运营误操作导致匹配质量下降。

冷启动策略：新注册耍伴（无历史订单）的匹配权重特殊处理：①前5单享受「新手流量扶持」，匹配权重临时提升15%，确保新耍伴能获得初始订单；②新手扶持期内，系统优先将低风险、标准化场景的订单派给新耍伴；③新手扶持期结束后，按正常权重参与匹配。新注册用户（无历史行为）的推荐策略：①默认按同城热门场景推荐；②引导用户填写兴趣标签后，切换为个性化推荐；③前3次下单提供「新手保障」，匹配失败时优先客服人工协助。

### 3.2.3 耍伴卡片标准化展示

补充耍伴卡片的标准化展示字段与展示规则，确保耍伴信息展示的一致性与可信度。

耍伴卡片是用户浏览与选择耍伴的核心信息载体，须采用标准化展示设计，确保信息完整、真实、可比。卡片在首页推荐、需求匹配结果、广场耍伴列表等位置统一展示，展示字段与展示规则须保持一致。所有展示数据须为系统实时计算的真实数据，禁止耍伴自行编辑或夸大。

#### 准时率与好评率计算口径统一

耍伴卡片中展示的「准时率」与「好评率」统一采用以下计算口径，全平台所有展示位（首页广场、搜索结果、订单详情等）均以此为准：

- ① 准时率 = 过去30天准时到达次数 ÷ 过去30天总履约次数 × 100%。其中「准时到达」指耍伴在约定时间前15分钟内到达指定地点（以安全报备GPS打卡时间为准）。若耍伴迟到超过15分钟，计为「不准时」。若过去30天总履约次数＜3次，准时率显示「数据积累中」不展示具体数值；

- ② 好评率 = 过去30天5星评价数 ÷ 过去30天总评价数 × 100%。其中「总评价数」包含用户主动评价与系统默认评价（默认4星评价不计入好评率分子，但计入分母）。若过去30天总评价数＜3条，好评率显示「数据积累中」；

- ③ 数据更新频率：两项指标每日凌晨2:00更新，取前30天滚动数据；

- ④ 展示精度：百分比保留整数位（如「98%」），不展示小数点；

- ⑤ 异常处理：若耍伴因不可抗力（如极端天气、交通管制）导致迟到，经客服核实后该次履约不计入「不准时」次数。

#### 默认评价好评率口径统一

一、唯一有效好评率口径

默认4星评价计入好评率统计（计入分子与分母），但权重×0.5（与主动评价区分）。好评率=过去30天（5星评价数×1+默认4星评价数×0.5）/过去30天总评价数×100%。本口径与第8.3节V11一致，第3.2.3节原「不计入分子计入分母」口径已调整。

#### 默认评价好评率口径原位改写

一、好评率口径原位改写

第3.2.3节好评率定义原位改写为：好评率=过去30天（5星评价数×1+默认4星评价数×0.5）/过去30天总评价数×100%。默认4星评价计入好评率统计（计入分子与分母），但权重×0.5。原「不计入分子计入分母」口径已调整，以本口径为准。本改写与第8.3节V11一致。

#### 耍伴卡片增加动态展示模块

针对用户博客与动态功能（第3.1.4节）上线后，耍伴卡片需展示用户最新博客动态以增强信任感的需求，本节在耍伴卡片中增加「动态展示」模块。

一、动态展示模块位置与内容

动态展示模块位于耍伴卡片的「信用分+履约数据」模块下方、「评价模块」上方，展示该耍伴最新发布的1条博客动态。展示内容包括：①动态封面图（用户发布动态的首图，无图则显示默认占位图）；②动态标题（最多显示20字，超出截断）；③发布时间（如「2小时前」「3天前」）；④「查看更多动态」入口（点击跳转至该耍伴的动态列表页）。

二、动态展示规则

①仅展示已通过内容安全审核的动态（含AI初审+人工复审通过的动态）；②动态展示按发布时间倒序，始终展示最新1条；③若耍伴未发布任何动态，该模块显示「暂无动态，去看看TA的服务吧」引导文案，不显示空白；④动态展示模块支持用户点击「点赞」与「评论」，增强互动性；⑤若动态被删除或被风控下架，模块自动切换至下一条动态。

三、动态展示与信任感增强

动态展示模块的核心价值是增强用户对耍伴的信任感：①通过动态内容展示耍伴的真实生活状态、服务场景、用户反馈，让用户在选择耍伴前更全面了解耍伴；②动态中的用户互动（点赞、评论）作为社交证明，提升耍伴的可信度；③动态展示模块与信用分、履约数据、评价模块共同构成耍伴卡片的「四维信任展示」，从数据、行为、口碑、内容四个维度全方位展示耍伴可信度。

#### 耍伴卡片信息层级优化

一、信息层级划分

耍伴卡片信息按重要性分为三级：①一级信息（首屏必现）——头像、昵称、信用分、场景标签、准时率、好评率；②二级信息（首屏可展开）——履约次数、服务单价、最新动态（1条）；③三级信息（点击查看详情）——完整评价列表、认证资质、历史动态。信息层级划分确保用户首屏即可获取决策关键信息。

二、卡片折叠与展开

①默认折叠——耍伴卡片默认展示一级信息，二级信息折叠；②点击展开——用户点击「查看更多」展开二级信息；③详情页跳转——用户点击卡片任意位置跳转至耍伴详情页，查看三级信息。折叠展开机制减少首屏信息过载，提升浏览效率。

#### 博客动态加载性能优化+AA制合规+评价窗口+极速提现熔断

针对评审报告-6指出的多项问题——博客动态加载性能、AA制支付合规、评价窗口空窗期、极速提现预算超支——本节集中补充。

一、博客动态加载性能优化（新增1）

耍伴卡片中嵌入动态信息可能影响列表页加载速度，优化方案：①懒加载——耍伴卡片的动态模块采用懒加载（滚动到可视区域时才加载），首屏不加载动态；②缓存——动态内容CDN缓存（TTL 10分钟），减少回源请求；③降级——动态加载失败时显示默认占位图，不阻塞卡片其他信息展示；④分页——动态列表页采用分页加载（每页10条），避免一次性加载过多动态。优化后列表页加载时间≤1.5秒（含动态模块）。

二、AA制场景支付合规（新增5）

AA制场景平台代收代付AA费用存在二清风险，修正为方案B：①AA费用（餐饮/门票/交通等共同消费）由用户与耍伴线下直接支付或当场景各自支付，平台不代收不担保；②用户须在订单完成后回传AA费用凭证（如小票照片/支付截图），平台仅做记录不参与资金流转；③耍伴服务费由平台担保交易与分账，适用第8.2节抽成矩阵；④若用户与耍伴就AA费用产生争议，平台提供沟通通道但不承担资金仲裁责任。本方案消除二清风险。

五、AA费用确认弹窗与《线下费用自理承诺书》（V15新增）

AA费用不代收的合规前提下，为降低线下支付纠纷与客服判责困难，增加以下产品机制：①下单确认页在涉及AA制场景时强制弹出「AA费用确认弹窗」，用户须勾选或填写预估AA费用区间（0-50元/50-200元/200元以上/自定义），确认后方可提交订单；②弹窗内嵌《线下费用自理承诺书》电子确认，用户确认「AA费用为线下共同消费，本人自行承担本人份额，平台不代收、不担保、不仲裁AA费用争议」，签署记录留存作为后续客服判责与仲裁的责任划分依据；③耍伴端同步展示用户确认的预估AA费用区间，减少履约时预期不一致；④订单完成后仍按既有规则回传AA费用凭证（小票照片/支付截图），平台仅做记录不参与资金流转；⑤本机制仅作告知与凭证留存，不改变AA费用平台不代收的合规口径（SSOT见本节第二项）。

三、评价窗口空窗期修正（新增6）

履约结束确认与评价窗口存在「订单已完成但无法评价」的空窗期，修正为：①履约结束确认后立即开启评价窗口（48小时），无空窗期；②评价窗口内用户可随时评价，超时系统默认4星评价；③争议处理期间（S10.5）评价窗口暂停，仲裁结束后恢复。本修正确保评价窗口与履约结束无缝衔接。

四、极速提现预算超支熔断（新增7）

冷启动期极速提现垫资预算可能快速耗尽，增加熔断机制：①预算使用率80%预警——向运营负责人预警；②预算使用率95%预警——向CFO预警；③预算使用率100%熔断——自动暂停极速提现服务，次日1日恢复；④月度预算上限——冷启动期月度极速提现预算2万元，超预算的转标准T+1流程。本机制确保极速提现预算可控。

## 3.3 需求发布功能

需求发布是用户表达陪伴需求的核心入口，表单设计须兼顾信息完整性与填写效率。系统提供场景模板与智能填表辅助，降低用户填写成本。发布前系统自动进行合规校验，不合规需求将被拦截并提示修改。

### 3.3.1 需求表单字段

MVP-V1一期需求发布表单仅开放场景选项：W1就医陪诊/W2学习陪伴/W8生活协助/W10出行陪伴/W11线上陪伴；W3/W7/W9不在一期表单展示，一期不设计任何相关交互；W4/W5/W6已从白名单移除（见第1.4节、附录L）。

#### 需求表单增加项目属性选择项（商业/公益）

针对服务场景增加项目属性字段（第1.5节）的需求，本节在需求发布表单中增加「项目属性」选择项，支持用户发布免费或付费需求。

一、项目属性选择项

需求发布表单新增「项目属性」字段，位于「服务场景」字段下方，为必填项。选项包括：①商业属性（付费）——用户须支付服务费用，适用标准定价与担保交易流程；②公益性属性（免费）——用户无需支付服务费用，由平台补贴或公益基金赞助，适用简化流程。用户选择「公益性属性」后，系统自动筛选可承接免费订单的耍伴（已勾选「接受公益订单」的耍伴）。

二、公益性需求的特殊规则

①公益性需求每月限量发布（全平台每月500单），先到先得，每人每月限发3单免费需求；②公益性需求的耍伴收入由平台补贴（按标准定价的80%补贴）或公益基金支付，耍伴可在接单配置中勾选「接受公益订单」；③公益性需求仍须完成四确认、安全报备、保险覆盖等标准流程，安全保障不缩水；④公益性需求在广场列表中标注「公益免费」标签，与商业需求区分展示。

三、项目属性与定价的关系

①商业属性需求——用户填写费用预算（10-500元/小时），系统按预算匹配耍伴；②公益性属性需求——费用预算字段隐藏，系统按「公益免费」匹配可接受公益订单的耍伴。项目属性选择后不可修改（发布后不可从免费改为付费或反之），如需变更须取消重新发布。

### 3.3.2 草稿箱与需求管理

用户在填写需求过程中可随时保存草稿，草稿自动保存至草稿箱，支持后续编辑与发布。已发布的需求在匹配成功前可修改或撤销，匹配成功后不可修改（须取消重发）。需求列表页展示用户所有需求的状态（草稿/待匹配/匹配中/已匹配/已取消/已过期），支持按状态筛选与批量操作。

#### 草稿有效期与自动清理规则

草稿箱中的需求草稿采用分级有效期管理：

- ① 普通草稿有效期30天：用户保存但未发布的需求草稿，30天内可随时编辑发布。超过30天未操作的草稿，系统自动归档至「历史草稿」文件夹，用户可在历史草稿中查看但不可直接发布（须重新编辑确认后发布）；

- ② 历史草稿保留90天：归档后的草稿保留90天，90天后永久删除。删除前7天系统推送一次提醒通知，用户可选择「重新编辑」或「确认删除」；

- ③ 定时发布草稿有效期7天：用户设置的定时发布草稿（如「明天上午10点自动发布」），须在设定时间7天内有效。若定时发布时间超过7天，系统提示用户「定时发布最长时间为7天，请调整发布时间」；

- ④ 草稿数量上限：单个用户草稿箱最多保存20条草稿（含历史草稿），超出时系统提示删除旧草稿；

- ⑤ 草稿内容保护：草稿中的敏感信息（如手机号、地址）在保存时自动脱敏存储，发布时恢复明文。草稿不占用服务器长期存储资源，采用低频访问存储策略。

#### 需求发布草稿自动保存

一、自动保存机制

①自动保存触发——需求发布表单填写过程中，每30秒自动保存一次草稿至本地缓存与云端；②手动保存——用户可点击「保存草稿」按钮手动保存，保存后弹出「草稿已保存」提示；③草稿恢复——用户再次进入需求发布页时，若存在未提交的草稿，系统提示「检测到未完成的草稿，是否恢复？」，用户可选择恢复或重新填写。

二、草稿管理

①草稿列表——草稿箱展示所有未提交的需求草稿，按保存时间倒序排列；②草稿有效期——草稿保留7天，超7天未提交自动清除；③草稿数量限制——每个用户最多保留5份草稿，超出时提示清理旧草稿。

## 3.4 IM即时聊天系统

### 3.4.1 IM功能概述

IM即时聊天系统是用户与耍伴在订单履约前沟通细节的核心工具。所有沟通必须在平台IM内完成，禁止引导线下交换联系方式。IM系统支持文本、表情、图片、语音消息，并集成订单卡片、位置共享、安全报备等功能入口。

①四确认前IM前置限制——在订单正式生成（四确认完成）前，IM仅支持文本与表情消息，禁止发送图片、语音、视频、文件，禁止发送手机号、微信号、QQ号等联系方式（AI实时检测并拦截）；②聊天记录留存——废止「永久留存」，改为分级限期留存：未成单的沟通记录保留30天后自动删除，已成单的沟通记录保留至订单完成后90天自动删除，用户可主动删除自己的聊天记录（但平台在合规审计期内保留脱敏备份）；③消息撤回——支持2分钟内撤回消息，撤回后消息从双方设备删除，但平台留存撤回记录的元数据（时间、发送者）用于风控审计。

#### 3.4.1.1 四确认前IM预设模板消息机制

进一步强化四确认前的IM限制——在四确认完成前，IM仅支持预设模板消息与结构化选项，禁止自由文本输入，从源头杜绝联系方式交换与违规沟通。

为从源头杜绝四确认前的违规沟通与联系方式交换，平台在四确认完成前对IM消息类型进行更严格的限制——仅允许使用预设模板消息与结构化选项进行沟通，禁止自由文本输入。这一机制确保沟通内容可控、可审计，同时降低AI风控的误判率。四确认完成后，IM恢复完整的文本、表情、图片、语音消息功能。

模板消息机制的优势：①合规可控——所有沟通内容均为预设模板，不存在违规内容风险；②效率提升——结构化选项降低沟通成本，加快匹配效率；③审计便捷——模板消息易于审计与分析，便于优化沟通流程；④风控简化——无需对模板消息进行AI风控审核，降低系统负担。四确认完成后，系统自动解锁自由文本消息功能，并在IM界面提示「已解锁自由沟通，请遵守平台规则」。

#### 预设模板与结构化表单衔接机制及「其他」选项

一、预设模板与结构化表单的衔接机制

原规则中「四确认前IM仅可使用预设模板」与「结构化四确认表单」功能重叠，用户在IM中用模板沟通后仍需填写表单，体验冗余。修订后采用「模板即表单」融合机制：

- ① 预设模板承载确认信息：IM预设模板（如「时间确认模板」「地点确认模板」「服务内容确认模板」）用于双方快速沟通核心确认要素，模板消息中嵌入结构化字段（时间选择器、地点地图、服务内容勾选项）；

- ② 模板回复自动填充表单：当用户或耍伴通过模板回复确认信息时，系统自动将回复内容填充至结构化四确认表单对应字段，无需重复填写。例如，耍伴发送「时间确认模板」并选择「明天14:00」，系统自动将表单中的「服务时间」字段填充为「明天14:00」；

- ③ 表单状态实时同步：结构化四确认表单的填写进度在IM聊天界面顶部以进度条展示（如「3/4项已确认」），双方均可实时查看确认进度；

- ④ 四确认完成触发：当结构化表单四项确认（时间、地点、服务内容、费用）全部填写完成且双方在IM中点击「确认」后，订单正式进入履约状态。模板沟通与表单填写合二为一，消除功能重叠。

二、预设模板「其他」选项与人工介入通道

原规则中预设模板未覆盖所有沟通场景，用户无法自由表达。修订后补充：

- ① 每类预设模板末尾增加「其他」选项：用户/耍伴选择「其他」后，可输入自由文本（限200字），系统将自由文本内容同步至结构化表单的「备注」字段；

- ② 人工介入通道：当双方在IM中无法通过预设模板达成一致（如「其他」选项被使用超过3次，或双方连续5条消息均为「其他」自由文本），系统自动弹出「是否申请客服介入」提示。任一方点击后，客服以第三方身份加入IM群聊进行协调；

- ③ 敏感词拦截：自由文本内容须经AI内容安全审核，检测到敏感词（如联系方式、违规交易暗示）时自动拦截并提示「请通过平台正规流程沟通」；

- ④ 模板扩展机制：运营团队可根据用户反馈每月新增2-3个预设模板，新模板须经产品+合规双审批后上线。

#### IM消息已读回执与输入状态

一、已读回执展示

①单聊已读回执——用户发送的消息在对方已读后，消息状态从「已发送」（单勾）变为「已读」（双勾蓝色），用户可直观判断对方是否已读；②群聊已读回执——群聊消息展示已读人数（如「5人已读」），点击可查看已读成员列表；③已读回执延迟——已读回执实时同步，延迟≤1秒。

二、输入状态展示

①对方正在输入——当对方正在输入消息时，用户聊天界面顶部展示「对方正在输入...」提示，增强沟通实时感；②输入状态延迟——输入状态实时同步，延迟≤2秒；③隐私保护——用户可在隐私设置中关闭「输入状态展示」，关闭后对方无法看到自己的输入状态。

### 3.4.2 结构化四确认表单

四确认是订单正式生成的关键节点，双方须对订单详情进行结构化确认。系统提供标准化的四确认表单，包含服务时间、服务地点、服务内容、费用明细四个维度的确认项，每项均须双方明确勾选同意。

#### 四确认交互优化

一、改为结构化表单选择

四确认表单从纯文本输入改为结构化表单选择：①服务时间——提供时间选择器（日期+时段），减少手动输入；②服务地点——提供地图选点+常用地址快捷选择，减少地址输入；③服务内容——提供场景标准化选项勾选（如陪诊场景勾选「挂号排队」「取药送药」等），减少文字描述；④费用确认——自动计算费用明细，用户确认即可。

二、草稿箱与自动保存

①草稿箱——四确认表单支持草稿保存，用户可随时保存当前填写内容，下次继续填写；②自动保存——表单填写过程中每30秒自动保存一次，防止意外退出导致内容丢失；③草稿有效期——草稿保留7天，超7天未提交自动清除。

### 3.4.3 IM技术架构

五、IM已读回执实现方式

- ①实现方案——基于微信云开发实时数据推送，消息状态字段（status）变更时自动推送至对端

- ②已读标记——用户点击消息时，云函数更新messages集合的readStatus字段并推送状态变更

- ③批量已读——用户进入会话时，批量标记该会话所有未读消息为已读，减少推送次数

- ④性能优化——已读状态采用Redis缓存（TTL 7天），减少数据库写入频率

### 3.4.4 IM并发扩容与迁移路径

五、双写一致性保障

- ①消息ID对齐——云开发与腾讯云IM使用相同的消息ID（msgId），确保双写消息可对齐

- ②写入顺序——先写云开发（主），成功后异步写腾讯云IM（备），备写失败不影响主流程

- ③一致性校验——每日凌晨对账，比对两端消息数，差异>0.01%告警人工核查

- ④补偿机制——对账发现缺失消息时，从主库补写至备库，确保最终一致

四、IM并发容量与DAU对应关系

- ①冷启动期（DAU<1万）——IM并发会话≥1000，消息吞吐≥100条/秒，采用微信云开发实时数据推送

- ②成长期（DAU 1-10万）——IM并发会话≥5000，消息吞吐≥500条/秒，云开发+云函数并发优化

- ③成熟期（DAU>10万）——IM并发会话≥10000，消息吞吐≥1000条/秒，迁移至微信云开发实时数据推送

本节为IM并发容量的唯一有效定义，第10章非功能需求中的IM并发指标以本节分阶段目标为准。

本节定义IM系统从冷启动期到成熟期的并发扩容路径与技术迁移方案，确保IM架构可随业务增长平滑升级。

一、三阶段扩容路径

- ①阶段一（冷启动期，DAU<1万）——采用微信云开发实时数据推送，月费约500元，支持1000并发会话，消息延迟<1秒。适用场景：MVP验证期，成本优先。

- ②阶段二（成长期，DAU 1-10万）——继续使用微信云开发，但增加云函数并发数（从默认10提升至50），优化消息分集合策略（按城市分集合），月费约2000-5000元。适用场景：用户增长期，性价比优先。

- ③阶段三（成熟期，DAU>10万）——迁移至微信云开发实时数据推送，支持百万级并发、消息搜索、群聊等高级功能，月费约1-5万元。适用场景：规模化运营期，功能与性能优先。

二、迁移路径与回滚方案

- ①双写过渡期（2周）——新消息同时写入云开发数据库与腾讯云IM，老消息仅查询云开发，确保数据不丢失

- ②灰度切换（1周）——按城市灰度切换，先切换1个城市验证，稳定后扩展至全部城市

- ③回滚机制——迁移后若出现消息丢失率>0.1%或延迟>3秒，立即回滚至云开发方案，24小时内完成回滚

三、容量红线与自动切换

- ①消息延迟P99>3秒——触发自动切换至微信云开发实时数据推送的预案

- ②丢包率>0.1%——触发自动切换至微信云开发实时数据推送的预案

- ③云开发配额耗尽——触发自动切换至微信云开发实时数据推送的预案

四、本节唯一有效参数表

IM系统采用微信云开发实时数据推送（Cloud Development Realtime Database）作为底层技术方案，支持实时消息推送、消息必达、多端同步。该方案与微信小程序原生集成，无需额外SDK，开发成本最低。平台在云开发基础上进行二次开发，集成内容安全审核、风控拦截、订单卡片等业务功能。消息加密采用TLS传输加密+AES-256存储加密，确保消息在传输与存储过程中的安全性。冷启动期（DAU<1万）月费约500元，远低于微信云开发实时数据推送（月费约500元）。当DAU超过10万时，可平滑迁移至微信云开发实时数据推送。

#### IM聊天技术方案：云开发实时数据推送

IM即时聊天系统采用微信云开发实时数据推送方案，实现成本最低、生态兼容性最优的实时通信能力。

一、技术方案选型

采用微信云开发实时数据推送（Cloud Development Realtime Database）作为IM底层技术方案。选型理由：①成本最低——云开发实时数据推送按调用次数计费，冷启动期（DAU<1万）月费约500元，远低于微信云开发实时数据推送（月费约500元）；②生态兼容性最优——与微信小程序原生集成，无需额外SDK接入，开发成本低；③实时性满足——数据推送延迟<1秒，满足IM消息实时性要求；④合规性已验证——云开发已通过等保三级认证，数据存储于腾讯云国内节点，满足数据合规要求。

二、技术架构

①消息存储——IM消息存储于云开发数据库（Cloud Database），按会话ID分集合存储，支持消息漫游与历史消息查询；②消息推送——采用云开发实时数据推送能力，消息写入数据库后自动推送到对端小程序，推送延迟<1秒；③消息撤回——撤回消息时更新数据库消息状态（status=recalled），推送撤回事件到对端，对端收到后隐藏撤回消息；④离线消息——用户离线时消息暂存数据库，用户上线后拉取未读消息，支持离线消息推送（小程序订阅消息）。

三、功能覆盖

云开发实时数据推送覆盖IM全部所需功能：①单聊——支持一对一实时聊天；②消息撤回——2分钟内可撤回；③消息已读——已读状态实时同步；④富文本消息——支持文字、图片、语音、位置消息；⑤消息漫游——历史消息云端存储，支持多端同步。不支持的复杂功能（如群聊、消息搜索）在二期迭代时评估是否升级至微信云开发实时数据推送。

#### IM技术架构详细方案（接口/数据结构/时序）

本节补充IM技术架构的接口定义、数据结构、消息时序与异常处理方案，作为IM模块开发的完整技术依据。

一、云开发实时数据推送接口

①数据库监听接口——小程序端调用wx.cloud.database().collection('messages').watch()监听消息集合变更，集合有新数据时自动推送到监听端；②消息写入接口——云函数调用db.collection('messages').add()写入消息，写入后自动触发推送到所有监听端；③消息撤回接口——云函数调用db.collection('messages').doc(id).update({status:'recalled'})更新消息状态，状态变更自动推送到监听端；④离线消息拉取——用户上线时调用db.collection('messages').where({toUserId, createTime: _.gt(lastLogoutTime)}).get()拉取离线消息。

二、数据结构设计

①messages集合（IM消息表）——字段：_id（消息ID）、conversationId（会话ID，格式orderId_userId_partnerId）、fromUserId（发送者ID）、toUserId（接收者ID）、msgType（消息类型：text/image/voice/location）、content（消息内容，文字为字符串/图片为URL/语音为URL+时长/位置为经纬度）、status（状态：sending/sent/recalled）、createTime（创建时间戳）、isRead（是否已读）；②conversations集合（会话表）——字段：_id、conversationId、orderId（关联订单ID）、userId、partnerId、lastMsgContent（最后一条消息摘要）、lastMsgTime、unreadCount（未读数）。

三、消息发送时序

①用户A发送消息→②小程序调用云函数sendMessage→③云函数写入messages集合→④云开发自动推送至用户B的监听→⑤用户B小程序收到推送，更新UI→⑥云函数同时更新conversations集合的lastMsgContent与unreadCount→⑦用户B点击已读，调用云函数markRead更新isRead=true与unreadCount=0。整个流程延迟<1秒。

四、消息撤回时序

①用户A点击撤回（2分钟内）→②小程序调用云函数recallMessage→③云函数校验撤回时效（createTime距今<2分钟）→④校验通过，更新messages.status='recalled'→⑤云开发推送状态变更至用户B→⑥用户B小程序收到推送，隐藏撤回消息并显示「消息已撤回」。撤回时效超时则拒绝撤回。

五、异常处理

①消息发送失败——小程序本地缓存消息（status=sending），网络恢复后重试3次，仍失败标记为发送失败并通知用户；②推送丢失——用户上线时拉取离线消息补偿推送丢失；③云函数超时——消息写入超时（>5秒）的转异步处理，先返回成功，后台补全消息状态；④数据库写入冲突——采用乐观锁（version字段）处理并发写入冲突，冲突时重试。

六、性能与容量

①消息推送延迟——P95<1秒，P99<3秒；②并发支持——微信云开发数据库并发写入上限约1000 QPS（按量计费，无免费额度），满足冷启动期需求；③存储容量——单条消息平均500字节，月均100万条消息存储约500MB，微信云开发已全面按量付费，无免费额度，月度费用按1万DAU约2000元、10万DAU约2万元测算；④成本——云开发实时数据推送按调用次数计费，月均100万次约500元。

### 3.4.5 多模态内容安全审核

IM消息须经过多模态内容安全审核，包括文本语义分析、图片OCR与图像识别、语音ASR转文本后语义分析。审核采用「实时拦截+离线复核」双轨机制：实时审核在消息发送前完成，命中高风险规则的消息直接拦截并警告；离线复核在消息发送后异步进行，命中中风险规则的消息标记并推送人工复核。

## 3.5 订单交易系统

### 3.5.1 资金担保与分账架构

废止V5.0「用户支付资金全额进入平台托管账户」的二清模式，改用微信支付服务商分账架构。

平台接入微信支付「服务商分账」能力，用户支付的资金直接进入平台的微信支付商户号（资金在微信支付备付金账户中托管，不进入平台自有银行账户），订单完成后通过分账接口将资金拆分至耍伴子商户号与平台子商户号。此架构下，平台不接触资金池，不存在「二清」违规风险。分账比例由系统按订单规则自动计算，支持按场景、按耍伴等级动态配置。

分账流程：①用户支付→资金进入平台微信支付商户号（备付金托管）；②订单完成（双端履约结束确认+评价窗口结束）→系统调用微信支付分账接口；③分账接口将资金拆分为耍伴收入（扣除平台抽成后）与平台收入，分别进入耍伴子商户号与平台子商户号；④耍伴可在T+1日将子商户号余额提现至绑定的个人银行卡（微信支付自动完成实名校验与风控）。

#### AA制场景的费用处理规则

经核验，AA制场景下存在两类费用：①耍伴服务费（用户支付给耍伴的陪伴服务报酬，计入平台抽成基数）；②AA费用（用户与耍伴在履约过程中共同产生的餐饮、门票等第三方消费，各自承担各自部分）。原流程未区分这两类费用，现补充如下：

一、AA制场景的费用处理规则

① 费用拆分展示：用户在支付环节，系统将费用拆分为「耍伴服务费」与「用户自身费用（AA部分）」两部分分别展示。用户须一次性支付两部分金额，资金进入平台担保账户；

② 耍伴自身费用代收：耍伴在履约过程中自身需承担的AA费用（如耍伴的餐饮、门票），由平台代收后，在订单完成后与耍伴服务费一并分账至耍伴账户；

③ 抽成基数规则：耍伴的AA费用（自身消费部分）不计入平台抽成基数，仅「耍伴服务费」部分计抽成。例如：用户支付100元（服务费60元+AA费用40元），平台抽成仅按60元计算（15%即9元），耍伴实得51元服务费+40元AA费用=91元；

④ AA费用凭证：涉及大额AA费用（单笔＞50元）的，耍伴须在履约结束后上传消费凭证（小票/电子账单），平台审核后分账。小额AA费用（≤50元）可免凭证，由用户在四确认环节确认金额；

⑤ 取消退款规则：若订单取消，耍伴的AA费用原路退还用户，耍伴服务费按梯度退款规则处理（详见第8.3节）。若订单在履约中取消，已产生的AA费用按实际消费金额结算，未消费部分退还用户；

⑥ 非AA场景：标注「费用AA制」的场景，用户也可选择「全程由用户承担」模式（即耍伴的AA费用也由用户支付），此时所有费用计入担保账户，耍伴服务费计抽成，耍伴AA费用不计抽成原样分账。

二、技术实现说明

支付环节须支持「合并支付、分账结算」模式：用户单次支付完成，平台在订单完成后按上述规则分别分账至耍伴（服务费-抽成+AA费用）与平台（抽成）。微信支付分账接口支持一笔支付拆分至多个收款方，本规则可基于现有分账架构实现，无需额外开发支付通道。

#### 微信分账30%权限终审确认与替代方案

经法务与微信支付服务商联合终审，确认结论如下：

一、微信分账30%上限的适用范围

微信支付「分账」功能的30%上限，适用于「单笔订单实时分账」场景，即用户支付后资金直接按比例分给接收方。本平台的担保交易模式（资金先进入平台担保账户，履约完成后T+1分账给耍伴）属于「延迟分账」场景，单笔分账比例上限以订单金额为基数，实时分账与延迟分账均受30%上限约束，但须满足以下条件：①平台须持有「电商平台担保交易」类目资质；②分账接收方（耍伴）须完成微信支付商户进件；③单日分账总额无上限，但单笔分账金额不超过该笔订单实付金额的100%。

二、平台抽成比例的合规性确认

平台抽成比例（L1耍伴20%、L2耍伴18%、L3耍伴15%、L4耍伴12%、L5耍伴10%）均低于30%，且属于「平台从担保账户中扣除服务费后再分账给耍伴」的模式，不触发微信分账30%上限。法务终审结论：当前抽成模式合规，无需调整。

三、替代方案（若微信政策变更）

若未来微信支付调整分账政策导致担保交易受限，平台备选以下替代方案：①方案A——转为「平台直收直付」模式，用户支付至平台对公账户，平台T+1向耍伴个人账户转账（需耍伴提供个人收款账户，税务合规由平台代扣代缴）；②方案B——接入持牌第三方资金存管机构（如网商银行、平安银行存管），由存管机构执行担保与分账，平台不接触资金。替代方案在MVP阶段不启用，作为风险预案储备。

四、合规自查项

上线前须完成以下合规自查：①确认平台微信支付商户号已开通「分账」功能且分账接收方列表已配置；②确认担保交易类目资质已审核通过；③与微信支付服务商签署《分账功能补充协议》；④在《用户服务协议》与《耍伴服务协议》中明确资金担保与分账流程。本项已纳入第12.1节上线前置合规自查清单。

#### 分账时效说明与冷启动极速提现激励

一、分账时效对耍伴体验的影响说明

耍伴完成履约后，资金流转经历以下环节：①履约完成→T+1日资金从平台担保账户分账至耍伴微信支付子商户号；②耍伴发起提现→T+1日资金从子商户号到账耍伴银行卡。实际到账时间约为履约完成后2-3个工作日。该时效符合微信支付分账标准流程，但冷启动期耍伴多为兼职人群，对收入到账时效敏感，可能影响耍伴留存率。

二、冷启动期极速提现激励方案

为提升冷启动期耍伴体验，平台对新耍伴前10单提供「T+0极速提现」激励服务：①适用对象——冷启动期（上线后前90天）完成认证的新耍伴，限前10单；②服务内容——耍伴完成履约后，平台于T+0日（当日）先行垫资将收入转入耍伴子商户号，耍伴可立即发起提现，T+1日到账银行卡（较标准流程提前1个工作日）；③资金回补——平台垫付资金于T+1日微信分账到账后自动回补，平台不收取额外手续费；④激励预算——按冷启动期500名种子耍伴×前10单×单均垫资50元测算，极速提现激励总预算约25万元，纳入冷启动期营销预算。

三、耍伴工作台资金流转状态展示

耍伴工作台「收益与钱包中心」须明确展示资金流转四态，降低耍伴资金到账焦虑：①「分账中」——履约已完成，资金正在从担保账户分账至子商户号（T+1日完成）；②「可提现」——资金已到子商户号，耍伴可发起提现；③「提现处理中」——耍伴已发起提现，资金正在从子商户号转至银行卡（T+1日完成）；④「已到账」——资金已到账银行卡。每态显示预计完成时间与实际完成时间，耍伴可实时查看资金进度。

四、极速提现风控保障

为防止极速提现被滥用（如耍伴刷单套现），设置以下风控保障：①极速提现仅限正常完成履约的订单（S5已完成状态），S4部分完成/S6已取消订单不享受；②单日极速提现上限2000元，超过部分按标准T+1流程；③若耍伴前10单中出现爽约或差评，取消其极速提现资格，后续订单按标准流程；④平台对极速提现订单进行事后抽检，发现刷单套现的追回垫付资金并封禁耍伴账号。本方案在保障耍伴体验的同时控制平台资金风险。

#### 极速提现预算动态管控机制与刷单追回时效

针对极速提现激励方案在落地执行中可能存在的预算超支风险与刷单追回时效不明确问题，本节补充预算动态管控机制与刷单追回时效规则，确保极速提现激励在可控成本内运行。

一、极速提现预算动态管控机制

V11中极速提现激励总预算约25万元（按500名种子耍伴×前10单×单均垫资50元测算），但实际执行中可能因耍伴数量、单均金额波动导致预算超支或闲置。为此建立预算动态管控机制：

① 预算分月释放——25万元总预算按冷启动期3个月分月释放，每月预算上限8.5万元，当月预算耗尽后暂停极速提现服务，次月1日自动恢复；

② 预算使用率监控——平台财务系统实时监控极速提现预算使用率，当使用率达80%时向运营负责人预警，达95%时向CFO预警，达100%时自动暂停服务；

③ 预算动态调整——每月末根据实际耍伴增长数与单均垫资金额，动态调整下月预算。若实际耍伴数低于预期50%，下月预算下调30%；若实际耍伴数高于预期150%，下月预算上调20%，但总预算不超过30万元（上限上浮20%作为弹性空间）；

④ 单笔垫资上限——单笔订单极速提现垫资金额上限200元（覆盖大部分陪伴场景单笔收入），超过200元的订单仅对前200元部分提供极速提现，超出部分按标准T+1流程；

⑤ 预算超支兜底——若因不可控因素导致极速提现实际支出超过总预算30万元，超出部分由平台风险保证金列支（不超过风险保证金的5%），并触发极速提现服务全面暂停评审；

⑥ 预算执行报告——每月5日前输出上月《极速提现预算执行报告》，含预算使用率、垫资笔数、单均垫资金额、刷单追回金额、净支出等指标，报送CFO与产品负责人。

二、极速提现刷单追回时效

V11规定「发现刷单套现的追回垫付资金并封禁耍伴账号」，但未明确追回时效与流程。本节补充刷单追回的时效规则与执行流程：

① 刷单识别时效——平台风控系统对极速提现订单进行T+1日事后抽检（抽检率10%），抽检在订单极速提现完成后24小时内完成。若抽检发现异常（如履约轨迹缺失、IM无沟通记录、GPS定位异常），标记为「疑似刷单」并转入人工复核；

② 人工复核时效——疑似刷单订单转入人工复核后，客服须在48小时内完成复核（调取安全报备记录、IM记录、GPS轨迹、双方评价等证据），出具「刷单认定」或「正常履约」结论；

③ 追回发起时效——客服出具「刷单认定」结论后，平台须在24小时内发起垫资追回流程：a) 从耍伴子商户号可用余额中直接扣除等额垫付资金（优先方式）；b) 若子商户号余额不足，从耍伴后续订单收入中按50%比例扣减直至追回；c) 若耍伴账号已注销或余额长期不足，转入法务催收流程；

④ 追回完成时效——垫资追回须在刷单认定后15个自然日内完成（方式a/b），逾期未追回的转入法务催收（方式c），法务催收时效为60个自然日。超期未追回的垫付资金由平台风险保证金核销，并计入极速提现预算执行报告的「净损失」科目；

⑤ 耍伴申诉通道——被认定为刷单的耍伴可在收到认定通知后7天内申诉，申诉期间暂不执行账号封禁，但垫资追回照常执行。申诉成功的，追回资金退还耍伴并恢复账号；申诉失败的，维持刷单认定与账号封禁；

⑥ 追回数据统计——每月统计刷单识别数、认定数、追回成功率、平均追回时效、净损失金额等指标，纳入风控月报。若刷单率（刷单认定数/极速提现总笔数）连续2个月超过5%，暂停极速提现服务并启动专项治理。

#### AA制场景支付合规方案

一、支付合规复核结论

经支付通道合规复核，平台代收耍伴个人AA费用再分账存在二清风险（平台为非交易服务主体代收代付耍伴个人消费款）。建议采用方案B：AA部分各自线下/当场景直接支付（凭证回传），平台仅担保「耍伴服务费」。

二、方案B：AA费用线下直付

①AA费用（餐饮、门票、交通等耍伴与用户共同消费的费用）由用户与耍伴线下直接支付或当场景各自支付，平台不代收不担保；②用户须在订单完成后回传AA费用凭证（如小票照片、支付截图），平台仅做记录不参与资金流转；③耍伴服务费（耍伴提供陪伴服务的报酬）由平台担保交易与分账，适用第8.2节抽成矩阵；④若用户与耍伴就AA费用产生争议，平台提供沟通通道但不承担资金仲裁责任。

三、口径收敛说明

原V11中「AA制场景平台代收耍伴AA费用并分账」的方案已调整，以方案B为准。本节为AA制场景支付规则的唯一数据源（SSOT）。

#### 极速提现垫资资金池与每日峰值敞口

一、垫资资金池规模与每日峰值敞口

①垫资资金池规模：从25万总预算中划拨10万元作为极速提现垫资资金池（专款专用，与营销预算隔离）；②每日峰值敞口：单日极速提现垫资上限2万元（按单笔200元×100笔测算），超过则当日暂停极速提现服务，次日恢复；③资金池回补：垫资资金池余额低于3万元时，从总预算中自动回补至10万元；④风险监控：财务系统实时监控垫资资金池余额与每日垫资笔数，异常波动触发预警。

每日峰值风控：单日极速提现垫资笔数超过100笔或总额超过2万元时，当日暂停极速提现服务，次日自动恢复（作为熔断机制）。

T+0极速提现风控增强（V15新增）：鉴于新耍伴为欺诈团伙养号套现的高危人群，仅以「前10单」为风控维度过于粗糙，增加以下前置校验与动态控制：①四要素校验——申请T+0提现须同时通过实名认证、人脸核验、设备指纹校验（一机一号）、关联账号排查（同设备/同身份证/同收款账号无封禁记录）四项校验，任一不通过自动降级为标准T+1流程；②动态额度——首单T+0提现限额50元，此后单笔限额随信用分与履约记录逐步提升至200元上限（信用分≥700且无违规记录方可解锁200元档）；③熔断阈值细化——除既有「单日垫资超2万元/超100笔熔断」外，增加「当小时累计垫资超5000元或单日累计垫资超1.5万元时，自动将T+0降级为T+1直至次日恢复」，降低资金池被批量刷单击穿的风险；④风控联动——触发第3.8节反欺诈拦截的账号永久取消T+0资格；⑤垫资快速追加预案——冷启动期订单量超预期300%时，按财务预审批流程快速追加垫资资金池（预案与财务审批流程见第6.3节资金需求表配套管理）。

单笔坏账金额 > 200元的，须经 CFO审批 后方可核销，核销金额从 风险保证金 中抵扣（抵扣后风险保证金低于50万须在15个工作日内回补）。

单笔坏账金额 ≤ 200元的，由财务主管按月汇总核销，计入 “运营坏账损失” 科目。

垫资后超过 30个自然日 未追回的（含刷单认定后耍伴余额不足、账号注销等），转入坏账处理。

坏账核销路径：

资金池回补：资金池余额低于3万元时，系统自动触发回补申请，经财务负责人审批后，从 冷启动营销预算剩余额度 中补足至10万元。若冷启动营销预算耗尽，则从 平台运营备用金 中列支。

资金来源与科目：极速提现垫资资金池（总额10万元）从 “冷启动营销预算” 中一次性划拨，专款专用，科目列支为”经营性周转垫资”。

针对极速提现垫资的资金来源、坏账核销与回补机制，明确如下财务处理规则：

五、极速提现垫资资金池财务处理规则（最终补充）

### 3.5.2 订单状态机

订单状态机从V5.0的8个状态扩展为10个完整状态，新增「部分完成」与「履约中断」状态，并补充各状态的流转条件与超时规则。

待评价状态新增超时规则——进入「待评价」状态后48小时内未评价，系统自动完成评价（默认4星评价，详见第8.3节与），订单流转至「已完成」状态，资金分账释放。

#### S4「部分完成」状态触发逻辑与流转规则

S4「部分完成」状态指订单履约因故中断但部分服务已提供的状态。该状态的触发须满足以下完整规则：

一、触发主体与触发条件

S4状态可由以下三方触发，触发条件须同时满足「服务已部分提供」与「无法继续履约」两个要件：

- ① 耍伴主动触发：耍伴在履约过程中因不可抗力（突发疾病、交通事故、家庭紧急事件等）无法继续履约时，可在耍伴端点击「申请部分完成」，须上传佐证材料（如医院挂号单、交通报警记录），系统记录已履约时长与服务内容。触发后订单进入S4待确认状态，等待用户确认或客服仲裁；

- ② 用户主动触发：用户在履约过程中因个人原因（临时有事、对服务不满意但非耍伴过错等）要求终止服务时，可点击「申请部分完成」，系统记录已履约时长。触发后订单进入S4待确认状态，耍伴须在30分钟内确认或拒绝；

- ③ 系统自动触发：当订单履约时间已过半（≥50%），且发生以下情形之一时，系统自动将订单转为S4状态——a) 安全报备超时2小时未打卡（疑似异常中断）；b) 心理危机干预SOP被触发（详见第3.6.4节）；c) 风控系统检测到高风险信号需紧急终止订单。

- AI检测关闭边界澄清：用户关闭AI预警推送后，风控模型仍持续运行（仅不再主动推送），若识别到高危信号且安全报备处于异常状态，仍自动触发平台兜底应急响应，不因用户关闭推送而免除安全保障义务。

二、「部分」比例判定规则

「部分完成」的比例判定以「已履约时长 ÷ 订单总时长」为核心依据，辅以服务内容完成度：

- ① 时长比例：已履约时长≥50%的，按实际时长比例结算费用（如订单总时长4小时，已履约2.5小时，则结算62.5%费用）；

- ② 时长比例＜50%但服务内容已部分完成：按服务内容完成度结算（如陪诊场景已完成挂号但未完成就诊，结算30%费用）；

- ③ 时长比例＜50%且服务内容未完成：按耍伴实际到场成本结算（固定结算订单金额的20%作为耍伴到场补偿），剩余金额退还用户；

- ④ 比例争议：若双方对「部分」比例有争议，进入纠纷仲裁流程（第3.5.6节），由客服根据安全报备记录、IM沟通记录、GPS轨迹等证据裁定。

三、S4状态流转规则

S4状态后的流转路径如下：

- ① S4 → S5「已完成」：双方就部分完成比例达成一致（或客服仲裁出具结果）后，订单转为S5已完成，按比例结算费用、触发评价窗口；

- ② S4 → S6「已取消」：若双方无法达成一致且客服仲裁判定「服务未实质提供」，订单转为S6已取消，全额退款用户，耍伴无收入（但若耍伴已到场，补偿20%到场费由平台承担）；

- ③ S4 → S3「履约中」：若中断原因消除（如耍伴身体恢复、用户改变主意），双方同意继续履约，订单可回退至S3履约中，但须重新确认服务时间与内容。回退操作限1次。

四、信用分影响

S4状态下的信用分处理：耍伴因不可抗力触发的S4，信用分不扣减；用户因个人原因触发的S4，信用分不扣减但记录「主动终止」行为（累计3次触发风险标记）；系统因风控触发的S4，双方信用分均不扣减。

#### S4部分完成耍伴到场补偿比例统一与里程碑定义表

一、耍伴到场补偿比例统一规则

经核验，原第3.5.2节「20%到场补偿」与第3.5.4节「10%到场补偿」针对的是同一场景（履约不足30%但耍伴已到场），两处表述不一致。现统一如下：

① 统一补偿比例：不足30%但耍伴已到场的，由平台风险保证金支付耍伴10%基础补偿（订单金额的10%），用户无需支付耍伴任何费用。保留10%而非20%，避免用户因「赔偿过半」产生被收割感，同时减轻平台保证金压力；

② 补偿承担方：该10%补偿由平台风险保证金全额承担，用户不承担任何耍伴到场费用，耍伴不向用户追偿；

③ 第3.5.2节原「20%到场补偿」条款废止，以本节10%为准；第3.5.4节「10%到场补偿」条款保持不变，两处现已一致；

④ 若耍伴因自身原因（非不可抗力）导致履约不足30%，耍伴不获得任何补偿，且信用分扣减20分。

二、S4→S3回退后再次中断的处理规则

① 回退至S3后再次中断的，直接进入S6已取消状态，不再走S4部分完成流程；

② 再次中断时，按已履约时长比例结算（若已履约≥50%按比例结算，＜50%按上述10%到场补偿规则处理）；

③ 回退操作限1次的规则不变，第二次中断不再允许回退。

三、各场景服务内容里程碑定义表

【里程碑定义表】

就医陪诊场景：里程碑1（30%）=完成挂号排队；里程碑2（60%）=完成就诊陪同；里程碑3（100%）=完成取药+医嘱记录。

学习陪伴场景：里程碑1（30%）=到达自习地点；里程碑2（60%）=完成1小时学习；里程碑3（100%）=完成约定时长。

情绪陪伴场景：里程碑1（30%）=到达约定地点；里程碑2（60%）=完成30分钟散步；里程碑3（100%）=完成约定时长。

健身陪伴场景：里程碑1（30%）=到达健身场地并完成热身；里程碑2（60%）=完成核心训练；里程碑3（100%）=完成约定时长。

生活协助场景：里程碑1（30%）=到达约定地点；里程碑2（60%）=完成主要协助事项；里程碑3（100%）=完成约定协助内容。

客服在S4比例仲裁时，优先参考上述里程碑定义表判定服务内容完成度。若场景未在表中列出，按「已履约时长÷订单总时长」为核心依据裁定。

#### 正文状态表同步新增S10.5争议处理中状态

S10.5作为S10「已关闭」的子状态，用于标记订单虽已关闭但处于争议仲裁中的特殊阶段。新增后的完整状态表如下（在原10态基础上增加S10.5，共13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中））：

S0 待支付——用户提交订单未支付——用户支付/取消——30分钟未支付自动取消

S1 待确认——耍伴确认订单——耍伴确认/拒绝——15分钟未确认自动释放

S2 已支付待履约——资金进入担保账户——履约开始确认——按约定时间

S3 履约中——双端确认履约开始——履约结束确认——按服务时长

S4 部分完成——履约因故中断——部分完成比例裁定——7天裁定期

S5 已完成——履约正常结束——评价完成/超时——48小时评价窗口

S6 已取消——任一方取消——退款完成——即时

S7 已退款——退款流程完成——资金退回用户——T+1到账

S8 已评价——双方完成评价——进入售后窗口——15天

S9 评价超时——48小时未评价——系统自动好评——即时

S10 已关闭——售后窗口结束/无争议——订单终态———

S10.5 争议处理中——评价后15天内用户/耍伴发起投诉仲裁——仲裁完成→S10（已关闭）/仲裁撤销→恢复S10——仲裁SLA：一审5个工作日，二审10个工作日

S10.5状态的特殊说明：①该状态不影响资金已释放状态（资金在S5已完成时已释放给耍伴），仅标记订单处于争议处理中；②仲裁结果为退款/赔付的，从耍伴后续收入中扣除或由平台风险保证金先行垫付；③S10.5最长持续30天，超时未结案的自动升级至平台高级仲裁委员会。本修订确保正文状态表与附录B状态流转图完全一致，开发团队以本表为准实现状态机。

#### 订单状态机唯一有效定义

一、唯一有效状态机（13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中），含S10.5）

S0 待支付——用户提交订单未支付——用户支付/取消——30分钟未支付自动取消

S1 待确认——耍伴确认订单——耍伴确认/拒绝——15分钟未确认自动释放

S2 已支付待履约——资金进入担保账户——履约开始确认——按约定时间

S3 履约中——双端确认履约开始——履约结束确认——按服务时长

S4 部分完成——履约因故中断——部分完成比例裁定——7天裁定期

S5 已完成——履约正常结束——评价完成/超时——48小时评价窗口

S6 已取消——任一方取消——退款完成——即时

S7 已退款——退款流程完成——资金退回用户——T+1到账

S8 已评价——双方完成评价——进入售后窗口——15天

S9 评价超时——48小时未评价——系统默认4星评价——即时

S10 已关闭——售后窗口结束/无争议——订单终态———

S10.5 争议处理中——评价后15天内发起投诉仲裁——仲裁完成→S10/仲裁撤销→恢复S10——仲裁SLA：一审5工作日，二审10工作日

二、原状态机表废止说明

原状态机表（S0~S10，其中S5=部分完成、S7=已完成）已调整。原表中S5=部分完成的定义已由S4承担，S7=已完成的定义已由S5承担。附录B状态流转图以本13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）状态机为准。本节为订单状态机的唯一数据源（SSOT），第8.3节超时表、附录B状态流转图均为唯一有效定义。

三、S5/S7合并决策

评审报告建议将S5（已完成）与S7（已退款）合并为单一终态。经评估，当V11本维持S5与S7为独立状态（S5触发评价窗口，S7不触发），合并需重构状态流转逻辑，改动成本较高，纳入当V11本规划。当V11本开发团队须以13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）状态机为准，不得执行S5/S7合并。

#### S3.5履约中断状态定义

#### 保险理赔触发时点明确：保险在订单转入S4（部分完成）或S6（已完成）后触发，S3.5（履约中断）期间不触发理赔；S3.5超时24小时未恢复自动转S4后再进入保险流程。

一、S3.5履约中断状态定义

S3.5 履约中断——履约过程中因安全事件（耍伴/用户突发疾病、交通事故、第三方侵害等）导致履约被迫中断但尚未确定是否可恢复——进入条件：安全报备触发紧急求助或任一方报告安全事件；离开条件：①安全事件解除→回退S3履约中继续履约；②无法恢复→转S4部分完成或S6已取消；超时规则：S3.5最长持续24小时，超时未恢复的自动转S4部分完成。

二、S3.5与S4的区别

S3.5履约中断是「中断原因待定」的临时状态（可能恢复），S4部分完成是「中断原因确定且无法恢复」的终态性状态。S3.5→S4的转换须由客服或系统根据安全事件处理结果裁定。S3.5期间资金不释放，保险不触发（保险在S4或S6确定责任后触发）。

四、S3.5自动触发器与双向确认机制（V15新增）

为避免夜间/高峰期人工标记滞后导致用户卡在S3无法触发紧急预案，S3.5支持系统自动候选+双向确认：①自动触发信号——系统检测到以下任一信号时，将订单置为「S3.5候选态」并推送核验卡片：a)安全报备连续缺打卡触发安全预警（第3.6.1节）；b)IM消息命中高危关键词（涉自伤/涉暴/求助类，见第3.8.3节）且订单处于S3履约中；c)GPS位置长时间静止（≥30分钟）或严重偏离既定路线且双方IM失联（≥15分钟无消息）；②双向确认——系统向用户与耍伴双方推送「是否遇到安全问题？」确认卡片：任一方确认「是」，或任一方10分钟内未响应，订单自动进入S3.5；双方均确认「否」则回退S3并记录一次误报样本；③候选态时限——S3.5候选态最长保留10分钟，超时按②的未响应规则处理；④S3.5期间计费规则——S3.5期间暂停计时计费，已产生服务时长按实际发生时间折算；恢复S3后继续计时；转S4/S6后按第8.3节超时与梯度退款规则结算；⑤本机制与第3.6.4节L3分级响应、附录B状态流转图联动。

三、状态机更新

状态机在V11的13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）基础上增加S3.5，共13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）。完整状态：S0待支付、S1待确认、S2已支付待履约、S3履约中、S3.5履约中断、S4部分完成、S5已完成、S6已取消、S7已退款、S8已评价、S9评价超时、S10已关闭、S10.5争议处理中。本节为状态机的唯一数据源（SSOT），附录B状态流转图以13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）为准。

#### 批量订单主单+子单结构

一、主单+子单结构定义

B端采购方批量下单采用「主单+子单」结构：①主单——批量订单的汇总单，记录批量下单的总信息（场景、时间、数量、总金额），主单状态独立于子单；②子单——每个被服务对象对应一个子单，子单独立流转13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）状态机，子单状态与主单状态解耦。

二、主单统一支付，子单独立流转

①统一支付——B端采购方对主单统一支付，资金进入平台担保账户，子单不单独支付；②独立流转——每个子单独立流转13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）状态机（S0待支付→S1待确认→...→S10已关闭），子单状态变更不影响主单；③主单状态——主单状态为「待支付→履约中→已完成」，当所有子单完成时主单自动转为已完成。

三、统一评价与分单评价

支持两种评价模式：①统一评价——B端采购方可对主单统一评价（适用于批量采购同质服务）；②分单评价——B端采购方可对每个子单单独评价（适用于个性化服务）。评价模式在批量下单时选择，不可变更。

#### 订单状态机SSOT统一为13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）

针对评审报告-6指出的阻塞级问题——文档中同时存在「10态」「13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）（含S10.5）」「13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）（含S3.5）」三种描述，且S4、S5、S7定义冲突——本节以13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）（含S3.5履约中断、S10.5争议处理中）为唯一标准（SSOT）。

一、唯一有效状态机（13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）SSOT）

S0待支付、S1待确认、S2已支付待履约、S3履约中、S3.5履约中断、S4部分完成、S5已完成、S6已取消、S7已退款、S8已评价、S9评价超时、S10已关闭、S10.5争议处理中。共13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）（含S3.5与S10.5两个子状态）。

二、矛盾定义清理

①原「10态」描述（无S3.5、无S10.5）已调整；②原「13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）（含S10.5但无S3.5）」描述已调整；③S4=部分完成（非已完成）、S5=已完成（非部分完成）、S7=已退款（非已完成）——三处定义为唯一有效定义，其他章节的矛盾描述全部废止。本节为订单状态机的唯一数据源（SSOT），附录B状态流转图、第8.3节超时表均为唯一有效定义。

三、状态流转核心路径

正常流程：S0→S1→S2→S3→S5→S8→S10；中断流程：S3→S3.5→S4（部分完成）/S6（取消）；争议流程：S5/S10→S10.5→S10（仲裁完成）/S7（退款）。S3.5为履约中断临时态（超24小时转S4），S10.5为争议处理临时态（超30天升级）。

#### B端批量订单主子单状态联动规则

本节补充主子单状态联动规则。

一、主单状态定义

主单状态独立于子单，共4态：①主单待支付——批量订单创建未支付；②主单履约中——子单陆续履约中；③主单已完成——所有子单完成；④主单已关闭——主单终态。

二、主子单状态联动规则

①子单取消——单个子单取消不影响主单与其他子单，主单状态不变（子单取消率>30%时主单标记「子单异常」预警）；②子单完成——所有子单完成时主单自动转为「已完成」；③主单取消——主单取消时所有未完成子单自动取消，已完成子单不回滚；④主单退款——主单退款按子单独立退款，已完成子单不退款，未完成子单全额退款。

三、统一评价与分单评价

支持两种评价模式：①统一评价——B端采购方可对主单统一评价（适用于批量同质服务）；②分单评价——B端采购方可对每个子单单独评价（适用于个性化服务）。评价模式在批量下单时选择，不可变更。

### 3.5.3 订单修改与改期

补充订单修改与改期规则。

订单在「已支付待履约」状态下支持修改与改期，但须双方同意。修改规则：①服务时间修改——须在原约定时间前4小时以上发起，双方确认后生效，每单最多修改2次；②服务地点修改——须在原约定时间前2小时以上发起，双方确认后生效，修改后的地点仍须满足场所红线；③服务内容修改——须双方确认，若涉及场景变更须重新校验耍伴资质；④费用调整——修改后费用差额多退少补，通过微信支付退款/补款接口完成。

#### 订单修改与改期联动规则

原规则中「订单修改最多2次」与「改期」分别定义，未明确改期是否占用修改次数、改期次数上限、改期时间限制等联动规则。修订后的联动规则如下：

- ① 改期属于订单修改的一种类型：改期（修改服务时间）计入订单修改次数，每次改期消耗1次修改额度。订单修改总次数上限为2次（含改期、修改地点、修改服务内容等所有类型）；

- ② 改期时间限制：改期须在原定服务开始前4小时以上发起，4小时内不允许改期（仅允许取消，按退款规则处理）。改期后的新服务时间须在原定服务开始前24小时以上；

- ③ 改期幅度限制：单次改期时间调整幅度不超过72小时（前后），超过72小时的改期须取消原订单重新下单；

- ④ 改期确认：改期须经耍伴确认（耍伴须在2小时内回复，超时视为拒绝）。耍伴拒绝改期后，用户可选择维持原订单或取消订单（按退款规则处理）；

- ⑤ 改期费用：首次改期免费；第二次改期（即第2次修改额度）收取订单金额5%作为改期手续费（由发起方承担）。若因耍伴原因导致改期（如耍伴临时有事），手续费由耍伴承担；

- ⑥ 改期与保险联动：改期后原保险自动撤保，按新服务时间重新投保（详见第3.7节ZP-RISK-005）；

- ⑦ 修改次数耗尽：2次修改额度用完后，订单不可再修改或改期，仅可取消。取消按退款规则处理（距服务开始时间越近退款比例越低）。

此联动规则确保修改与改期在次数、时间、费用、保险等维度全面衔接，消除原规则中的逻辑空白。

#### 改期手续费争议处理与不可抗力佐证清单

一、改期手续费争议处理规则

本节规定「改期由耍伴发起且用户同意，5%手续费由耍伴承担」。针对耍伴拒绝承担手续费的争议场景，补充如下：

① 若耍伴拒绝承担改期手续费，用户可选择是否继续改期。若用户同意自行承担手续费，改期正常进行，手续费从用户支付金额中扣除；

② 若用户拒绝继续改期，订单维持原服务时间，耍伴须按原约定时间履约。若耍伴届时无法按原时间履约，按耍伴爽约处理（信用分扣20分，按爽约赔付规则执行）；

③ 若双方就改期手续费无法达成一致且均不愿承担，订单进入纠纷仲裁流程（第3.5.6节），由客服裁定手续费承担方（原则上由发起改期方承担）；

④ 改期手续费争议不影响订单正常履约，争议期间订单维持原服务时间。

二、不可抗力佐证材料接受清单

本节的加时补差与爽约竞合规则中提及「不可抗力」认定，针对评审报告建议明确佐证材料接受清单，补充如下：

① 医疗类佐证：医院诊断证明、急诊挂号单、住院通知书（须包含医院公章与日期）；

② 交通类佐证：交通事故报警记录、航班/高铁延误证明、公共交通故障公告；

③ 自然灾害类佐证：气象台发布的暴雨/台风/暴雪预警公告、政府发布的自然灾害应急响应通知；

④ 家庭紧急类佐证：直系亲属（配偶/父母/子女）的医院病危通知书、殡仪馆证明（涉及隐私，仅提交至客服，不对外公开）；

⑤ 公共事件类佐证：政府发布的突发公共事件通知、大型活动交通管制公告；

⑥ 佐证材料须在不可抗力发生后48小时内提交，逾期提交的按普通取消处理（非不可抗力）；

⑦ 客服在收到佐证材料后24小时内完成审核，审核标准以「材料真实性与事件关联性」为核心，不得超出清单范围要求额外材料，避免自由裁量权过大。

### 3.5.4 加时补差与爽约赔付

补充加时补差与爽约赔付规则。

加时补差：履约过程中双方协商一致延长服务时间，须在IM内发起「加时申请」，系统按原单价计算加时费用，用户支付后订单时长自动更新。加时须在原约定结束时间前发起，且加时后总时长不得超过8小时（全场景统一）。

爽约赔付规则：爽约指在订单「已支付待履约」状态下，一方未在约定时间到达约定地点且未提前取消的行为。爽约方须承担违约责任：①用户爽约——扣除订单金额的30%作为耍伴误工补偿，剩余70%退还用户，用户信用分扣20分；②耍伴爽约——全额退还用户费用，平台额外赔付用户订单金额的20%作为体验补偿（从平台风险保证金支出），耍伴信用分扣30分，连续爽约2次暂停接单7天；③双方均爽约——订单取消，各自承担己方损失，双方信用分各扣20分。

#### 半履约场景下加时补差与爽约判断的竞合规则

原规则中，订单履约过半后耍伴爽约，既涉及「加时补差」（已履约部分按比例结算）又涉及「爽约赔付」（爽约方须赔付），两者竞合导致结算逻辑矛盾。修订后的竞合处理规则如下：

一、竞合优先级判定

当「加时补差」与「爽约赔付」同时适用时，按以下优先级处理：

- ① 第一优先级——爽约赔付：若耍伴在履约过程中爽约（未完成约定服务且无正当理由提前离开），爽约赔付规则优先适用。耍伴爽约须赔付用户订单金额的20%作为违约金（从耍伴保证金/收入中扣除），已履约部分不再按加时补差结算（因爽约行为已构成违约，已履约部分视为无效履约）；

- ② 第二优先级——部分完成结算：若耍伴因不可抗力（非主观爽约）导致履约中断，按S4「部分完成」状态处理（详见第3.5.2节），已履约部分按比例结算，不触发爽约赔付；

- ③ 第三优先级——加时补差：若双方协商一致延长服务时间（非中断、非爽约），按加时补差规则正常结算加时费用。

二、爽约判定标准

为区分「爽约」与「不可抗力中断」，明确爽约判定标准：

- ① 耍伴爽约判定：耍伴在未通知用户和平台的情况下提前离开服务地点，或明确表示拒绝继续履约且无正当理由（正当理由仅限突发疾病、交通事故、自然灾害等不可抗力，须提供佐证）；

- ② 用户爽约判定：用户在履约过程中无正当理由要求耍伴停止服务且拒绝支付已履约部分费用，或用户中途失联超过1小时；

- ③ 举证责任：爽约判定由主张方承担举证责任。耍伴主张不可抗力须提供佐证材料（医院证明、报警记录等），用户主张耍伴爽约须提供IM沟通记录或安全报备异常记录。

三、结算规则明细

- ① 耍伴爽约：用户获订单金额20%违约金赔付，已支付金额全额退还。耍伴信用分扣20分，连续爽约3次暂停接单7天；

- ② 用户爽约：已履约部分按比例结算给耍伴（不低于订单金额30%），用户已支付金额扣除已履约部分后退还。用户信用分扣20分，连续爽约3次暂停下单7天；

- ③ 不可抗力中断：按S4部分完成规则结算，双方信用分不扣减。平台从风险保证金中补偿耍伴到场成本（订单金额10%）；

- ④ 加时补差正常结算：双方协商延长服务时间，加时部分按标准时薪结算，不受爽约规则影响。

#### 爽约处置统一规则

一、唯一有效爽约处置规则

①信用分扣减：用户或耍伴爽约，信用分扣30分/次（耍伴爽约扣分≥用户爽约扣分，体现服务提供方更高责任）（统一为-20分，废止-30分口径）；②暂停接单触发：爽约3次暂停接单7天（统一为3次，废止2次口径）；③爽约赔付：耍伴爽约的，平台向用户赔付订单金额的10%作为违约金（由平台风险保证金承担，非20%）；④用户爽约的，耍伴已到场的补偿订单金额10%到场费（由平台风险保证金承担）。

二、口径收敛说明

原第3.5.4节原文「爽约扣30分」已调整，以-20分为准；原第8.3节表「爽约扣30分」已调整，以-20分为准；原「连续2次爽约暂停」已调整，以3次为准。本节为爽约处置的唯一数据源（SSOT），第8.1节信用分表、第8.3节超时表均以本规则为准。

### 3.5.5 退款规则

退款比例与时效统一规则，避免不同章节表述不一致。

#### 退款超时规则与梯度处理机制

针对第3.5.5节退款规则未定义退款超时处理机制的问题，本节补充退款超时的梯度处理规则，确保退款流程有明确的时效约束与超时兜底，避免退款申请长期悬置损害用户权益。

一、退款时效标准

退款流程分为三个环节，各环节时效标准如下：①退款审核——用户发起退款申请后，平台须在3个工作日内完成审核（含材料核验、责任判定、退款金额计算）；②退款执行——审核通过后，平台须在2个工作日内发起原路退款（通过微信支付退款接口退回用户原支付账户）；③退款到账——微信支付退款接口受理后，资金一般在1-3个工作日内到账用户银行卡（具体到账时间以银行为准）。整体退款时效目标为：从用户发起申请到资金到账，不超过5个工作日（审核3个工作日+执行2个工作日），与违约金起算时点（自第6个工作日）保持一致。

二、退款超时梯度处理规则

若退款流程各环节超时，按以下梯度规则处理：

① 审核超时——退款申请提交后3个工作日内未完成审核的，系统自动向客服主管预警，第4个工作日仍未审核的，系统自动按「默认通过」处理（按用户申请金额全额退款），同时标记该退款单为「超时默认通过」，纳入客服绩效考核扣分项；

② 执行超时——审核通过后2个工作日内未发起退款的，系统自动向财务负责人预警，第3个工作日仍未执行的，系统自动触发退款执行（财务系统自动调用微信支付退款接口），同时标记为「超时自动执行」，财务负责人须在24小时内复核自动退款记录；

③ 到账超时——退款已发起但用户在5个工作日内未收到退款的，用户可在订单详情页点击「退款未到账」按钮反馈，平台须在1个工作日内向微信支付查询退款状态并向用户反馈查询结果。若确认微信支付已退款但银行未到账的，平台协助用户联系银行查询；若确认微信支付未退款的，平台重新发起退款并补偿用户10元无门槛优惠券。

三、退款超时违约金

若因平台原因导致退款整体超时（超过5个工作日（即审核3个工作日+执行2个工作日仍未完成退款）），平台须向用户支付退款违约金：①超时1-3天（第6-8个工作日），按退款金额0.05%/日支付违约金（以优惠券形式发放）；②超时4-7天（第9-12个工作日），按退款金额0.1%/日支付违约金；③超时7天以上（第13个工作日起），按退款金额0.2%/日支付违约金，且平台须主动联系用户致歉并提供50元无门槛优惠券作为补偿。违约金以优惠券形式发放，有效期30天，可在任意场景使用。

四、退款超时监控与报告

平台财务系统须实时监控退款时效，每日输出《退款时效日报》，含退款单数、平均审核时长、平均到账时长、超时单数、超时原因分类等指标。当退款超时率（超时单数/总退款单数）超过5%时，系统自动向CFO预警，触发退款流程专项审计。本规则确保退款流程时效可控，保障用户资金权益。

#### 退款超时处理规则

本节为退款超时处理规则的源章节表述，与上方【】退款超时规则与梯度处理机制互为补充——上方为详细梯度处理机制，本节为源章节核心规则定义，开发团队以本节规则为退款超时的基础实现依据。

退款超时处理规则：

① 退款申请提交后，平台须在3个工作日内完成审核；

② 审核通过后，资金须在2个工作日内原路退回用户支付账户；

③ 超时未退款的，平台按退款金额的0.05%/日向用户支付违约金（自第6个工作日开始计算，即审核3个工作日+执行2个工作日后）。

上述三条为退款超时的核心规则，详细梯度处理机制（含审核超时、执行超时、到账超时的分级处理与监控报告）见上方【】内容。本源章节规则与梯度处理机制保持一致，违约金计算口径统一：源章节「自第6个工作日开始计算（即审核3个工作日+执行2个工作日后）」与梯度处理机制中「整体退款超时超过5个工作日」的起算点完全一致——退款整体时效为审核3个工作日+执行2个工作日=5个工作日，第6个工作日即超时第1天，两处规则完全对应。

#### 退款时效分类规则

一、退款分类与时效规则

退款分为两类，适用不同时效：①系统规则类退款（订单取消/超时/风控触发）——系统自动即时原路退回，无需人工审核，退款时效为即时（T+0发起，T+1到账）；②人工审核类退款（争议/投诉/部分退款）——适用3+2工作日规则（审核3工作日+执行2工作日），超时未退款的按退款金额0.05%/日支付违约金（自第6个工作日起算）。

二、口径收敛说明

原第3.5.5节表与第8.3节表中「取消退款即时」适用于系统规则类退款，保持不变；新增的「审核3工作日+执行2工作日」适用于人工审核类退款。两表分别标注退款类型，避免混淆。本节为退款时效的唯一数据源（SSOT）。

### 3.5.6 纠纷仲裁与客服SLA规范

补充纠纷仲裁的一审-二审-终审升级机制，确保纠纷处理的公平性与终局性。

订单纠纷是平台不可避免的运营场景，平台须建立标准化的纠纷仲裁流程，确保纠纷处理的公平性、及时性与终局性。纠纷仲裁采用「一审-二审-终审」三级升级机制，每一级有明确的处理时效与处理权限，确保纠纷能在合理时间内得到公正处理。

仲裁规则：①举证责任——纠纷双方须提供各自证据，平台亦须提供系统记录（IM/安全报备/订单/支付等）作为中立证据；②调解优先——一审与二审阶段优先调解，调解不成方可判决；③终局性——终审判决为最终裁决，双方须接受，不可再向平台申诉（但可向微信小程序平台或司法机关投诉/起诉）；④仲裁委员会——由平台法务、合规、运营各1人组成3人小组，终审判决须全票通过；⑤仲裁公开——终审判决结果（脱敏后）在平台公示，增强透明度与公信力。

#### 纠纷仲裁与风控申诉通道区分说明

平台设有两种独立的申诉通道，分别针对不同类型的争议，走不同处理流程：

- ① 纠纷仲裁申诉（本节）：针对交易双方之间的争议——如服务质量争议、费用结算争议、爽约认定争议、部分完成比例争议等。申诉主体为交易双方（用户或耍伴），处理方为平台客服团队，处理依据为交易记录、IM沟通记录、安全报备记录等交易证据。仲裁结果具有终局性，双方须遵守。

- ② 风控申诉（第3.8.3节）：针对系统自动风控处置的误判——如账号被误封、订单被误拦截、信用分被误扣等。申诉主体为被处置方（用户或耍伴），处理方为风控团队，处理依据为风控模型数据、设备指纹、行为轨迹等技术证据。风控申诉成功后恢复账号/订单状态并退还误扣信用分。

区分要点：纠纷仲裁针对「人与人之间的交易争议」，风控申诉针对「系统对人的自动处置误判」。两者走不同通道、由不同团队处理、依据不同证据。用户在发起申诉时，系统根据申诉原因自动路由至对应通道——选择「对交易结果有异议」进入纠纷仲裁，选择「认为被系统误判」进入风控申诉。

若同一事件同时涉及交易争议与风控误判（如风控系统误拦截订单导致用户爽约），两种申诉可并行发起，处理结果互不影响。

### 3.5.7 双向匿名评价防刷机制

补充双向匿名评价的防刷机制，防止刷好评与恶意差评。

双向匿名评价是信用分体系的重要数据来源，评价的真实性直接影响信用分的公正性。平台须建立完善的评价防刷机制，防止耍伴刷好评提升信用分，或用户/耍伴恶意差评打击对方。评价采用双向匿名设计——双方同时评价且互不可见，直至双方均提交评价或评价窗口超时后方可查看对方评价。

评价防刷处置：①疑似刷分——评价标记为「待审核」，不计入信用分，人工复核后决定是否采纳；②确认刷分——评价作废，刷分方信用分扣50分，临时冻结7天；③恶意差评——差评作废，差评方信用分扣30分，连续3次恶意差评永久封禁评价权限；④耍伴刷分——耍伴信用分扣100分，临时冻结15天，收益冻结。

#### 集中好评检测的企业/团购场景例外规则

原规则中「1小时内同一耍伴获得>5次好评即触发刷评审查」，但企业团购场景（如企业为员工批量采购陪诊服务、活动陪伴服务等）会产生同一耍伴在短时间内获得多次好评的合法场景。修订后的例外规则如下：

- ① 企业/团购订单标识：企业用户通过B端后台批量下单时，系统自动为该批次订单打上「企业团购」标识。带有此标识的订单评价不纳入「集中好评检测」的计数范围；

- ② 白名单场景豁免：以下场景的集中好评不触发审查——a) 企业批量采购（单次≥5单）；b) 社区团购（同一小区≥3单）；c) 活动陪伴（同一活动≥3名用户分别下单同一耍伴）。上述场景须在订单创建时由系统或运营人员标注场景标签；

- ③ 智能场景识别：系统通过订单关联分析自动识别团购场景——若多个订单的服务时间相同/相近、服务地点相同/相近、下单时间集中，系统自动判定为团购场景并豁免集中好评审查；

- ④ 审查降级：对豁免场景的集中好评，系统不触发「刷评审查」，但触发「真实性抽样核查」——随机抽取20%的好评进行用户回访，确认评价真实性。若抽样核查发现虚假评价，取消该批次所有好评并追究耍伴责任；

- ⑤ 非豁免场景：未标注企业团购标识且未被系统识别为团购场景的集中好评，仍按原规则触发审查。耍伴可在申诉时提供团购证明（企业采购合同、活动主办方证明等）申请豁免。

此修订确保集中好评检测机制在防刷的同时不影响企业/团购场景的正常业务，通过场景标识与智能识别实现精准豁免。

#### 评价引导文案与默认标签

一、评价引导文案

评价引导文案从「请评价」优化为「您的评价是对耍伴最大的鼓励，也是其他用户选择耍伴的参考」：①评价入口文案——履约完成后48小时评价窗口内，系统推送评价引导「本次服务体验如何？花30秒评价一下吧」；②评价激励——完成评价的用户获得1元优惠券（可用于下次订单），提升评价率；③评价提醒——评价窗口结束前2小时，若用户未评价，系统推送提醒「评价窗口即将关闭，请尽快评价」。

二、默认标签选择

评价表单提供默认标签供用户快速选择：①好评标签——「准时到达」「服务专业」「态度友好」「沟通顺畅」「值得推荐」；②中评标签——「基本满意」「有待提升」；③差评标签——「迟到」「服务不专业」「态度差」「沟通困难」。用户可点击标签快速评价，也可手动输入文字评价，降低评价门槛。

#### 评价防刷抽样人工复核机制

本节增加抽样人工复核机制。

一、团购订单抽样人工复核

①抽样比例——企业团购订单（单笔≥5个子单）按10%比例抽样人工复核；②复核内容——核实采购方企业真实性（营业执照核验）、子单履约真实性（GPS轨迹/打卡记录）、评价真实性（评价内容与履约记录匹配度）；③复核时效——抽样订单的评价在人工复核通过后计入好评率（复核期间评价标记为「待审核」）。

二、异常团购识别

①小号团购识别——同一设备/IP在7天内创建多个「团购」订单的，标记为「疑似刷单」，全部抽样人工复核；②空壳企业识别——采购方企业注册时间<30天、注册资本<10万元的，标记为「疑似空壳」，全部抽样人工复核；③评价异常识别——团购订单好评率>95%的（远高于平台均值70%），标记为「评价异常」，全部抽样人工复核。

三、违规处置

①确认刷单——评价作废，采购方信用分扣50分，临时冻结7天，耍伴信用分扣30分；②疑似刷单（证据不足）——评价不计入好评率，但不扣信用分，持续监控；③恶意刷单——永久封禁采购方账号，耍伴信用分扣50分。本机制确保企业团购豁免规则不被恶意利用。

## 3.6 标准化安全报备系统

### 3.6.1 安全报备机制

明确安全报备的边界——平台不提供「全链路行程监管」，而是在用户主动开启安全报备后，提供「位置共享+定时打卡+紧急求助」三重安全保障。安全报备须用户主动开启，平台不静默采集位置信息。

安全报备是平台为保障用户与耍伴在履约过程中人身安全的核心功能。用户与耍伴均可在履约开始时主动开启安全报备，开启后系统将提供以下安全保障：①位置共享——双方在履约期间共享实时位置（仅在安全报备开启期间生效，履约结束后自动停止）；②定时打卡——系统每30分钟自动打卡一次，记录位置与时间戳，若连续2次打卡失败（可能意味着手机关机或信号丢失），系统自动向紧急联系人发送提醒；③紧急求助——用户或耍伴可随时点击「紧急求助」按钮，系统立即向紧急联系人发送包含实时位置的求助短信，同时通知平台客服介入。

统一隐私红线措辞——安全报备须用户主动开启，禁止任何形式的自动触发。紧急联系人短信须脱敏发送（不暴露求助方真实姓名与手机号，使用平台虚拟号码），且短信内容须经用户预览同意后发送（用户在注册时预设求助短信模板，紧急求助时直接使用模板，无需二次确认以保障求助时效）。

#### 3.6.1.1 安全报备详细机制

补充安全报备的入口管控、10秒误触撤销、可选位置共享、预警短信上限等详细机制。

安全报备的详细机制涵盖入口管控、主动报备、紧急求助、位置共享四个核心环节，每个环节均有明确的交互设计与安全保障措施，确保功能既实用又不会因误触造成困扰。

#### 语音触发紧急求助二次确认

一、语音紧急求助二次确认规则

①语音触发紧急求助后，系统弹出二次确认弹窗「检测到紧急求助语音，是否确认发起紧急求助？」，用户须在10秒内点击「确认」或「取消」；②若10秒内无操作，系统默认取消（非默认发起），避免误触发；③用户也可选择「长按3秒兜底」替代语音确认，长按3秒后直接发起紧急求助无需二次确认（适用于真实紧急情况）；④二次确认机制与原10秒倒计时撤销机制叠加，确保紧急求助既不误触发也不漏触发。

#### 紧急求助10秒撤销机制的安全性优化

原规则中「点击紧急求助按钮触发10秒倒计时，10秒内可撤销」的设计初衷是防止误触，但在真实紧急情况下，用户可能因紧张无法在10秒内完成操作，或误点撤销导致求助失败。修订后的交互安全优化方案如下：

一、分级求助机制

将紧急求助拆分为「一键求助」与「静默求助」两个层级，适应不同紧急程度：

- ① 一键求助（高紧急）：点击后立即触发求助（无10秒倒计时），同步发送位置给紧急联系人+平台安全热线+报警接口。为防误触，按钮须「长按3秒」激活（长按过程中按钮渐变色+震动反馈，松手即取消），长按满3秒后立即发送求助；

- ② 静默求助（中紧急）：点击后触发10秒倒计时（保留原机制），10秒内可撤销。倒计时期间界面显示「10秒后将通知紧急联系人和平台」，倒计时结束后发送求助。适用于用户感到不安但未到紧急程度的场景；

- ③ 撤销保护：一键求助发出后，5分钟内可撤销（联系平台客服撤销）。超过5分钟须客服核实后撤销。撤销不影响信用分，但系统记录求助事件用于安全分析。

二、紧急情况下的容错设计

- ① 误触撤销二次确认：静默求助10秒倒计时内点击「撤销」时，弹出二次确认「确认撤销？紧急情况下请保持求助状态」，避免紧张误撤销；

- ② 求助状态强提示：求助发出后，界面顶部持续显示红色「求助已发出」状态条，不可滑动消除，须由平台客服主动解除。状态条显示「平台已收到您的求助，安全专员正在处理」；

- ③ 无障碍快捷求助：在适老化/无障碍模式下（第9.3节），紧急求助按钮固定在屏幕右下角悬浮，尺寸≥48pt，支持语音触发（说出「紧急求助」即可触发一键求助）；

- ④ 断网兜底：求助发出时若无网络，系统通过短信网关发送求助信息（含GPS坐标）至平台安全热线，确保断网情况下求助可达。

此优化方案在保留误触防护的同时，确保真实紧急情况下求助能可靠发出，兼顾安全性与可用性。

SLA「自愈」定义补充：第10章可用性指标中的「30分钟内完成自愈」指——① 服务恢复可用；② 向受影响的用户/耍伴完成通知；③ 给出明确的补偿方案（如适用）。三项同时满足方视为自愈完成。

### 3.6.2 应急响应SOP

补充应急响应标准作业流程与SLA。

平台建立7×24小时应急响应团队，制定标准化的应急响应流程。当用户或耍伴触发紧急求助时，系统按以下SLA响应：

### 3.6.3 耍伴端安全保障

补充耍伴端安全保障措施。

安全保障不仅针对用户，同样针对耍伴。耍伴在履约过程中可能面临用户骚扰、恶意投诉、人身安全等风险，平台须为耍伴提供对等的安全保障：①耍伴端安全报备——耍伴可主动开启安全报备，享受与用户相同的位置共享、定时打卡、紧急求助功能；②耍伴端紧急联系人——耍伴注册时同样须填写紧急联系人；③耍伴端一键报警——耍伴工作台首页设置醒目的「一键报警」按钮，点击后直接拨打110（同时触发平台客服通知）；④耍伴端防骚扰——耍伴可对用户设置「屏蔽」与「拉黑」，被拉黑的用户无法再向该耍伴发起邀约或IM消息；⑤耍伴端申诉通道——耍伴可对恶意投诉发起申诉，平台须在48小时内完成复核。

#### 拉黑机制分类与平台监管责任边界

一、拉黑机制分类

原规则中「黑名单」概念未区分耍伴个人拉黑与平台封禁，修订后明确三类拉黑机制：

- ① 个人拉黑（耍伴对用户）：耍伴可主动拉黑特定用户，拉黑后该用户无法再向该耍伴发起邀约或IM消息。个人拉黑仅对该耍伴有效，不影响该用户与其他耍伴的交互，不对外公开。耍伴可在个人中心查看与管理个人拉黑列表，最多拉黑50名用户；

- ② 平台封禁（平台对用户/耍伴）：平台对严重违规的用户或耍伴执行全平台封禁，封禁后该账号的所有交易与交互行为被禁止。平台封禁对外公开（在B端后台「风控公告」模块展示封禁原因与时长），封禁类型包括：临时封禁（7天/30天/90天）与永久封禁；

- ③ 风险标记（系统自动）：当用户被≥3名耍伴个人拉黑时，系统自动触发「用户风险标记」，该用户的推荐权重降低30%，并在耍伴接单页面显示「该用户曾被多位耍伴拉黑」（不披露具体耍伴信息与拉黑原因），供耍伴接单时参考。风险标记在用户连续30天无新增拉黑后自动解除。

二、耍伴拉黑与平台监管的责任边界

原规则中耍伴端「防骚扰」屏蔽功能的监管责任边界不清，修订后明确：

- ① 耍伴个人拉黑属耍伴个人行为，平台不干预耍伴的拉黑决定，但耍伴不得基于歧视性理由（性别、地域、残疾等）拉黑用户。若用户举报耍伴歧视性拉黑，平台核实后取消该耍伴的个人拉黑权限并扣减信用分；

- ② 平台监管责任：平台对耍伴拉黑行为承担「事后监管」责任而非「事前审查」责任。即平台不预审耍伴的拉黑决定，但保留对恶意拉黑（如耍伴拉黑已付款用户以逃避履约）的处罚权。恶意拉黑一经查实，耍伴信用分扣30分并补偿用户订单金额20%；

- ③ 拉黑数据共享：个人拉黑数据不跨耍伴共享（耍伴A无法查看耍伴B的拉黑列表），但平台汇总的「风险标记」数据全平台共享。此设计既保护耍伴个人拉黑隐私，又通过风险标记机制实现跨耍伴的风险预警；

- ④ 申诉通道：被个人拉黑的用户可向平台申诉（走风控申诉通道，第3.8.3节），若平台判定拉黑不合理，可要求耍伴解除拉黑（但不强制）。被平台封禁的用户/耍伴可走风控申诉通道申请解封。

此修订明确了拉黑机制的三层分类与平台监管责任边界，既保障耍伴的自主选择权，又确保平台对恶意行为的监管能力。

#### 耍伴拉黑后用户消息提示优化与拉黑率异常复核

一、拉黑后用户消息提示优化

① 不透露拉黑事实：用户向已拉黑自己的耍伴发消息时，系统不提示「您已被该耍伴拉黑」，避免引发用户情绪反弹或报复行为；

② 温和提示无法接收：系统提示「该耍伴当前无法接收消息，建议您选择其他耍伴」——不透露拉黑事实，仅提示无法接收，引导用户转向其他耍伴；

③ 消息静默处理：用户发送的消息在耍伴端不显示（耍伴不会收到任何通知），在用户端显示「已发送」但无「已读」状态，24小时后自动标记为「对方暂未回复」；

④ 反复发送限制：若用户连续3次向同一已拉黑耍伴发消息均未获回复，系统在第4次发送时弹窗提示「该耍伴近期可能不在线，建议您选择其他耍伴或稍后再试」，并推荐3名同场景高信用耍伴；

⑤ 邀约限制：用户向已拉黑自己的耍伴发起定向邀约时，系统直接拦截并提示「该耍伴当前无法接单，已为您推荐其他耍伴」，不进入耍伴接单队列。

二、拉黑率异常触发复核机制

① 拉黑率监控：系统按周统计每个耍伴的「被拉黑率」=过去30天被用户拉黑次数÷过去30天总履约次数×100%；

② 异常阈值：耍伴被拉黑率＞10%且被拉黑次数≥3次时，系统自动触发「耍伴行为复核」，由客服调取该耍伴近30天IM记录、评价记录、投诉记录进行人工复核；

③ 复核结果处置：若复核发现耍伴存在服务态度问题、骚扰行为等，按违规分级处罚规则处置（第8.4节）；若复核未发现明显违规，标记为「用户偏好差异」，不影响耍伴正常接单但降低其推荐权重10%；

④ 申诉通道：被复核处置的耍伴可通过风控申诉通道（第3.8.3节）申诉，举证责任按双向机制执行。

### 3.6.4 心理危机干预SOP

补充心理危机干预标准作业流程。

情绪陪伴场景中，用户可能因情绪低落而出现心理危机（如自伤倾向、极端言论等）。平台须建立心理危机干预SOP，确保在用户出现心理危机时能及时响应：①AI语义监测——IM消息与安全报备打卡内容实时经过AI语义分析，当检测到自伤、自杀、极端言论等关键词时，系统自动触发心理危机预警；②客服介入——预警触发后，客服须在5分钟内介入，通过IM或电话与用户沟通，评估危机程度；③专业资源转介——若评估为高风险，客服须立即提供全国心理援助热线（400-161-9995）或北京心理危机研究与干预中心热线（010-82951332），并协助联系用户紧急联系人；④后续跟进——事件解决后，客服须在24小时内回访确认用户安全，并归档事件报告；⑤耍伴培训——所有情绪陪伴场景耍伴须完成心理危机识别与应对培训，了解基本的心理急救知识与转介流程，但严禁耍伴自行提供心理咨询或诊疗服务。

AI心理危机预警分级响应机制（V15新增）：为平衡「高召回率」与「误报打扰」，AI心理危机预警实行三级分级响应：①L1低风险（疑似情绪低落、模糊消极表达）——仅向耍伴推送提示卡片（「请关注用户情绪状态」），不中断服务、不通知客服；②L2中风险（明确消极言论但无即刻危险信号）——触发客服人工复核，客服须在5分钟内介入评估，复核确认前不强制中断服务；③L3高风险（明确自伤/自杀意图或即刻危险信号）——立即执行本节SOP全流程（5分钟内介入、热线转介、联系紧急联系人），允许强制中断服务；④误报申诉与回流——被误判方可在事件结束后48小时内通过风控申诉通道（交易争议与AI误判分通道处理）发起「AI误判申诉」，申诉成立不计入任何信用处罚，申诉样本回流标注用于模型迭代；⑤原SOP「预警触发后客服5分钟内介入」自本版本起适用于L2及以上级别，L3另须同步通知安全专员。

#### AI语义分析指标、免责条款、培训复训与订单处理规则

一、AI语义分析准确率与召回率指标

原规则未定义AI语义分析的准确率与召回率指标，修订后明确以下技术指标：

- ① 召回率（Recall）≥95%：即95%以上的真实心理危机信号须被AI检测到（宁可误报不可漏报，心理危机检测以高召回率为第一优先级）；

- ② 准确率（Precision）≥80%：即AI标记为心理危机的信号中，80%以上为真实危机（控制误报率在20%以内，避免过度打扰用户）；

- ③ F1-Score≥0.87：综合召回率与准确率的调和平均值，作为模型质量的核心评估指标；

- ④ 误报处理：AI误报触发客服介入后，客服须在5分钟内完成人工复核。若判定为误报，立即解除干预状态并向用户致歉。误报率每月统计，超过20%时触发模型优化流程；

- ⑤ 模型迭代：AI语义分析模型每月用最新标注数据迭代一次，每季度进行一次全量评估。模型迭代须经风控+合规双审批后上线。

二、AI误报免责条款

原规则缺少AI语义分析误报的免责条款，修订后在《用户服务协议》中补充以下条款：

- ① 平台AI语义分析系统基于自然语言处理技术对用户聊天内容进行心理危机信号检测，该检测结果仅供参考，不构成医学诊断或心理评估结论；

- ② 因AI技术局限性，系统可能产生误报（将正常情绪表达误判为心理危机信号）或漏报（未能检测到真实心理危机信号）。平台对误报造成的用户打扰不承担赔偿责任，但承诺持续优化模型降低误报率；

- ③ 平台对漏报不承担绝对保证责任，但承诺以95%召回率为技术目标，尽最大努力检测心理危机信号。若因漏报导致用户遭受损害，平台在保险范围内承担相应责任；

- ④ 用户可在隐私设置中关闭「AI心理危机检测」功能，但关闭后平台不提供心理危机主动干预服务，用户须自行承担相关风险。

三、耍伴心理危机培训复训周期

原规则未定义耍伴心理危机培训的复训周期，修订后明确：

- ① 初次培训：耍伴认证时须完成「心理危机识别与应对」培训（2学时），通过考核后方可上岗；

- ② 复训周期：每6个月复训1次（1学时），内容更新包括最新心理危机案例、AI检测机制说明、转介资源更新等；

- ③ 复训考核：复训须通过考核（80分及格），未通过者暂停接单权限，7天后可补考1次。连续2次补考未通过须重新参加初次培训；

- ④ 专项培训：涉及心理危机高发场景（如情感陪伴、深夜倾诉类服务）的耍伴，须额外完成「心理危机深度干预」专项培训（3学时），每12个月复训1次。

四、心理危机触发后的订单处理规则

原规则未定义心理危机触发后订单状态如何处理，修订后补充完整的订单处理规则：

① 客服评估用户风险等级：

- - 低风险（情绪低落但无自伤风险）：订单继续履约，客服每30分钟跟进一次，耍伴按正常流程完成服务；

- - 中风险（有自伤倾向但可控）：客服建议终止订单，费用按「部分完成」结算（按已履约时长比例），耍伴按正常履约获得对应比例收入；

- - 高风险（明确自伤/自杀倾向）：客服强制终止订单，费用全额退款（平台承担损失），耍伴按正常履约获得全额收入的50%作为补偿（由平台风险保证金支出）；

- ② 信用分处理：终止订单后，用户端信用分不扣减（心理危机属特殊情况），耍伴端信用分亦不扣减；

- ③ 后续跟进：心理危机事件归档至风控系统，该用户后续订单的安全报备频率自动提升（每15分钟打卡一次，而非标准30分钟），且后续3笔订单强制启用客服全程监控；

- ④ 专业转介：客服在干预后24小时内向用户推送心理援助热线（全国24小时心理危机干预热线：400-161-9995）及当地精神卫生中心联系方式，用户可自行选择是否联系。平台不主动联系用户家属（除非用户授权或存在明确生命危险）。

#### AI心理危机检测关闭功能的语义修正与安全保障义务保留

一、功能语义修正

① 将「关闭AI心理危机检测功能」修正为「关闭AI自动预警功能」——语义更精确，即系统不再主动推送心理危机预警（减少打扰），但用户的紧急求助按钮和安全报备功能保持完全可用；

② 关闭范围限定：关闭仅影响「AI主动预警推送」（即系统不再基于IM语义分析主动弹窗提醒用户关注情绪），不影响紧急求助按钮、安全报备、客服介入等任何被动安全功能；

③ 关闭后，平台在用户主动触发紧急求助时，仍提供完整的安全响应服务（客服接入、专业资源转介、紧急联系人通知等），安全保障义务不因功能关闭而免除。

二、风险告知表述修正

① 原表述「关闭后平台不提供心理危机主动干预服务，用户须自行承担相关风险」修正为：「关闭后将减少平台的主动关怀提醒，建议您保持紧急求助按钮的可用性，以便在需要时主动联系平台安全专员」——避免产生「平台完全不管」的法律争议；

② 关闭页面增加提示：「紧急求助按钮和安全报备功能不受此设置影响，始终保持可用。平台在您主动求助时仍提供完整的安全响应服务。」

三、语音触发紧急求助的确认反馈

① 语音触发「紧急求助」后，系统增加语音确认反馈：「已收到您的求助，正在连接安全专员」，避免听障/视障用户因无法看到界面确认而重复触发；

② 语音反馈在求助发出后3秒内播报，播报完成后进入安全专员接听等待状态；

③ 若用户在语音反馈播报期间再次语音触发，系统识别为重复触发，不重复发起求助，仅播报「求助已发出，请保持通讯畅通」。

四、AI语义分析指标补充

① AI心理危机语义分析的准确率≥85%（即系统标记为心理危机风险的消息中，≥85%确实存在风险）；

② 召回率≥90%（即实际存在心理危机风险的消息中，≥90%被系统成功识别）；

③ 误报率≤15%（即非风险消息被误判为风险的比例），误报由客服人工复核后解除；

④ 漏报率≤10%（即风险消息未被系统识别的比例），通过安全报备异常检测和耍伴主动上报作为兜底；

⑤ 上述指标每月评估一次，若连续两个月未达标，须对AI模型进行再训练。

#### 方言识别支持方案与心理危机检测兜底

方言识别支持方案如下：

一、方言支持分期落地

①MVP阶段——仅支持普通话语义分析，方言场景由人工兜底（客服介入后人工判断）；②成长期（上线后3-6个月）——接入方言识别API（如科大讯飞方言识别、阿里云方言识别），支持粤语、四川话、东北话、吴语四种高频方言；③成熟期（上线后6-12个月）——扩展至8种主流方言，并支持方言与普通话混合识别。

二、方言场景兜底机制

①当AI语义分析置信度低于70%时（疑似方言或口音较重），系统自动转人工客服复核，不直接触发心理危机干预SOP；②人工客服复核时效为10分钟内响应，复核期间订单正常履约；③若人工客服确认存在心理危机风险，按标准SOP执行；若确认无风险，解除标记并记录方言场景，用于后续模型训练。

三、方言数据采集与模型优化

①在用户授权前提下，平台采集方言语音样本（脱敏后）用于模型训练；②方言模型每季度迭代一次，迭代后方言识别准确率目标≥85%；③方言识别不支持的场景，系统提示用户「建议使用文字沟通或普通话语音」，并提供文字输入快捷入口。

四、客服方言能力配置

①平台客服团队配置至少2名会粤语的客服、2名会四川话的客服，覆盖高频方言场景；②方言客服排班确保7×24小时覆盖，非工作时间由AI转文字后人工复核；③方言客服须完成心理危机干预专项培训，具备方言场景下的危机识别能力。本方案确保方言场景下心理危机检测不出现盲区。

#### 方言识别率不达标降级方案

一、方言识别准确率监控机制

平台对方言识别准确率进行持续监控：①监控指标——方言识别准确率（正确识别方言语义的次数/总方言语音识别次数×100%）、方言识别召回率（成功触发心理危机检测的方言语音/应触发的方言语音×100%）；②监控周期——按月统计，每月初出具上月方言识别准确率报告；③监控样本——每月抽样1000条方言语音进行人工标注复核，计算准确率与召回率。

二、方言识别率不达标的降级方案

若方言识别准确率连续3个月低于80%，平台启动以下降级方案：①功能暂停——暂停方言识别功能，IM语音消息仅支持普通话识别，方言语音转为文字后按文字语义分析；②opt-in模式——改为「用户确认是否需要方言识别」的opt-in模式，由用户在设置中主动开启方言识别功能后方可使用，未开启的用户按普通话识别；③人工兜底强化——方言识别功能暂停期间，AI语义分析置信度低于70%的语音消息全部转人工客服复核（原为疑似方言才转人工，降级后所有低置信度语音均转人工），确保心理危机检测不出现盲区。

三、降级方案的恢复机制

方言识别功能暂停后，恢复须满足以下条件：①平台对方言识别模型进行优化迭代，优化后准确率在测试集上达到85%以上；②恢复前进行为期2周的灰度测试（限10%用户），灰度期间准确率达标后全量恢复；③恢复后继续按月监控，若再次出现连续3个月低于80%，永久关闭方言识别功能，改为纯人工兜底。本降级方案确保方言识别质量不下降，避免因识别率不达标导致心理危机检测误判或漏判。

#### 心理危机AI检测指标统一终版

一、唯一有效AI检测指标（终版）

心理危机AI语义检测模型验收指标统一为：①准确率≥85%（正确识别心理危机案例占模型判定为心理危机案例的比例）；②召回率≥90%（正确识别心理危机案例占实际心理危机案例的比例，召回率优先以确保不漏判）；③误报率≤15%（非心理危机案例被误判为心理危机的比例）；④F1值≥0.88（准确率与召回率的调和平均，综合评估指标）。

二、取代关系说明

V11的「准确率≥80%、召回率≥95%、F1≥0.87」已调整，以本终版指标为准；V11的「准确率≥85%、召回率≥90%、误报率≤15%」中准确率与误报率保留，召回率以本终版≥90%为准。本节为心理危机AI检测指标的唯一数据源（SSOT），算法团队以本指标为模型验收依据。

#### 心理危机干预SOP法律责任与免责条款

本节补充免责条款与平台边界。

一、平台介入边界

平台在心理危机干预中的角色为「信息转介」而非「专业干预」：①平台仅提供心理危机识别（AI语义检测）与专业资源转介（推荐心理热线/心理机构），不提供任何心理咨询/诊疗服务；②平台客服在心理危机触发时的职责为「情绪安抚+资源转介」，不进行专业心理干预；③平台不承担心理危机事件的直接责任，仅承担信息转介的居间责任。

二、用户协议免责条款

《用户服务协议》中增加心理危机干预免责条款：「平台提供心理危机识别与专业资源转介服务，不提供心理咨询/诊疗服务。若用户在服务过程中出现心理危机，平台将推荐专业心理热线（如北京心理危机研究与干预中心010-82951332）或心理机构，用户须自行决定是否接受专业服务。平台不对心理危机事件的后果承担直接责任，仅承担信息转介的居间责任。」

三、平台责任边界

①平台责任——提供心理危机识别（AI检测）+资源转介（推荐热线/机构）+客服情绪安抚，这三项为平台的居间服务责任；②非平台责任——专业心理干预（由专业机构承担）、用户自主决定（是否接受专业服务）、心理危机事件的直接后果（由用户自行承担或由专业机构承担）；③保险覆盖——心理危机事件若涉及人身伤害，由订单级责任险覆盖（与平台责任无关）。本边界确保平台在心理危机干预中的责任清晰可界定。

## 3.7 订单级责任险闭环体系

补充保险方案细节，明确被保险人覆盖双方。

平台与持牌保险公司（如众安保险、太平洋保险等）合作，为每笔订单投保「订单级综合责任险」。保险费用包含在订单费用中（约占订单金额的2%–3%），由平台统一支付保费，用户与耍伴无需额外购买。保险覆盖范围包括人身意外伤害、第三方责任、财产损失等，被保险人同时覆盖用户与耍伴双方。

统一风控与保险逻辑——禁止投保的订单（如风控评分低于30分的高风险订单）一律不可生成与履约。系统在下单环节即进行风控校验，风控不通过的订单直接拦截，不会出现「禁止投保但仍可履约」的逻辑断裂。

风控评分保额档位补充：风控评分60-79分（低风险）订单的保险保额统一降为30万元，与第3.7节保额体系保持一致；评分≥80分方可适用标准保额。

### 3.7.1 保险撤保规则与理赔闭环

四、S3.5履约中断期间保险覆盖

- ①S3.5期间保险不中断——原保单在S3.5履约中断期间持续有效，不触发撤保

- ②中断超24小时转S4——S3.5超24小时未恢复自动转S4部分完成，此时按S4规则处理保险

- ③中断恢复后——S3.5恢复至S3履约中，保险继续有效，无需重新投保

- ④保险空白窗口消除——本规则确保S3.5期间无保险空白窗口，保障用户与耍伴权益

补充保险撤保规则与理赔闭环（含保险公司直付）的详细流程。

保险撤保规则与理赔闭环是保险体系的重要补充，确保保险资金的合理使用与理赔的高效执行。撤保规则明确了在订单取消、改期等场景下保险费用的处理方式；理赔闭环明确了从出险到赔付的完整流程，并通过保险公司直付机制提升理赔效率。

保险公司直付机制是理赔闭环的关键创新——赔付金由保险公司直接支付至受益人（用户或耍伴）的银行账户，不经过平台中转。这一机制的优势：①提升信任——用户/耍伴无需担心平台挪用赔付金；②提升效率——减少中间环节，赔付时效从传统的15天缩短至3个工作日；③降低平台风险——平台不接触赔付资金，不存在资金挪用风险；④合规清晰——保险资金流转完全在持牌保险公司体系内，合规无争议。

#### 风控校验与投保时序修正规则

原规则中，订单生成后才进行风控校验，但保险规则要求「禁止投保订单不可履约」——若订单已生成但风控校验未通过，此时保险无法投保但订单已进入履约流程，存在时序矛盾。修订后的时序修正规则如下：

一、风控前置校验时序

将风控校验从「订单生成后」前置至「订单生成前」，确保风控不通过的订单不会进入履约流程：

- ① 风控预校验（T0）：用户发布需求时，系统对需求内容进行第一轮风控预校验（内容安全审核+需求合理性检测），预校验不通过的需求不予发布；

- ② 耍伴接单风控校验（T1）：耍伴点击「接单」时，系统对耍伴账号进行风控校验（账号状态+信用分+设备指纹+近期行为），校验不通过的耍伴无法接单；

- ③ 订单生成风控校验（T2）：耍伴接单后、用户支付前，系统对「用户-耍伴」组合进行关联风控校验（双方历史交互+关联账号检测+团伙欺诈检测），校验通过后订单正式生成并进入支付环节；

- ④ 支付完成同步投保（T3）：用户支付完成的瞬间，系统同步向保险公司发起投保请求（API直连），保险生效时间=支付完成时间。投保成功后订单状态变为「待履约」；

- ⑤ 投保失败处理：若保险公司返回投保失败（如该订单类型不在承保范围），系统自动拦截订单，全额退款用户，并通知运营人员排查原因。订单不会进入「已支付但未投保」的异常状态。

二、风控与保险的联动规则

- ① 风控评分与保额联动：风控评分≥80分的订单，标准保额50万；风控评分60-79分的订单，保额降至30万并加收10%保费；风控评分＜60分的订单，禁止投保且订单不予生成；

- ② 改期重新投保：订单改期后（详见第3.5.3节），原保险自动撤保，系统按新服务时间重新发起投保。改期后风控评分可能变化，保额相应调整；

- ③ 撤保规则：订单取消时，系统向保险公司发起撤保请求。距服务开始时间＞24小时撤保免手续费，＜24小时撤保收取保费10%手续费（由取消方承担）；

- ④ 理赔直付：出险后，用户/耍伴通过平台提交理赔材料，平台初审后直传保险公司，保险公司在5个工作日内完成理赔并将赔款直付受益人账户（不经平台中转，确保资金安全）。

此修订将风控校验前置至订单生成前，确保「禁止投保订单不可履约」的规则在时序上自洽，消除原规则中的时序矛盾。

#### 保险公司合作对接时间表与落地可行性（人工终审事项3 + ZP-RISK-005细化）

一、保险公司合作对接时间表

① T+0~T+15天：完成保险公司选型与商务洽谈。候选保险公司包括众安在线、泰康在线、阳光财险等具备互联网保险经验的持牌机构，重点评估保险产品条款、保费费率、理赔时效、API对接能力；

② T+15~T+30天：完成保险合作协议签署。协议须明确保险责任范围、免责条款、保费结算方式、理赔直付机制、数据安全责任等核心条款，由法务团队终审；

③ T+30~T+45天：完成保险API对接。对接内容包括投保接口（订单生成时自动投保）、理赔接口（用户/耍伴提交理赔材料）、直付接口（保险公司直接支付至受益人账户）、保单查询接口（用户/耍伴可查询保单状态）；

【法务审查备注】：此条款已修正原”单方冻结180天”的表述，改为”限制交易+配合司法冻结”，符合《民法典》关于货币资金占有即所有的原则及公安机关冻结程序规定。

③ 确认团伙（5项异常或人工审查确认）：立即限制相关账号的交易与提现功能（“限制”而非法律意义上的”冻结”），限制期限 30天（期间平台完成内部调查并固定证据）。若30天内确认违法事实且涉及金额≥3000元，平台向公安机关报案，并依据公安机关正式立案回执，将限制期限延长至 180天（配合司法调查）。账户资金在限制期间不可提现，但不计息。若30天调查期满无法确认违法事实，或公安机关不予立案，则 自动解除限制，释放全部资金。

⑤ T+60天：保险功能上线灰度试运行，限单城、限100单/日，试运行30天后根据理赔数据与用户反馈决定是否全量上线。

二、保险落地可行性说明

① 保险产品形态：采用「订单级责任险」模式，每笔订单独立投保、独立理赔，保费由平台从订单金额中代扣（不计入耍伴收入），保额覆盖人身意外（最高50万元）+财产损失（最高5万元）；

② 保费成本：预估保费为订单金额的2%-3%，由平台承担（不计入用户支付金额与耍伴收入），冷启动期预估保费支出约占平台运营成本的8%-10%；

③ 直付机制可行性：保险公司直付已为成熟方案，众安在线、泰康在线均支持API直付，资金不经过平台中转，符合合规要求；

④ 风险兜底：若保险合作在T+60天前未完成对接，平台启动「平台风险保证金兜底」方案——由平台风险保证金（初始注资50万元）先行承担保险责任，待保险上线后追溯结算。

三、团伙欺诈冻结资金解冻条件

① 确认团伙后冻结所有关联账户余额，限制（而非法律意义上的冻结）期限180天；

② 若180天内公安机关未立案，余额自动解冻（扣除已确认违规的扣款）；

③ 若180天内公安机关立案，冻结余额转交公安机关处理，平台配合提供交易流水、风控记录等证据；

④ 冻结期间账户余额不计息，解冻后一次性释放至耍伴可提现余额。

#### 保险保额统一为风控联动方案

一、唯一有效保额方案

①基础保额：人身意外伤害保额50万元/人，财产损失保额5万元/单；②风控联动升级：当风控评分<60分（中风险及以上）的耍伴或用户禁止参与订单（风控前置拦截，不生成订单，不触发投保）

二、口径收敛说明

原第3.7节表「人身意外30万/人、财产2万」已调整，以本方案50万/5万为准；原「升级100万」以本方案风控联动升级规则为准。本节为保险保额的唯一数据源（SSOT），第7.7节居间协议、第9.1节视觉规范中的保额引用均为唯一有效定义。

#### 公益性订单保险与分账规则

一、保费由平台承担

公益性订单的保险费由平台承担，从营销费用列支（非从抽成中扣除）。保险覆盖与商业订单一致（人身意外50万/人、财产5万/单），安全保障不缩水。保费标准按场景单价3%计算，从月度公益预算中扣除。

二、耍伴收入按场景标准单价80%计算

公益性订单的耍伴收入按场景标准单价的80%计算（如就医陪诊标准单价50元/次，公益订单耍伴收入40元/次），由平台营销费用补贴。耍伴可在接单配置中勾选「接受公益订单」，未勾选的耍伴不接收公益订单派单。

三、计入履约次数与信用分，不计入收入排名

①公益订单计入耍伴履约次数（用于等级晋升的累计订单数）；②公益订单履约正常完成的，信用分加分与商业订单一致（+5分/次）；③公益订单收入不计入耍伴收入排名（避免公益订单影响商业订单耍子的收入排名公平性）；④公益订单在耍伴收入明细中单独列示，标注「公益补贴」。

#### 保险合作方与API对接方案

订单级责任险采用API对接方式实现自动投保，合作方为持牌保险公司，通过API实现订单生成即投保的自动化闭环。

一、合作方选型

保险合作方选型标准：①持牌经营——须持有银保监会颁发的保险经纪/代理牌照；②API对接能力——须提供标准化的投保API接口，支持订单级自动投保；③理赔时效——须承诺3个工作日内完成理赔审核与赔付；④保费合理——单笔订单保费不超过订单金额的5%。冷启动期优先对接众安保险或太平洋保险（两家均提供订单级责任险API对接服务），成长期可扩展至多家保险公司供用户选择。

二、API对接方案

①投保接口——订单生成后（S2已支付待履约状态），平台自动调用保险公司投保API，传入订单ID、用户信息、耍伴信息、服务场景、保额等参数，保险公司返回保单号与电子保单链接；②撤保接口——订单取消（S6已取消）时，平台自动调用保险公司撤保API，撤销保单并退还保费；③理赔接口——发生安全事件时，平台调用保险公司理赔API，提交理赔材料（医疗证明/报警记录等），保险公司审核后直付受益人账户；④对账接口——平台与保险公司每日对账，确保投保/撤保/理赔数据一致。

三、自动投保闭环

订单生成→自动投保→保单生成→履约保障→理赔触发（如有）→理赔直付。整个闭环通过API自动化完成，无需人工干预。投保失败时系统自动重试3次，仍失败的转人工处理，履约期间保险临时生效（平台兜底）。

#### 保险API对接详细方案（接口/数据/时序）

本节补充保险API对接的接口定义、数据结构、投保/撤保/理赔时序与异常处理方案。

一、投保API接口

①接口地址——POST https://api.insurance.com/v1/policy/create（HTTPS+双向证书认证）；②请求参数——orderId（订单ID）、userId（用户ID）、partnerId（耍伴ID）、sceneCode（场景编码）、serviceTime（服务时间）、serviceAddress（服务地址）、premium（保费金额）、coverageAmount（保额）；③返回参数——policyNo（保单号）、policyUrl（电子保单URL）、effectiveTime（生效时间）、expireTime（失效时间）；④超时设置——连接超时5秒，读取超时10秒，超时后重试3次。

二、撤保API接口

①接口地址——POST https://api.insurance.com/v1/policy/cancel；②请求参数——policyNo（保单号）、cancelReason（撤保原因：order_cancelled/timeout/refund）；③返回参数——cancelStatus（撤保状态：success/failed）、refundAmount（退还保费金额）、refundTime（退款到账时间）；④撤保时效——订单取消后5分钟内自动调用撤保API。

三、理赔API接口

①接口地址——POST https://api.insurance.com/v1/claim/submit；②请求参数——policyNo、claimType（理赔类型：medical/property/accident）、claimAmount（理赔金额）、evidenceUrls（证据材料URL数组：医疗证明/报警记录等）、incidentDescription（事件描述）；③返回参数——claimNo（理赔单号）、reviewDeadline（审核截止时间）、expectedPayoutTime（预计赔付时间）；④理赔时效——保险公司承诺3个工作日内完成审核，审核通过后3个工作日内直付受益人账户。

四、对账API接口

①接口地址——GET https://api.insurance.com/v1/reconciliation/daily?date=YYYYMMDD；②返回参数——policyList（当日投保清单）、cancelList（当日撤保清单）、claimList（当日理赔清单）、totalPremium（当日总保费）、totalRefund（当日总退款）、totalPayout（当日总赔付）；③对账规则——平台每日凌晨2点拉取前日对账单，与本地数据比对，差异超过0.01元的转人工核对。

五、投保时序

①用户支付成功（S2已支付待履约）→②订单服务发送MQ消息至保险服务→③保险服务调用投保API→④保险公司返回保单号→⑤保险服务保存保单信息至policy表→⑥订单服务更新订单insuranceStatus=insured→⑦通知用户与耍伴「保险已生效」。整个流程<10秒，超时则重试。

六、异常处理

①投保API失败——重试3次（间隔5s/10s/30s），仍失败的订单标记insuranceStatus=failed，转人工处理，履约期间保险临时生效（平台兜底）；②撤保API失败——重试3次，仍失败的通知运营人工撤保；③理赔API失败——保留理赔材料，转人工理赔通道；④对账差异——差异>0.01元转人工核对，差异≤0.01元自动调平。

#### 保险撤保与改期原子性操作

本节增加原子性操作逻辑。

一、原子性操作逻辑

改期操作采用「撤保+重新投保」原子性事务：①事务开始——改期请求发起；②撤保——调用保险公司撤保API；③重新投保——调用保险公司投保API（新服务时间）；④事务提交——撤保与投保均成功则改期成功，任一失败则事务回滚（撤保成功但投保失败的，恢复原保单）；⑤订单状态——改期期间订单状态为「改期处理中」（S2.5临时态），改期成功后恢复S2已支付待履约。

二、失败处理

①撤保失败——改期失败，订单保持原服务时间与原保单，通知用户「改期失败，请重试或联系客服」；②投保失败（撤保成功）——事务回滚，调用保险公司恢复原保单API，若恢复失败则订单标记「保险异常」，转人工处理（平台兜底保险临时生效）；③超时处理——改期事务超时（>30秒）自动回滚，通知用户重试。

三、保险覆盖连续性

改期过程中保险覆盖不中断：①改期期间（S2.5临时态）原保单仍有效（撤保未成功前不撤销）；②改期成功后新保单立即生效，原保单撤销；③改期失败后原保单恢复，保险覆盖连续。本逻辑确保订单在任何情况下都有保险覆盖，不出现裸奔状态。

## 3.8 五维AI智能风控体系

### 3.8.1 风控维度与评分

平台建立五维AI智能风控体系，从身份真实性、行为合规性、内容安全性、交易合理性、社交关系链五个维度对用户与耍伴进行实时风控评分。风控评分采用百分制，综合评分低于60分触发风控处置。

补充DB版的五维风控维度命名与数据来源，与ZP版的维度形成互补对照。平台实际采用以下五维风控模型，融合两版维度的优势。

#### 3.8.1.1 五维风控数据来源详解

补充五维风控各维度的具体数据来源与检测规则。

五维风控体系的每个维度均有明确的数据来源与检测规则，确保风控评分的准确性与全面性。以下详细列出各维度的数据来源、检测规则与异常判定标准。

### 3.8.2 风控处置规则

风控处置从「永久封禁」改为梯度处置，所有处置均支持申诉复核。

①所有风控处置（包括严重违规）均支持用户申诉复核，申诉通道在处置通知中明确告知，申诉须在15天内发起，平台须在5个工作日内完成复核；②严重违规的收益处置从「清空收益」改为「冻结收益」，冻结期间收益不可提现但不清零，待申诉复核完成后决定是否释放或没收。

### 3.8.3 风控申诉通道

所有风控处置均配套申诉通道，用户与耍伴可在收到处置通知后15天内发起申诉。申诉须提交申诉理由与佐证材料，平台须在5个工作日内完成复核。复核结果分为「维持处置」「减轻处置」「撤销处置」三种，结果通过IM消息与短信通知申诉人。申诉人对复核结果不服的，可向平台投诉（由高级客服复核）或向微信小程序平台投诉。

#### 风控申诉举证责任分配规则

原规则未明确风控申诉中由谁承担举证责任，导致申诉处理效率低下。修订后的举证责任分配规则如下：

一、举证责任分配原则

采用「平台初步举证 + 用户补充举证」的双向举证机制：

- ① 平台初步举证：用户发起风控申诉后，平台须在24小时内向申诉方提供「风控处置依据说明」，包含处置类型、触发规则、相关数据指标（如风控评分、异常行为记录摘要）。平台不须公开风控模型的完整算法，但须说明处置所依据的具体规则条款；

- ② 用户补充举证：申诉方收到平台处置依据后，须在7个工作日内提交补充证据自证清白。不同处置类型的举证要求如下：

- - 账号封禁申诉：须提供身份证明（身份证+人脸核验）、设备使用证明（如设备购买凭证）、近期行为说明；

- - 信用分误扣申诉：须提供相关订单的正常履约证据（安全报备记录、IM沟通记录、对方评价等）；

- - 订单拦截申诉：须提供订单需求的合理性说明（如陪诊须提供就诊预约凭证、代办须提供事项合法性证明）；

- - 团伙欺诈标记申诉：须提供各关联账号的独立使用证明（不同设备、不同地点、不同支付账户的证明材料）。

- ③ 举证标准：采用「优势证据」标准（证据证明力＞50%即可），不要求「排除合理怀疑」。平台在收到用户补充证据后5个工作日内出具申诉结论。

二、申诉结论与补救

- ① 申诉成功：平台撤销风控处置，恢复账号/订单状态，退还误扣信用分，在B端后台记录「风控误判」案例用于模型优化。若误判导致用户经济损失（如订单被拦截导致无法履约），平台补偿等值优惠券；

- ② 申诉失败：维持原风控处置，申诉方可在收到结论后7天内申请二次复核（由风控主管+合规专员联合复核），二次复核结论为终局结论；

- ③ 频次限制：同一账号每30天最多发起3次风控申诉，超出须等待冷却期。恶意申诉（无新证据重复申诉）将降低申诉优先级。

三、与纠纷仲裁的区分

风控申诉针对系统自动处置的误判，纠纷仲裁针对交易双方之间的争议，两者走不同通道（详见第3.5.6节）。用户在发起申诉时系统自动路由，避免通道混淆。

#### 申诉成功补偿优惠券规格与举证责任细化

一、申诉成功补偿优惠券规格

本节规定「申诉成功后补偿优惠券」，现明确优惠券规格如下：

① 面额：10元无门槛优惠券（可用于任意场景订单，无最低消费限制）；

② 有效期：自发放之日起30个自然日，逾期自动作废；

③ 使用规则：每笔订单限用1张，不可与首单立减、邀请返现等其他优惠叠加使用；

④ 发放时机：申诉成功后24小时内自动发放至用户账户，通过站内消息通知用户；

⑤ 优惠券性质：属于平台补偿，不计入用户信用分，不影响用户等级评定；

⑥ 若用户对补偿优惠券不满意（如认为处置影响较大），可向客服申请额外补偿，客服根据实际影响评估是否追加补偿（最高不超过50元优惠券或等值耍伴服务费减免）。

二、举证责任细化说明

本节已明确「平台初步举证（24小时内）+用户补充举证（7个工作日）」双向机制与「优势证据」标准，现补充举证责任的具体执行细则：

① 平台初步举证内容：风控系统处置依据（风控评分、异常行为记录、关联账户分析等），须在处置后24小时内通过站内消息发送至用户，包含处置原因、处置依据、申诉通道入口；

② 用户补充举证内容：用户可提交身份证明、交易凭证、聊天记录截图、行程证明等材料，须在收到平台初步举证后7个工作日内提交，逾期未提交视为放弃补充举证权利；

③ 优势证据标准：客服综合评估双方证据的证明力，证明力＞50%的一方主张成立。若双方证明力相当（各50%），按「有利于用户」原则裁定（即支持用户申诉）；

④ 举证不能的后果：若平台无法在24小时内提供处置依据，视为举证不能，自动撤销处置并补偿；若用户无法在7个工作日内提供补充举证，按平台初步举证结果执行。

#### AI风控误判申诉通道

一、48小时人工复核申诉通道

用户/耍伴对风控处置有异议的，可在处置后48小时内发起申诉：①申诉入口——在风控处置通知中点击「申诉」按钮，填写申诉理由并上传佐证材料；②人工复核——申诉由高级风控专员在48小时内人工复核，复核期间处置措施暂缓执行（临时解冻）；③复核结论——复核通过则撤销处置并恢复信用分，复核不通过则维持原处置。

二、废除永久封禁，改为「长期限制+可申诉」

废除原「90分以上直接永久封禁」规则，改为：①严重违规（风控评分<30分）——临时冻结账号30天+强制人工复核+申诉通道，30天后须申诉通过方可解冻；②极严重违规（红线违反）——临时冻结账号90天+强制人工复核+申诉通道，90天后须申诉通过方可解冻。所有处置均支持申诉，不再设永久封禁。

三、风控模型A/B测试机制

建立风控模型A/B测试机制：①A组（对照组）——使用现有风控模型与阈值；②B组（实验组）——使用优化后的风控模型与阈值（如调整阈值、增加特征）；③测试周期——每月一轮A/B测试，对比两组的误判率、召回率、处置准确率；④迭代优化——根据A/B测试结果迭代风控模型，持续降低误判率。

#### 风控申诉与纠纷仲裁入口区分

针对评审报告-6指出的阻塞级问题——风控申诉与纠纷仲裁在实际用户端入口和客服处理流程上仍存在混淆——本节明确区分两个入口与路由规则。

一、C端入口区分

①「交易纠纷申诉」入口——位于C端小程序「我的」→「我的订单」→「订单详情」→「发起纠纷申诉」，适用于交易双方之间的争议（如服务质量、费用争议、爽约投诉）；②「账号/风控申诉」入口——位于C端小程序「帮助中心」→「账号申诉」，适用于账号被风控处置的申诉（如账号冻结、功能限制、信用分扣减异议）。

二、客服工单路由规则

①交易纠纷申诉——路由至「纠纷仲裁客服队列」，按纠纷仲裁SLA处理（一审5工作日，二审10工作日）；②账号/风控申诉——路由至「风控申诉客服队列」，按风控申诉SLA处理（48小时人工复核）；③路由判别——系统根据申诉来源自动路由，用户在错误入口发起的申诉由客服人工转接至正确队列。

三、入口UI设计

①「我的订单」中仅显示「发起纠纷申诉」入口（交易相关）；②「帮助中心」中仅显示「账号申诉」入口（风控相关）；③两个入口的文案明确区分——纠纷申诉：「对本次服务有异议？发起纠纷申诉」；账号申诉：「账号被限制？发起账号申诉」。本区分确保用户申诉有门，避免混淆。

#### AI风控误判分级补偿机制

本节建立分级补偿机制。

一、分级补偿标准

①轻微损失（订单取消但耍伴未出发）——补偿用户10元优惠券+信用分恢复；②中度损失（耍伴已出发但未到达）——补偿耍伴到场费20元（风险保证金承担）+用户20元优惠券+信用分恢复；③重度损失（耍伴已到达现场）——补偿耍伴全额服务费（风险保证金承担）+用户50元优惠券+信用分恢复+平台书面致歉。

二、补偿流程

①用户/耍伴发起风控申诉→②48小时内人工复核→③复核通过确认误判→④按分级标准自动发放补偿→⑤信用分恢复+通知当事人。补偿在复核通过后24小时内到账。

三、补偿预算

风控误判补偿预算纳入风险保证金，月度预算5000元（按月均10起误判测算），超预算的由CFO审批追加。本机制确保风控误判的受害者获得合理补偿。

### 3.8.4 多模态内容安全审核与A/B测试

风控系统采用多模态内容安全审核，对文本、图片、语音、视频进行全方位实时审核。同时建立风控模型A/B测试机制，新规则上线前先在10%流量灰度测试，对比误报率、漏报率、用户投诉率等指标，确认无显著劣化后全量上线。A/B测试周期不少于7天，确保数据统计显著性。

#### 团伙欺诈检测增强机制

原五维风控模型（内容语义/社交行为/交易异常/履约违规/账号设备）主要针对个体欺诈，对有组织的团伙欺诈（如刷单团伙、套利团伙、诈骗团伙）检测能力有限。修订后新增「团伙欺诈检测」第六维：

一、团伙欺诈检测维度（第六维）

- ① 关联网络分析：构建「用户-耍伴-设备-IP-支付账户」五元关联图谱，通过图神经网络（GNN）检测异常聚集的关联簇。若≥3个账号共享同一设备指纹/IP/支付账户，且存在高频互评行为，标记为「疑似团伙」；

- ② 时空共现检测：分析多个账号的登录时间、登录地点、下单时间的时空共现性。若多个账号在同一WiFi下注册、在同一地点下单、在同一时间段活跃，标记为「时空共现异常」；

- ③ 资金流向分析：追踪平台内资金流向，检测「耍伴收入→用户退款」「A耍伴收入→B用户消费」等异常资金循环。若发现资金在3个以上账号间形成闭环流转，标记为「套利团伙」；

- ④ 行为模式聚类：对用户/耍伴的行为序列（下单时间间隔、服务类目偏好、评价内容相似度）进行聚类分析，若≥5个账号的行为模式高度相似（余弦相似度＞0.9），标记为「行为模式异常」；

- ⑤ 跨场景关联：检测同一团伙在不同服务场景（陪诊、代办、陪伴等）的交叉活跃行为，识别「多场景刷单」团伙。

二、团伙欺诈处置规则

- ① 疑似团伙（1-2项异常）：系统自动降低相关账号的风控评分，加强订单审核（每单人工复核），持续监控30天；

- ② 高度疑似团伙（3-4项异常）：系统自动冻结相关账号的资金提现功能，限制新订单生成，风控团队48小时内人工审查；

- ③ 确认团伙（5项异常或人工审查确认）：全平台封禁所有关联账号，限制（而非法律意义上的冻结）相关账户余额，向公安机关报案（涉及诈骗金额≥3000元时），在B端后台「风控公告」模块公示；

- ④ 申诉通道：被标记为团伙的账号可走风控申诉通道（第3.8.3节），须提供身份证明、资金来源证明等材料自证清白。

三、模型评估指标

团伙欺诈检测模型的召回率≥90%，准确率≥85%，F1-Score≥0.87。模型每月用最新标注数据迭代，每季度进行全量评估。团伙欺诈案件归档至风控案例库，用于模型训练与规则优化。

#### AI语义检测模型训练与验收方案

AI语义检测模型采用一期开发期间并行训练、二期上线前完成验收的方案，确保模型在上线时达到准确率≥85%、召回率≥90%的验收标准。

一、模型训练计划

①一期开发期间（Day 1-120）并行启动模型训练——算法团队在一期开发期间同步进行模型训练，训练数据来源：公开NLP数据集（如SMP2020情感分析数据集）+平台历史IM消息（脱敏后）+人工标注数据；②训练目标——准确率≥85%、召回率≥90%、误报率≤15%、F1值≥0.88；③训练周期——模型训练预计8周（数据准备2周+模型训练4周+调优2周），在一期开发第8周完成初版模型。

二、模型验收方案

①二期上线前（Day 121-150）完成模型验收——算法团队使用测试集（含5000条标注数据）对模型进行验收测试，验收指标须全部达标；②灰度测试——模型验收通过后进行2周灰度测试（限10%用户），灰度期间监控准确率、召回率、误报率，达标后全量上线；③持续优化——上线后按月迭代模型，根据线上反馈数据优化模型，持续提升准确率与召回率。

三、模型未达标兜底方案

若二期上线前模型未达验收标准（准确率<85%或召回率<90%），启动兜底方案：①降级为规则引擎——使用基于关键词匹配+正则表达式的规则引擎进行内容安全审核，准确率约70%（低于模型但可接受）；②人工审核兜底——规则引擎标记的疑似违规内容由人工客服在2小时内复审；③延期上线模型——模型继续训练优化，达标后再全量替换规则引擎。兜底方案确保内容安全审核功能在二期上线时可用。

#### AI语义检测模型技术方案（模型/数据/训练/部署）

本节补充AI语义检测模型的技术方案，包括模型选型、数据集构建、训练流程、部署方案与监控指标。

一、模型选型

①文本分类模型——采用BERT-base-chinese（中文预训练模型），在IM消息/需求描述/评价内容上微调，输出违规概率（0-1）；②图片分类模型——采用ResNet50+自定义分类头，识别色情/暴力/广告二维码等违规图片；③多模态融合模型——采用Late Fusion策略，文本与图片模型独立预测后加权融合（文本权重0.7，图片权重0.3），输出综合违规概率。

二、数据集构建

①训练集——5万条标注数据，含：公开数据集（SMP2020情感分析1万条+微博违规语料1万条）+平台历史数据（脱敏IM消息1万条+需求描述1万条）+人工标注数据（1万条）；②验证集——5000条标注数据，用于模型调优；③测试集——5000条标注数据，用于模型验收；④标注规范——标注维度：涉黄/涉政/涉暴/违规引流/联系方式/正常，标注一致性要求Cohen's Kappa≥0.85。

三、训练流程

①数据预处理——文本分词（jieba）+去停用词+长度截断（max_length=128）；图片resize（224x224）+归一化；②模型训练——BERT微调（学习率2e-5，batch_size=32，epochs=5），ResNet50微调（学习率1e-4，batch_size=64，epochs=10）；③模型评估——验证集上评估准确率/召回率/F1，超参调优（学习率/epochs/dropout）；④模型验收——测试集上验收，准确率≥85%、召回率≥90%、F1≥0.88方可上线。

四、部署方案

①模型服务化——采用TensorFlow Serving部署模型，提供gRPC+REST接口，输入文本/图片返回违规概率；②GPU部署——部署于阿里云GPU服务器（1台NVIDIA T4 16GB），支持批量推理（batch_size=16）；③接口性能——单次推理延迟<200ms，QPS支持100；④灰度上线——先10%流量灰度，监控2周达标后全量。

五、AI模型高可用部署（主备切换）

- ①备用GPU服务器——部署1台备用GPU服务器（NVIDIA T4 16GB），与主服务器配置一致，实时同步模型权重

- ②健康检查——主服务器每30秒向监控中心发送心跳，连续3次未收到心跳判定为故障

- ③自动切换——主服务器故障时，负载均衡自动将流量切换至备用服务器，RTO≤5分钟

- ④数据同步——模型训练完成后，权重文件同步至主备两台服务器，确保一致性

- ⑤故障恢复——主服务器修复后，先进行灰度验证（10%流量），确认稳定后切回主服务器

本方案确保AI模型服务单点故障不影响业务连续性，RTO≤5分钟，RPO=0（实时同步）。

五、监控指标

①准确率监控——每日抽样1000条预测结果人工复核，计算线上准确率，低于85%触发告警；②召回率监控——每日统计被举报但模型未拦截的内容，估算召回率，低于90%触发告警；③延迟监控——P95延迟<200ms，超时告警；④模型漂移——每周对比预测分布与训练分布，分布偏移>10%触发模型重训。

六、兜底方案

模型未达标时启动规则引擎兜底：①关键词匹配——维护违规关键词库（涉黄/涉政/涉暴各500词），文本命中关键词即标记违规；②正则匹配——匹配手机号/微信号/QQ号等联系方式；③人工审核——规则引擎标记的疑似违规内容由人工客服2小时内复审。规则引擎准确率约70%，作为模型未达标时的过渡方案。

#### 六、模型权重同步机制（主备一致性保障）

为保障主备GPU服务器切换后AI服务口径一致，补充模型权重同步机制如下：

- ①版本对齐——主备服务器加载同一版本的模型权重文件与推理配置，版本号写入部署元数据，每次发布由CI/CD统一分发，禁止手动替换权重文件；

- ②同步机制——权重更新采用「灰度发布+校验和核对」：新权重包先在备服务器加载并跑通回归样本集（准确率与当前主版本偏差≤0.5%），验证通过后切换主备角色，旧版本保留7天支持快速回滚；

- ③心跳校验——备服务器每60秒向主服务器上报权重版本心跳，版本不一致持续超过5分钟触发P1告警，并自动进入规则引擎降级模式，禁止主备以不同版本模型同时对外服务；

- ④切换后校验——主备切换（RTO≤5分钟）完成后系统自动执行冒烟测试（100条标准样本推理），通过后恢复对外流量，未通过则保持降级并告警；

- ⑤同步时效——常规权重更新全流程（含备库验证）≤30分钟，紧急热修复≤10分钟，全过程记录第10.5节审计日志。

## 3.9 数据指标体系与全链路埋点

平台建立完整的数据指标体系与全链路埋点规范，覆盖用户增长、交易转化、履约质量、安全风控、商业变现五大维度。所有关键行为均须埋点上报，数据通过微信小程序数据分析平台+自建数据仓库进行采集与分析。

#### 核心指标体系与埋点表

一、北极星指标

平台北极星指标定义为「周有效履约订单量」——即每周完成履约且双方无争议的订单数量。该指标反映平台核心价值交付能力，是衡量平台健康度的核心指标。

二、过程指标体系

①获客指标——周新增用户数、周新增耍伴数、获客成本（CAC）；②匹配指标——需求发布量、匹配成功率、平均匹配时长；③转化指标——IM沟通转化率、四确认下单率、支付转化率；④履约指标——履约完成率、爽约率、平均履约时长；⑤留存指标——用户7日留存率、耍伴月活跃率、复购率；⑥评价指标——好评率、差评率、评价提交率。

三、全链路埋点表

建立全链路埋点表，覆盖用户从注册到复购的全流程：①注册埋点——注册完成、认证完成、人脸核验完成；②需求埋点——需求发布、需求匹配、IM发起；③交易埋点——四确认、支付、履约开始、履约结束；④评价埋点——评价提交、好评、差评。埋点数据接入数据看板，上线第一天可监控核心漏斗。

## 3.10 耍伴工作台全功能细则

耍伴工作台是耍伴接单履约的核心工具，提供订单管理、收入管理、信用管理、安全管理等功能入口。工作台首页展示今日待履约订单、本周收入概览、信用分变化、安全报备快捷入口等核心信息。

### 3.10.1 耍伴接单配置管理

补充耍伴接单配置管理，允许耍伴自定义接单偏好。

耍伴可根据自身情况自定义接单偏好，系统根据配置进行智能匹配，确保耍伴只收到符合偏好的订单。接单配置支持随时修改，修改后即时生效。配置项涵盖场景、时段、单价、距离四个核心维度，耍伴可灵活组合以满足个人时间与能力安排。

### 3.10.2 上岗考核与复考机制

补充耍伴上岗考核与定期复考机制，确保耍伴服务质量持续达标。

耍伴认证通过后并非一劳永逸，平台须建立定期复考机制，确保耍伴持续掌握平台规则更新与服务标准。复考采用线上考试形式，内容涵盖平台规则更新、安全规范、服务标准、合规知识等。复考未通过者暂停接单权限，须补考通过后方可恢复。

#### 考试防作弊机制

一、随机抽题

考试采用随机抽题机制：①题库按场景分类（陪诊、学习陪伴、情绪陪伴等），每个场景题库≥100题；②每次考试从题库随机抽取30题，每次抽题组合不同，防止考生背诵答案；③题目顺序与选项顺序随机打乱，防止抄袭。

二、切屏警告

①考试过程中切屏（离开小程序或切换后台）触发警告，第一次警告并暂停计时，第二次自动交卷并判定为不合格；②考试期间禁止截屏、录屏，防止题目泄露；③考试时长限制（30分钟），超时自动交卷。

三、题库更新SOP

①每月更新20%题库——运营团队每月更新20%的题目（新增题目、淘汰过时题目），保持题库时效性；②题库审核——新增题目须经场景专家审核，确保题目准确性与合理性；③题库保密——题库存储于独立数据库，仅授权人员可访问，防止题库泄露。

### 3.10.3 收益与钱包中心

补充耍伴收益与钱包中心的详细功能，包括收益明细、发票管理、冻结资金等。

钱包中心是耍伴管理收入的核心工具，提供收益明细、提现管理、发票管理、冻结资金查看等功能。所有资金通过微信支付分账架构流转，耍伴可在钱包中心查看完整的资金流水与税务信息。

#### 耍伴日程管理功能详细定义

原规则仅在耍伴工作台中提及「日程管理」但未定义具体功能。修订后补充以下详细功能需求：

一、日程视图

- ① 日历视图：耍伴工作台首页展示月历视图，已接订单以色块标注（不同服务类型不同颜色），点击日期可查看当日详细日程。支持切换周视图/日视图；

- ② 时间轴视图：以时间轴形式展示每日日程（如09:00-11:00 陪诊订单、14:00-16:00 代办订单），时间冲突时高亮提示；

- ③ 空闲时段管理：耍伴可设置「可接单时段」（如工作日18:00-22:00、周末全天），系统仅在该时段内向耍伴推送新订单。可接单时段可按周重复设置，也可单日临时调整；

- ④ 休息日设置：耍伴可设置休息日（每月最多8天），休息日不接收新订单推送，已有订单不受影响。休息日须提前24小时设置。

二、订单提醒与导航

- ① 订单提醒：订单开始前1小时推送提醒（含服务地点、用户信息、服务内容摘要），开始前15分钟二次提醒（含导航链接）；

- ② 一键导航：日程中的每个订单提供「一键导航」按钮，调用微信内置地图导航至服务地点；

- ③ 用户联系：日程中提供「联系用户」快捷按钮（IM/电话），电话拨打通过平台虚拟号码中转，保护双方真实手机号；

- ④ 服务准备清单：每类服务类型展示对应准备清单（如陪诊须携带：陪诊证、急救包、雨伞；代办须携带：证件袋、签字笔），耍伴可勾选确认。

三、日程冲突处理

- ① 时间冲突检测：耍伴接单时系统自动检测与已有日程的时间冲突（含通勤时间预估），冲突时禁止接单并提示「该时段与已有订单时间冲突」；

- ② 通勤时间预估：系统根据耍伴当前位置/上一单结束位置与下一单服务地点，预估通勤时间（调用地图API），若通勤时间不足则提示「通勤时间紧张，建议不接此单」；

- ③ 缓冲时间设置：耍伴可设置订单间的缓冲时间（默认30分钟，可调整为15-60分钟），系统在排程时自动预留缓冲时间。

四、日程统计与分析

- ① 收入预估：日程视图展示当日/本周/本月预估收入（基于已接订单金额），帮助耍伴规划接单策略；

- ② 履约统计：展示近30天履约数据（总单数、准时率、好评率、总收入），帮助耍伴了解自身表现；

- ③ 智能建议：系统根据耍伴的空闲时段、历史接单偏好、当前供需情况，智能推荐适合接单的时段与订单类型。

#### 耍伴商户进件流程（P2）

针对耍伴提现功能依赖微信支付子商户进件但流程未定义的问题，本节补充耍伴商户进件流程说明，确保提现功能可落地。

耍伴商户进件流程说明：

① 耍伴首次发起提现时，系统引导完成微信支付子商户进件（含身份证OCR、银行卡绑定、人脸核验），进件通过后方可提现；

② 进件过程在微信支付小程序内完成，平台仅做状态同步，不接触用户敏感信息（身份证影像、银行卡号、人脸图像均不落地平台服务器，由微信支付直接处理）；

③ 若进件失败，系统提供常见失败原因说明与客服协助入口，客服须在24小时内协助解决。常见失败原因包括：身份证信息与实名认证不一致、银行卡不支持、人脸核验未通过、微信支付风控拦截等；

④ 进件状态在耍伴工作台「收益与钱包中心」实时展示（「未进件→进件中→进件通过→进件失败」四态），耍伴可随时查看进件进度；

⑤ 进件通过后，耍伴收款账户作为分账接收方录入微信支付系统（详见第3.5.1节资金担保与分账架构），分账比例由系统自动配置（平台抽成+耍伴收入）。

本流程与第3.5.1节微信分账架构、第7.1节资金合规与分账架构联动，确保耍伴提现全链路合规。

## 3.11 个人中心与隐私合规体系

个人中心是用户管理个人信息、隐私设置、账号安全的核心入口。平台须严格遵循《个人信息保护法》，保障用户的知情权、决定权、查阅权、复制权、更正权、删除权、注销权。

①聊天记录——废止「永久留存、用户不可删除」，改为分级限期留存（未成单30天/已成单90天），用户可主动删除自己的聊天记录（平台在合规审计期内保留脱敏备份）；②个人信息查阅与导出——用户可在个人中心查阅全部个人信息，并支持一键导出（JSON格式，7天内有效）；③账号注销——用户可随时注销账号，注销后个人信息在30天内删除（法律法规另有规定的除外），聊天记录同步删除。

### 3.11.1 个人资料管理

补充个人资料管理的详细字段与编辑规则。

个人资料管理允许用户查看与修改个人信息，部分信息（如实名信息、身份证号）不可修改，部分信息（如昵称、头像）可自由修改但须通过审核。所有修改均记录操作日志，敏感信息修改须二次验证。

### 3.11.2 安全与隐私设置

补充安全与隐私设置的详细选项。

安全与隐私设置允许用户自定义账号安全与隐私保护选项，包括登录安全、支付安全、隐私展示、消息通知等。平台默认采用最安全的设置，用户可根据需求调整。

### 3.11.3 帮助与客服体系

操作留痕：所有紧急授权操作实时推送审计日志，授权原因须在操作时勾选预设选项（如”政策紧急调整”“服务器故障”）。

熔断机制：当系统检测到超管账号在 非工作时间（23:00-07:00） 进行角色权限变更操作，或单日累计授权超过 3次，系统自动触发熔断告警，暂停该账号的所有权限变更操作，并向安全专员发送短信预警。

紧急授权审批流：超管在紧急情况下授予临时权限，须 超管 + 合规专员 双重确认方可生效。单次紧急授权最长 24小时，到期自动失效。

七、紧急授权与熔断机制

补充帮助与客服体系的详细入口与服务渠道。

帮助与客服体系为用户提供问题自助解决与人工客服求助渠道，包括帮助中心、在线客服、电话客服、意见反馈等。平台须确保客服渠道的可达性与响应时效，所有渠道均按客服SLA（第5.1节）执行。

#### 客服SLA标准

一、分级响应时效

①致命风险（如人身安全事件、紧急求助）——15分钟内响应，1小时内出具处置方案；②高风险（如风控误判申诉、大额退款争议）——1小时内响应，24小时内出具处置方案；③中风险（如普通纠纷仲裁、服务投诉）——4小时内响应，48小时内出具处置方案；④低风险（如功能咨询、使用指导）——24小时内响应，72小时内解决。

二、工单管理

①工单创建——用户/耍伴发起客服请求时自动创建工单，分配工单号；②工单流转——工单按风险等级自动分配至对应客服队列，客服接单后开始计时；③工单超时——工单超时未响应的自动升级至客服主管，超时未解决的自动升级至运营总监；④工单闭环——工单解决后须用户/耍伴确认，确认后工单闭环，未确认的7天后自动闭环。

#### 客服入口与智能客服

一、客服入口前置

①首页悬浮按钮——首页右下角常驻「客服」悬浮按钮，用户随时可点击进入客服；②订单详情页入口——订单详情页顶部展示「联系客服」按钮，用户在订单任何阶段可快速联系客服；③IM页面入口——IM聊天页顶部展示「客服」按钮，用户在沟通中遇到问题可快速转接客服。

二、智能客服机器人

①智能客服——用户点击客服入口后先进入智能客服机器人，机器人基于知识库自动回答常见问题（如「如何退款」「如何修改评价」）；②人工转接——智能客服无法解决的问题，用户可点击「转人工」转接人工客服，转接时携带智能客服对话记录，人工客服可快速了解上下文；③智能客服可用率——智能客服目标解决率≥60%，降低人工客服压力。

# 第4章 异常场景与兜底策略

本章梳理履约全链路中可能出现的异常场景，并定义标准化的兜底处理策略。所有异常场景均须有明确的系统响应、客服介入规则与用户/耍伴权益保障方案，避免异常情况导致体验恶化或纠纷升级。

# 第4A章 异常场景兜底策略补充

## 4A.1 安全报备心跳容错机制（防误报）

本节定义安全报备心跳的容错机制，避免因弱网、地铁、电梯等场景导致的误报，同时防止高频心跳写入导致数据库性能崩溃。

一、心跳数据存储方案（性能优化）

- ①心跳数据写入Redis——key=safety:heartbeat:{orderId}，value={gps,timestamp,userId}，TTL=60秒。禁止直接写入MySQL，避免1000个订单同时履约时MySQL每分钟承受2000次高频INSERT

- ②GPS轨迹压缩——采用Douglas-Peucker算法压缩轨迹（保留关键拐点），压缩为JSON轨迹串，异步写入MySQL safety_report表的track_json字段，每5分钟批量写入一次

- ③时序数据归档——历史心跳数据（>7天）归档至时序数据库（如阿里云TSDB或InfluxDB），MySQL仅保留最近7天数据

二、心跳预警容错机制（防误报）

- ①弱网/失联预警（静默记录）——连续3次（1.5分钟）未收到心跳，系统仅在后台标记为「弱网失联」，不触发任何客服介入或短信通知

- ②安全预警（触发干预）——连续10次（5分钟）未收到心跳，且用户未处于「锁屏/后台」状态（通过小程序wx.onAppHide判断），才触发安全预警，通知紧急联系人及客服

- ③误报恢复——若用户在安全预警触发后5分钟内恢复心跳，系统自动解除预警状态，并向紧急联系人发送「用户已安全」通知

三、离线补传机制

- ①无信号期间，GPS数据暂存小程序本地wx.setStorage，最多缓存500条（约25分钟）

- ②网络恢复后，小程序自动批量上传缓存数据至Redis，再异步写入MySQL

- ③若缓存溢出（>500条），丢弃最早的数据，保留最新的500条

四、本节唯一有效参数表

| 参数名称 | 参数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 心跳发送频率 | 30秒 | 小程序端定时发送 |
| 心跳存储介质 | Redis | 禁止直接写MySQL |
| 心跳TTL | 60秒 | Redis key过期时间 |
| 轨迹写入MySQL频率 | 5分钟/次 | 批量异步写入 |
| 轨迹压缩算法 | Douglas-Peucker | 保留关键拐点 |
| 弱网预警阈值 | 连续3次未收到（1.5分钟） | 静默记录，不通知 |
| 安全预警阈值 | 连续10次未收到（5分钟） | 触发客服介入 |
| 本地缓存上限 | 500条 | 约25分钟数据 |

一、IM弱网重发机制

①本地缓存——IM消息发送时先写入本地缓存队列，发送成功后从队列移除，发送失败的重试3次；②离线重发队列——弱网环境下消息暂存离线重发队列，网络恢复后自动重发，重发间隔指数退避（1s/2s/4s/8s）；③消息状态同步——消息状态（发送中/已发送/已读）实时同步，用户可查看消息状态；④消息丢失补偿——超过24小时未发送成功的消息标记为发送失败，通知用户重新发送。

二、支付回调失败兜底

①定时轮询——支付完成后系统每30秒轮询微信支付回调状态，5分钟内未收到回调的主动查询微信支付订单状态；②主动查询——对账系统每小时主动查询未完成回调的订单，确认支付状态并补全回调；③双保险——定时轮询+主动查询双保险机制，确保支付回调不丢失；④异常处理——支付成功但回调失败的，系统自动补全订单状态并通知用户，资金不丢失。

三、安全报备无信号兜底

①心跳检测——安全报备开启后每30秒发送心跳包，5分钟未收到心跳的触发预警；②离线缓存——无信号时安全报备数据（GPS、时间）暂存本地，信号恢复后自动上传；③紧急求助离线兜底——无信号时紧急求助通过短信发送至紧急联系人（需用户授权短信权限）；④信号恢复通知——信号恢复后系统通知用户安全报备已恢复，补传离线期间数据。

四、其他异常兜底

①人脸核验失败——提供人工审核通道，用户上传身份证照片+手持身份证照片，人工审核在24小时内完成；②保险投保失败——订单生成后保险投保失败的，系统自动重试3次，仍失败的转人工处理，履约期间保险临时生效（平台兜底）；③退款失败——退款失败的系统自动重试，仍失败的转财务人工处理并通知用户预计到账时间。

#### 异常体验文案与情绪安抚

一、异常文案规范

异常场景文案须遵循「说明原因+提供方案+安抚情绪」三段式规范：①说明原因——用用户可理解的语言说明异常原因（如「网络不稳定导致支付未完成」而非「Error 500」）；②提供方案——提供明确的下一步操作指引（如「请检查网络后重试，或联系客服」）；③安抚情绪——对造成不便表示歉意（如「给您带来不便，我们深表歉意」）。

二、关键异常场景文案

①支付失败——「支付未完成，可能是网络波动或余额不足。请检查后重试，如多次失败请联系客服，我们将尽快协助您完成支付。给您带来不便，深表歉意。」；②匹配超时——「当前时段耍伴较少，匹配时间较长。您可选择继续等待，或调整需求条件扩大匹配范围。感谢您的耐心等待。」；③履约中断——「履约过程中出现异常，我们已通知客服介入处理。您的订单安全有保障，请保持电话畅通，客服将尽快联系您。」

#### 异常兜底策略系统化补充

本节补充系统性兜底策略。

一、支付回调失败兜底

①定时轮询——支付完成后系统每30秒轮询微信支付回调状态，5分钟内未收到回调的主动查询微信支付订单状态；②主动查询——对账系统每小时主动查询未完成回调的订单，确认支付状态并补全回调；③双保险——定时轮询+主动查询双保险机制，确保支付回调不丢失；④异常处理——支付成功但回调失败的，系统自动补全订单状态并通知用户，资金不丢失。

二、IM弱网消息丢失兜底

①本地缓存——IM消息发送时先写入本地缓存队列，发送成功后从队列移除，发送失败的重试3次；②离线重发队列——弱网环境下消息暂存离线重发队列，网络恢复后自动重发，重发间隔指数退避（1s/2s/4s/8s）；③消息状态同步——消息状态（发送中/已发送/已读）实时同步，用户可查看消息状态；④消息丢失补偿——超过24小时未发送成功的消息标记为发送失败，通知用户重新发送。

三、安全报备无信号兜底

①心跳检测——安全报备开启后每30秒发送心跳包，5分钟未收到心跳的触发预警；②离线缓存——无信号时安全报备数据（GPS、时间）暂存本地，信号恢复后自动上传；③紧急求助离线兜底——无信号时紧急求助通过短信发送至紧急联系人（需用户授权短信权限）；④信号恢复通知——信号恢复后系统通知用户安全报备已恢复，补传离线期间数据。

| 编号 | 异常场景 | 触发条件 | 系统响应 | 兜底方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EX1 | 耍伴爽约 | 耍伴未在约定时间到达约定地点 | 系统检测超时→自动通知用户→推荐替代耍伴→平台赔付20% | 用户全额退款+平台赔付20%体验补偿 |
| EX2 | 用户爽约 | 用户未在约定时间到达约定地点 | 系统检测超时→自动通知耍伴→耍伴可申请误工补偿 | 退款70%+30%补偿耍伴 |
| EX3 | 履约中安全事件 | 人身伤害/财产损失/纠纷 | 紧急求助→客服介入→报警/医疗协助→保险理赔 | 全额退款+保险理赔+平台协助 |
| EX4 | 耍伴中途退出 | 耍伴因故无法继续履约 | 系统记录退出时间→按已完成比例结算→推荐替代耍伴 | 按比例结算+差额退还 |
| EX5 | 用户中途退出 | 用户因故无需继续履约 | 系统记录退出时间→按已完成比例结算 | 按比例结算+差额退还 |
| EX6 | IM沟通失败 | 双方无法通过IM达成一致 | 系统检测沟通超时→自动取消需求→无费用产生 | 无费用 |
| EX7 | 支付失败 | 用户支付时遇到问题 | 系统保留订单30分钟→引导重新支付→超时取消 | 无费用 |
| EX8 | 退款延迟 | 退款未在预期时效到账 | 系统监控退款状态→超时自动通知客服→客服跟进 | 原路退款+客服跟进 |
| EX9 | 风控误判 | 正常用户被风控系统误判 | 用户申诉→人工复核→撤销处置→恢复信用分 | 撤销处置+恢复信用 |
| EX10 | 系统故障 | 平台系统出现技术故障 | 监控告警→技术团队修复→受影响订单延期/取消 | 受影响订单无责取消 |
| EX11 | 心理危机 | 用户出现自伤/自杀倾向 | AI语义监测→客服5分钟介入→提供心理援助热线→联系紧急联系人 | 专业资源转介+后续跟进 |
| EX12 | 恶意投诉 | 用户或耍伴发起恶意投诉 | 客服核实→识别恶意投诉→驳回投诉+处罚恶意方 | 驳回投诉+处罚恶意方 |

# 第5章 B端运营后台精细化需求

B端运营后台是平台运营人员进行日常管理、风控处置、数据分析的核心工具。后台采用RBAC（基于角色的访问控制）权限模型，按运营人员的职责分配不同的功能权限，所有操作均记录审计日志。

| 编号 | 模块 | 功能内容 | 使用角色 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AM1 | 用户管理 | 用户列表/耍伴列表/认证审核/信用管理/封禁解封 | 运营人员 | 支持多维度筛选与批量操作 |
| AM2 | 订单管理 | 订单列表/订单详情/退款审批/纠纷仲裁/异常处理 | 运营人员+客服 | 支持按状态/时间/场景筛选 |
| AM3 | 风控管理 | 风控规则配置/风控事件列表/人工复核/申诉处理 | 风控专员 | 【早期版本】规则可配置+灰度发布 |
| AM4 | 内容审核 | IM消息审核/需求审核/评价审核/举报处理 | 内容审核员 | 多模态审核+人工复核队列 |
| AM5 | 财务管理 | 资金流水/分账记录/退款记录/提现审批/对账 | 财务人员 | 【早期版本】微信支付分账+税务报表 |
| AM6 | 数据看板 | 实时数据/趋势分析/漏斗分析/用户画像/耍伴画像 | 运营人员+管理层 | 自建BI+微信数据分析 |
| AM7 | 运营配置 | 场景管理/标签管理/推荐权重配置/活动管理/优惠券 | 运营人员 | 【早期版本】不可变红线与可运营参数分离 |
| AM8 | 安全管理 | 安全事件列表/应急响应/保险理赔/事件归档 | 安全专员+客服 | 7×24小时应急响应 |
| AM9 | 系统配置 | 权限管理/角色管理/审计日志/系统参数 | 管理员 | 二次验证+操作审计 |
| AM10 | 合规管理 | 资质管理/协议管理/隐私政策/数据留存/审计报告 | 合规专员 | 【早期版本】新增合规模块 |

## 5.1 B端后台RBAC权限模型

补充B端后台6大角色的RBAC权限模型，明确各角色的权限边界与操作范围。

B端后台采用RBAC（基于角色的访问控制）权限模型，按运营人员的职责分配不同的功能权限。平台定义6大角色，每个角色有明确的权限边界与操作范围，所有操作均记录审计日志。角色之间权限不重叠，敏感操作须双重授权（如财务退款须财务人员+管理员双重确认）。

| 角色 | 角色名称 | 权限范围 | 使用人员 | 特殊约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 超级管理员 | 全部权限（系统配置/权限管理/角色管理/审计日志/应急响应） | 企业超管 | 二次验证+操作审计+不可删除 |
| R2 | 审核专员 | 用户审核/耍伴审核/内容审核/认证审核/举报处理 | 审核团队 | 审核结果可被风控专员复核 |
| R3 | 风控专员 | 风控规则配置/风控事件处理/人工复核/申诉处理/冻结解冻 | 风控团队 | 敏感操作须超管授权 |
| R4 | 财务人员 | 资金流水/分账记录/退款审批/提现审批/对账/税务报表 | 财务团队 | 退款须双重授权 |
| R5 | 运营人员 | 用户管理/订单管理/运营配置/活动管理/数据看板/内容运营 | 运营团队 | 不可修改不可变红线参数 |
| R6 | 合规专员 | 合规管理/资质管理/协议管理/隐私政策/数据留存/审计报告 | 合规团队 | 独立于运营，直接向超管汇报 |

权限管理原则：①最小权限原则——每个角色仅授予完成职责所需的最小权限，禁止越权操作；②职责分离原则——敏感操作须由不同角色协同完成（如退款须财务+管理员双重确认），防止单人滥用权限；③审计可追溯——所有操作均记录审计日志（操作人/操作时间/操作内容/操作结果），日志不可篡改、不可删除；④定期审查——权限分配须每季度审查一次，及时回收离职人员与转岗人员的权限；⑤应急权限——超管可在紧急情况下临时授予其他角色额外权限，但须记录原因并在24小时内回收。

## 5.2 客服与争议处理SLA

补充客服与争议处理SLA，确保用户与耍伴的投诉能得到及时响应。

平台建立7×24小时客服团队，制定标准化的客服响应SLA。所有用户与耍伴的咨询、投诉、申诉均须在规定时效内响应与处理。客服系统支持IM在线客服、电话客服、工单系统三种渠道，工单按优先级分级处理。

| 编号 | 渠道 | 类型 | 首次响应SLA | 处理时效 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1 | 在线咨询 | 一般咨询 | ≤30秒首次响应 | ≤15分钟解决 | IM在线客服 |
| CS2 | 电话客服 | 紧急咨询 | ≤15秒接通 | ≤30分钟解决 | 电话客服 |
| CS3 | 投诉工单 | 一般投诉 | ≤1小时首次响应 | ≤24小时处理 | 工单系统 |
| CS4 | 投诉工单 | 紧急投诉（涉及安全） | ≤5分钟首次响应 | ≤4小时处理 | 工单系统+电话 |
| CS5 | 风控申诉 | 风控处置申诉 | ≤4小时首次响应 | ≤5个工作日复核 | 工单系统 |
| CS6 | 退款申请 | 退款审批 | ≤1小时首次响应 | ≤24小时审批 | 工单系统 |
| CS7 | 保险理赔 | 保险报案 | ≤15分钟首次响应 | ≤5个工作日理赔 | 工单系统+保险公司 |

## 5.3 B端后台核心模块详细需求

补充B端后台各核心模块的详细功能需求。

B端后台各核心模块须支持精细化的运营管理需求，以下详细列出用户与耍伴管理、订单与交易管理、风控与内容审核、运营配置与数据看板四大核心模块的详细功能。

| 模块 | 详细功能 | 使用角色 |
| --- | --- | --- |
| 用户管理 | 用户列表（多维度筛选）/用户详情/信用管理/封禁解封/实名审核/紧急联系人管理 | 审核专员+运营人员 |
| 耍伴管理 | 耍伴列表/耍伴详情/认证审核（人脸/背景/专项/考试）/信用管理/封禁解冻/接单配置查看 | 审核专员+运营人员 |
| 订单管理 | 订单列表（按状态/时间/场景筛选）/订单详情/退款审批/纠纷仲裁/异常处理/订单导出 | 运营人员+客服 |
| 交易管理 | 资金流水/分账记录/退款记录/提现审批/对账/财务报表/税务报表 | 财务人员 |
| 风控管理 | 风控规则配置/风控事件列表/人工复核队列/申诉处理/风控数据看板/规则A/B测试 | 风控专员 |
| 内容审核 | IM消息审核队列/需求审核/评价审核/举报处理/多模态审核结果复核 | 审核专员 |
| 运营配置 | 场景管理/标签管理/推荐权重配置/活动管理/优惠券/抽成比例配置（可运营参数） | 运营人员+管理层审批 |
| 数据看板 | 实时数据/趋势分析/漏斗分析/用户画像/耍伴画像/城市数据/场景数据 | 运营人员+管理层 |
| 合规管理 | 资质管理/协议管理/隐私政策/数据留存/审计报告/PIA评估/合规自查清单 | 合规专员 |
| 安全管理 | 安全事件列表/应急响应/保险理赔/事件归档/7×24小时监控 | 安全专员+客服 |

# 第6章 商业模型与运营策略

新增完整的商业模型与运营策略章节，涵盖市场分析、竞品分析、单位经济模型、冷启动与开城策略、商业模式与抽成策略。

## 6.1 市场与竞品分析

同城陪伴服务市场近年来呈现快速增长趋势，主要驱动力包括：①年轻人独居比例上升——据国家统计局数据，2024年中国独居青年超7700万，陪伴需求刚性增长；②「耍伴文化」兴起——小红书「耍伴」相关笔记超500万篇，用户认知度高；③就医陪诊需求爆发——老龄化加剧+异地就医增加，陪诊服务市场规模预计2025年达500亿元；④平台合规化趋势——监管趋严推动行业从灰色地带走向合规化，为正规平台创造机会。

竞品分析方面，当前市场主要参与者包括：①专业陪诊平台（如「陪诊之家」「安心陪诊」）——聚焦就医陪诊垂直场景，但场景单一、用户规模有限；②综合生活服务平台（如「美团」「58同城」）——流量大但非核心业务，陪伴服务标准化程度低；③社交类耍伴产品（如「耍伴鸭」「找耍伴」）——社交属性强但合规性弱、安全无保障。找个人帮忙的差异化定位在于「合规安全+全场景覆盖+标准化履约」，以微信生态合规优势与保险兜底建立竞争壁垒。

| 竞品类型 | 定位 | 优势 | 劣势 | 我方差异化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业陪诊平台 | 就医陪诊垂直场景 | 场景专业、有陪诊师资源 | 场景单一、规模小、无IM与风控 | 全场景覆盖+标准化履约 |
| 综合生活服务平台 | 全品类生活服务 | 流量大、品牌强 | 陪伴非核心、无标准化、无保险 | 专注陪伴+保险兜底+合规 |
| 社交类耍伴产品 | 社交耍伴 | 用户年轻、活跃度高 | 合规弱、安全无保障、无交易担保 | 合规安全+担保交易+风控 |
| 找个人帮忙 | 同城功能性陪伴 | 合规安全+全场景+标准化+保险+微信生态 | 新品牌、冷启动期 | — |

## 6.2 单位经济模型

单位经济模型（Unit Economics）是评估商业模式可持续性的核心工具。以下以单笔订单为分析单元，计算边际贡献（Contribution Margin）。

| 类别 | 项目 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入项 | 用户支付总额 | 100元（假设客单价） | 100% |
| 成本项 | 耍伴收入 | 80元（80%分成） | 80% |
| 成本项 | 保险费用 | 3元（3%保费） | 3% |
| 成本项 | 支付通道费 | 0.6元（微信支付0.6%） | 0.6% |
| 成本项 | 客服与风控分摊 | 2元（按月成本/月订单量分摊） | 2% |
| 毛利 | 平台毛利 | 14.4元 | 14.4% |
| 费用项 | 获客成本分摊（CAC） | 5元（按用户生命周期订单量分摊） | 5% |
| 费用项 | 研发与运营分摊 | 4元（按月成本/月订单量分摊） | 4% |
| 净利 | 单笔订单净利 | 5.4元 | 5.4% |

根据上述模型，单笔订单净利率约5.4%，在互联网平台中属于健康水平。关键敏感性分析：①若客单价提升至150元（高价值场景如就医陪诊），单笔净利提升至8.6元，净利率5.7%；②若平台抽成从20%降至15%（冷启动期激励），单笔净利降至0.4元，接近盈亏平衡；③若月订单量达到10万单（成熟期目标），月净利可达54万元，年化净利约648万元。

#### 冷启动期单位经济修正模型

原模型假设客单价80元、平台抽成15%、耍伴时薪50元、日单量3单/耍伴，但冷启动期实际数据可能大幅偏离假设。修订后补充冷启动期修正模型：

一、冷启动期关键变量修正

- ① 客单价修正：冷启动期客单价预计50-60元（低于成熟期80元），因用户对平台信任度不足、倾向于小额尝试。验证方法：MVP阶段采集前1000单实际客单价数据，取中位数作为基准；

- ② 日单量修正：冷启动期耍伴日单量预计1-1.5单（低于成熟期3单），因供需比不足。验证方法：跟踪首批100名耍伴的日均接单量，取P50值；

- ③ 耍伴时薪修正：冷启动期耍伴有效时薪预计30-35元/小时（低于成熟期50元/小时），因等待时间占比高。验证方法：统计耍伴「在线时长」与「实际履约时长」比值，计算有效时薪；

- ④ 获客成本修正：冷启动期获客成本预计30-50元/人（高于成熟期15元/人），因品牌知名度低、需大量补贴获客。验证方法：跟踪各获客渠道的CAC（Customer Acquisition Cost），取加权平均值；

- ⑤ 平台抽成修正：冷启动期平台抽成降至8%-10%（低于成熟期15%），因需激励耍伴入驻。验证方法：根据耍伴留存率与抽成敏感度测试确定最优抽成比例。

二、冷启动期单位经济测算

基于修正后的关键变量，冷启动期单笔订单单位经济如下：

- ① 单笔收入：客单价55元 × 平台抽成10% = 平台单笔收入5.5元；

- ② 单笔成本：获客成本分摊8元/单（按单用户5单生命周期分摊）+ 支付通道费0.55元 + 保险费2元 + 客服运营分摊3元 = 13.55元/单；

- ③ 单笔毛利：5.5 - 13.55 = -8.05元/单（冷启动期单笔亏损8.05元）；

- ④ 亏损覆盖：冷启动期单笔亏损由平台融资资金覆盖，预计冷启动期（3个月）总亏损 = 日单量500单 × 90天 × 8.05元/单 = 36.2万元（单城）；

- ⑤ 盈亏平衡点：当客单价恢复至70元、日单量恢复至2单/耍伴、获客成本降至20元/人时，单笔毛利转正。预计在上线后第4-5个月实现盈亏平衡。

三、关键变量监控与预警

- ① 每周复盘：运营团队每周复盘关键变量实际值与预测值的偏差，偏差＞20%时触发模型修正；

- ② 月度调整：每月根据实际数据更新单位经济模型，调整补贴策略与定价策略；

- ③ 季度评估：每季度评估盈亏平衡进度，若进度落后于计划30%以上，须向管理层汇报并制定补救方案。

此修正模型确保冷启动期的财务规划基于保守假设，避免因模型过于乐观导致资金链断裂风险。

#### 冷启动亏损多城口径标注与备选方案

一、多城口径标注

① 本节中的「冷启动期亏损约36.2万元」明确为「单城口径」，即单个首发城市在冷启动期（T+0~T+90天）的预估亏损；

② 若MVP同时覆盖2城，亏损预估约72.4万元（36.2万×2城）；若覆盖3城，亏损预估约108.6万元（36.2万×3城）；

③ 多城亏损不呈简单线性叠加，因部分成本（如总部研发、风控系统、客服中心）为共享成本，实际多城亏损约为单城亏损的1.8倍（2城）或2.5倍（3城）；

④ 建议融资额度覆盖至少2城完整冷启动期亏损（约80-100万元）+ 3个月运营储备金（约50万元），合计建议首轮融资不低于150万元。

二、盈亏平衡未达成的备选方案

本节预测「盈亏平衡点在上线后第4-5个月实现」，基于「客单价恢复至70元、日单量恢复至2单/耍伴、获客成本降至20元/人」的假设。若上述假设未达成，启动以下备选方案：

① 若第4个月仍未盈利且亏损率＞30%：启动B轮融资（预估300-500万元），同时缩减补贴规模（首单立减从20元降至10元，邀请返现从10元降至5元），延长盈亏平衡预期至第6-7个月；

② 若第4个月仍未盈利且亏损率15%-30%：维持现有补贴策略，加强供给侧激励（提升耍伴认证奖励至300元），优化匹配算法提升匹配成功率（目标从70%提升至80%），预期第5-6个月实现盈亏平衡；

③ 若第4个月仍未盈利且亏损率＜15%：视为正常波动，维持现有策略，预期第5个月实现盈亏平衡；

④ 若第6个月仍未实现盈亏平衡：启动战略复盘，评估是否缩减城市规模（从2城缩减至1城）或调整商业模式（提升抽成比例或新增增值服务收入）。

三、关键假设的监控指标

为及时判断备选方案触发条件，本节明确以下关键假设的月度监控指标：

① 客单价：月度统计实际客单价，与70元目标对比；

② 日单量：统计耍伴日均接单量，与2单/耍伴目标对比；

③ 获客成本：统计实际获客成本（含补贴），与20元/人目标对比；

④ 供需比：统计耍伴:用户比例，与1:3（冷启动期）/1:5（成长期）目标对比；

⑤ 上述指标每月初由运营团队出具《单位经济月报》，提交产品VP与财务审核，触发备选方案时须48小时内决策。

#### 风险保证金50万纳入单位经济模型与资金占用成本

一、风险保证金资金占用成本测算

风险保证金50万元为平台自有资金，存放在平台担保账户中作为先行赔付准备金。该笔资金的占用成本按以下方式测算：①资金成本率——按平台融资成本或机会成本测算，取年化4%（参考银行一年期贷款基准利率上浮）；②年资金占用成本=50万元×4%=2万元/年；③月资金占用成本=2万元÷12≈1667元/月。

二、单位经济模型修正

原单位经济模型中，平台月度固定成本未包含风险保证金占用成本。修正后：①平台月度固定成本增加1667元（风险保证金占用成本）；②按月均500单测算，单均分摊风险保证金占用成本=1667÷500≈3.33元/单；③修正后冷启动期单笔经济模型：原单笔毛利-2.18元，增加风险保证金占用3.33元后，修正单笔毛利=-5.51元（亏损扩大）；④成长期与成熟期单笔毛利相应下调3.33元。

三、风险保证金动态调整机制

风险保证金并非固定50万元，须随平台交易规模动态调整：①当平台月交易额<10万元时，风险保证金维持50万元；②当月交易额达10-50万元时，风险保证金上调至100万元；③当月交易额>50万元时，风险保证金按月交易额的5%动态计提（不低于100万元）。动态调整机制确保风险保证金覆盖能力与平台风险敞口匹配。

四、风险保证金使用与回补

风险保证金的使用规则：①仅用于先行赔付（用户/耍伴损失补偿、保险拒赔案件的兜底赔付）；②单笔赔付超过1万元的须报平台财务总监审批；③风险保证金余额低于最低标准的50%时，平台须在15个工作日内回补至标准额度。回补资金从平台当月收入中优先计提。本修正确保单位经济模型完整反映平台资金成本，避免低估冷启动期亏损。

#### 风险保证金与保险费用关系澄清

一、风险保证金与保险费用的关系澄清

风险保证金与保险费用不重复，两者属于平台资金成本的不同维度，具体区别如下：①保险费用（2元/单）——为支付给保险公司的保费支出，属于「实际支出」，计入单笔订单成本，用于覆盖订单履约过程中的人身意外伤害与直接财产损失赔付，赔付由保险公司承担；②风险保证金资金占用成本（3.33元/单）——为平台自有资金50万元用于先行赔付的资金占用成本（按年化4%测算），属于「资金占用成本」而非实际支出，用于覆盖保险未覆盖或保险拒赔案件的兜底赔付，赔付由平台承担。

二、两者共同构成平台资金成本

保险费用与风险保证金资金占用成本共同构成平台资金成本的两个维度：①保险费用是「转移风险」的成本——平台通过支付保费将大部分赔付风险转移给保险公司；②风险保证金是「自留风险」的成本——平台保留小部分保险未覆盖风险的兜底责任，以自有资金先行赔付。两者并行存在，不重复计算。

三、单位经济模型修正后的完整成本结构

修正后冷启动期单笔订单成本结构如下（含风险保证金占用成本）：①获客成本分摊8元；②支付通道费0.55元；③保险费2元（实际支出，转移风险）；④客服运营分摊3元；⑤风险保证金资金占用成本3.33元（资金占用，自留风险）；⑥单笔成本合计16.88元。单笔收入5.5元，单笔毛利=5.5-16.88=-11.38元（冷启动期单笔亏损11.38元，较测算的-8.05元扩大，因未计入风险保证金占用成本）。

四、财务模型说明

①保险费用计入「营业成本-保险费」科目，按月据实结算；②风险保证金资金占用成本计入「财务费用-资金占用成本」科目，按年化4%计提；③两者在财务报表中分属不同科目，不存在重复列支；④单位经济模型中两者均计入单笔成本，但财务核算中分别归集，确保财务模型与单位经济模型口径一致且无重复。本澄清确保单位经济模型的成本结构清晰，避免财务团队与产品团队对成本口径的理解分歧。

#### 单位经济与预算修正

一、MVP预算修正

原第6.3节「MVP总预算150万元含人力成本200万」数学不成立，修正为：MVP总预算=现金支出+人力成本，分开列示。①现金支出：服务器/带宽/第三方服务/保险/营销等，预算80万元；②人力成本：开发团队6人×6个月×人均月薪3.3万元=120万元；③MVP总预算=80+120=200万元（非150万）。

二、单位经济三版模型重算（基于终版抽成矩阵）

按第8.2节抽成矩阵重算：①冷启动期（抽成8%）：单均收入=订单金额×8%，单均成本=保险费3元+支付通道费0.6%+风控成本1元=4.6元+订单金额×0.6%，单均毛利=订单金额×7.4%-4.6元，按客单价50元测算单均毛利=-0.9元（微亏）；②成长期（抽成10%）：单均毛利=50×10%-4.6-50×0.6%=0.1元（微盈）；③成熟期（抽成13%）：单均毛利=50×13%-4.6-50×0.6%=1.6元（盈利）。

| 资金科目 | 金额（万元） | 资金来源/会计处理 |
| --- | --- | --- |
| 1. MVP研发现金支出（服务器/三方服务/保险预缴等） | 80 | 融资款，列支”研发费用-资本化” |
| 2. 人力成本（16人×6个月） | 120 | 融资款，列支”管理费用-工资薪金” |
| 3. 冷启动营销费用（耍伴认证奖励/首单补贴/用户立减/邀请返现） | 30 | 融资款，列支”销售费用-市场推广费” |
| 4. 首月免抽成让利成本（500单/日×90天×55元×8%） | 19.8 | 隐性成本，会计上体现为”收入减少”而非现金支出 |
| 5. 极速提现垫资资金池 | 10 | 从冷启动营销预算划拨，专款专用，循环周转 |
| 6. 风险保证金 | 50 | 注册资本金划拨，专户存放，非消耗性（仅赔付使用） |
| 7. 合计资金需求（含隐性成本） | 约 160万 | （80+120+30+19.8+10+50 = 309.8万，但需注意风险保证金和垫资池可循环/非消耗，实际需融资覆盖的净现金支出约为 150-160万元） |
| 8. 实际需融资覆盖额（净现金支出） | 150~160 | 覆盖MVP研发、人力、营销、垫资及3个月运营周转金 |

注：建议首轮融资额度不低于 200万元，预留40-50万元安全垫以应对超预期支出和城市扩张预备金。

二、冷启动全口径资金需求表（单城，T+0~T+90天）

#### 单城MVP周期与资源规划

原规则提出「单城MVP验证」但未定义周期、成本与验收标准。修订后补充完整的MVP规划：

一、MVP周期规划

- ① 准备期（T-2至T0，2个月）：完成产品开发、首批耍伴招募与培训（目标50名）、种子用户获取（目标500名）、合规资质办理、保险对接、客服体系搭建；

- ② 冷启动期（T0至T+3，3个月）：上线运营，重点验证供需匹配、履约流程、安全机制、单位经济模型。日单量目标从50单爬升至300单；

- ③ 验证期（T+3至T+6，3个月）：数据稳定后进行MVP验收，根据验收结果决定是否复制至第二城市。日单量目标500单，供需比≥1:1.5；

- ④ 总周期：单城MVP总周期8个月（2个月准备+6个月运营验证），在第8个月进行Go/No-Go决策。

二、资源投入规划

- ① 人力投入：产品2人+开发4人+设计1人+运营3人+客服5人+合规1人=16人，月人力成本约25万元；

- ② 资金投入：MVP总预算150万元，含人力成本200万（8个月×25万）+ 耍伴补贴30万 + 用户补贴20万 + 营销推广20万 + 保险与合规10万 + 其他备用10万。注：总预算含人力成本，实际现金支出约80万元（人力成本部分为固定支出）；

- ③ 耍伴补贴：冷启动期耍伴保底收入补贴（日保底200元，不足部分平台补齐），激励耍伴留存。补贴总额约30万元；

- ④ 用户补贴：新用户首单立减10-20元，老用户邀请新用户各得5元优惠券。补贴总额约20万元。

三、MVP验收标准（Go/No-Go）

- ① 供需指标：日单量≥500单，供需比≥1:1.5，耍伴月留存率≥70%，用户月留存率≥40%；

- ② 履约指标：准时率≥90%，好评率≥85%，爽约率≤5%，安全报备合规率≥95%；

- ③ 财务指标：单笔毛利亏损≤5元（较冷启动期收窄），获客成本≤30元/人，客单价≥65元；

- ④ 合规指标：零合规事故，零安全责任事件，客服响应时长≤5分钟，纠纷仲裁满意度≥80%；

- ⑤ Go决策：上述指标全部达标→启动第二城市复制计划；4项以上达标→有条件Go（须制定改进计划）；不足4项→No-Go，延长MVP周期或调整产品策略。

四、风险预案

- ① 耍伴流失风险：若耍伴月留存率＜50%，启动耍伴激励加码（提高保底收入+降低抽成）；

- ② 用户增长停滞：若日单量连续2周零增长，启动用户补贴加码+渠道拓展；

- ③ 安全事件：若发生1起以上安全责任事件，暂停扩张，全面复盘安全机制并整改后方可继续。

| 阶段 | 城市范围 | 用户策略 | 核心目标 | 成功标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段（T+0~T+90天） | 1–2个首发城市（建议成都/杭州） | 种子耍伴200–500名+种子用户1000–3000名 | 验证产品PMF、跑通业务闭环、积累运营经验 | 月订单量≥3000单，匹配成功率≥70%，月留存≥30% |
| 第二阶段（T+91~T+180天） | 复制至同区域3–5个城市 | 种子策略+本地化运营+区域供应链 | 验证可复制性、优化运营效率 | 单城月订单量≥5000单，匹配成功率≥75% |
| 第三阶段（T+181~T+365天） | 扩张至全国10–20个一二线城市 | 品牌投放+渠道合作+规模化运营 | 规模化增长、建立品牌壁垒 | 总月订单量≥10万单，整体盈利 |

## 6.4 商业模式与抽成策略

平台采用「交易抽成+增值服务+保险返佣」的多元化商业模式。交易抽成为核心收入来源，增值服务与保险返佣为补充收入。抽成比例采用阶梯设计，冷启动期低抽成激励供需，成熟期标准抽成实现盈利。

| 收入类型 | 收入来源 | 定价策略 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易抽成 | 平台从每笔订单中抽取服务费 | 冷启动期5%→成长期10%→成熟期15% | 核心收入，占比约80% |
| 增值服务 | 优先匹配/精选耍伴/会员订阅/企业服务 | 按服务类型定价 | 补充收入，占比约15% |
| 保险返佣 | 保险公司按保费比例返佣 | 保费的10%–15% | 补充收入，占比约5% |

# 第7章 合规与资质体系

新增完整的合规与资质体系章节，涵盖资金合规、税务合规、小程序资质、陪诊国标、人脸合规、数据留存、用户协议等。

## 7.1 资金合规与分账架构

平台资金合规采用微信支付服务商分账架构，避免「二清」违规风险。资金不经过平台自有银行账户，全部在微信支付备付金账户中托管，订单完成后通过分账接口直接拆分至耍伴子商户号与平台子商户号。平台须取得微信支付服务商资质，并签署《微信支付服务商协议》。

合规要点：①平台不设立资金池——所有资金在微信支付备付金账户中托管，平台不接触资金；②分账比例系统化——分账比例由系统按订单规则自动计算，不支持人工干预；③资金流水可审计——所有资金流水在微信支付后台可查，支持合规审计；④退款原路退回——退款通过微信支付原路退回用户支付账户，不经过平台。

## 7.2 税务合规与代扣代缴

新增耍伴劳务报酬税务合规与代扣代缴专节。

耍伴通过平台获得的收入性质为「劳务报酬所得」，适用《个人所得税法》相关规定。平台作为支付方，依法履行代扣代缴义务。耍伴在注册为耍伴时须签署《税务合规承诺书》，同意平台代扣代缴个人所得税。

税务处理流程：①耍伴收入结算——订单完成后，耍伴收入进入耍伴子商户号；②个税计算——平台按「劳务报酬所得」预扣预缴个人所得税（每次收入≤4000元减除800元费用，>4000元减除20%费用，适用20%比例税率）；③个税申报——平台按月汇总耍伴收入与代扣个税，向税务机关申报；④年度汇算——耍伴须在次年3–6月进行个人所得税年度汇算清缴，多退少补；⑤完税证明——平台为耍伴提供代扣代缴完税证明，耍伴可在耍伴工作台下载。

#### 税务代扣代缴通道：微信支付代扣代缴

个人耍伴收入税务代扣代缴采用微信支付代扣代缴通道，实现合规、自动化的税务处理。

一、通道选型

采用微信支付代扣代缴通道（微信支付「代扣代缴」能力）。选型理由：①合规性已验证——微信支付代扣代缴已获税务局授权，代扣代缴凭证具备法律效力；②自动化程度高——耍伴提现时系统自动计算应纳税额并代扣代缴，无需人工干预；③用户体验好——耍伴无需自行申报个税，提现金额为税后净额；④成本最优——微信支付代扣代缴按笔计费，单笔0.5元，冷启动期月费约2500元（按5000笔测算）。

二、代扣代缴流程

①耍伴发起提现→②系统计算应纳税额（按劳务报酬所得计算，扣除800元起征点后按20%税率计算）→③调用微信支付代扣代缴接口，从提现金额中扣除应纳税额并缴至税务局→④耍伴收到税后净额（提现金额-应纳税额）→⑤平台向耍伴推送完税证明（电子凭证，可下载）。整个流程自动化完成，耍伴无需自行申报。

三、完税证明与年度汇算

①完税证明——每次提现后代扣代缴的税款，平台向耍伴推送电子完税证明，耍伴可在个人中心下载；②年度汇算——每年3月平台向耍伴推送年度税务汇总报告（含全年收入、已缴税款、应补/应退税款），耍伴可在个人所得税APP中进行年度汇算清缴；③税务合规——平台按月向税务局申报代扣代缴明细，确保税务合规。

#### 税务代扣代缴技术方案（接口/计算/凭证）

### 7.2.X MVP阶段税务合规过渡方案

四、税务过渡方案成本归属

- ①灵活用工平台服务费——按提现金额的1%-3%收取，由耍伴承担（从提现金额中扣除）

- ②平台承担成本——平台承担灵活用工平台对接的开发成本与年度服务费（约2万元/年）

- ③成本科目——平台承担部分列入「管理费用-合规成本」科目，不摊入单笔订单成本

- ④成本优化——当耍伴月提现笔数>5000笔时，与灵活用工平台协商降低服务费率至0.8%

鉴于微信支付官方暂未开放直连税务局的代扣代缴API，为确保MVP阶段顺利上线且合规，采用以下过渡方案。本方案为MVP阶段唯一有效执行标准，研发团队须按此实现。

一、灵活用工平台委托代征（首选方案）

- ①方案描述——平台对接「云账户」或「微信支付服务商灵活用工方案」API。耍伴提现时，资金通过灵活用工平台下发，由该平台自动完成个税核定与代扣代缴，平台获取合规的增值税发票

- ②合规性——灵活用工平台已获税务局委托代征资质，代扣代缴凭证具备法律效力

- ③成本——灵活用工平台按笔收取服务费（约提现金额的0.5%-1%），平台承担

- ④用户体验——耍伴提现金额为税后净额，无需自行申报个税

二、耍伴自行申报（备选方案）

- ①方案描述——若灵活用工接口未打通，耍伴提现时系统弹出《个人所得税自行申报承诺书》，平台全额打款（不扣税），并在耍伴工作台提供「年度收入汇总单」

- ②合规性——耍伴自行在个税APP申报，平台留存收入明细与承诺书备查

- ③适用场景——极早期或灵活用工接口未打通时的过渡方案

三、研发约束

- ①策略接口——提现模块必须预留TaxDeductStrategy策略接口，支持后续一键切换为「微信官方代扣API」（待官方发布后）

- ②配置化——税务方案选择通过配置中心管理（tax_strategy=flexible_employment/self_declare/wechat_official），支持动态切换

- ③审计日志——所有提现与税务处理须记录审计日志（操作人/操作时间/操作内容/税务方案/完税凭证号）

四、本节唯一有效参数表

| 参数名称 | 参数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MVP阶段税务方案 | 灵活用工平台委托代征 | 首选方案 |
| 备选方案 | 耍伴自行申报 | 灵活用工未打通时 |
| 灵活用工平台 | 云账户/微信支付服务商 | 待商务确认 |
| 服务费率 | 0.5%-1% | 平台承担 |
| 策略接口 | TaxDeductStrategy | 支持动态切换 |
| 配置项 | tax_strategy | 配置中心管理 |

本节补充税务代扣代缴的技术方案，包括代扣接口、计税规则、完税凭证与年度汇算。

一、微信支付代扣代缴接口

①接口地址——[待确认：微信支付暂无标准税务代扣API，需对接灵活用工平台委托代征或第三方财税服务商]（微信支付V3 API）；②请求参数——mchid（商户号）、out_withhold_no（平台代扣单号）、amount（提现金额，单位分）、payer_id（耍伴微信ID）、tax_type（税务类型：labor_income劳务报酬）；③返回参数——withhold_id（微信代扣单号）、tax_amount（代扣税额，单位分）、net_amount（税后净额，单位分）、certificate_no（完税凭证号）；④超时设置——10秒，超时重试3次。

二、劳务报酬计税规则

①起征点——每次收入≤4000元的，减除费用800元；每次收入>4000元的，减除20%费用；②税率——劳务报酬所得适用20%比例税率；③应纳税额计算——收入≤4000：应纳税额=(收入-800)×20%；收入>4000：应纳税额=收入×(1-20%)×20%；④示例——耍伴提现1000元，应纳税额=(1000-800)×20%=40元，税后净额960元；耍伴提现5000元，应纳税额=5000×(1-20%)×20%=800元，税后净额4200元。

三、完税凭证

①电子凭证——每次代扣代缴后，微信支付返回完税凭证号，平台调用微信支付完税凭证查询接口获取电子凭证PDF；②凭证推送——平台将电子完税凭证推送至耍伴个人中心「税务凭证」模块，耍伴可查看与下载；③凭证留存——完税凭证留存10年（满足《会计档案管理办法》要求）；④凭证补开——耍伴可申请补开历史完税凭证，平台调用微信支付接口重新获取。

四、年度汇算

①年度汇总——每年3月平台生成耍伴年度税务汇总报告，含全年收入总额、已代扣代缴税款总额、应补/应退税款；②推送方式——通过小程序消息+短信通知耍伴查看年度汇总；③汇算清缴——耍伴根据年度汇总在个人所得税APP中进行年度汇算清缴，多退少补；④平台协助——平台提供年度收入明细导出功能，耍伴可导出Excel明细用于个税申报。

五、异常处理

①代扣失败——微信支付代扣失败（余额不足/账户异常）的，提现订单标记为「代扣失败」，通知耍伴联系客服，人工处理后重新发起；②计税争议——耍伴对计税金额有异议的，平台提供计税明细（收入/减除费用/税率/应纳税额），争议无法解决的引导耍伴咨询税务局；③凭证丢失——完税凭证丢失的，平台可补开（调用微信支付接口重新获取）。

| 税务项 | 规则 | 法律依据 |
| --- | --- | --- |
| 收入性质 | 劳务报酬所得 | 适用《个人所得税法》第二条 |
| 费用减除 | ≤4000元减除800元；>4000元减除20% | 适用《个人所得税法》第六条 |
| 预扣税率 | 20%（劳务报酬所得比例税率） | 适用《个人所得税法》第三条 |
| 代扣义务 | 平台作为支付方代扣代缴 | 适用《个人所得税法》第九条 |
| 申报周期 | 按月汇总申报 | 次月15日内向税务机关申报 |
| 年度汇算 | 次年3–6月汇算清缴 | 耍伴自行办理或委托平台协助 |
| 完税证明 | 平台提供代扣代缴完税证明 | 耍伴可在工作台下载 |

#### 劳务报酬税后实得测算表（预扣口径，按次计税）

按第7.2节计税规则（每次收入≤4000元减除800元费用，>4000元减除20%费用；劳务报酬预扣率：应纳税所得额≤20000元适用20%，20000-50000元适用30%速算扣除2000元，>50000元适用40%速算扣除7000元）测算不同月提现收入区间的税后实得（单次提现简化口径）：

| 月提现收入（元） | 预扣税额（元） | 税后实得（元） | 实际预扣税负率 | 适用预扣率档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,000 | 40 | 960 | 4.0% | 20%（减除800元） |
| 2,000 | 240 | 1,760 | 12.0% | 20%（减除800元） |
| 5,000 | 800 | 4,200 | 16.0% | 20% |
| 10,000 | 1,600 | 8,400 | 16.0% | 20% |
| 20,000 | 3,200 | 16,800 | 16.0% | 20% |
| 30,000 | 5,200 | 24,800 | 17.3% | 30%（速算扣除2,000） |
| 50,000 | 10,000 | 40,000 | 20.0% | 30%（速算扣除2,000） |
| 80,000 | 18,600 | 61,400 | 23.3% | 40%（速算扣除7,000） |

供给端影响评估：月提现≤2万元区间税负16%左右，供给端留存影响可控；月提现超过2.5万元后跳入30%档，高等级耍伴（L3/L4金牌）实得显著下降。应对措施：①推广MVP阶段灵活用工委托代征方案（核定征收），降低高收入耍伴税负（见第7.2.X节过渡方案）；②引导高收入耍伴提高提现频率（按周/按单提现），降低单次计税所得档位，年度汇算清缴多退少补；

法务确认注记：本节计税规则与测算表须在Sprint 0内取得税务顾问书面确认（评审报告-13行动项2），重点确认平台与耍伴的法律关系定性（劳务报酬/灵活用工核定征收）；确认前研发按法定劳务报酬预扣率实现，计税策略经TaxDeductStrategy策略接口配置，支持按书面确认结论一键切换。

## 7.3 小程序类目与经营资质

新增小程序类目与经营资质专章及驳回应急预案。

微信小程序上架须选择正确的服务类目并提交相应资质。平台根据业务性质，建议选择以下类目：①一级类目——生活服务；②二级类目——家政服务/跑腿服务/预约服务；③资质要求——营业执照（企业主体）、《增值电信业务经营许可证》（ICP证，若涉及经营性互联网信息服务）。若就医陪诊场景被审核方要求医疗相关资质，平台须准备《非医疗行为声明》并明确陪诊服务仅限生活协助。

驳回应急预案：①若小程序被驳回——运营人员须在24小时内分析驳回原因，补充资质材料或调整类目后重新提交；②若类目被限——平台须调整业务范围，移除受限场景，确保核心场景可正常运营；③若资质被拒——平台须联系微信小程序客服沟通，必要时寻求法务支持；④备用方案——准备H5网页版作为备用方案，确保在小程序审核期间业务不中断。

#### 小程序类目资质备选方案

本节补充备选类目方案。

一、首选类目

首选「生活服务-家政服务」类目，该类目覆盖陪伴服务，且平台已准备《平台居间服务协议》《用户服务协议》《耍伴服务协议》等法律文件，满足类目审核要求。

二、备选类目方案

若首选类目被拒，按以下顺序备选：①「生活服务-跑腿代办」——覆盖跑腿代办、办事陪同场景；②「生活服务-其他生活服务」——覆盖全部陪伴场景（需补充服务范围说明）；③「家政服务-其他家政」——覆盖生活协助场景。每个备选类目须准备对应的服务范围说明与法律文件。

三、类目审核准备

①法律文件——《平台居间服务协议》《用户服务协议》《耍伴服务协议》《隐私政策》《人脸信息处理声明》均已起草；②服务范围说明——明确平台仅提供信息撮合与居间服务，不直接提供陪伴服务；③资质证明——营业执照、ICP备案、等保三级认证均已准备。类目审核被拒时立即启用备选方案，确保上线不受阻。

| 资质项 | 说明 | 所需材料 |
| --- | --- | --- |
| 一级类目 | 生活服务 | 营业执照（企业主体） |
| 二级类目 | 家政服务/跑腿服务/预约服务 | 营业执照经营范围覆盖 |
| ICP证 | 若涉及经营性互联网信息服务 | 《增值电信业务经营许可证》 |
| 陪诊声明 | 若就医陪诊被要求医疗资质 | 《非医疗行为声明》 |
| 保险资质 | 若涉及保险代销 | 保险经纪/代理资质（或与持牌机构合作） |

## 7.4 陪诊国标对齐

对齐 GB/T 47801—2026《社会化陪同就医服务 基本要求》国家标准。

平台就医陪诊场景严格对齐 GB/T 47801—2026《社会化陪同就医服务 基本要求》国家标准，在服务流程、人员资质、服务内容、安全保障等方面全面执行国标要求。陪诊耍伴须完成基于国标的专项培训与考试，确保服务标准化。

国标对齐要点：①服务流程标准化——挂号排队、就诊陪同、医嘱记录、取药送药等流程按国标执行；②人员资质——陪诊耍伴须完成国标培训并取得平台认证；③服务边界——严格限定为生活协助，禁止任何医疗行为；④安全保障——保险覆盖、安全报备、应急响应按国标要求配置；⑤信息保护——患者隐私信息按国标要求加密存储与脱敏展示；⑥服务评价——按国标要求建立服务质量评价体系。

#### 陪诊国标名称更正说明

更正内容：①第7.4节正文中「GB/T 47801-2026《陪诊服务规范》」已更正为「GB/T 47801—2026《社会化陪同就医服务 基本要求》」；②附录D外部依据表中「GB/T 47801-2026」已同步更正为「GB/T 47801—2026」；③全文所有引用该标准的位置均已更正。

更正说明：GB/T 47801—2026《社会化陪同就医服务 基本要求》为国家市场监督管理总局发布的国家标准，标准号为GB/T 47801—2026（非2026）。平台就医陪诊场景严格对齐该标准，在服务流程、人员资质、服务内容、安全保障等方面全面执行国标要求。本次更正确保文档引用的标准名称准确无误。

#### 历史还原

一、历史还原

V11「更正说明」段中「标准号为GB/T 47801—2026（非2026）」还原为「标准号中的连接号采用一字线（—），非短横线（-）」。治理规则：历史属版本档案，自起不再回溯改写。本还原确保历史的档案完整性。

## 7.5 人脸信息合规链路

补充人脸信息合规链路，包括PIA评估、单独同意、第三方供应商管理。

人脸信息属于敏感个人信息，平台须严格遵循《个人信息保护法》第二章第二节关于敏感个人信息处理的规定。人脸信息合规链路包括：①个人信息保护影响评估（PIA）——平台在上线人脸核验功能前须完成PIA评估，评估处理目的合法性、必要性、风险可控性，并留存评估报告；②单独同意——人脸采集前须弹出独立授权弹窗，明确告知处理目的、方式、范围、保留期限、第三方服务商，用户须单独勾选同意《人脸信息处理声明》；③最小必要——仅采集身份核验所需的最小人脸信息，不采集额外生物特征；④不落地存储——原始人脸图像不落地存储，仅留存比对结果（通过/不通过）；⑤第三方供应商管理——人脸核验服务采用微信官方人脸核验能力（唯一首选），腾讯云慧眼/阿里云实人认证仅作为降级备选，签署数据处理协议（DPA），明确双方数据安全责任。

#### 人脸信息「不落地存储」与比对结果留存的合规方案

原规则要求人脸信息「不落地存储」（即人脸图像不保存在平台服务器），但《个人信息保护法》与网络安全监管要求留存「实名认证比对结果」用于审计。修订后的合规方案如下：

一、人脸信息处理原则

- ① 人脸图像不落地：用户人脸核验时，人脸图像仅在设备端加密采集，通过加密通道直传至第三方人脸核验服务（如腾讯云慧眼、阿里云实人认证），平台服务器不存储人脸图像原始数据；

- ② 比对结果留存：第三方核验服务返回「核验结果」（通过/未通过）+「核验时间戳」+「核验流水号」，平台留存上述比对结果数据（不含人脸图像），留存期限3年（满足《网络安全法》日志留存要求）；

- ③ 特征向量不留存：平台不向第三方服务请求人脸特征向量数据，仅请求核验结果。第三方服务的人脸特征向量存储遵循其自身的隐私政策与数据销毁规则；

- ④ 用户授权：用户首次人脸核验前，须单独同意《人脸信息处理声明》，明确告知人脸图像不落地存储、仅留存比对结果、留存期限3年、用户可随时撤回授权等权利。

二、合规审计支持

- ① 核验日志：平台留存每次人脸核验的完整日志（用户ID、核验时间、核验结果、流水号、第三方服务名称），支持合规审计时追溯核验链路；

- ② 第三方服务资质：人脸核验服务供应商须具备公安部「互联网+可信身份认证」资质或同等资质，平台与供应商签署《数据处理协议》（DPA），明确双方的数据安全责任；

- ③ 数据本地化：人脸核验服务的数据处理须在中国境内完成，不得跨境传输。若供应商使用境外服务器，平台须终止合作；

- ④ 安全审计：平台每季度对人脸信息处理链路进行安全审计，检查日志完整性、数据销毁执行情况、第三方服务合规性。

三、用户权利保障

- ① 查询权：用户可在个人中心查询自己的人脸核验记录（时间、结果、流水号），但无法查看人脸图像（平台不存储）；

- ② 删除权：用户注销账号时，平台删除所有比对结果数据（法律法规另有规定的除外），同时向第三方服务发送数据删除请求；

- ③ 撤回授权：用户可在隐私设置中撤回人脸信息处理授权，撤回后无法使用需要人脸核验的功能（如实名认证、安全报备人脸打卡），但不影响已完成的核验记录留存。

此方案在「人脸图像不落地」与「比对结果留存」之间实现合规平衡，既保护用户生物特征信息安全，又满足监管审计要求。

#### 人脸核验技术方案（接口/流程/合规）

本节补充人脸核验的技术方案，包括微信官方接口调用、核验流程、数据合规与异常处理。

一、微信官方人脸核验接口

①接口——wx.startFacialRecognitionVerify({name, idCardNumber, checkAliveType, success, fail})；②参数——name（用户姓名）、idCardNumber（身份证号）、checkAliveType（活体检测类型：读数字/摇头，默认读数字）；③返回——verifyResult（核验结果：0成功/其他失败）、verifyTime（核验时间）、verifySerial（核验流水号）；④前置条件——须先调用wx.startRealtimeLogout完成实名认证，获取实名认证token。

二、核验流程

①用户在小程序点击「人脸核验」→②小程序调用wx.startFacialRecognitionVerify，传入姓名+身份证号→③微信弹出官方人脸核验组件，用户完成活体检测（读数字）+人脸比对→④微信返回核验结果与流水号→⑤小程序将核验结果上传至平台后端→⑥后端调用微信实名认证查询接口验证流水号真实性→⑦验证通过，更新用户verifyStatus=verified，留存verifySerial与verifyTime（不留存人脸图像）。

三、数据合规方案

①不落地存储——人脸图像仅在微信端处理，平台不接收不存储人脸图像原始数据；②比对结果留存——仅留存核验结果（通过/未通过）+流水号+核验时间，留存期限3年（满足《网络安全法》日志留存要求）；③特征向量不留存——平台不向微信请求人脸特征向量数据；④单独同意——核验前弹出独立授权弹窗，用户单独勾选同意《人脸信息处理声明》后方可核验；⑤PIA评估——复用微信官方人脸核验的PIA评估结论，平台无需单独评估。

四、异常处理

①核验失败——verifyResult非0的，提示用户「人脸核验失败，请重试」，3次失败后锁定1小时；②网络异常——核验过程中网络中断的，提示用户检查网络后重试；③流水号验证失败——后端验证流水号失败的（疑似伪造），拒绝认证并记录风控日志；④微信接口限流——微信人脸核验接口限流（单日1万次），超限的转人工审核通道。

五、成本控制

①按次计费——微信官方人脸核验按次计费，0.5元/次；②冷启动期预算——按1万次/月测算，月费5000元；③防刷机制——同一用户24小时内重复核验超过3次的，第4次起收费由用户承担（提示用户确认）；④失败不收费——核验失败的（非用户原因）不收费，由微信承担。

| 合规项 | 要求 | 法律依据 |
| --- | --- | --- |
| PIA评估 | 上线前完成个人信息保护影响评估 | 《个人信息保护法》第五十五条 |
| 单独同意 | 独立弹窗+单独勾选《人脸信息处理声明》 | 《个人信息保护法》第二十九条 |
| 最小必要 | 仅采集身份核验所需最小人脸信息 | 《个人信息保护法》第六条 |
| 不落地存储 | 原始图像不存储，仅留存比对结果 | 最小化原则 |
| 第三方供应商 | 腾讯云慧眼/阿里云实人认证+DPA协议 | 《个人信息保护法》第二十一条 |
| 保留期限 | 核验完成后即时删除原始图像 | 《个人信息保护法》第十九条 |
| 用户权利 | 知情权/撤回同意权/删除权 | 《个人信息保护法》第四十四至四十七条 |

#### 微信PIA接口调用限额与备用核验通道

- ①QPS限额确认——微信小程序人脸核验接口存在调用频次限制，须在小程序后台申请提额并取得书面配额确认；峰值核验QPS按「认证高峰并发×核验转化比例」测算（冷启动期预估≤50QPS），申请配额无法满足峰值时，上线前须完成提额或启用备用通道；

- ②备用通道——采用具备公安部「互联网+可信身份认证」同等资质的H5人脸核验服务（如腾讯云慧眼H5）作为备用通道：触发条件为微信PIA接口连续3次调用失败、返回限流错误或单日配额超限；降级时小程序跳转H5核验页完成核验，结果回传后端更新verifyStatus，核验链路、留存储存口径与主通道完全一致；主/备通道自动切换条件（V15明确）：主通道核验成功率SLA低于99%、或限流/失败状态持续超过10分钟时，自动切换至备用通道，主通道恢复后自动回切；切换事件纳入第10.5节监控告警。

- ③一致性要求——两条通道均须满足：人脸图像不落地存储、仅留存比对结果（3年）、核验前单独同意《人脸信息处理声明》、数据处理全部在中国境内完成。通道健康状态纳入第10.5节监控（主通道失败率>1%触发告警）。

## 7.6 数据留存合规矩阵

统一数据留存规则，废止不同章节留存期限不一致的矛盾。

平台各类数据的留存期限须遵循《个人信息保护法》《电子商务法》《网络安全法》等法律法规，实现留存期限最小化。以下为统一的数据留存合规矩阵，所有数据均按此矩阵执行。

#### 数据留存期限合规修正

原规则中「风控审计数据留存1年」与《网络安全法》第二十一条「网络日志留存不少于六个月」及《数据安全法》对重要数据留存要求存在冲突。修订后的留存期限如下：

- ① 风控审计数据留存期限从1年修正为3年：风控审计数据包含风控决策日志、风控模型输出、处置记录等，属于平台安全运营的重要数据。根据《数据安全法》对重要数据留存要求及平台合规审计需要，留存期限修正为3年。其中网络日志（登录日志、操作日志、访问日志）按《网络安全法》要求最低留存6个月，平台实际留存12个月（高于法定最低标准）；

- ② 安全报备数据留存期限从「订单完成后90天」修正为「订单完成后180天」：安全报备数据包含GPS轨迹、打卡记录、现场照片等，是安全事件追溯的核心证据。90天留存期不足以覆盖安全责任追溯期（人身损害诉讼时效为3年），修正为180天作为最低留存期，涉及安全事件的报备数据留存3年；

- ③ 订单交易记录保持3年不变：符合《电子商务法》第三十一条要求；

- ④ 财务流水保持10年不变：符合《会计档案管理办法》要求；

- ⑤ 用户主动删除的数据：即时删除用户可见数据，脱敏备份留存至合规审计期（3年）后永久删除；

- ⑥ 账号注销后数据：30天内删除用户个人身份信息，交易记录与风控审计数据按法定期限留存（3年/10年），期满后永久删除。

修正后的留存期限均不低于法定最低标准，且兼顾平台安全审计与合规追溯需要。本节留存期限以本次修订为准，原矩阵中的「风控审计数据1年」「安全报备数据90天」条款废止。

#### 数据留存分类存储与分类销毁闭环

一、分类存储策略

平台数据按合规要求分为三类，物理隔离存储：①IM聊天记录——留存≥6个月（满足《网络安全法》要求），已成单订单的IM记录留存至订单完成后180天；②交易数据——留存≥3年（满足《电子商务法》要求），含订单交易记录、支付流水、退款记录；③安全轨迹数据——留存30天（安全报备GPS轨迹、打卡记录），涉及安全事件的留存3年。

二、分类销毁策略

①IM聊天记录——超6个月未成单的自动销毁，已成单的超90天自动销毁；②安全轨迹数据——超30天自动销毁（非安全事件），安全事件相关数据超3年自动销毁；③交易数据——超3年自动销毁（脱敏备份留存10年用于财务审计）。三类数据独立销毁策略，互不影响。

三、隐私协议补充第三方SDK数据共享清单

隐私协议单独列出第三方SDK数据共享清单：①微信支付SDK——共享支付相关信息；②腾讯云IM SDK——共享IM消息内容；③腾讯云慧眼/阿里云实人认证——共享人脸核验数据；④高德地图SDK——共享位置信息。清单明确每个SDK共享的数据类型、用途、留存期限，用户可在隐私设置中查看与管理。

#### 数据留存合规修正

针对评审报告-6指出的阻塞级问题——第3.4.1节规定已成单聊天记录保留90天，违反《网络安全法》关于日志留存不少于6个月的规定——本节修正数据留存期限。

一、数据留存期限修正

①IM聊天记录（含已成单）——留存期≥6个月（满足《网络安全法》第二十一条日志留存不少于6个月要求），已成单订单的IM记录留存至订单完成后180天；②安全报备轨迹等敏感数据——留存30天（涉及安全事件的留存3年）；③交易数据——留存≥3年（满足《电子商务法》第三十一条要求）。

二、分级存储与销毁

①IM聊天记录——超6个月未成单的自动销毁，已成单的超180天自动销毁；②安全轨迹数据——超30天自动销毁（非安全事件），安全事件相关数据超3年自动销毁；③交易数据——超3年自动销毁（脱敏备份留存10年用于财务审计）。三类数据独立销毁策略，互不影响。

三、合规自查

上线前须完成数据留存合规自查：①确认IM聊天记录留存≥6个月；②确认安全报备数据留存30天/3年（按事件）；③确认交易数据留存≥3年。本修正为数据留存的唯一数据源（SSOT），第3.4.1节、第7.6节原矩阵中的「已成单聊天记录90天」条款废止。

| 数据类型 | 留存期限 | 法律依据 |
| --- | --- | --- |
| 实名认证信息 | 账号存续期间+注销后30天 | 《网络安全法》第二十四条（实名制要求） |
| 人脸核验结果 | 核验完成后即时删除原始图像，比对结果留存至注销后30天 | 最小化原则+《个人信息保护法》第十九条 |
| 聊天记录-未成单 | 180天（法定≥6个月） | 最小化原则 |
| 聊天记录-已成单 | 订单完成后180天 | 《电子商务法》第三十一条（交易记录保存） |
| 订单交易记录 | 3年 | 《电子商务法》第三十一条 |
| 安全报备数据 | 订单完成后180天 | 安全审计需要（覆盖安全责任追溯期） |
| 风控审计数据 | 3年 | 《数据安全法》重要数据留存要求+风控合规需要 |
| 财务流水 | 10年 | 《会计档案管理办法》第十九条 |
| 用户主动删除的数据 | 即时删除（合规审计期内保留脱敏备份） | 《个人信息保护法》第四十七条 |
| 账号注销后数据 | 30天内删除（法律法规另有规定的除外） | 《个人信息保护法》第四十七条 |

#### 数据留存期限与销毁机制细化表（最终统一口径）

下表为第7.6节数据留存期限的唯一有效最终口径（SSOT）：此前本节各修正段落及留存矩阵中与本表不一致的条款（含已成单IM记录90天、安全报备数据180天等表述）一律废止，以本表为准：

| 数据类别 | 精确留存期限 | 销毁机制 | 法律依据/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实名认证信息（姓名/身份证号） | 账号存续期间+注销后30天 | 注销后30天内物理删除（交易/风控法定留存项除外） | 《网络安全法》第24条 |
| 人脸核验数据 | 原始图像即时删除（不落地）；比对结果+流水号3年 | 到期由定时任务物理删除，记录销毁日志 | 《个人信息保护法》、最小必要原则 |
| IM聊天记录-未成单 | 180天（≥6个月） | 到期自动物理删除，备份同步清除 | 《网络安全法》第21条 |
| IM聊天记录-已成单 | 订单完成后180天 | 到期自动物理删除，备份同步清除 | 《电子商务法》第31条 |
| 安全报备数据（GPS轨迹/打卡/现场照片） | 常规订单完成后30天；涉及安全事件/投诉/诉讼的3年 | 每日定时扫描到期数据物理删除并记录销毁日志 | 安全事件追溯（诉讼时效3年）+最小必要原则 |
| 交易/订单记录 | 3年 | 到期物理删除（脱敏备份另存10年用于财务审计） | 《电子商务法》第31条 |
| 支付/分账/财务流水 | 10年 | 到期归档销毁 | 《会计档案管理办法》 |
| 风控审计数据/审计日志 | 3年 | 到期物理删除 | 《数据安全法》、合规审计 |
| 网络日志（登录/操作/访问） | 12个月（法定最低6个月） | 到期自动滚动清除 | 《网络安全法》第21条 |
| 安全日志 | 5年 | 到期物理删除 | 等保三级要求 |
| 完税凭证 | 10年 | 到期归档销毁 | 《会计档案管理办法》 |
| 线上陪伴通话录制 | 90天（加密存储） | 到期自动删除 | 附录N N-4 |

统一销毁机制补充：①到期删除由每日定时任务执行，删除操作记录销毁日志（操作人/时间/数据范围/方式），销毁日志本身留存3年备查；②用户注销触发的个人身份信息删除在30天内完成，并同步向第三方服务商（人脸核验/短信等）发送删除请求；③上线前按第12章UAT专项用例（UAT-F02）完成到期数据物理删除抽查。

## 7.7 用户协议与隐私政策

平台须制定完善的用户协议与隐私政策，明确平台与用户/耍伴的权利义务关系。用户协议须涵盖服务范围、费用规则、退款规则、违规处罚、争议解决等核心条款。隐私政策须涵盖个人信息收集范围、处理目的、留存期限、第三方共享、用户权利等内容。所有协议与政策须在用户注册时明示并获得用户同意，更新时须重新获得用户同意。

协议体系包括：①《用户服务协议》——规范用户使用平台服务的基本规则；②《耍伴服务协议》——规范耍伴提供服务的额外规则，包括居间服务关系声明、税务合规承诺等；③《隐私政策》——规范个人信息处理规则；④《人脸信息处理声明》——单独规范人脸信息处理；⑤《安全报备授权书》——单独规范安全报备期间的位置信息处理；⑥《居间服务协议》——明确平台与耍伴之间的居间服务法律关系。

#### 《居间服务协议》核心条款与责任排除说明

原规则仅提及《居间服务协议》的存在但未提供内容框架。修订后补充协议核心条款如下（正式协议文本由法务团队起草，本节为条款框架）：

一、居间服务关系声明

- ① 法律关系定性：平台与耍伴之间为居间服务关系，非雇佣关系、非劳务派遣关系。平台为信息撮合方，提供交易撮合、支付结算、安全保障等居间服务；耍伴为独立服务提供方，自主决定接单与否、服务方式；

- ② 责任边界：平台对耍伴的履约行为不承担连带责任。耍伴在提供服务过程中因自身过错造成用户损害的，由耍伴承担赔偿责任，平台在保险范围内承担补充赔付责任（先行赔付后向耍伴追偿）；

- ③ 平台义务：平台义务限于——a) 提供真实有效的交易信息撮合服务；b) 提供安全的支付结算通道；c) 提供安全报备与应急响应机制；d) 提供保险投保与理赔协助服务；e) 对耍伴进行资质审核与培训。

二、耍伴义务与承诺

- ① 资质承诺：耍伴承诺已如实提供身份信息、资质证书，通过平台审核，且资质持续有效；

- ② 履约承诺：耍伴承诺按订单约定提供服务，不擅自变更服务内容、不爽约、不向用户收取订单外费用；

- ③ 安全承诺：耍伴承诺遵守平台安全报备规则，不从事任何危害用户人身/财产安全的行为；

- ④ 税务承诺：耍伴承诺就平台收入依法缴纳个人所得税，平台依法代扣代缴（详见第7.2节）；

- ⑤ 独立性承诺：耍伴承诺非平台员工，不享受平台员工福利，自主承担经营风险与税务责任。

三、责任限制与排除条款

- ① 平台对以下情形不承担责任：a) 因耍伴个人原因导致的履约瑕疵（平台协助用户维权但不承担连带赔偿责任）；b) 因不可抗力导致的服务中断；c) 因用户自身原因导致的人身/财产损害；

- ② 平台先行赔付条件：仅在以下情形下平台先行赔付——a) 耍伴失联导致用户无法获得赔偿；b) 耍伴赔偿能力不足且用户已通过保险理赔仍无法弥补损失；c) 平台审核过失导致不合格耍伴上岗。先行赔付后平台取得对耍伴的追偿权；

- ③ 赔偿上限：平台单笔订单的先行赔付上限为保险保额（50万/100万），超出部分由耍伴承担。平台不对间接损失、精神损害承担赔偿责任（法律法规另有规定的除外）。

四、协议变更与终止

- ① 协议变更：平台有权根据法律法规变化或业务需要变更协议条款，变更须提前15天通知耍伴，耍伴不同意可终止协议；

- ② 协议终止：耍伴可随时申请终止协议（须完成已接订单的履约），平台在耍伴存在严重违规时有权单方终止协议并冻结账户。

上述条款框架须经法务团队审核完善后形成正式协议文本，在耍伴认证通过后签署生效。

#### 《居间服务协议》责任限制条款效力修正与追偿流程

一、责任限制条款效力修正

① 原条款「平台不对间接损失、精神损害承担赔偿责任（法律法规另有规定的除外）」修正为：「平台在保险赔付范围内承担赔偿责任，超出保险范围的部分由耍伴自行承担。平台已通过订单级责任险为用户提供基本保障，用户知悉保险保额为赔偿上限」——将责任转回耍伴（实际服务提供方），而非由平台单方免责；

② 删除「不对间接损失承担赔偿责任」的绝对化表述，改为「平台的责任以保险保额为限，超出部分由实际侵权方（耍伴）承担」，避免格式条款无效风险；

③ 增加「涉及人身损害的，平台不得以本协议条款免除依法应承担的责任」的兜底声明，确保人身损害赔偿不受格式条款限制；

④ 上述修正须由法务团队在正式协议文本中落实，本节为条款框架，正式协议以法务终审版本为准。

二、平台先行赔付后的追偿流程（人工终审事项2）

① 追偿权取得：平台在以下情形下先行赔付用户后，自动取得对耍伴的追偿权——a)耍伴失联（72小时无法联系）；b)耍伴赔偿能力不足（经核实无足够财产可供执行）；c)平台审核过失（平台未尽到资质审核义务导致耍伴不合格）；

② 追偿流程第一步——发函催告：平台在先行赔付后7个工作日内，向耍伴发送《追偿通知书》（电子+纸质双通道），载明赔付金额、追偿依据、还款期限（30个自然日）；

③ 追偿流程第二步——协商还款：耍伴收到通知书后可在15个工作日内提出分期还款方案，平台根据耍伴实际经济状况审核。分期方案最长不超过12个月，每月还款额不低于耍伴月均收入的20%；

④ 追偿流程第三步——诉讼追偿：若耍伴拒绝还款或逾期未还款，平台在还款期限届满后60日内向有管辖权的人民法院提起追偿诉讼。诉讼费用由平台先行垫付，胜诉后由耍伴承担；

⑤ 追偿记录归档：追偿全过程记录归档至B端后台「法务管理」模块，留存期限10年。追偿成功的，款项冲减平台风险保证金支出；追偿失败的，计入平台坏账，由财务按年核销。

三、协议终审状态

本节《居间服务协议》核心条款框架已从「待处理」降为「待法务终审」状态。法务团队须在Sprint 0阶段完成正式协议文本起草与终审，终审通过后替换本节框架内容。

#### 居间协议间接损失条款效力法务终审结论

经法务终审，确认该条款存在效力风险。根据《民法典》第四百九十七条，提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利的，该条款无效。平台作为居间服务提供方，完全排除间接损失责任可能被认定为「不合理免除责任」。

修正后的条款表述如下：

一、责任承担范围修正

① 平台对耍伴履约行为造成的直接损失承担补充赔付责任（先行赔付后向耍伴追偿），包括但不限于：用户已支付的服务费用、因耍伴爽约导致的合理替代服务差价、因耍伴过错导致的直接财产损失；

② 平台对间接损失（如用户因服务中断导致的误工损失、商誉损失、机会成本等）承担有限责任，单笔订单间接损失赔付上限为该笔订单实付金额的3倍，且不低于500元、不高于5000元；

③ 平台对因不可抗力（自然灾害、政府行为、社会异常事件等）导致的损失不承担责任，但须及时通知用户并采取合理减损措施。

二、格式条款效力保障

① 间接损失责任限制条款须以加粗、变色等显著方式提示用户注意，并在用户注册时单独弹窗确认；② 用户有权选择不接受间接损失责任限制，但须在订单支付前书面声明，平台将根据声明调整服务费率（增加10%作为风险溢价）；③ 该条款已提交平台法律顾问审核，符合《民法典》格式条款效力规则。

三、保险衔接

间接损失赔付由订单级责任险覆盖，保险条款中明确「间接损失赔付限额为单笔订单实付金额的3倍」，与协议条款一致，避免保险与协议脱节。本修正确保居间协议条款的法律效力，降低平台格式条款被认定无效的风险。

#### 间接损失保险衔接说明与用户知情确认

一、订单级责任险的覆盖范围

本平台订单级责任险（保额50万元/人）主要覆盖以下范围：①人身意外伤害——用户或耍伴在履约过程中因意外事故导致的人身伤害，赔付范围包括医疗费、伤残赔偿金、身故赔偿金；②直接财产损失——用户或耍伴在履约过程中因耍伴过错导致的直接财产损失（如物品损坏、丢失）。间接损失（如机会成本、商誉损失、误工损失、考试错失成本等）不在标准保险条款覆盖范围内。

二、间接损失赔付上限与保险的关系

①保险不覆盖间接损失——订单级责任险条款明确排除间接损失赔付，保险公司对间接损失索赔不予受理；②平台兜底间接损失——平台对间接损失的补偿上限为5000元/单（详见《居间服务协议》第三条），由平台风险保证金支出，非保险赔付；③超出部分——用户主张的间接损失超过5000元/单的，平台不承担超出部分的赔偿责任，用户须自行承担或通过其他途径追偿。

三、用户知情确认机制

为确保用户知悉间接损失赔付上限，平台在用户签署《居间服务协议》时设置独立知情确认环节：①协议签署页面以加粗、变色方式突出间接损失赔付上限条款；②用户须单独勾选「我已知晓并接受：本平台间接损失赔付上限为5000元/单，订单级责任险不覆盖间接损失，建议我根据自身需求评估是否购买额外商业保险」后方可完成协议签署；③未勾选该确认项的用户无法完成协议签署，无法下单。

四、特殊场景的间接损失处理

①考试错失场景——若因耍伴爽约导致用户错过重要考试（如考研、公务员考试），平台除按爽约规则扣减耍伴信用分、赔付用户订单金额外，额外补偿用户考试报名费（凭报名凭证，上限1000元），该补偿从风险保证金支出，不计入5000元间接损失上限；②医疗延误场景——若因耍伴过错导致用户就医延误，平台协助用户向保险公司索赔直接医疗损失，间接损失按5000元上限赔付；③用户可通过购买「间接损失附加险」（平台后续上线，由合作保险公司提供）提升间接损失赔付上限至2万元/单。本说明确保间接损失赔付规则清晰，用户知情同意，降低平台法律风险。

# 第8章 平台统一规则体系

本章将分散在各章节的平台规则进行统一汇总，确保规则的一致性与权威性。所有规则均以本章为准，其他章节的规则描述须与本章保持一致。

## 8.1 信用分加减统一规则

信用分初始值800分，满分1000分，及格线600分，冻结线400分。以下为信用分加减统一规则，适用于用户与耍伴的所有角色行为。

#### 账号解冻后支付时效与资金释放规则

账号解冻后的资金处理时效规则如下：

一、解冻后待结算资金释放

① 账号解冻后，冻结期间已完成履约但未结算的订单资金，在解冻后24小时内完成结算与分账，资金T+1到账耍伴账户；②冻结期间处于履约中但被中断的订单，解冻后按S4部分完成或S6已取消流程处理，处理时效为解冻后48小时内；③冻结期间用户已支付但未履约的订单，解冻后由用户选择继续履约或退款，选择退款的在24小时内完成退款。

二、解冻后提现申请处理

① 账号解冻后，耍伴钱包余额可正常提现，提现申请在1个工作日内审核（正常账号为实时到账，解冻账号须人工审核）；②解冻后首笔提现限额为5000元，后续提现恢复正常限额；③解冻后30天内为「观察期」，观察期内提现须人工审核，观察期结束后恢复自动审核。

三、解冻后信用分恢复

① 账号解冻后信用分不自动恢复，维持冻结时的分值；②用户须通过正常履约行为逐步恢复信用分（详见信用修复机制）；③解冻后30天内若再次触发风控处置，处置力度加重一档（如原应冻结72小时，加重为冻结15天）。

四、解冻通知

账号解冻时，系统自动向用户/耍伴发送解冻通知（短信+小程序消息），告知解冻时间、资金处理时效、观察期规则。本规则确保账号解冻后资金处理有明确时效，避免耍伴资金长期滞留。

#### 信用分扣分规则区分用户/耍伴角色说明

补充内容：①已在第8.1节信用分加减表格的「备注」列中，为每一行补充「适用：仅用户/仅耍伴/用户+耍伴」标注；②适用角色判定规则——触发条件中明确为「耍伴」行为的（如「耍伴爽约」「耍伴差评」）标注为「仅耍伴」；触发条件中明确为「用户」行为的（如「用户爽约」）标注为「仅用户」；触发条件为「用户或耍伴」的标注为「用户+耍伴」；③扣分执行时，系统根据当前行为主体的角色，仅扣减对应角色的信用分（user_credit_score或partner_credit_score），不交叉扣减。

：①加分项同样适用角色标注规则；②「信用修复」类加分项标注为「用户+耍伴」，因两个身份均可通过完成修复任务恢复信用分；③本补充与第2.2节、第3.1.2节信用分独立计算机制一致，确保扣分规则在双身份场景下正确执行。开发团队在实现信用分加减逻辑时，须以「适用角色」标注为准，避免角色间分数污染。

#### 四类角色信用分体系

一、机构独立信用分体系

新增机构信用分（org_credit_score），与个人信用分（user_credit_score/partner_credit_score）完全隔离。机构信用分初始值800分，满分1000分，及格线600分。机构信用分维度：①履约合规性（旗下员工履约违规扣分）权重40%；②订单完成率（机构订单完成率）权重30%；③用户好评率（机构订单好评率）权重20%；④资质合规性（机构资质年检、员工资质审核）权重10%。

二、机构信用分等级划分

①金牌机构（900-1000分）——优先推荐、抽成优惠-3%、专属客服；②银牌机构（800-899分）——正常推荐、标准抽成；③铜牌机构（600-799分）——限制批量下单权限（单次批量上限50单）；④不合格机构（<600分）——暂停机构权限，须整改后申请复核。

三、机构违约不牵连个人信用分

①机构旗下员工（耍伴）的履约违规，同时扣减机构信用分与员工个人partner_credit_score，但扣减比例独立计算（机构扣减幅度为个人的50%）；②机构信用分降至不合格的，旗下员工个人信用分不受影响，员工可继续以C端耍伴身份接单（若机构暂停权限）；③个人信用分降至不合格的，不影响其所属机构的信用分（机构信用分按机构整体履约数据计算）。

四、B端采购方信用分

B端采购方信用分（buyer_credit_score）初始值800分，维度：①付款及时率（订单支付时效）权重50%；②订单履约率（下单后未取消比例）权重30%；③评价合规率（无恶意差评）权重20%。采购方信用分<600分的限制批量下单权限。

| 类型 | 触发条件 | 分值变化 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加分-履约 | 耍伴按时完成履约 | +5分/次 | 单日上限15分（适用：仅耍伴） |
| 加分-好评 | 获得5星好评 | +3分/次 | 单日上限9分（适用：用户+耍伴） |
| 加分-举报奖励 | 有效举报违规行为 | +10分/次 | 经平台核实（适用：用户+耍伴） |
| 加分-信用修复 | 完成信用修复任务 | +5~15分/项 | 每月最多1轮（适用：用户+耍伴） |
| 减分-爽约 | 用户或耍伴爽约 | -20分/次 | 爽约3次暂停7天（适用：用户+耍伴） |
| 减分-差评 | 获得2星及以下差评 | -5分/次 | 连续3次暂停接单（适用：用户+耍伴） |
| 减分-取消 | 履约前4小时内取消 | -10分/次 | —（适用：用户+耍伴） |
| 减分-违规 | 违反平台规则 | -20~50分/次 | 视严重程度（适用：用户+耍伴） |
| 减分-红线 | 违反平台绝对红线 | -50分/次+临时冻结 | 须申诉复核（适用：用户+耍伴） |

## 8.2 平台抽成统一规则

平台抽成采用阶梯设计，冷启动期低抽成激励供需，成熟期标准抽成实现盈利。抽成比例由系统按耍伴等级与订单场景自动计算，不支持人工干预。

#### 平台抽成唯一有效矩阵

一、唯一有效抽成矩阵（阶段×等级二维表）

平台抽成采用「平台发展阶段×耍伴等级」二维矩阵，唯一数据源如下：

【冷启动期（上线后0-3个月）】L1新手耍伴抽成8%、L2标准耍伴抽成8%、L3优质耍伴抽成8%、L4金牌耍伴抽成5%；

【成长期（上线后3-12个月）】L1新手耍伴抽成12%、L2标准耍伴抽成10%、L3优质耍伴抽成8%、L4金牌耍伴抽成6%；

【成熟期（上线后12个月以上）】L1新手耍伴抽成15%、L2标准耍伴抽成13%、L3优质耍伴抽成10%、L4金牌耍伴抽成8%。

二、口径收敛说明

①原第8.2节「冷启动5%→成长期10%（金牌8%）→成熟期15%（金牌12%）」已调整，以本二维矩阵为准；②原第3.5.1节V11「L1耍伴20%、L2 18%、L3 15%、L4 12%、L5 10%」已调整（L5取消，合并至L4），以本二维矩阵为准；③原第1.8.2节等级权益「L3抽成优惠-2%、L4 -3%、L5 -5%」已调整，优惠已直接体现在本二维矩阵的等级抽成比例中；④原第6.2节冷启动模型「抽成8%~10%」以本二维矩阵冷启动期L1-L4抽成比例为准。

三、法务终审结论更新

原V11中「法务终审确认抽成模式合规」的结论仍然有效，但抽成比例以本二维矩阵为准。法务与财务须基于本二维矩阵重新会签终审结论。本节为平台抽成的唯一数据源（SSOT），第3.5.1节资金分账、第6.2节单位经济模型、第1.8.2节等级权益均为唯一有效定义。

四、会员「免服务费」权益澄清

会员订阅权益中的「免服务费」指免用户侧服务费（用户支付给平台的服务费，非平台抽成），不影响平台从耍伴收入中抽取的抽成比例。会员免服务费与增值服务费另计，不冲突。

| 阶段 | 抽成比例 | 适用对象 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷启动期（T+0~T+90天） | 5% | 全部耍伴 | 激励供需 |
| 成长期（T+91~T+365天） | 10% | 普通耍伴 | 标准抽成 |
| 成长期（T+91~T+365天） | 8% | 金牌耍伴（信用分≥900） | 优质耍伴优惠 |
| 成熟期（T+366天起） | 15% | 普通耍伴 | 标准抽成 |
| 成熟期（T+366天起） | 12% | 金牌耍伴（信用分≥900） | 优质耍伴优惠 |
| 增值服务 | 另计 | 优先匹配/精选耍伴 | 用户额外付费 |

## 8.3 订单超时与梯度退款统一规则

订单各环节的超时规则与退款规则统一如下，所有场景均按此执行。

#### 超时时序与第2.1节联动说明

本节超时时序定义与第2.1节「履约起止双端确认机制」修订内容联动，确保全文档时序一致。

- ① 履约结束确认超时：2小时（用户未确认则系统自动完成，评价窗口同时开启），详见第2.1节；

- ② 评价窗口超时：48小时（超时未评价则系统生成默认4星评价），详见第2.1节；

- ③ 争议处理超时：仲裁期间订单状态为「争议处理中」，不触发自动完成，评价窗口在仲裁结果出具后开启并延长至72小时；

- ④ 退款超时：退款申请提交后，平台须在3个工作日内审核，审核通过后2个工作日内原路退回。超时未退款的，按退款金额0.05%/日向用户支付违约金。

本节超时定义以本次修订为准，与第2.1节时序规则保持一致。

#### 默认评价统一为4星规则

针对订单状态机中「S9 评价超时——48小时未评价——系统自动好评」的规则，原表述「自动好评」未明确具体星级，可能导致开发实现时星级不统一。本节统一默认评价星级为4星，并补充相关规则。

一、默认评价星级统一为4星

订单进入评价窗口（S5已完成或S8已评价前的48小时窗口）后，若双方在48小时内均未主动评价，系统自动生成默认评价，星级统一为4星（而非5星）。理由如下：①5星代表「完全满意」，系统无法判断用户真实满意度，自动赋予5星可能虚高耍伴评分；②4星代表「满意」，是中性偏正面的评价，既不虚高也不贬低，符合「未主动评价=默认满意但非完全满意」的语义；③统一为4星可避免耍伴通过引导用户不评价来获取5星好评的刷分动机。

二、默认评价的生成规则

① 触发条件——评价窗口（48小时）届满时，用户与耍伴均未提交评价，或仅一方提交评价（另一方超时）；②生成内容——系统自动生成默认评价，星级4星，文字内容为「服务已完成，用户未在评价窗口内提交评价，系统默认4星评价」；③默认评价在耍伴卡片与用户档案中标注「系统默认」标签，与主动评价区分；④默认评价计入好评率统计，但权重×0.5（与V11的「新账号评价权重×0.5」机制一致），避免默认评价过度影响耍伴等级。

三、默认评价的修改与撤销

① 默认评价生成后，用户/耍伴仍可在订单关闭前（S10已关闭前，即评价后15天售后窗口内）补充或修改评价，修改后「系统默认」标签自动去除，按主动评价计算权重；②一旦订单进入S10已关闭状态，默认评价不可再修改；③若用户在默认评价生成后主动提交评价，系统以主动评价覆盖默认评价，不保留两条记录。

四、与信用分的联动

默认4星评价不触发信用分加分（仅5星好评触发+3分/次），也不触发信用分减分（仅2星及以下差评触发-5分/次）。默认评价对信用分为中性影响，避免耍伴因用户未评价而被动获得信用分波动。本规则确保默认评价机制公平合理，既保障耍伴获得基础评价，又避免评价虚高。

五、默认评价的UI提示与告知义务

- ①评价入口常驻提示——订单完成后评价页顶部展示「48小时内未评价，系统将默认生成"服务正常"4星评价」；

- ②窗口过半提醒——评价窗口进行至24小时时，向未评价双方推送一次订阅消息提醒；

- ③生效通知——默认评价生成时向双方推送通知，文案明示「系统默认评价，可在15天售后窗口内修改」；

- ④展示区分——默认评价在耍伴卡片评分明细中标注「系统默认」标签与主动评价区分，避免被误读为用户主动差评。本条为R024的交互层补充，默认评价星级维持4星不变。

#### 状态超时统一规则

一、唯一有效状态超时规则（基于13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）状态机）

S0待支付：30分钟未支付自动取消；S1待确认：15分钟未确认自动释放（耍伴未确认则订单释放回广场，非24小时取消）；S2已支付待履约：按约定时间，超时未履约按爽约处理；S3履约中：按服务时长，履约结束确认超时2小时自动完成；S4部分完成：7天裁定期；S5已完成：48小时评价窗口；S6已取消：即时；S7已退款：T+1到账；S8已评价：15天售后窗口；S9评价超时：即时默认4星；S10已关闭：终态；S10.5争议处理中：一审5工作日，二审10工作日。

二、口径收敛说明

原第8.3节「四确认24小时自动取消」已调整，以S1待确认15分钟自动释放为准（四确认阶段即S1待确认阶段）。原表S1=待支付已调整，以状态机表S0=待支付为准。本节为状态超时的唯一数据源（SSOT），与第3.5.2节13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）状态机完全一致。

| 环节 | 超时时间 | 超时处理 | 费用处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待支付 | 30分钟 | 自动取消 | 无费用 |
| 待匹配 | 24小时 | 自动过期 | 无费用 |
| IM沟通 | 48小时 | 自动取消 | 无费用 |
| 四确认 | 24小时 | 自动取消 | 无费用 |
| 待履约-用户取消≥24h | — | 全额退款 | 无扣分 |
| 待履约-用户取消4-24h | — | 退款80% | 20%补偿耍伴 |
| 待履约-用户取消<4h | — | 退款50% | 50%补偿耍伴 |
| 待履约-耍伴取消 | — | 全额退款+平台赔付20% | 耍伴扣30分 |
| 履约中-协商取消 | — | 按比例结算 | 客服介入 |
| 待评价 | 48小时 | 自动完成（默认4星） | 中性影响（不计分不扣分） |

## 8.4 违规分级处罚统一规则

统一违规处罚规则，所有处罚均支持申诉复核，收益处置为冻结而非清空。

| 等级 | 等级名称 | 典型行为 | 处罚措施 | 收益处置 | 申诉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 轻微违规 | IM发送联系方式/轻微不当言论 | 警告+扣10分 | — | 支持 |
| V2 | 一般违规 | 首次爽约/差评/不当行为 | 扣20分+限制功能7天 | — | 支持 |
| V3 | 严重违规 | 多次爽约/恶意投诉/骚扰 | 扣50分+临时冻结15天 | 收益冻结 | 支持 |
| V4 | 红线违反 | 违反平台绝对红线 | 扣50分+临时冻结30天 | 收益冻结 | 支持 |
| V5 | 违法犯罪 | 涉嫌违法犯罪行为 | 永久封禁+移交司法机关 | 收益没收 | 支持（仅对永久封禁决定） |

## 8.5 不可变红线参数与可运营参数清单

将平台参数分为「不可变红线参数」与「可运营参数」两类，避免规则固化与可配置之间的矛盾。

不可变红线参数为平台合规与安全底线，一经设定不可通过运营后台修改，任何调整须经法务与合规联合评审并发布新版本。可运营参数为业务运营参数，运营人员可在授权范围内通过运营后台动态调整，调整须记录审计日志。

| 参数类型 | 参数名称 | 默认值/规则 | 调整权限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不可变 | 年龄门槛 | 18周岁 | 法务+合规评审 | 合规底线 |
| 不可变 | 时间红线 | 23:00–06:00（全场景统一，无例外） | 法务+合规评审 | 安全底线 |
| 不可变 | 场所红线 | 仅限公共场所 | 法务+合规评审 | 合规底线 |
| 不可变 | 资金分账架构 | 微信支付服务商分账 | 法务+合规评审 | 合规底线 |
| 不可变 | 数据留存期限 | 按合规矩阵执行 | 法务+合规评审 | 合规底线 |
| 不可变 | 人脸合规链路 | PIA+单独同意+不落地 | 法务+合规评审 | 合规底线 |
| 可运营 | 匹配权重 | 默认值±可调范围 | 运营人员 | 业务参数 |
| 可运营 | 抽成比例 | 按阶段阶梯设置 | 运营人员+管理层审批 | 业务参数 |
| 可运营 | 信用分加减分值 | 按统一规则 | 运营人员+管理层审批 | 业务参数 |
| 可运营 | 推荐排序权重 | 按场景配置 | 运营人员 | 业务参数 |
| 可运营 | 活动与优惠券 | 按活动配置 | 运营人员 | 业务参数 |
| 可运营 | 风控阈值 | 按风险等级配置 | 风控专员+管理层审批 | 业务参数 |

# 第9章 UI交互与用户体验规范

本章定义C端小程序与B端运营后台的UI交互规范与用户体验标准，确保产品视觉一致性、交互流畅性与无障碍可用性。所有页面设计须遵循微信小程序设计指南与平台品牌规范。

## 9.1 视觉设计规范

平台视觉设计以「安全、专业、温暖」为核心基调，主色调采用品牌蓝（#2E6BA8）传递信任感，辅助色采用暖橙（#F5A623）传递温暖感，背景色采用浅灰（#F7F8FA）保持简洁。字体采用系统默认字体（iOS使用苹方，Android使用思源黑体），正文14sp，标题16–20sp，大标题24sp。图标采用线性风格，统一2px描边，圆角统一8px。

#### 安全合规卖点的视觉展示规范

原规则要求「首页首屏突出安全合规卖点」但未定义具体位置与视觉样式。修订后的展示规范如下：

- ① 展示位置：首页广场顶部Banner下方、搜索栏上方，固定展示安全合规卖点模块（高度80pt，不随页面滚动消失）；

- ② 展示内容：以图标+文字组合形式展示3项核心安全卖点——a) 「实名认证」图标（盾牌+对勾）+「全员实名 人脸核验」；b) 「安全报备」图标（定位+时钟）+「全程定位 30分钟打卡」；c) 「保险保障」图标（雨伞+保单）+「订单保险 50万保额」；

- ③ 视觉样式：图标采用品牌主色（信任蓝#2B7FFF）描边+白色填充，文字采用14pt深灰色（#333333），整体背景为浅蓝色（#F0F6FF）圆角卡片（圆角12pt），卡片左侧带蓝色竖条强调线（3pt宽）；

- ④ 交互设计：点击任一卖点图标进入对应详情页（实名认证详情/安全报备详情/保险详情），详情页以图文形式展示机制说明与用户权益；

- ⑤ 耍伴卡片安全标识：耍伴卡片中耍伴头像旁展示安全认证徽章（蓝色盾牌图标），点击展示「该耍伴已完成实名认证+人脸核验+安全培训」详情；

- ⑥ 订单详情页安全信息：订单详情页底部固定展示「本订单已投保XX万责任险」信息条，点击查看保险详情与理赔入口。

此规范确保安全合规卖点在首页、耍伴卡片、订单详情页等关键触点均有明确视觉展示，增强用户信任感。

| 色彩类型 | 色值 | 使用场景 | 设计意图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主色 | 品牌蓝 #2E6BA8 | 主按钮/链接/选中态 | 传递信任感 |
| 辅助色 | 暖橙 #F5A623 | 提醒/活动/优惠 | 传递温暖感 |
| 成功色 | 绿色 #52C41A | 成功状态/通过 | 标准成功色 |
| 警告色 | 黄色 #FAAD14 | 警告/待处理 | 标准警告色 |
| 危险色 | 红色 #FF4D4F | 错误/危险/删除 | 标准危险色 |
| 背景色 | 浅灰 #F7F8FA | 页面背景 | 保持简洁 |
| 文字色 | 深灰 #1C1C1C | 正文 | 高对比度 |
| 次要文字色 | 中灰 #999999 | 说明/提示 | 低对比度 |

## 9.2 交互设计规范

交互设计须遵循「简洁、高效、安全」三大原则。简洁——每页核心操作不超过3个，避免功能堆砌；高效——关键路径（发布需求→匹配→下单）不超过5步；安全——涉及资金与个人信息的操作须二次确认。所有按钮须有明确的点击反馈（颜色变化+触觉反馈），所有加载须有加载动画，所有错误须有友好的错误提示。

#### 加载状态与骨架屏规范

一、加载状态规范

①加载中——数据加载时展示加载动画（如转圈动画或进度条），加载时间>1秒时展示骨架屏；②加载完成——数据加载完成后，加载动画消失，展示实际内容；③加载失败——数据加载失败时展示「加载失败，点击重试」文案与重试按钮。

二、骨架屏规范

①骨架屏样式——骨架屏采用灰色占位块模拟实际内容布局（如耍伴卡片骨架屏模拟头像、文字、按钮位置）；②骨架屏展示时机——页面加载时间预计>1秒时展示骨架屏，<1秒时仅展示加载动画；③骨架屏过渡——骨架屏消失时采用淡入淡出过渡动画，避免突兀切换。骨架屏规范提升用户对加载过程的感知体验，降低等待焦虑。

## 9.3 无障碍与适老化设计

补充无障碍与适老化设计规范。

平台须遵循《无障碍设计规范》与微信小程序无障碍开发指南，为残障人士与老年用户提供无障碍体验。无障碍设计要点：①大字体模式——支持系统大字体设置，文字随系统设置自动放大；②语音播报——关键操作（如订单状态变化、安全报备提醒）支持语音播报；③高对比度——提供高对比度模式，文字与背景对比度≥4.5:1；④大按钮——关键操作按钮高度≥48px，便于触控；⑤简化操作——提供「长辈模式」，简化界面、增大字体、减少功能入口；⑥屏幕阅读器——支持微信小程序屏幕阅读器，所有图片须有alt文本。

#### 安全功能无障碍覆盖

原规则的无障碍设计未覆盖安全功能，存在特殊人群无法使用安全功能的隐患。修订后补充以下安全功能无障碍要求：

一、紧急求助无障碍设计

- ① 按钮尺寸与位置：紧急求助按钮在适老化模式下固定悬浮于屏幕右下角，按钮尺寸≥48pt×48pt（满足WCAG 2.1触控目标最小尺寸要求），按钮间距≥8pt防误触；

- ② 视觉无障碍：按钮采用高对比度配色（红色背景#E53935+白色文字/图标），在深色模式下自动切换为高亮红色+黄色描边，确保低视力用户可辨识；

- ③ 语音触发：支持语音指令触发紧急求助——用户说出「紧急求助」或「帮我报警」即可触发一键求助（详见第3.6.1.1节），语音识别须支持方言（粤语、四川话等常见方言）；

- ④ 读屏适配：紧急求助按钮须带aria-label语义标签（「紧急求助按钮，长按3秒激活」），支持TalkBack/VoiceOver读屏软件朗读；

- ⑤ 震动反馈：按钮激活时手机持续震动3秒（长按过程中），求助发出后短震3次确认，确保听障用户可通过触觉感知求助状态。

二、安全报备无障碍设计

- ① 打卡简化：适老化模式下安全报备打卡从「点击打卡按钮+上传照片」简化为「点击打卡按钮」（系统自动采集GPS+时间戳，照片改为可选）；

- ② 超时提醒：安全报备超时提醒从纯文字通知改为「文字+语音播报+震动」三重提醒，语音播报内容为「请进行安全打卡，点击屏幕右下角按钮」；

- ③ 紧急联系人一键拨打：安全报备页面提供「联系紧急联系人」大按钮（≥48pt），一键拨打电话，无需翻找通讯录；

- ④ 报备历史无障碍查看：报备历史以大字体（≥18pt）列表展示，支持左右滑动切换日期，支持语音朗读报备记录。

三、其他安全功能无障碍

- ① 心理危机热线入口：在适老化模式与无障碍模式下，首页固定展示「心理援助热线」入口（大按钮+语音播报号码），一键拨打400-161-9995；

- ② 报警入口：紧急求助触发后，界面提供「一键报警110」按钮（与平台求助并列），确保用户可直接报警；

- ③ 无障碍模式自动检测：系统检测到用户开启了手机的无障碍功能（TalkBack/VoiceOver）时，自动切换至无障碍模式，放大所有安全功能按钮与文字。

此修订确保安全功能对老年人、残障人士等特殊群体完全可用，消除原无障碍设计的安全功能覆盖盲区。

#### B端无障碍设计覆盖

一、B端无障碍设计要求

B端后台须满足WCAG 2.1 AA级无障碍标准：①色彩对比——文字与背景色彩对比度≥4.5:1，确保色弱用户可读；②键盘导航——所有功能支持键盘Tab导航与Enter确认，支持纯键盘操作；③屏幕阅读器——B端后台HTML语义化，支持NVDA、VoiceOver等屏幕阅读器朗读；④字体大小——B端后台支持字体大小调整（小/中/大三档），适应不同视力需求。

二、B端适老化设计

针对老年机构管理员（≥60岁），B端后台提供适老化模式：①大字体模式——默认字体放大1.2倍，按钮放大1.1倍；②简化界面——隐藏低频功能，仅展示核心功能（员工管理、批量下单、结算查看）；③语音辅助——关键操作支持语音提示（如「订单创建成功」「结算已完成」）。

#### 适老化与无障碍设计补充

本节补充适老化设计基本规范。

一、适老化设计规范

①大字体模式——60岁以上用户默认启用大字体模式（字号放大1.3倍），用户可在设置中切换标准/大字体；②语音播报——关键操作（下单/支付/履约确认）支持语音播报，60岁以上用户默认开启；③简化操作——60岁以上用户首页简化为「发需求」「我的订单」「客服」三个核心入口，隐藏复杂功能；④高对比度——支持高对比度模式（黑底白字），视力不佳用户可切换。

二、无障碍设计规范

①残障人士用户可申请无障碍模式，提供大字体、语音播报、简化操作等辅助功能；②紧急求助按钮支持语音触发（如「救命」语音识别触发紧急求助）；③IM支持语音转文字（耍伴发送语音自动转文字展示给听障用户）；④订单详情支持屏幕阅读器朗读（满足WCAG 2.1 AA标准）。

三、适老化与无障碍的联动

①60岁以上用户与残障人士用户的适老化/无障碍设置独立存储，不影响其他设置；②适老化模式下的安全报备频率自动提升至每20分钟一次（标准30分钟）；③适老化模式下的客服入口优先展示「电话客服」（非在线客服），便于老年用户直接电话沟通。本规范为适老化与无障碍设计的唯一数据源（SSOT）。

# 第10章 非功能需求

## 10.1 B端机构服务与管理系统

B端机构服务与管理系统是平台面向B端机构（服务供应商）与B端采购方（机构采购者）的专属管理后台，支持机构入驻、员工管理、批量下单、统一结算等核心功能。本系统独立于C端小程序，通过Web端或小程序B端入口访问。

一、机构入驻管理

①入驻流程——机构提交企业信息（企业名称、统一社会信用代码、法人信息）→上传资质（营业执照、机构资质）→对公账户验证→平台审核（3-5个工作日）→审核通过进入机构后台；②入驻审核——平台核验企业工商信息真伪、法人身份、对公账户有效性，按服务场景核验机构资质（如陪诊机构须提交医疗机构合作证明）；③入驻协议——机构入驻须签署《B端机构服务协议》，明确机构与平台的权利义务、抽成规则、数据安全责任等。

二、员工（耍伴）管理

①员工邀请——机构在后台通过手机号邀请员工加入机构，员工须完成C端耍伴认证后方可成为机构旗下耍伴；②员工管理——机构可查看旗下耍伴的认证状态、信用分、履约记录、收入数据，可对耍伴进行分组管理（如陪诊组、学习陪伴组）；③员工权限——机构耍伴接单时优先承接本机构订单，也可承接广场订单（机构可配置是否允许耍伴接外部订单）；④员工退出——耍伴可申请退出机构，退出后该耍伴的历史订单与收入数据归机构所有，耍伴个人信用分与履约记录保留。

三、批量下单（B端采购方）

①批量下单入口——B端采购方在后台点击「批量下单」进入批量下单页，可选择服务场景、服务时间、服务地点、需求数量；②需求导入——支持Excel批量导入需求（含被服务人姓名、联系方式、服务地址、服务时间），系统自动拆分为多个子订单；③耍伴指定——采购方可指定B端机构或C端耍伴承接，系统按指定方式派单；④订单跟踪——采购方可在后台查看所有批量订单的履约进度、耍伴信息、履约状态，支持按批次管理。

四、统一结算

①结算周期——B端订单采用周结/月结模式（机构可选），非C端的T+1结算；②结算方式——机构订单收入统一结算至机构对公账户，平台按抽成规则扣除服务费后支付净额；③发票管理——平台按结算金额向机构开具增值税专用发票，机构可在后台申请开票与下载电子发票；④对账单——平台每月初向机构推送上月对账单，含订单明细、收入明细、抽成明细、结算金额，机构须在5个工作日内确认。

五、数据看板

①运营数据——机构后台展示旗下耍伴数量、活跃耍伴数、累计订单数、累计收入、平均评分等核心运营数据；②订单分析——按场景、时间、耍伴维度分析订单量、收入、履约率、好评率；③员工绩效——展示旗下耍伴的履约排名、收入排名、好评排名，支持机构对耍伴进行绩效激励；④风控预警——当旗下耍伴触发风控处置时，机构后台收到预警通知，机构须配合平台进行员工管理。

六、B端系统的权限管理

①机构管理员——拥有全部权限（员工管理、订单管理、结算管理、数据看板）；②机构运营——拥有订单管理、数据看板权限，无员工管理与结算管理权限；③机构财务——拥有结算管理、发票管理权限，无员工管理权限。机构可在后台为不同岗位的员工分配不同角色权限。

全面量化性能、可用性、并发、安全等非功能需求指标，确保可测试、可验收。

本章定义平台的非功能需求，包括性能、可用性、并发能力、安全性、兼容性、可扩展性等维度。所有指标均须可量化、可测试、可验收，作为上线验收的硬性标准。

整合说明：非功能需求指标取ZP版与DB版两版中更严格的值——页面加载从≤2秒提升至≤1.5秒，API响应从P95≤500ms提升至P95≤300ms，系统可用性从≥99.9%提升至≥99.95%。更严格的指标确保产品上线后能提供更优质的用户体验与更可靠的系统稳定性。

#### B端机构税务与劳务关系合规方案

一、机构订单资金直接分账至机构对公账户

B端机构订单的资金不走C端耍伴子商户号分账，直接分账至机构对公账户。具体流程：①B端采购方下单并支付至平台担保账户→②履约完成后，平台按抽成规则扣除服务费，将净额分账至机构对公账户→③机构在后台向旗下耍伴发放报酬（机构内部薪酬流程，平台不参与）。该方式确保资金流转在机构对公账户体系内，不触发二清风险。

二、补充《机构入驻协议》

机构入驻须签署《机构入驻协议》，明确：①机构与旗下员工的劳务关系由机构自行管理，与平台无关，平台不承担劳务用工责任；②机构须依法为旗下员工缴纳社保、代扣代缴个人所得税；③机构须确保旗下员工具备相应服务资质，员工在履约过程中的行为由机构承担连带责任；④机构须配合平台进行员工背景审查与风控管理。

三、对公账户验证与发票管理

①对公账户验证——机构入驻时须完成对公账户打款验证（平台向机构对公账户打款0.01元，机构回填打款金额完成验证）；②发票管理——平台按结算金额向机构开具增值税专用发票（服务费部分），机构向B端采购方开具增值税专用发票（全额服务费），发票通过电子发票系统开具与推送；③年度复核——机构须每年提交年度复核材料（营业执照年检、机构资质续期、对公账户状态），未通过复核的暂停机构权限。

#### B端机构入驻审核SOP

一、入驻材料清单

①基础材料——营业执照（三证合一）、法人身份证、对公账户信息；②行业资质——按服务场景提交：陪诊机构须提交医疗机构合作证明，健身陪伴机构须提交健身教练资质证明，学习陪伴机构须提交教育资质证明；③机构简介——机构基本信息、服务范围、员工规模、过往案例。

二、审核流程

①初审（1个工作日）——运营专员核验材料完整性、营业执照真伪（国家企业信用信息公示系统核验）；②复审（2个工作日）——合规专员核验行业资质、法人身份、对公账户；③对公打款验证（1个工作日）——平台向机构对公账户打款0.01元，机构回填打款金额完成验证；④资质核验（1个工作日）——按场景核验行业资质真伪；⑤审核结论——通过则进入机构后台，驳回则通知机构补充材料。整体审核周期3-5个工作日。

三、年度复核与驳回申诉

①年度复核——机构须每年提交年度复核材料（营业执照年检、机构资质续期、对公账户状态、员工资质审核），未通过复核的暂停机构权限；②驳回申诉——机构入驻被驳回的，可在7天内补充材料后重新提交，或向平台运营总监申诉（24小时内回复）。连续3次驳回的，6个月内不可再次申请。

#### B端与C端数据隔离方案

一、B端与C端数据物理隔离

B端机构数据与C端个人数据物理隔离存储：①独立数据库表——B端机构数据（机构信息、员工管理、批量订单、结算数据）存储于独立的数据库表，与C端个人数据（用户信息、个人订单、信用分）分离；②独立权限——B端后台权限与C端小程序权限独立分配，B端管理员仅可查看机构名下数据，不可查看其他机构或C端个人数据。

二、机构管理员仅可查看机构名下数据

机构管理员的数据查看权限严格限定为机构名下：①员工数据——仅可查看本机构旗下员工（耍伴）的认证状态、信用分、履约记录、收入数据；②订单数据——仅可查看本机构承接的订单（含B端采购方批量订单与C端用户个人订单中指定本机构的）；③结算数据——仅可查看本机构的结算记录、发票记录、对账单。

三、机构数据留存、合规、审计规则独立定义

①数据留存——机构数据留存期限与C端一致（交易数据3年、财务流水10年），但独立存储独立销毁；②合规要求——机构数据须满足企业数据合规要求（如数据出境、数据脱敏），与C端个人数据合规要求独立；③审计规则——机构数据审计独立于C端，平台风控与合规团队可对机构数据进行专项审计，审计结果通知机构管理员。

#### 非功能需求量化与验收标准

一、非功能需求量化指标

①性能指标——首屏加载≤1.5秒、API响应P95≤300ms、IM消息延迟≤1秒、数据库查询≤100ms；②可用性指标——系统可用率≥99.95%、单次故障恢复时间≤30分钟；③并发指标——支持5000并发用户、1000并发订单；④安全指标——数据加密存储、传输HTTPS、敏感信息脱敏展示。

二、写入验收标准

上述非功能指标写入第12章验收标准，作为上线验收的硬性指标：①性能验收——首屏加载、API响应、IM延迟等指标须达标，未达标不得上线；②可用性验收——系统可用率、故障恢复时间须达标；③并发验收——压力测试通过5000并发用户场景；④安全验收——通过安全渗透测试与合规审计。

#### B端新手引导与操作向导

一、首次登录引导浮层

机构管理员首次登录B端后台时，系统弹出引导浮层：①功能导览——以高亮+气泡方式依次介绍核心功能模块（机构信息、员工管理、批量下单、结算管理、数据看板）；②操作向导——引导管理员完成首次操作（如「点击此处添加员工」「点击此处创建批量订单」）；③跳过与重看——管理员可点击「跳过」跳过引导，也可在帮助中心重新查看引导。

二、空状态引导

B端后台各模块在无数据时展示空状态引导：①员工管理空状态——「暂无员工，点击此处邀请员工加入」；②批量订单空状态——「暂无批量订单，点击此处创建首个批量订单」；③结算管理空状态——「暂无结算记录，完成首单后此处展示结算数据」。空状态引导降低管理员首次使用的迷茫感。

#### B端机构税务与劳务关系明确

针对评审报告-6指出的阻塞级问题——第1.4节引入B端机构，但未明确机构旗下服务人员（耍伴）的税务处理与劳务关系——本节补充B端机构入驻协议与税务劳务关系。

一、B端机构入驻协议模板

B端机构入驻须签署《B端机构入驻协议》，协议核心条款：①平台与B端机构为商业合作关系，平台与B端机构的员工（耍伴）无直接劳务或居间关系；②B端机构对其旗下员工的税务申报、社保缴纳、劳务合同承担全部责任，平台不代扣代缴B端机构员工的个人所得税；③B端机构须确保旗下员工具备相应服务资质，员工在履约过程中的行为由B端机构承担连带责任；④B端机构须配合平台进行员工背景审查与风控管理。

二、税务处理差异

①C端耍伴——平台依法代扣代缴个人所得税（劳务报酬所得，详见第7.2节）；②B端机构员工——由B端机构自行处理税务申报与社保缴纳，平台不代扣代缴，B端机构向平台开具增值税专用发票（服务费全额），平台向B端机构支付服务费净额（扣除平台抽成后）。

三、劳务关系边界

①平台与B端机构——商业合作关系（平台提供撮合服务，B端机构提供服务）；②B端机构与旗下员工——劳务/劳动关系（由B端机构自行管理）；③平台与B端机构员工——无直接法律关系（员工行为由B端机构承担连带责任）。本边界确保平台不承担B端机构员工的劳务用工责任。

## 10.5 可观测性三支柱实现方案#### 机构暂停期间旗下员工接单规则（V15新增）

机构因信用分不合格或违规被暂停权限期间：①旗下已完成个人认证的员工可继续以C端耍伴身份独立接单（与第8.1节一致）；②暂停期间员工以个人身份承接订单的收入全部进入员工个人子商户号，与机构账户无关，平台不对暂停期间的订单向机构分账或结算；③员工无需机构批准即可脱离机构独立运营；机构恢复权限后，员工是否回归由员工与机构自行约定，平台不强制；④暂停期间机构后台仅保留只读权限与进行中订单的善后操作权限，不可新下单、不可邀请新员工。

本节定义平台可观测性三支柱（Metrics指标、Logging日志、Tracing链路追踪）的实现方案，确保系统运行状态全链路可观测。

一、Metrics指标监控

- ①采集方案——采用Prometheus采集指标，Grafana可视化展示

- ②核心指标——系统指标（CPU/内存/磁盘/网络）、应用指标（QPS/响应时间/错误率）、业务指标（订单量/支付成功率/匹配成功率）

- ③告警规则——CPU>80%持续5分钟、API P95>300ms持续5分钟、错误率>1%持续1分钟，触发企业微信告警

- ④数据保留——指标数据保留90天，支持历史趋势查询

二、Logging日志管理

- ①采集方案——采用ELK Stack（Elasticsearch+Logstash+Kibana）集中管理日志

- ②日志分级——DEBUG（开发环境）、INFO（生产环境常规）、WARN（异常但可恢复）、ERROR（需立即处理）

- ③日志规范——所有日志须包含traceId（链路ID）、userId（用户ID）、orderId（订单ID，如有），支持全链路追溯

- ④数据保留——业务日志保留180天，审计日志保留3年，安全日志保留5年

三、Tracing链路追踪

- ①采集方案——采用SkyWalking或Jaeger进行分布式链路追踪

- ②追踪范围——覆盖API网关→微服务→数据库→缓存→消息队列全链路

- ③采样率——分级采样：链路追踪100%（资金/安全类）/10%（非资金类）；日志100%（ERROR）/50%（WARN）/10%（INFO）；Metrics 100%（核心指标）/30%（非核心指标），与附录M参数总表P-OBS-001~003完全一致

- ④数据保留——链路数据保留7天，支持慢查询分析与性能瓶颈定位

四、监控看板

五、本节唯一有效参数表

| 看板名称 | 核心指标 |  | 查看权限 |  | 更新频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统监控看板 | CPU/内存/磁盘/网络/QPS/响应时间 |  | 技术团队 |  | 实时 |
| 业务监控看板 | 订单量/支付成功率/匹配成功率/履约率 |  | 产品+运营+技术 |  | 实时 |
| 风控监控看板 | 风控评分分布/拦截率/误判率/申诉率 |  | 风控+技术 |  | 实时 |
| 合规监控看板 | 资金流水/税务代扣/数据留存/审计日志 |  | 合规+财务+技术 |  | 日更 |
| 参数名称 |  | 参数值 |  | 说明 |  |
| Metrics采集 |  | Prometheus+Grafana |  | 指标监控 |  |
| Logging采集 |  | ELK Stack |  | 日志管理 |  |
| Tracing采集 |  | SkyWalking/Jaeger |  | 链路追踪 |  |
| 指标数据保留 |  | 90天 |  | 历史趋势查询 |  |
| 业务日志保留 |  | 180天 |  | 合规要求 |  |
| 审计日志保留 |  | 3年 |  | 合规审计 |  |
| 安全日志保留 |  | 5年 |  | 安全审计 |  |
| 链路数据保留 |  | 7天 |  | 慢查询分析 |  |
| 生产环境采样率 |  | 分级采样 |  | 链路/日志/Metrics分级执行，明细见附录M P-OBS-001~003 |  |

本节所有可调参数以附录M《参数总表》P-OBS-001~003为唯一有效参数源（SSOT），变更审批级别为可运营参数，调整须记录审计日志；本节正文描述与附录M冲突时以附录M为准。

| 维度 | 指标 | 目标值 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 页面加载时间 | 首屏加载≤1.5秒（4G网络） | Lighthouse审计 |
| 性能 | API响应时间 | P95≤300ms，P99≤500ms | APM监控 |
| 性能 | IM消息延迟 | 发送到接收≤1秒 | 腾讯云IM监控 |
| 性能 | 匹配算法耗时 | 粗排（推荐列表生成）P95≤500ms；完整匹配（含AI精排）≤2秒 | 性能测试 |
| 可用性 | 系统可用性 | ≥99.95%（年停机≤4.38小时） | SLA监控 [SLA定义澄清]：99.95%可用性为同城陪伴平台自有服务的可用性指标，计算范围不包含微信开放平台、微信支付、腾讯云IM等第三方服务的计划外故障。因第三方服务故障导致的服务不可用不计入平台SLA违约，但平台须在第三方服务恢复后30分钟内完成自身服务的自愈与补偿操作。 |
| 可用性 | 故障恢复时间 | RTO≤30分钟，RPO≤5分钟 | 容灾演练 |
| 并发 | 峰值并发用户 | ≥10万 | 压力测试 |
| 并发 | 峰值QPS | ≥5000 | 压力测试 |
| 并发 | IM峰值消息量 | ≥10000条/秒 | 腾讯云IM容量 |
| 安全 | 数据传输加密 | TLS 1.2+ | 安全扫描 |
| 安全 | 数据存储加密 | AES-256 | 安全审计 |
| 安全 | 敏感信息脱敏 | 手机号/身份证号/银行卡号脱敏展示 | 代码审查 |
| 安全 | SQL注入防护 | 100%参数化查询 | 安全扫描 |
| 安全 | XSS防护 | 100%输入过滤+输出编码 | 安全扫描 |
| 兼容性 | 微信版本 | 支持微信7.0+ | 兼容性测试 |
| 兼容性 | iOS版本 | 支持iOS 12+ | 兼容性测试 |
| 兼容性 | Android版本 | 支持Android 7.0+ | 兼容性测试 |
| 可扩展性 | 水平扩展 | 支持Kubernetes弹性伸缩 | 架构设计 |
| 可扩展性 | 数据扩展 | 支持分库分表+读写分离 | 架构设计 |
| 可监控性 | 日志收集 | 全链路日志+ELK | 运维监控 |
| 可监控性 | 指标监控 | Prometheus+Grafana | 运维监控 |
| 可监控性 | 告警 | 故障1分钟内告警 | 运维监控 |

# 第11章 MVP分期交付计划

平台采用MVP（最小可行产品）分期交付策略，优先交付核心功能验证PMF（产品市场契合度），再逐步迭代完善。MVP分为四个阶段，每阶段有明确的功能范围、交付标准与时间节点。

MVP-V1一期仅实现场景W1/W2/W8/W10/W11；W3/W7/W9属于二期备选场景，不在一期交付范围；W4/W5/W6已移出白名单，详见第1.4节与附录L。

#### 数据采集范围与MVP分期时序对齐方案

一、MVP分期与数据采集对齐原则

数据采集功能按「安全优先、风控渐进、体验后置」原则分期落地：①MVP P0阶段（上线必备）——仅采集身份认证数据、订单交易数据、基础安全报备数据（GPS+打卡），确保交易闭环与最低安全保障；②MVP P1阶段（上线后1-3个月）——补充IM内容安全审核、五维风控基础维度（D1身份真实性+D2行为合规性）、评价数据；③MVP P2阶段（上线后3-6个月）——补全五维风控全维度（D3内容安全性+D4交易合理性+D5社交关系链）、心理危机干预AI检测、团伙欺诈检测。

二、各阶段数据采集清单

MVP P0阶段数据采集清单：①实名认证信息（姓名、身份证号、手机号、人脸核验结果）；②订单交易数据（订单金额、支付时间、履约时间、退款记录）；③基础安全报备数据（GPS定位、到达打卡、结束打卡）；④紧急联系人信息。此阶段不采集IM内容（IM仅做关键词过滤，不做语义分析），不采集设备指纹（仅采集IP地址）。

MVP P1阶段新增采集：①IM消息内容（加密存储，用于D3内容安全分析）；②设备指纹（用于D5账号设备维度）；③评价内容（用于D4履约违规维度）；④行为日志（注册、登录、浏览、下单行为序列）。

MVP P2阶段新增采集：①社交关系链数据（紧急联系人关联分析、多账号关联检测）；②心理危机语义特征（仅在用户授权后采集，用于AI危机检测模型训练）；③团伙欺诈关联特征（同设备、同IP、同支付账户的关联分析）。

三、风控能力降级方案

MVP P0阶段因数据采集不全，五维风控仅启用D1身份真实性（满分20分）+D2行为合规性基础项（满分15分，仅含注册行为+下单行为），综合评分满分35分，阈值调整为：≥28分正常，20-27分低风险，<20分中风险（限制广场广播）。MVP P1阶段补全D2全维度后恢复标准评分。此降级方案确保MVP阶段风控能力与数据采集范围匹配，避免「风控规则引用了未采集的数据」的逻辑漏洞。

四、用户告知与授权

各阶段新增的数据采集范围须在《隐私政策》更新时重新获得用户同意。MVP P1/P2阶段新增采集IM内容、设备指纹、社交关系链等敏感数据时，须弹出独立授权弹窗，用户可选择性授权（未授权则该维度风控评分按默认值计算，不影响基础功能使用）。

#### MVP分期交付计划

一、三期120天交付计划

①第一期（Day 1-40，核心链路）——注册认证、需求发布、智能匹配、IM沟通、四确认下单、支付担保、履约确认、评价结算，覆盖核心交易闭环；②第二期（Day 41-80，智能化保障）——安全报备、紧急求助、保险闭环、五维风控、纠纷仲裁、客服体系，覆盖安全保障与风控；③第三期（Day 81-120，增值服务）——B端机构管理、批量下单、博客动态、增值服务、数据看板，覆盖B端与增值服务。

二、里程碑与验收标准

每期设置里程碑与验收标准：①第一期里程碑——核心交易闭环跑通，单城100单/日；②第二期里程碑——安全事件响应率100%，风控误判率<5%；③第三期里程碑——B端机构入驻≥10家，博客日活发布率≥10%。每期验收通过后方可进入下一期。

三、跨部门协作机制

①周会制度——产品、研发、测试、运营、合规每周同步进度与风险；②合规前置——所有功能上线前须合规审查通过；③灰度发布——新功能先在小流量池验证（10%用户），达标后全量上线。

#### MVP分期+数据指标+四确认+风控可配置+客服SLA+竞品+用户画像+注册字段+身份切换+公益属性+技术选型+非功能需求（P2综合）

针对评审报告-6指出的P2级多项问题，本节集中补充处理方案。

一、MVP分期计划（P2-03）

全量功能拆分为3期交付：①第一期（Day 1-40，核心链路）——注册认证、需求发布、智能匹配、IM沟通、四确认下单、支付担保、履约确认、评价结算；②第二期（Day 41-80，智能化保障）——安全报备、紧急求助、保险闭环、五维风控、纠纷仲裁、客服体系；③第三期（Day 81-120，增值服务）——B端机构管理、批量下单、博客动态、增值服务、数据看板。每期设置里程碑与验收标准。

二、数据指标体系（P2-04）

北极星指标：周有效履约订单量。过程指标：获客（周新增用户/耍伴数、CAC）、匹配（需求发布量、匹配成功率、平均匹配时长）、转化（IM沟通转化率、四确认下单率、支付转化率）、履约（履约完成率、爽约率、平均履约时长）、留存（7日留存率、月活跃率、复购率）、评价（好评率、差评率、评价提交率）。全链路埋点表覆盖用户从注册到复购的全流程。

三、四确认交互优化（P2-05）

四确认表单从纯文本输入改为结构化表单选择：①服务时间——时间选择器；②服务地点——地图选点+常用地址；③服务内容——场景标准化选项勾选；④费用确认——自动计算费用明细。支持草稿箱与自动保存（每30秒自动保存），草稿保留7天。

四、风控规则可配置（P2-06）

风控阈值从PRD写死改为B端后台可配置：①风控阈值（如评分<60分中风险）在B端后台「风控配置」模块可调整，调整须运营总监审批；②风控规则版本化管理，每次调整留存版本记录；③A/B测试支持——风控规则支持A/B测试，对比不同阈值的误判率与召回率。

五、客服SLA量化（P2-07）

客服SLA量化指标：①致命风险（人身安全）——15分钟响应，1小时处置方案；②高风险（风控误判/大额退款）——1小时响应，24小时处置方案；③中风险（普通纠纷）——4小时响应，48小时处置方案；④低风险（功能咨询）——24小时响应，72小时解决。P95响应时间≤1小时。

六、竞品差异化（P2-08）

与美团/闲鱼差异化：①微信生态——社交关系链信任背书；②合规安全——实名+人脸+保险+安全报备，标准高于竞品；③标准化履约——四确认+双端确认+双向评价。冷启动期聚焦就医陪诊/考研督学两个垂直场景打透。

七、用户画像（P2-09）

四类核心用户画像：①C端用户——18-35岁年轻人，同城独处/出行不便/备考健身孤独；②C端耍伴——18-45岁兼职人群，有闲暇时间+服务能力；③B端机构——陪诊/家政/养老服务机构；④B端采购方——养老机构/企业HR（员工关怀）。

八、注册字段（P2-10）

B端机构注册字段：企业名称、统一社会信用代码、法人姓名、法人身份证号、营业执照照片、对公账户信息、机构资质（按场景）。详见附录E用户注册与维护字段对照表。

九、身份切换体验（P2-11）

个人用户切换身份时增加引导：①切换后弹出「耍伴工作台功能介绍」引导页；②首次切换为耍伴的，提供3分钟新手引导视频；③切换后首页推荐耍伴相关功能（接单配置/收入提现等）。

十、公益属性定义（P2-12）

公益性订单与商业订单的差异：①发布——公益订单标注「公益免费」标签，每月限量500单；②匹配——仅匹配勾选「接受公益订单」的耍伴；③结算——耍伴收入由平台营销费用补贴（标准单价80%），免抽成；④评价——计入履约次数与信用分，不计入收入排名。

十一、技术选型明确（P2-13）

①AI风控——规则引擎前置（本地部署）+模型异步后置（云端GPU）；②IM——微信云开发实时数据推送（成本最低）；③LBS——Redis GEO方案；④消息队列——RocketMQ；⑤缓存——Redis集群；⑥搜索——Elasticsearch；⑦对象存储——阿里云OSS。详见第14章技术选型与架构方案。

十二、非功能需求（P2-14）

①性能——首屏≤1.5秒、API P95≤300ms、IM延迟≤1秒；②可用性——≥99.95%、故障恢复≤30分钟；③并发——5000并发用户、1000并发订单；④安全——数据加密存储、HTTPS传输、敏感信息脱敏。详见第10章非功能需求。

| 阶段 | 时间 | 目标 | 功能范围 | 交付标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP-1 | T+0~T+60天 | 核心闭环验证 | 注册认证/需求发布/IM沟通/四确认下单/履约确认/评价结算/安全报备/基础风控 | 跑通核心业务闭环，单城100名种子耍伴+500名种子用户 |
| MVP-2 | T+61~T+120天 | 安全合规完善 | 保险闭环/应急响应/多模态审核/信用分体系/退款规则/客服系统 | 安全合规体系完善，通过合规审计 |
| MVP-3 | T+121~T+180天 | 运营效率提升 | 智能匹配优化/数据看板/运营后台/B端管理/冷启动激励 | 运营效率提升，支持规模化增长 |
| MVP-4 | T+181~T+365天 | 商业化与扩张 | 增值服务/多城市扩展/单位经济优化/品牌建设 | 实现商业化盈利，支持全国扩张 |

# 第12章 上线验收标准## 11.6 V16规划预留项（V15新增）

以下能力列入V16及后续版本规划，V15仅作架构与接口预留，不纳入本期研发范围：①AA费用代付/垫付托管——用户预付「杂费保证金」至平台托管，服务结束后按实际凭证多退少补，将AA费用争议纳入平台仲裁（须先完成资金合规评估与二清风险论证）；②IM迁移专项——自微信云开发迁移至腾讯云IM前须制定《IM迁移技术方案》，明确凌晨低峰迁移窗口、消息历史/会话关系/未读状态的数据映射规则与校验脚本、迁移失败回滚预案、用户通知话术（与第14章三阶段扩容路径衔接）；③B端后台MVP——子账号管理、批量排班、对公结算、服务质检看板，支撑机构规模化供给（与第10.1节机构体系衔接）；④压测数据回溯——灰度发布后补充IM消息吞吐（≥1000条/秒）与支付峰值（TPS≥50）实测数据回溯至第19.3节压测基线，作为全量上线门禁。

本章定义平台上线前的验收标准，涵盖功能验收、性能验收、安全验收、合规验收四个维度。所有验收项须100%通过方可上线，未通过项须修复后重新验收。

| 维度 | 验收项 | 验收标准 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能验收 | 核心业务流程跑通 | 注册→发布→匹配→IM→下单→履约→评价→结算全流程无阻塞 | 测试用例100%通过 |
| 功能验收 | 异常场景兜底 | 12类异常场景均有兜底处理 | 异常场景测试100%通过 |
| 功能验收 | B端后台功能 | 10个后台模块功能完整 | 后台功能测试100%通过 |
| 性能验收 | 页面加载 | 首屏≤2秒 | Lighthouse审计通过 |
| 性能验收 | API响应 | P95≤500ms | 性能测试通过 |
| 性能验收 | 并发能力 | ≥10万并发用户 | 压力测试通过 |
| 安全验收 | 数据加密 | TLS 1.2++AES-256 | 安全扫描通过 |
| 安全验收 | 漏洞扫描 | 无高危漏洞 | 安全扫描通过 |
| 安全验收 | 渗透测试 | 通过第三方渗透测试 | 渗透测试报告通过 |
| 合规验收 | 资金合规 | 微信支付服务商分账架构 | 合规审计通过 |
| 合规验收 | 税务合规 | 代扣代缴流程跑通 | 合规审计通过 |
| 合规验收 | 数据合规 | 数据留存矩阵执行 | 合规审计通过 |
| 合规验收 | 人脸合规 | PIA评估完成+单独同意 | 合规审计通过 |
| 合规验收 | 小程序审核 | 微信小程序审核通过 | 小程序上架成功 |

## 12.1 上线前置合规自查清单

补充上线前置合规自查清单，确保产品上线前完成全部合规自查项。

产品上线前须完成以下合规自查清单的全部检查项，每项须由合规专员确认通过后方可上线。自查清单涵盖资金合规、税务合规、劳务关系合规、小程序资质合规、数据合规、人脸合规、内容合规、安全合规八大维度，确保产品上线后不存在合规风险。

#### 微信分账30%权限检查项与合规自查补充（人工终审事项4 + ZP-LEGAL-001细化）

一、新增合规自查检查项

在本节上线前置合规自查清单中新增以下检查项：

① 微信支付分账架构：分账架构已确认采用延迟分账模式（无需申请30%以上特殊权限），微信支付商户号已开通分账功能，耍伴收款账户已配置为分账接收方，分账API已完成联调测试；

② 微信支付商户号：平台已开通微信支付商户号，且商户号类型为「普通服务商」或「电商平台」，支持分账功能；

③ 分账接收方配置：耍伴收款账户已作为分账接收方录入微信支付系统，分账比例配置正确（平台抽成比例+耍伴收入比例）；

④ 分账API联调：分账接口已完成联调测试，覆盖全额分账、部分分账、退款分账回退等场景。

二、数据留存合规自查补充

① 第7.6节数据留存合规矩阵表格已直接修改：「风控审计数据」留存期限从「1年」修正为「3年」，「安全报备数据」留存期限从「订单完成后90天」修正为「订单完成后180天」，原表格旧值已替换，不再以形式覆盖；

② 「财务流水10年」的法律依据补充条款号：《会计档案管理办法》第十九条（会计档案的保管期限）；

③ 本节合规自查清单中新增检查项：「数据留存期限已按第7.6节修正后矩阵执行，风控审计数据3年、安全报备数据180天、网络日志12个月」。

三、信用分降级处理自查

CC21a：安全报备数据留存策略已验证（GPS轨迹、打卡记录、现场照片等数据在订单完成后保存180天）。确认人：技术负责人+合规专员。

① 新耍伴综合评分默认值：新耍伴无准时率和好评率数据时，综合评分=完成率×50%+安全报备合规率×50%，准时率和好评率在无数据时不参与计算（默认按满分100分计但不计入权重）；

② 降级时已加分处理：耍伴从L3降至L1时，降级次日零时起执行新单日加分上限（L1为10分），当日已加分不回溯（不扣减已加分），但当日剩余加分额度按新上限计算；

③ 本节合规自查清单新增检查项：「信用分降级处理逻辑已实现——降级次日零时执行新上限，当日已加分不回溯」。

#### 验收标准引用第10章指标

一、唯一有效验收指标（引用第10章）

第12章验收标准中的非功能指标直接引用第10章V7.0量化值：①首屏加载时间≤1.5秒（非2秒）；②API响应时间P95≤300ms（非500ms）；③系统可用率≥99.95%；④并发用户数≥5000；⑤数据库查询≤100ms。

二、口径收敛说明

原第12章验收表「首屏≤2秒、API P95≤500ms」已调整，以第10章更严格值≤1.5s/P95≤300ms为准。本节为验收标准的唯一数据源（SSOT），第10章为非功能指标的唯一数据源，两者一致。

#### 自查清单新增项落位

一、自查清单新增项落位

在CC1~CC26自查清单中补充以下新行：①CC27-分账权限：微信支付商户号分账功能已开通，耍伴收款账户已配置为分账接收方（确认人：技术负责人+合规专员）；②CC28-数据留存：数据留存合规矩阵已落地，风控审计数据3年、安全报备数据180天、订单交易记录3年（确认人：合规专员+技术负责人）；③CC29-降级处理：风控降级方案已实现（MVP P0阶段五维风控仅启用D1+D2基础项，阈值调整为≥28分正常）（确认人：技术负责人+风控负责人）。

| 编号 | 合规维度 | 自查项 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC1 | 资金合规 | 微信支付服务商分账架构已接入并测试通过 | 合规专员+财务 |
| CC2 | 资金合规 | 平台不接触资金池，资金全部在微信支付备付金账户托管 | 合规专员 |
| CC3 | 资金合规 | 分账比例系统化配置，不支持人工干预 | 合规专员+技术 |
| CC4 | 税务合规 | 耍伴劳务报酬代扣代缴流程已跑通 | 合规专员+财务 |
| CC5 | 税务合规 | 完税证明生成功能已测试 | 合规专员+技术 |
| CC6 | 税务合规 | 《税务合规承诺书》已纳入耍伴注册流程 | 合规专员 |
| CC7 | 劳务关系合规 | 《居间服务协议》已制定并纳入注册流程 | 合规专员+法务 |
| CC8 | 劳务关系合规 | 平台与耍伴之间不构成劳动/劳务雇佣关系的声明已明确 | 法务 |
| CC9 | 小程序资质合规 | 微信小程序类目已正确选择 | 运营+合规 |
| CC10 | 小程序资质合规 | 所需资质材料已准备齐全（营业执照/ICP证等） | 合规 |
| CC11 | 小程序资质合规 | 小程序已通过微信审核并上架 | 运营 |
| CC12 | 小程序资质合规 | 驳回应急预案已制定 | 运营+合规 |
| CC13 | 数据合规 | 数据留存矩阵已按合规要求配置 | 合规+技术 |
| CC14 | 数据合规 | 用户个人信息查阅/导出/删除/注销功能已测试 | 合规+技术 |
| CC15 | 数据合规 | 隐私政策与用户协议已更新并上线 | 合规+法务 |
| CC16 | 人脸合规 | 个人信息保护影响评估（PIA）已完成并留存 | 合规 |
| CC17 | 人脸合规 | 人脸信息单独同意机制已实现 | 合规+技术 |
| CC18 | 人脸合规 | 原始人脸图像不落地存储已验证 | 合规+技术 |
| CC19 | 内容合规 | 多模态内容安全审核已接入并测试 | 技术+合规 |
| CC20 | 内容合规 | IM前置限制（四确认前模板消息）已实现 | 技术 |
| CC21 | 安全合规 | 安全报备功能已测试（位置共享/定时打卡/紧急求助） | 技术+安全 |
| CC22 | 安全合规 | 应急响应SOP已制定并演练 | 安全+客服 |
| CC23 | 安全合规 | 保险合作协议已签署 | 合规+法务 |
| CC24 | 安全合规 | 心理危机干预SOP已制定 | 安全+合规 |
| CC25 | 年龄门槛合规 | 18周岁年龄门槛已实现并测试 | 合规+技术 |
| CC26 | 年龄门槛合规 | 特殊人群保护规则已实现 | 合规+技术 |

## 12.2 验收标准5维度

补充验收标准的5维度框架，确保产品上线前通过功能、合规、性能、风控、商业五维度全面验收。

产品上线验收须从功能、合规、性能、风控、商业五个维度进行全面检查，每个维度有明确的验收标准与验收方式。五维度验收确保产品不仅在技术上可用，更在合规、安全、商业层面达到上线标准。

| 维度 | 验收内容 | 验收标准 | 验收方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能验收 | 核心业务流程跑通/异常场景兜底/B端后台功能完整 | 测试用例100%通过 | QA团队 |
| 合规验收 | 上线前置合规自查清单26项全部通过 | 合规专员确认 | 合规团队 |
| 性能验收 | 页面加载≤1.5s/API响应P95≤300ms/并发≥10万/可用率≥99.95% | 性能测试+压力测试 | 技术团队 |
| 风控验收 | 五维风控模型跑通/风控规则A/B测试通过/申诉通道测试通过 | 风控测试通过 | 风控团队 |
| 商业验收 | 单位经济模型验证/冷启动策略就绪/保险合作协议签署/税务流程跑通 | 商业评审通过 | 管理层+财务 |

## 12.3 UAT专项测试用例清单

UAT阶段除常规功能测试外，须执行以下专项测试用例，全部通过方可上线：

| 用例编号 | 专项类别 | 测试场景 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT-R01 | 风控安全 | 模拟攻击：批量注册（50账号/小时）、团伙下单（同设备≥5账号互下）、恶意退款样本回放 | 全部拦截，风控误判率≤15% |
| UAT-R02 | 风控安全 | 风控AI降级演练：关闭风控AI切规则模式（黑白名单+阈值） | 降级模式可用，处置动作正确 |
| UAT-P01 | 支付资金 | 支付回调丢失演练（回调链路断网5分钟） | 30秒轮询+主动查询完成补单，资金零差错 |
| UAT-P02 | 支付资金 | 重复支付与金额篡改攻击 | 幂等拦截，异常单原路退款 |
| UAT-S01 | 安全报备 | 弱网心跳中断（地铁/电梯场景模拟） | 静默记录不误报；5分钟真实异常触发预警 |
| UAT-S02 | 安全报备 | 紧急求助全链路（按钮→30秒系统响应→3分钟人工接管→紧急联系人触达） | 全链路时效达标，工单留痕 |
| UAT-F01 | 合规人脸 | PIA接口限流演练（模拟QPS超限/连续失败） | 自动切换H5备用通道，核验成功率≥99% |
| UAT-F02 | 合规人脸 | 数据留存销毁抽查：构造到期数据核验物理删除与销毁日志 | 到期即毁，销毁日志完整可审计 |
| UAT-M01 | 性能 | 10000并发用户（模拟峰值）+2000并发订单，持续30分钟」（阶梯式递增，介于5000和10万之间作为合理的灰度验证 | UAT阶段验收标准为10000并发用户（MVP上线验证），10万并发能力作为上线后第3个月的高可用演练目标 |
| UAT-M02 | 性能 | 匹配AI降级演练：关闭匹配AI服务30分钟 | 规则匹配自动接管，转化率不低于AI模式60% |
| UAT-I01 | IM | 万人峰值消息压测+已读回执验证 | 消息不丢不重，延迟≤1秒 |
| UAT-B01 | 保险理赔 | S4部分完成理赔触发与撤保规则演练 | 按SSOT规则准确触发/撤保 |
| UAT-G01 | 灰度回滚 | 10%灰度发布与15分钟内回滚演练 | 回滚后业务数据一致，无脏数据 |

# 第13章 风险登记册与应急预案

新增风险登记册与应急预案章节，系统识别平台面临的各类风险并制定应对措施。

本章系统识别平台在合规、安全、运营、技术、商业五个维度面临的风险，评估风险概率与影响，制定预防措施与应急预案。风险登记册须定期更新（建议每季度评审一次），新风险须及时登记并制定应对措施。

| 编号 | 维度 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 预防措施 | 应急预案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS1 | 合规 | 资金二清违规 | 低 | 高 | 采用微信支付服务商分账架构 | 法务定期审计 |
| RS2 | 合规 | 税务合规风险 | 低 | 高 | 代扣代缴+完税证明 | 税务顾问定期审查 |
| RS3 | 合规 | 小程序审核驳回 | 中 | 中 | 正确类目+资质齐全+驳回应急预案 | 运营人员监控 |
| RS4 | 合规 | 人脸信息合规 | 低 | 高 | PIA+单独同意+不落地 | 合规专员审查 |
| RS5 | 安全 | 人身安全事件 | 低 | 高 | 安全报备+保险+应急SOP | 7×24小时应急团队 |
| RS6 | 安全 | 心理危机事件 | 低 | 高 | AI监测+客服介入+专业转介 | 心理危机SOP |
| RS7 | 安全 | 数据泄露 | 低 | 高 | 加密+访问控制+安全审计 | 安全团队监控 |
| RS8 | 运营 | 供需失衡 | 中 | 中 | 冷启动激励+供需平衡算法 | 运营监控 |
| RS9 | 运营 | 耍伴流失 | 中 | 中 | 收入保障+成长体系+社区运营 | 运营监控 |
| RS10 | 运营 | 用户流失 | 中 | 中 | 体验优化+留存激励+召回策略 | 运营监控 |
| RS11 | 技术 | 系统故障 | 低 | 高 | 高可用架构+容灾+监控告警 | 技术团队监控 |
| RS12 | 技术 | IM服务中断 | 低 | 高 | 腾讯云IM SLA+降级方案 | 技术团队监控 |
| RS13 | 商业 | 竞品冲击 | 中 | 中 | 差异化定位+合规壁垒+用户粘性 | 市场监控 |
| RS14 | 商业 | 盈利不及预期 | 中 | 中 | 单位经济优化+多元收入+成本控制 | 财务监控 |

①周度数据复盘——每周产品、运营、数据团队复盘核心指标与漏斗转化率，识别异常与优化点；②月度迭代规划——每月基于数据复盘结果规划下月迭代优先级，数据驱动的迭代优先于主观判断的迭代；③A/B测试验证——新功能上线前进行A/B测试验证效果，数据达标后全量上线；④数据质量保障——数据团队定期检查埋点数据质量（完整性、准确性、及时性），数据质量问题及时修复。

四、数据驱动迭代机制

①核心漏斗定义——核心漏斗为「需求发布→匹配成功→IM沟通→四确认下单→支付成功→履约完成→评价提交→复购」8个环节；②漏斗转化率监控——看板实时展示各环节转化率与整体漏斗转化率，转化率低于阈值时触发预警（如匹配成功率<60%触发预警）；③漏斗分析——转化率异常的环节进行下钻分析（如匹配成功率低，分析是耍伴数量不足还是匹配算法问题），指导产品迭代。

三、核心漏斗监控

①核心看板——上线第一天须搭建完成核心数据看板，含北极星指标（周有效履约订单量）、过程指标（获客/匹配/转化/履约/留存/评价6类指标）、实时监控（DAU、订单量、异常告警）；②看板权限——核心看板对产品、运营、研发团队开放查看权限，数据团队负责看板维护与数据质量；③看板迭代——根据业务需求迭代看板指标，新增指标须在埋点方案中同步新增。

二、数据看板搭建

①埋点规范——全链路埋点覆盖用户从注册到复购的全流程（详见第3.9节核心指标体系与埋点表），埋点事件含事件名、触发时机、事件参数、用户上下文；②埋点实施——埋点在开发阶段同步完成，上线前须通过埋点测试（验证埋点事件正确触发与数据正确上报）；③埋点管理——埋点方案版本化管理，新增/修改埋点须更新埋点文档并通知数据团队。

一、数据埋点方案

针对综合评估报告建议五「建立数据驱动迭代机制」，本章定义数据埋点、数据看板与核心漏斗监控机制，确保上线第一天就能看清核心漏斗，用数据指导后续迭代。

# 第14章 技术选型与架构方案

五、LBS分片策略

- ①Redis GEO分片——按城市分片（key=city:partners:{cityCode}），单城市单分片

- ②分片容量——单分片最大10万耍伴，超过则按区域二次分片（city:partners:{cityCode}:{zone}）

- ③跨分片查询——用户匹配时先查本城市分片，不足时跨分片查询相邻城市

- ④数据同步——耍伴上线/下线时实时更新Redis GEO，确保匹配数据实时性

二、IM技术选型

建议接入微信云开发实时数据推送（唯一技术选型）（而非自研）：①选型理由——微信云开发实时数据推送与微信生态深度集成，支持微信小程序SDK，开发成本低；微信云开发实时数据推送已通过等保三级认证，合规性强；PaaS模式无需自研运维，降低团队负担；②功能覆盖——微信云开发实时数据推送支持单聊、群聊、消息撤回、消息已读、富文本消息、消息漫游等全部所需功能；③成本估算——按DAU计费，冷启动期（DAU<1万）月费约500元，成长期（DAU 1-10万）月费约1-5万元，成熟期（DAU>10万）月费约5-20万元。

三、LBS方案

采用Redis GEO方案：①方案选择——Redis GEO基于GeoHash算法，支持附近的人/地点查询，响应时间<10ms，满足实时匹配需求；②数据结构——耍伴实时位置存储于Redis GEO（key=city:partners，member=partner_id，score=经纬度GeoHash），用户发起匹配时查询附近N公里的耍伴；③容量估算——单城市1万耍伴，Redis内存占用约10MB，支持多城市分片存储；④备选方案——若Redis GEO性能不足，可升级至PostGIS（PostgreSQL空间扩展），支持更复杂的空间查询。

四、其他技术选型

①消息队列——采用RocketMQ（阿里云托管），支持事务消息，确保订单状态变更与资金分账的事务一致性；②缓存——采用Redis集群，缓存热点数据（耍伴卡片、信用分、配置信息），降低数据库压力；③搜索引擎——采用Elasticsearch，支持需求搜索与耍伴搜索，支持全文检索与地理位置检索；④对象存储——采用阿里云OSS，存储图片、视频等非结构化数据，支持CDN加速。

#### 技术方案缺口闭环确认（G1-G5）

针对修订建议指出的5项技术方案缺口（G1-G5），本章补充确认各缺口的技术方案选型与落地计划，确保技术方案在开发启动前全部闭环。

一、G1-G5技术方案选型汇总

①G1 IM聊天技术方案——采用微信云开发实时数据推送（成本最低，月费约500元），详见第3.4.3节；②G2 人脸核验服务商——采用微信官方人脸核验能力（生态兼容性最优，单次0.5元），详见第3.1.1节与第7.5节；③G3 保险合作方——采用API对接方式实现订单级责任险自动投保（合作方为持牌保险公司，优先众安/太平洋保险），详见第3.7节；④G4 AI语义检测模型——一期开发期间并行启动模型训练，二期上线前完成验收（准确率≥85%、召回率≥90%），详见第3.8.4节；⑤G5 税务代扣代缴通道——采用微信支付代扣代缴通道（合规自动化，单笔0.5元），详见第7.2节。

二、落地计划

①G1/G2/G5——一期开发期间完成接入（Day 1-40），这三项均为微信生态原生能力，接入成本低、周期短；②G3——一期开发期间完成保险合作方选型与API对接（Day 41-80），二期上线前完成联调测试；③G4——一期开发期间启动模型训练（Day 1-120），二期上线前完成验收（Day 121-150），未达标则启动规则引擎兜底方案。

三、成本预算汇总

G1-G5技术方案月度成本预算：①G1云开发实时数据推送——500元/月；②G2微信官方人脸核验——5000元/月（按1万次）；③G3保险API对接——按保费5%计算，冷启动期约3000元/月；④G4 AI模型训练——一次性训练成本约2万元，上线后无额外成本；⑤G5微信支付代扣代缴——2500元/月（按5000笔）。合计月度成本约1.1万元，纳入冷启动期技术成本预算。

#### 整体技术架构与部署方案（详细版）

本章定义平台整体技术架构、部署方案、数据流转、接口规范与容量规划，作为开发团队技术实现的完整依据。

一、整体技术架构

平台采用「微信小程序前端+云开发后端+微服务架构」的三层技术架构：①前端层——微信小程序（C端用户/耍伴）+Web后台（B端机构/运营），前端统一采用微信原生开发框架，复用微信生态能力（登录/支付/人脸/IM）；②后端层——云开发（Cloud Development）为核心+微服务扩展，云开发承载IM/存储/云函数等基础能力，微服务承载业务逻辑（订单/风控/结算等）；③数据层——云开发数据库（NoSQL）+MySQL（关系型）+Redis（缓存）+Elasticsearch（搜索），按数据特性分库存储。

二、技术栈选型明细

①前端——微信小程序原生开发（WXML/WXSS/JS），Web后台采用Vue3+ElementPlus；②后端——Node.js（云函数）+Java SpringBoot（微服务），Node.js用于轻量级云函数，Java用于复杂业务逻辑；③数据库——云开发数据库（IM消息/用户会话）+MySQL 8.0（订单/交易/账户）+Redis 7.0（缓存/会话/位置）+Elasticsearch 8.0（搜索）；④消息队列——RocketMQ（阿里云托管），支持事务消息确保订单与资金一致性；⑤对象存储——阿里云OSS（图片/视频/凭证），支持CDN加速；⑥监控——阿里云ARMS（应用监控）+SLS（日志）+Prometheus+Grafana（自定义看板）。

三、部署架构

①多可用区部署——后端服务部署于阿里云华东2（上海）双可用区，数据库主从跨可用区同步，确保单可用区故障不影响服务；②CDN加速——静态资源（图片/视频/小程序包）通过阿里云CDN加速，全国节点覆盖，首屏加载≤1.5秒；③弹性伸缩——微服务部署于Kubernetes集群，支持按CPU/内存自动伸缩，最小2副本最大20副本；④灰度发布——通过Kubernetes滚动更新+流量网关按比例灰度，支持10%/50%/100%三阶段灰度发布。

四、数据流转架构

①用户请求流——小程序→API网关→微服务→数据库/缓存→返回；②IM消息流——小程序→云开发实时数据库→推送对端小程序→云端留存；③支付流——小程序→微信支付API→支付回调→订单服务更新状态→分账服务；④风控流——用户行为→风控规则引擎（实时拦截）→风控模型（异步分析）→风控决策；⑤数据同步流——MySQL→Canal→Elasticsearch（搜索数据同步）+MySQL→数仓（数据分析）。

五、接口规范

①RESTful API——业务接口统一采用RESTful风格，GET查询/POST创建/PUT更新/DELETE删除，返回JSON格式；②接口鉴权——所有接口须携带JWT Token，Token有效期2小时，刷新有效期7天；③接口限流——按用户ID限流（100次/分钟）+按IP限流（1000次/分钟），超限返回429状态码；④接口版本——API路径含版本号（/v1/xxx），版本升级时保留旧版本3个月；⑤错误码规范——统一错误码格式（6位数字，前2位为模块编号，后4位为错误编号），如100001表示订单模块参数错误。

六、容量规划

①冷启动期（0-3个月，DAU<1万）——2台4核8G应用服务器+1台4核16G MySQL+1台2核4G Redis，月成本约3000元；②成长期（3-12个月，DAU 1-10万）——4台8核16G应用服务器+1台8核32G MySQL主从+1台4核8G Redis集群+1台4核8G ES，月成本约1.5万元；③成熟期（12个月以上，DAU>10万）——8台16核32G应用服务器+MySQL集群+Redis集群+ES集群，月成本约5万元。容量规划按DAU增长阶梯式扩容，避免资源浪费。

# 第15章 系统逻辑架构与组件拓扑

本章定义平台系统逻辑架构、核心服务拆分、数据层设计与部署形态，作为工程级技术实现的架构依据。

一、三层逻辑架构

①C端层——微信小程序（C端用户/搭子），采用微信原生开发（WXML/WXSS/JS），复用微信生态能力（登录/支付/人脸/IM）；②服务层——API网关+微服务集群，API网关统一鉴权/限流/路由，微服务按业务域拆分；③数据层——MySQL（关系型）+Redis（缓存）+OSS（对象存储）+Elasticsearch（搜索）。B端后台独立接入（Web端），开放服务层对接微信生态/保险/AI/地图/短信等外部能力。

二、核心服务拆分

①用户服务——注册/登录/认证/资料管理；②认证服务——实名认证/人脸核验/信用分管理；③订单服务——含状态机引擎，订单创建/状态流转/超时处理；④支付与分账服务——担保交易/分账/退款/提现；⑤IM服务——基于微信云开发实时数据推送；⑥风控服务——五维风控评分/处置/申诉；⑦调度与匹配服务——智能匹配算法/位置索引；⑧B端机构服务——机构入驻/员工管理/批量订单；⑨内容审核服务——博客UGC/IM内容/评价内容审核。

三、数据层设计

①关系型数据库——MySQL 8.0，存储用户/订单/交易/信用分等核心业务数据；②Redis集群——用途：缓存（搭子卡片/信用分/配置信息）、分布式锁（订单状态变更）、GEO位置索引（搭子实时位置）、热点数据；③对象存储——阿里云OSS，分域存储：用户头像Bucket、动态图片Bucket、安全报备照片Bucket、理赔凭证Bucket；④搜索引擎——Elasticsearch 8.0，索引规划：搭子搜索索引（场景/距离/信用分）、需求搜索索引（场景/时间/地点）。

四、部署形态

①容器化——Kubernetes集群部署，支持自动伸缩（最小2副本最大20副本）；②负载均衡——阿里云SLB，支持多可用区负载均衡；③CDN——阿里云CDN，静态资源全国节点加速；④多可用区部署——后端服务部署于阿里云华东2（上海）双可用区，数据库主从跨可用区同步。

五、技术栈确认

①后端——Java Spring Boot 3.0（微服务）+Node.js（云函数轻量级逻辑）；②前端——C端微信小程序原生开发，B端Web后台React 18+Ant Design；③消息队列——RocketMQ（阿里云托管），支持事务消息；④缓存——Redis 7.0集群；⑤数据库连接池——HikariCP。

六、本节唯一有效参数表

后端语言：Java Spring Boot 3.0 | 前端框架：C端微信原生/B端React 18 | 数据库：MySQL 8.0 | 缓存：Redis 7.0 | 消息队列：RocketMQ | 搜索：Elasticsearch 8.0 | 对象存储：阿里云OSS | 部署：Kubernetes+阿里云SLB+CDN

# 第16章 数据库设计与数据模型

本章定义平台数据库设计规范、核心数据模型、索引策略与数据字典，作为后端开发与数据库建表的工程级依据。

## 16.1 数据库设计规范

一、命名规范

- ①表名——小写字母+下划线，前缀按业务域：user_（用户）、order_（订单）、pay_（支付）、im_（消息）、risk_（风控）、sys_（系统配置）

- ②字段名——小写字母+下划线，布尔字段以is_开头（如is_deleted），时间字段以_at结尾（如created_at）

- ③主键——统一采用id（BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT），禁止使用UUID作主键（索引性能差）

- ④外键——逻辑外键（应用层维护），不建物理外键（避免性能问题与分库分表障碍）

- ⑤字符集——utf8mb4（支持emoji），排序规则utf8mb4_unicode_ci

二、字段规范

- ①所有表须包含：id、created_at、updated_at、is_deleted（软删除标记）四个基础字段

- ②金额字段——DECIMAL(10,2)，禁止使用FLOAT/DOUBLE（精度问题）

- ③状态字段——TINYINT，注释标注各值含义（如0=待支付,1=已支付）

- ④JSON字段——MySQL 8.0 JSON类型，存储扩展属性（如耍伴接单配置config_json）

- ⑤大文本字段——TEXT/MEDIUMTEXT，禁止存入VARCHAR(5000)以上

三、分库分表策略

- ①冷启动期（DAU<1万）——单库单表，不拆分

- ②成长期（DAU 1-10万）——按用户ID取模分库（4库），订单表按月分表（order_202609）

- ③成熟期（DAU>10万）——按城市分库（每大区1库），订单表按月分表+按城市分库

## 16.2 核心数据模型（ER关系）

平台核心数据模型共12张主表，ER关系如下（文字描述，建议在设计中绘制可视化ER图）：

ER关系说明：

- ①user_account 1:1 partner_profile——一个用户可申请成为耍伴，形成1对1关系

- ②user_account 1:N demand——一个用户可发布多个需求

- ③demand 1:1 order_main——需求匹配成功后生成1个订单

- ④order_main 1:N pay_transaction——一个订单可有多笔支付流水（支付+退款）

- ⑤pay_transaction 1:N pay_split——一笔支付可分账给多个接收方（平台+耍伴）

- ⑥order_main 1:1 insurance_policy——一个订单对应一份保险保单

- ⑦order_main 1:N safety_report——一个订单有多条安全报备记录

- ⑧user_account 1:N credit_score_log——一个用户有多条信用分变更记录

## 16.3 核心建表SQL（关键表）

以下为核心表的建表SQL，开发团队须按此创建数据库表结构：

一、用户表（user_account）

CREATE TABLE `user_account` (

`id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',

`openid` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '微信openid',

`phone` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '手机号（加密存储）',

`real_name` VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '实名姓名（加密存储）',

`id_card` VARCHAR(128) DEFAULT NULL COMMENT '身份证号（AES加密存储）',

`face_verified` TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '人脸核验状态：0=未核验,1=已核验',

`user_credit_score` INT NOT NULL DEFAULT 800 COMMENT '用户身份信用分',

`partner_credit_score` INT DEFAULT NULL COMMENT '耍伴身份信用分（未认证耍伴为NULL）',

`status` TINYINT NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态：0=冻结,1=正常,2=注销中',

`created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

`updated_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

`is_deleted` TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,

PRIMARY KEY (`id`),

UNIQUE KEY `uk_openid` (`openid`),

KEY `idx_phone` (`phone`),

KEY `idx_status` (`status`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='用户账户表';

二、订单表（order_main）

CREATE TABLE `order_main` (

`id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,

`order_no` VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '订单号（全局唯一，雪花算法生成）',

`demand_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '需求ID',

`user_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '用户ID',

`partner_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '耍伴ID',

`scene_type` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '场景类型',

`project_type` TINYINT NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '项目属性：1=商业,2=公益',

`amount` DECIMAL(10,2) NOT NULL COMMENT '订单金额',

`platform_fee` DECIMAL(10,2) NOT NULL COMMENT '平台抽成金额',

`partner_income` DECIMAL(10,2) NOT NULL COMMENT '耍伴收入金额',

`status` VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'S0' COMMENT '订单状态（13态状态机）',

`paid_at` DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '支付时间',

`started_at` DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '履约开始时间',

`ended_at` DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '履约结束时间',

`closed_at` DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '订单关闭时间',

`created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

`updated_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

`is_deleted` TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,

PRIMARY KEY (`id`),

UNIQUE KEY `uk_order_no` (`order_no`),

KEY `idx_user_status` (`user_id`, `status`),

KEY `idx_partner_status` (`partner_id`, `status`),

KEY `idx_scene_status` (`scene_type`, `status`),

KEY `idx_created` (`created_at`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='订单主表';

## 16.4 索引设计规范

一、索引设计原则

- ①查询频率高的字段建索引（如user_id、status、created_at）

- ②组合索引遵循最左前缀原则（如(user_id, status)可支持user_id查询与user_id+status查询）

- ③禁止在低基数字段建单列索引（如gender只有2个值）

- ④禁止超过5个索引（影响写入性能）

- ⑤EXPLAIN验证索引命中，禁止全表扫描

二、核心索引清单

## 16.5 数据字典（枚举值定义）

一、订单状态枚举（13态状态机）

二、场景类型枚举

三、耍伴等级枚举

## 16.6 本节唯一有效参数表

## 16.7 TCC分布式事务接口定义

本节定义TCC分布式事务接口，确保资金类操作（支付/分账/退款/提现/改期）的最终一致性。

一、TCC与幂等的关系

- ①幂等是基础——所有资金接口先通过幂等键（client_request_id）防止重复请求

- ②TCC保障一致性——TCC在幂等基础上，确保跨服务操作的最终一致性（如支付+分账+记账）

- ③两者互补——幂等防重复，TCC防不一致，不可相互替代

二、TCC三阶段接口定义

- ①Try阶段——预留资源（如冻结用户余额），不实际扣减，返回TryResult

- ②Confirm阶段——确认扣减，实际执行业务操作，返回ConfirmResult

- ③Cancel阶段——取消预留，释放Try阶段冻结的资源，返回CancelResult

三、超时与重试配置

- ①Try超时——30秒，超时自动Cancel

- ②Confirm超时——60秒，超时重试3次（间隔5s/10s/30s）

- ③Cancel超时——60秒，超时重试3次，仍失败转人工处理

## 16.8 数据库迁移与版本管理

四、在线DDL变更规范

- ①大表DDL（>100万行）——必须使用pt-online-schema-change或gh-ost工具在线变更，禁止直接ALTER TABLE

- ②变更窗口——生产环境DDL仅在低峰期（02:00-05:00）执行，须DBA审批

- ③回滚预案——每个DDL变更须准备回滚脚本，执行前先在测试环境验证

- ④监控告警——DDL执行期间监控数据库QPS/延迟，异常时立即中止

本节定义数据库Schema版本管理与迁移流程，确保数据库变更可追溯、可回滚、可审计。

一、迁移工具

- ①工具选型——采用Flyway（Java生态）进行数据库版本管理

- ②版本命名——V{日期}_{序号}__{描述}.sql，如V20260904_001__create_user_account.sql

- ③版本存储——迁移脚本存储于Git仓库db/migration目录，与代码同步版本管理

二、迁移流程

- ①开发环境——开发人员本地执行迁移脚本，验证Schema变更正确性

- ②测试环境——CI/CD流水线自动执行迁移脚本，确保测试环境Schema与生产环境一致

- ③生产环境——通过运维审批后执行迁移脚本，执行前须完整备份

三、回滚机制

- ①回滚脚本——每个迁移脚本须配套回滚脚本（V{日期}_{序号}__rollback_{描述}.sql）

- ②数据备份——生产环境迁移前须完整备份数据库（mysqldump或RDS快照）

- ③回滚演练——重大变更前须在测试环境演练回滚流程，确保回滚脚本可用

四、变更审批

五、本节唯一有效参数表

本节定义资金类场景（支付/分账/退款/提现）的TCC（Try-Confirm-Cancel）分布式事务接口，确保跨服务数据一致性。

一、TCC事务模型

- ①Try阶段——资源预留（如订单状态锁定、资金冻结），不执行实际业务操作

- ②Confirm阶段——确认执行业务操作（如订单状态变更、资金实际扣减），所有分支事务须全部成功

- ③Cancel阶段——取消Try阶段的资源预留（如释放订单锁、解冻资金），所有分支事务须全部回滚

二、支付场景TCC接口定义

三、分账场景TCC接口定义

四、退款场景TCC接口定义

五、TCC事务管理器

- ①事务管理器——采用Seata（阿里云托管版）作为TCC事务管理器，支持分布式事务协调

- ②事务日志——所有TCC事务日志存储于tcc_transaction_log表，留存3年（满足合规审计要求）

- ③超时处理——Try阶段超时（30秒）自动触发Cancel；Confirm/Cancel阶段超时（60秒）自动重试3次

- ④幂等性——所有TCC接口须支持幂等，基于事务ID（tcc_transaction_id）去重

六、本节唯一有效参数表

# 第17章 接口规范与幂等设计

本章定义平台接口规范、鉴权机制、幂等设计与错误码体系，作为前后端联调与第三方对接的工程级依据。

## 17.1 RESTful接口规范

一、接口设计原则

- ①RESTful风格——GET查询/POST创建/PUT更新/DELETE删除，返回JSON格式

- ②接口版本——API路径含版本号（/v1/xxx），版本升级时保留旧版本3个月

- ③接口限流——按用户ID限流（100次/分钟）+按IP限流（1000次/分钟），超限返回429状态码

- ④接口超时——连接超时5秒，读取超时10秒，超时后重试3次

- ⑤接口文档——Swagger 3.0自动生成，上线前须完成接口文档与Mock数据

二、统一响应格式

所有接口统一返回以下JSON格式：

{

"code": 0, // 业务码：0=成功，非0=失败

"message": "success", // 提示信息

"data": { // 业务数据

"id": 12345,

"order_no": "ORD20260904001"

},

"request_id": "req_abc123" // 请求追踪ID

}

三、核心接口清单

## 17.2 鉴权机制（JWT）

一、JWT Token设计

- ①Token有效期——2小时，刷新Token有效期7天

- ②Token结构——Header（算法类型）+Payload（用户ID+角色+过期时间）+Signature（签名）

- ③Token存储——客户端存储于小程序Storage，服务端存储于Redis（支持主动失效）

- ④Token刷新——过期前30分钟客户端自动刷新，刷新接口须携带refresh_token

二、接口鉴权规则

- ①公开接口——/v1/auth/wx-login、/v1/demands（GET列表），无需Token

- ②用户接口——须携带JWT Token，Token须未过期且未失效

- ③耍伴接口——须携带JWT Token且用户已通过耍伴认证（partner_verified=1）

- ④B端接口——须携带JWT Token且用户为B端角色（role=org/buyer）

- ⑤管理后台接口——须携带JWT Token且用户为管理员角色（role=admin）+IP白名单

## 17.3 幂等设计

一、幂等场景

- ①订单创建——防止用户重复点击导致重复下单

- ②支付请求——防止支付回调重复导致重复分账

- ③提现申请——防止耍伴重复点击导致重复提现

- ④保险投保——防止重复投保

- ⑤信用分变更——防止重复加减分

二、幂等实现方案

- ①客户端幂等——每次请求携带client_request_id（UUID），服务端去重

- ②服务端幂等——Redis SETNX实现分布式锁，key=request_id，过期时间24小时

- ③数据库幂等——订单表唯一索引(order_no)、支付流水表唯一索引(wx_transaction_id)

- ④状态机幂等——订单状态变更须校验当前状态，禁止非法跳转

三、幂等实现示例（订单创建）

// 1. 客户端生成request_id

const requestId = uuid.v4();

// 2. 请求携带request_id

POST /v1/orders

Headers: { "X-Request-Id": requestId }

// 3. 服务端幂等校验

String lockKey = "order:create:" + requestId;

boolean locked = redis.setnx(lockKey, "1", 24, HOURS);

if (!locked) { return "请求已处理，请勿重复提交"; }

## 17.4 错误码体系

一、错误码格式

错误码为6位数字，前2位为模块编号，后4位为错误编号。示例：100001=用户模块第0001号错误。

二、模块编号定义

三、核心错误码清单

## 17.5 本节唯一有效参数表

# 第18章 安全技术体系

本章定义平台安全技术体系，涵盖数据加密、访问控制、风控安全、审计日志与等保合规，作为平台安全建设的工程级依据。

## 18.1 数据加密体系

一、传输加密

- ①HTTPS——全站HTTPS，TLS 1.2+，禁止HTTP明文传输

- ②证书——阿里云SSL证书，每年续期，支持泛域名

- ③HSTS——开启HSTS，强制浏览器使用HTTPS

二、存储加密

- ①敏感字段加密——手机号、身份证号、银行卡号采用AES-256加密存储，密钥由KMS管理

- ②密码加密——用户密码采用bcrypt+salt加密，禁止明文存储

- ③人脸数据——人脸图像不落地存储，仅留存比对结果（通过/未通过）+流水号

- ④IM消息——IM消息AES-256加密存储，密钥按用户会话隔离

三、密钥管理

- ①KMS——阿里云KMS管理所有加密密钥，密钥轮换周期90天

- ②密钥分级——主密钥（MK）+数据密钥（DK），主密钥加密数据密钥

- ③密钥访问——密钥访问须RAM角色授权+操作审计日志

## 18.2 访问控制体系

一、RBAC权限模型

二、接口权限控制

- ①接口级权限——每个接口标注所需角色，网关层校验

- ②数据级权限——SQL层增加user_id过滤，禁止越权查询

- ③操作级权限——敏感操作（退款/封禁/提现审核）须二次确认+审计日志

三、登录安全

- ①登录失败锁定——连续5次密码错误锁定30分钟

- ②异地登录提醒——异地登录时推送微信通知

- ③设备管理——记录登录设备指纹，异常设备须二次验证

## 18.3 风控安全体系

一、五维AI智能风控

二、风控处置规则

- ①风控评分≥80分——正常，标准保额50万

- ②风控评分60-79分——低风险，保额降至30万，加收10%保费

- ③风控评分<60分——高风险，禁止投保，订单不予生成

- ④风控评分<30分——严重违规，临时冻结账号30天+强制人工复核

三、内容安全审核

- ①AI初审——IM消息/需求描述/评价内容/博客动态经AI实时审核

- ②人工复审——AI标记为疑似违规的转人工2小时内复审

- ③用户举报——其他用户可举报违规内容，平台24小时内核实

- ④敏感词库——涉黄/涉政/涉暴/联系方式/违规引流等敏感词实时拦截

## 18.4 审计日志体系

一、日志类型

二、日志规范

- ①日志格式——JSON结构化日志，含timestamp/user_id/action/ip/device_id/request_id

- ②日志采集——Filebeat采集+Logstash过滤+Elasticsearch存储+Kibana展示

- ③日志脱敏——日志中禁止出现身份证号/银行卡号/手机号明文，须脱敏处理

- ④日志访问——日志访问须RAM授权+操作审计，禁止未授权访问

## 18.5 等保合规要求

一、等保2.0三级要求

- ①物理安全——阿里云机房已通过等保三级，平台复用其物理安全

- ②网络安全——VPC隔离+安全组+WAF+DDoS防护

- ③主机安全——堡垒机+漏洞扫描+主机入侵检测

- ④应用安全——HTTPS+JWT鉴权+SQL注入防护+XSS防护

- ⑤数据安全——加密存储+加密传输+数据备份+容灾

二、安全评估

- ①上线前——须完成等保三级测评，取得测评报告

- ②上线后——每年一次等保复测，每季度一次渗透测试

- ③漏洞响应——高危漏洞24小时内修复，中危7天内修复

## 18.6 本节唯一有效参数表

# 第19章 外部依赖降级与高并发策略

本章定义平台外部依赖（微信支付/IM/人脸核验/保险API/AI模型）的降级策略与高并发应对方案，确保核心业务在依赖故障时仍可用。

## 19.1 外部依赖降级策略

一、微信支付降级

- ①支付接口超时——重试3次（间隔5s/10s/30s），仍失败的订单标记为"支付异常"，转人工处理

- ②支付回调失败——定时轮询（每30秒）+主动查询（每小时），5分钟内未收到回调的主动查询微信支付订单状态

- ③分账接口失败——重试3次，仍失败的转人工处理，资金暂存担保账户，不丢失

- ④退款接口失败——重试3次，仍失败的转财务人工处理，通知用户预计到账时间

二、IM服务降级

- ①IM服务不可用——降级为HTTP轮询，每5秒拉取一次消息，保障基本沟通

- ②消息发送失败——本地缓存队列，发送成功后移除，失败重试3次

- ③弱网重发——离线重发队列，网络恢复后自动重发，重发间隔指数退避（1s/2s/4s/8s）

- ④消息丢失补偿——客户端+服务端双重确认机制，消息状态实时同步

三、人脸核验降级

- ①人脸核验不可用——降级为人工审核通道，用户上传身份证照片+手持身份证照片

- ②人工审核时效——24小时内完成，审核期间用户可浏览但不可下单/接单

- ③核验失败——提供3次重试机会，仍失败的转人工审核

四、保险API降级

- ①投保API失败——重试3次（间隔5s/10s/30s），仍失败的订单标记为"保险异常"

- ②履约期间保险——投保失败的订单，履约期间保险临时生效（平台兜底）

- ③转人工处理——保险异常订单转人工处理，24小时内完成投保或取消订单

- ④理赔API失败——保留理赔材料，转人工理赔通道，不影响用户理赔权益

五、AI模型降级

- ①内容审核AI不可用——降级为敏感词匹配+人工审核，全量消息转人工

- ②匹配算法AI不可用——降级为规则匹配（按距离+信用分排序）

- 降级后最低业务指标阈值：规则匹配模式下，需求发布至IM沟通转化率不低于AI模式的60%，发布至下单转化率不低于50%基线；低于阈值持续30分钟触发人工运营介入（客服手动推荐）并尝试恢复AI服务；降级与恢复事件纳入第10.5节可观测性记录。

- ③风控AI不可用——降级为规则风控（黑白名单+阈值规则）

- ④心理危机AI不可用——降级为关键词匹配+人工客服全量复核

- ⑤AI服务超时>5秒——全面降级为规则引擎模式

六、TRTC音视频通话降级策略

- ①TRTC服务不可用——线上陪伴通话自动降级为语音通话（仅音频），视频不可用时切换无需用户重新发起；

- ②通话质量降级——网络丢包率>30%时自动降低视频分辨率（720p→480p→音频），网络恢复后自动回升；

- ③完全不可用——TRTC连续5分钟无法建立通话时判定为完全不可用，线上陪伴降级为IM文字+语音消息沟通：订单保持S3履约中状态，服务时长以IM双方确认的起止时间或系统按消息时间戳估算为准，费用按原约定或按实际沟通时长重新经双方确认；双方可协商改期或无损取消（双方免责）；

- ④监控告警——TRTC通话成功率<95%或平均延迟>500ms时触发告警，10分钟内连续2次告警升级为P1；

- ⑥降级期间订单状态——降级为IM沟通不改变订单状态（保持S3履约中），不触发S3.5履约中断；若用户在降级期间主动取消，按第3.5.5节退款规则正常执行，不判定任何一方爽约。

- ⑦降级时长仲裁（V15新增）——降级为IM沟通后的服务时长认定：优先以双方在IM中明确确认的起止时间为准；双方确认不一致或无明确确认的，以系统消息时间戳中第一条与最后一条相关消息的时间差为基准；任一方可在时长确定后24小时内提出异议并进入客服仲裁（按第5.2节SLA处理），逾期未异议视为认可；

## 19.2 高并发应对策略

一、容量规划

二、弹性伸缩

- ①Kubernetes集群——支持按CPU/内存自动伸缩，最小2副本最大20副本

- ②伸缩规则——CPU>70%持续5分钟扩容，CPU<30%持续10分钟缩容

- ③预热机制——新副本启动后预热30秒再接入流量，避免冷启动性能问题

三、限流与熔断

- ①接口限流——按用户ID限流（100次/分钟）+按IP限流（1000次/分钟）

- ②网关限流——API网关层限流，超限返回429状态码

- ③熔断降级——Sentinel熔断器，错误率>50%触发熔断，10秒后半开探测

- ④队列削峰——非实时请求（如消息推送/数据统计）走消息队列，削峰填谷

## 19.3 压测方案

一、压测目标

二、压测场景

- ①日常压测——每周一次，验证核心接口性能

- ②上线前压测——每次版本上线前，全量压测

- ③大促压测——节假日/营销活动前，模拟峰值2倍压测

- ④故障演练——每月一次，模拟依赖故障验证降级策略

## 19.4 灰度发布与回滚机制

一、灰度发布策略

- ①按城市灰度——首发成都，稳定后扩杭州/武汉

- ②按身份灰度——先开放C端用户，再开放C端耍伴，最后开放B端机构

- ③按订单类型灰度——先公益订单验证流程，再开放商业订单

- ④按流量灰度——10%→50%→100%三阶段灰度，每阶段观察24小时

二、回滚机制

- ①代码回滚——Kubernetes滚动更新支持一键回滚至上一版本

- ②数据库回滚——数据库变更须备份，支持DDL回滚（Flyway版本管理）

- ③配置回滚——配置中心（Apollo/Nacos）支持配置版本管理与一键回滚

- ④数据回滚——灰度失败时数据回滚SOP，按订单维度逐条回滚

三、回滚触发条件

- ①错误率>5%——立即回滚

- ②P95响应时间>1秒——观察30分钟，未恢复则回滚

- ③核心功能不可用——立即回滚

- ④用户投诉率>1%——立即回滚

## 19.5 本节唯一有效参数表

# 第20章 质量门禁机制

四、MVP分期门禁简化流程

- ①MVP一期（核心交易闭环）——仅保留产品自审+技术评审两道门禁，合规审查延至二期

- ②MVP二期（安全风控）——恢复完整四道门禁，重点审查安全与合规

- ③MVP三期（增值服务）——完整四道门禁+体验评审，确保商业化质量

- ④简化原则——MVP一期以快速验证为主，门禁流程简化但不省略核心审查项

针对综合评估报告建议三「建立PRD质量门禁机制」，本章定义PRD版本变更的四道门禁机制，确保文档质量持续提升。

一、四道门禁流程

每次PRD版本变更须经过「产品自审→合规审查→技术评审→体验评审」四道门禁，任一门禁未通过不得进入下一环节：①产品自审——产品经理对照PRD自查清单（含结构完整性、逻辑一致性、数据准确性等30项检查项）进行自审，自审通过后提交合规审查；②合规审查——合规专员审查资金合规、税务合规、数据合规、医疗合规等合规风险点，出具合规审查意见，通过后提交技术评审；③技术评审——技术架构师审查技术可行性、架构合理性、性能可达成性，出具技术评审意见，通过后提交体验评审；④体验评审——产品经理/UX设计师审查用户体验、交互流程、无障碍设计，出具体验评审意见，通过后方可合并发布。

二、门禁准入准出标准

①产品自审准入——PRD版本变更内容已编写完成；准出——自查清单30项全部通过。②合规审查准入——产品自审通过；准出——无P0级合规风险，P1级合规风险已有缓解方案。③技术评审准入——合规审查通过；准出——技术方案可行，无阻塞级技术风险。④体验评审准入——技术评审通过；准出——无P0级体验问题，P1级体验问题已有优化方案。

三、门禁记录与追溯

①门禁记录——每次门禁审查须留存审查记录（审查人、审查时间、审查意见、通过/驳回结论），归档至B端后台「文档质量」模块；②门禁追溯——任何PRD问题可追溯至对应的门禁审查记录，明确责任人与审查过程；③门禁改进——定期复盘门禁审查效果，优化门禁检查项与流程，持续提升门禁有效性。

四、跨部门周会机制

#### 五、MVP分期与门禁时间映射

- ①门禁简化的适用期——上述门禁简化仅适用于MVP一期（T+0~T+60天，第11章MVP-1阶段）；MVP二期（T+61天起）恢复完整四道门禁；

- ②时间对齐——MVP一期产品自审随每两周Sprint评审会执行，技术评审随架构评审会执行，两项门禁记录同样归档；MVP二期起的合规审查与体验评审在每Sprint交付前3个工作日完成；

- ③驳回时限——产品自审驳回1个工作日内返工，技术评审驳回2个工作日内出修改方案，合规审查驳回的当期功能不得上线。

①周会制度——产品、研发、测试、运营、合规每周同步进度与风险，周会产出《周报》归档；②合规前置——所有P0级修订需法务出具复审意见后方可合并；③灰度发布——P1级功能先在小流量池验证（10%用户），达标后再全量上线；④数据驱动——Sprint 1同步完成数据埋点与看板搭建，上线第一天可监控核心漏斗。

# 第21章 数据驱动迭代机制

# 附录

## 附录A 术语表

#### GB/T 47801—2026标准名称更正（人工终审事项1）

一、标准名称更正

【Sprint 0 强制交付物】：基于 最终版 13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）状态机（含 S3.5 履约中断），技术架构师须在 Sprint 0 结束前（即需求冻结前）交付 可视化状态流转图（格式：Visio/Draw.io 源文件 + PNG导出图），纳入开发基线库。状态流转图须标注：①所有12个状态节点；②状态间流转条件（含触发主体：系统/用户/耍伴/客服）；③各环节超时时长与自动处理动作。未完成此项不得进入 Sprint 1 开发。

② 该标准由市场监管总局（国家标准委）发布，规定了社会化陪同就医服务的基本要求，适用于提供陪同就医服务的各类机构与平台；

③ 本节术语表中「陪诊服务规范」词条同步更正为「社会化陪同就医服务 基本要求」。

二、全文替换范围

① 第1.4节白名单W1就医陪诊场景的合规约束「对齐GB/T 47801—2026《社会化陪同就医服务 基本要求》」表述已补全全称（标准号未变），但引用该标准时须使用官方全称；

② 第7.4节陪诊国标对齐章节中「《陪诊服务规范》」表述同步更正为「《社会化陪同就医服务 基本要求》」；

③ 附录D外部依据与检索来源表中「GB/T 47801—2026《社会化陪同就医服务 基本要求》」更正为「GB/T 47801—2026《社会化陪同就医服务 基本要求》」；

④ 上述更正由法务团队在文档终审时统一替换，确保全文引用一致。

三、术语表新增词条

本节同步补充以下术语词条，完善术语体系：

① AA制场景：指用户与耍伴在履约过程中共同产生的第三方消费（餐饮、门票等），各自承担各自部分的费用结算模式，详见第3.5.1节；

② S10.5争议处理中：订单在售后窗口内被发起投诉/仲裁时的临时状态，详见对应章节；

③ 履约质量综合评分：由准时率、好评率、完成率、安全报备合规率四维度加权计算的耍伴服务质量评分，用于等级准入双条件校验，详见第1.8.2节。

#### 术语统一与文档清洗

一、全文统一角色术语

产品名称已从「约个耍伴」变更为「找个人帮忙」，角色术语同步更新：①「耍伴」统一为「耍伴」（服务提供方），全文替换；②「约个耍伴」统一为「找个人帮忙」（产品名称），全文替换；③「耍伴卡片」统一为「耍伴卡片」，全文替换；④「耍伴认证」统一为「耍伴认证」，全文替换。术语统一在当V11本完成，开发团队以统一后的术语为准。

二、修订问题清单

建立V11修订问题清单（见文档开头V11），记录本次修订的全部问题编号、级别、摘要、位置，作为版本追溯依据。后续版本变更须更新问题清单，确保可追溯。

#### 术语统一为「耍伴」

本节统一术语。

一、术语统一

全文角色术语统一为「耍伴」（服务提供方），「耍伴」术语废止。具体替换：①「耍伴」→「耍伴」；②「耍伴卡片」→「耍伴卡片」；③「耍伴认证」→「耍伴认证」；④「耍伴工作台」→「耍伴工作台」；⑤「耍伴成长激励」→「耍伴成长激励」。术语统一在V11完成，开发团队以统一后的术语为准。

二、术语表更新

附录A术语表中「耍伴」词条更新为：「耍伴——平台C端服务提供方，通过实名认证+人脸核验+场景专项认证后，为用户提供同城功能性线下陪伴服务。耍伴与平台为居间服务关系，非劳动/劳务雇佣关系。」本术语为全文唯一标准，其他章节的「耍伴」表述全部废止。

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 耍伴 | 平台认证的线下陪伴服务提供者，以独立服务提供者身份通过平台撮合接受用户委托 |
| 用户 | 通过平台发布需求并接受耍伴陪伴服务的需求方 |
| 四确认 | 订单正式生成前，双方对服务时间、地点、内容、费用的结构化确认流程 |
| 安全报备 | 用户/耍伴主动开启的履约安全保障功能，含位置共享、定时打卡、紧急求助 |
| 信用分 | 平台用户与耍伴的唯一信用评级指标，初始值800分，满分1000分 |
| 居间服务 | 平台提供的信息撮合、交易担保、安全风控等中介服务，非劳动/劳务雇佣关系 |
| 二清 | 未取得支付牌照的平台代收代付资金的行为，属违规 |
| 分账 | 持牌支付机构将交易资金按约定比例拆分至各接收方的合规资金流转方式 |
| PIA | 个人信息保护影响评估（Personal Information Protection Impact Assessment） |
| PIPL | 《个人信息保护法》（Personal Information Protection Law） |
| SLA | 服务等级协议（Service Level Agreement），定义服务响应与处理的时效承诺 |
| MVP | 最小可行产品（Minimum Viable Product），用于验证产品市场契合度的最简功能集 |
| PMF | 产品市场契合度（Product-Market Fit），产品满足市场需求的程度 |
| RBAC | 基于角色的访问控制（Role-Based Access Control） |
| GB/T 47801—2026 | 《陪诊服务规范》国家标准 |

## 附录B 订单状态机流转图

订单状态机完整流转关系如下（文字描述，建议在设计中绘制可视化流程图）：

待支付(S1) →[支付成功]→ 已支付待履约(S2) →[双端开始确认]→ 履约中(S3) →[双端结束确认]→ 待评价(S6) →[评价/超时]→ 已完成(S7) →[资金分账]→ 已关闭(S10)

待支付(S1) →[超时30分钟]→ 已取消(S8)

已支付待履约(S2) →[用户/耍伴取消]→ 已退款(S9) →[退款完成]→ 已关闭(S10)

履约中(S3) →[部分完成]→ 部分完成(S4) →[结算]→ 已完成(S7)

履约中(S3) →[安全事件中断]→ 履约中断(S5) →[保险理赔]→ 已退款(S9) →[退款完成]→ 已关闭(S10)

待评价(S6) →[48小时超时]→ 已完成(S7)

#### S4/S5状态流转图

原附录B的状态流转图未包含S4「部分完成」状态的流转路径。修订后补充完整的状态流转说明（正式流转图由设计团队根据以下说明绘制）：

一、完整状态定义

- ① S0 待支付：用户下单后未支付；

- ② S1 待接单：用户支付后等待耍伴接单；

- ③ S2 待履约：耍伴接单后等待服务开始；

- ④ S3 履约中：服务进行中；

- ⑤ S4 部分完成：履约因故中断但部分服务已提供（新增状态，详见第3.5.2节）；

- ⑥ S5 已完成：订单正常完成或部分完成结算完成；

- ⑦ S6 已取消：订单取消（含用户取消、耍伴拒绝、风控拦截、系统自动取消）；

- ⑧ S7 争议处理中：订单进入纠纷仲裁流程。

二、S4状态流转路径

- ① S3 → S4：履约中触发部分完成（耍伴主动申请/用户主动申请/系统自动触发），详见第3.5.2节触发条件；

- ② S4 → S5：双方就部分完成比例达成一致或客服仲裁出具结果，按比例结算费用，订单转为已完成；

- ③ S4 → S6：双方无法达成一致且客服仲裁判定服务未实质提供，订单取消，全额退款（耍伴已到场的补偿20%到场费）；

- ④ S4 → S3：中断原因消除，双方同意继续履约，订单回退至履约中（限1次回退）；

- ⑤ S4 → S7：部分完成比例争议进入纠纷仲裁，仲裁期间订单状态为争议处理中。

三、S7状态流转路径（补充）

- ① S3 → S7：履约中发生纠纷（如服务质量争议、费用争议），进入纠纷仲裁；

- ② S4 → S7：部分完成比例争议进入纠纷仲裁；

- ③ S7 → S5：仲裁完成，按仲裁结果结算，订单转为已完成；

- ④ S7 → S6：仲裁判定取消订单，全额或部分退款。

四、状态流转图文字描述

完整流转路径：S0→S1→S2→S3→S5（正常流程）；S3→S4→S5/S6/S3/S7（部分完成流程）；S3/S4→S7→S5/S6（争议流程）；S0/S1/S2→S6（取消流程）。每个流转节点标注触发条件、触发主体、触发时限，形成完整的状态机闭环。

设计团队须根据以上文字说明绘制可视化状态流转图，包含所有8个状态节点与13条流转路径，替换原附录B中缺少S4/S7状态的流转图。

#### 状态编号统一与争议处理中状态定义

一、状态编号冲突修正

经核验，正文第3.5.2节订单状态机定义的状态为：S0待支付、S1待确认、S2已确认待履约、S3履约中、S4部分完成、S5已完成、S6已取消、S7已完成（与S5重复定义，系历史遗留）、S8退款中、S9已退款、S10已关闭。本附录V11中误将「争议处理中」编号为S7，与正文S7「已完成」冲突。

现修正如下：

① 本附录中「S7 争议处理中」修正为「S10.5 争议处理中」，作为S10已关闭的子状态（临时状态），避免与正文S7冲突；

② S10.5「争议处理中」定义：订单在评价后15天售后窗口内被发起投诉/仲裁时，从S5已完成或S10已关闭临时转入S10.5争议处理中，仲裁结束后转回S10已关闭（仲裁维持原状）或S9已退款（仲裁支持退款）；

③ 正文第3.5.2节状态表中同步新增S10.5「争议处理中」作为S10的子状态，与本附录保持一致；

④ 原正文S7「已完成」与S5「已完成」重复定义的问题，建议在下一版本迭代中合并（S7废止，统一使用S5），本次修订暂不调整以避免大范围编号变更。

二、修正后的状态流转路径

S0待支付→S1待确认→S2已确认待履约→S3履约中→S4部分完成（可回退S3，限1次）→S5已完成→S10.5争议处理中（售后窗口内）→S10已关闭/S9已退款。

异常路径：S3履约中→S6已取消（双方协商/不可抗力）；S4部分完成→S6已取消（无法达成一致）；S10.5争议处理中→S9已退款（仲裁支持退款）。

三、流转图更新说明

本附录的文字版状态流转图已按上述修正更新。开发团队在实现状态机时，须以本节修正后的编号为准。S10.5作为临时状态，在数据库中以status字段值'S10.5'存储，仲裁结束后自动流转至S10或S9。

#### S5/S7合并建议的版本标注与暂缓说明

S5/S7合并建议的版本标注如下：

① 该合并建议为「规划建议」，不适用于当V11本，当V11本仍维持S5与S7为独立状态；

② 合并理由：S5（已完成）与S7（已退款）均为订单终态，从状态机简化角度可合并为「S5 已结束」（含正常完成与退款完成两个子状态），减少状态机复杂度；

③ 暂缓执行原因：当前V7.x版本的状态机已在开发中实现，合并S5/S7需重构状态流转逻辑、评价窗口触发逻辑、资金释放逻辑，改动成本较高；且S5与S7在业务语义上存在差异（S5触发评价窗口，S7不触发），合并后需引入子状态区分，反而增加复杂度；

④ 执行计划：该合并建议纳入当V11本规划，在后续版本重构状态机时统一评估。当V11本开发团队须以13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）状态机（含S10.5）为准，不得执行S5/S7合并。

#### S4→S6到场补偿统一为10%

一、唯一有效到场补偿规则

S4部分完成或S6已取消场景下，耍伴已到场的补偿为订单金额的10%（非20%），由平台风险保证金承担。原附录B「补偿20%到场费」已调整，以10%为准。第3.5.2节原文20%条款。

二、口径收敛说明

本节为到场补偿的唯一数据源（SSOT），第3.5.2节S4状态、第3.5.4节爽约赔付中的到场补偿均以10%为准。

#### 状态流转图列为Sprint 0交付物

一、状态流转图交付物要求

附录B可视化状态流转图列为Sprint 0交付物：①交付物——基于统一13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）状态机（含S10.5）绘制可视化状态流转图，标注所有状态、流转条件、超时规则；②责任人——技术架构师负责绘制，产品经理负责审核；③交付时间——Sprint 0需求冻结前（上线前2周）；④交付格式——Visio/Draw.io源文件+PNG导出图，嵌入附录B。本交付物为Sprint 0必须完成项，未完成不得进入Sprint 1。

#### 状态机编号统一为13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）

一、唯一有效状态机编号（13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中））

统一状态机为13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）：S0待支付、S1待确认、S2已支付待履约、S3履约中、S3.5履约中断、S4部分完成、S5已完成、S6已取消、S7已退款、S8已评价、S9评价超时、S10已关闭、S10.5争议处理中。原13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）编号（无S3.5）已调整，以13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）为准。

二、附录B状态流转图更新要求

附录B可视化状态流转图须基于13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）状态机重新绘制，补绘S3.5履约中断节点及其流转路径（S3→S3.5→S3回退/S4/S6）。绘图责任人：技术架构师；交付时间：Sprint 0需求冻结前。本节为状态机编号的唯一数据源（SSOT）。

#### 附录核验清单

一、附录核验清单

①附录B中「耍伴已到场的补偿20%到场费」改为「10%（风险保证金承担）」并加（M11）；②附录B状态流转图：与13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）状态机一致，补绘S3.5履约中断，指定绘图责任人与交付日期（S13）；③附录A/D：国标名统一为「GB/T 47801—2026《社会化陪同就医服务 基本要求》」（M1收尾）；④3.1.1节L6表格单元格：确认「」标记已实际落位（S11）；⑤附录A术语表：确认「信用分」词条已按user/partner双字段更新（S8收尾）。

## 附录D 外部依据与检索来源

本文档引用的法律法规、国家标准、平台规范如下：

| 依据名称 |  | 生效日期 |  | 用途 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国个人信息保护法》 |  | 2021年11月1日施行 |  | 个人信息处理合规依据 |  |
| 《中华人民共和国网络安全法》 |  | 2017年6月1日施行 |  | 网络安全与实名制依据 |  |
| 《中华人民共和国电子商务法》 |  | 2019年1月1日施行 |  | 交易记录保存依据 |  |
| 《中华人民共和国个人所得税法》 |  | 2019年1月1日施行 |  | 耍伴劳务报酬税务依据 |  |
| 《中华人民共和国未成年人保护法》 |  | 2021年6月1日施行 |  | 年龄门槛依据 |  |
| GB/T 47801—2026《社会化陪同就医服务 基本要求》 |  | 2026年发布 |  | 陪诊服务国标 |  |
| 《微信小程序运营规范》 |  | 微信平台 |  | 小程序运营合规依据 |  |
| 《微信支付服务商协议》 |  | 微信支付 |  | 资金分账合规依据 |  |
| 《会计档案管理办法》 |  | 2016年1月1日施行 |  | 财务流水留存依据 |  |
| 问题编号 | 问题摘要 |  | 级别 |  | 修订位置 |
| ZP-CORE-001 | S4部分完成状态触发逻辑缺失 |  | 阻塞 |  | 第3.5.2节 |
| ZP-CORE-002 | 加时补差与爽约判断竞合矛盾 |  | 主要 |  | 第3.5.4节 |
| ZP-CORE-003 | 信用分跨角色唯一与按角色计算矛盾 |  | 主要 |  | 第3.1.2节 |
| ZP-CORE-004 | 耍伴拉黑与平台监管责任边界不清 |  | 主要 |  | 第3.6.3节 |
| ZP-CORE-005 | 订单修改与改期联动规则缺失 |  | 主要 |  | 第3.5.3节 |
| ZP-CORE-006 | 紧急联系人实名校验不可行 |  | 阻塞 |  | 第1.7节+第3.1.1节 |
| ZP-CORE-007 | S4状态缺少流转图 |  | 阻塞 |  | 附录B |
| ZP-CORE-008 | 耍伴日程管理功能未定义 |  | 主要 |  | 第3.10节 |
| ZP-CORE-009 | 演出类票务验证方式未定义 |  | 主要 |  | 第1.5节 |
| ZP-LEGAL-001 | 数据留存期限与网络安全法冲突 |  | 阻塞 |  | 第7.6节 |
| ZP-LEGAL-002 | 居间服务协议责任排除未验证 |  | 主要 |  | 第7.7节 |
| ZP-LEGAL-003 | 人脸不落地与比对结果留存冲突 |  | 主要 |  | 第7.5节 |
| ZP-LEGAL-004 | 白名单新增场景评审流程未定义 |  | 主要 |  | 第1.4节 |
| ZP-LEGAL-005 | 60岁以上监护人定义模糊 |  | 主要 |  | 第1.7节 |
| ZP-LEGAL-006 | 心理危机AI误报免责缺失 |  | 主要 |  | 第3.6.4节 |
| ZP-RISK-001 | 五维风控对团伙欺诈检测有限 |  | 主要 |  | 第3.8节 |
| ZP-RISK-002 | 集中好评检测未考虑团购场景 |  | 主要 |  | 第3.5.7节 |
| ZP-RISK-003 | 风控申诉举证责任不明确 |  | 主要 |  | 第3.8.3节 |
| ZP-RISK-004 | AI语义分析准确率召回率缺失 |  | 主要 |  | 第3.6.4节 |
| ZP-RISK-005 | 风控与投保时序矛盾 |  | 主要 |  | 第3.7节 |
| ZP-RISK-006 | 心理危机培训复训周期未定义 |  | 次要 |  | 第3.6.4节 |
| ZP-RISK-007 | 新账号评价权重防刷有效性存疑 |  | 次要 |  | 第3.1.2节 |
| ZP-BIZ-001 | 单位经济模型过于乐观 |  | 阻塞 |  | 第6.2节 |
| ZP-BIZ-002 | 增值服务定价未经市场调研 |  | 主要 |  | 第1.8.3节 |
| ZP-BIZ-003 | 供需比1:3冷启动期过高 |  | 主要 |  | 第1.8节 |
| ZP-BIZ-004 | 单城MVP周期与成本未评估 |  | 主要 |  | 第6.3节 |
| ZP-BIZ-005 | 供给不足时用户体验兜底缺失 |  | 主要 |  | 第1.8节 |
| ZP-CONS-001 | 信用分单日上限与等级准入不一致 |  | 主要 |  | 第1.8.2节+第3.1.2节 |
| ZP-CONS-002 | IM模板与四确认表单功能重叠 |  | 主要 |  | 第3.4.1.1节 |
| ZP-CONS-003 | 履约确认与评价窗口时序矛盾 |  | 主要 |  | 第2.1节+第8.3节 |
| ZP-CONS-004 | 拉黑与封禁概念未区分 |  | 主要 |  | 第3.6.3节 |
| ZP-CONS-005 | 认证未通过身份显示规则缺失 |  | 主要 |  | 第1.6.1节 |
| ZP-CONS-006 | 心理危机触发后订单处理未定义 |  | 主要 |  | 第3.6.4节 |
| ZP-CONS-007 | 准时率好评率计算口径未统一 |  | 次要 |  | 第3.2.3节 |
| ZP-CONS-008 | 风控申诉与纠纷仲裁通道混淆 |  | 次要 |  | 第3.5.6节+第3.8.3节 |
| ZP-UX-001 | 10秒误触撤销紧急情况安全性问题 |  | 主要 |  | 第3.6.1.1节 |
| ZP-UX-002 | 预设模板缺少其他选项 |  | 主要 |  | 第3.4.1.1节 |
| ZP-UX-003 | 无障碍设计未覆盖安全功能 |  | 主要 |  | 第9.3节 |
| ZP-UX-004 | 安全卖点UI位置和样式未定义 |  | 次要 |  | 第9.1节 |
| ZP-UX-005 | 草稿箱草稿有效期未定义 |  | 次要 |  | 第3.3.2节 |

## 附录E 用户注册与维护字段对照表

本对照表明确四类角色（C端用户、C端耍伴、B端机构、B端采购方）的注册必填字段与可维护信息，作为开发团队数据库设计与前端表单设计的依据。

| 字段名称 | C端用户（需求方） | C端耍伴（服务方） | B端机构（服务供应商） | B端采购方（机构采购者） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微信OpenID | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 |
| 手机号 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 |
| 实名认证（姓名+身份证） | 必填 | 必填 | 法人必填 | 法人必填 |
| 人脸核验 | 必填 | 必填 | 法人必填 | 法人必填 |
| 年龄（≥18周岁） | 必填校验 | 必填校验 | — | — |
| 紧急联系人 | 必填 | 必填 | — | — |
| 信用分（初始800） | 必填 | 必填 | — | — |
| 耍伴认证（场景专项+考试） | — | 必填 | — | — |
| 企业名称 | — | — | 必填 | 必填 |
| 统一社会信用代码 | — | — | 必填 | 必填 |
| 营业执照照片 | — | — | 必填 | 必填 |
| 法人身份证照片 | — | — | 必填 | 必填 |
| 对公账户 | — | — | 必填 | 必填 |
| 机构资质（按场景） | — | — | 按场景必填 | — |
| 用户类型（个人/机构） | 个人 | 个人 | 机构 | 机构 |
| 机构身份（供应商/采购方） | — | — | 注册时选定 | 注册时选定 |
| 可维护字段（昵称/头像） | 可维护 | 可维护 | 可维护 | 可维护 |
| 可维护字段（服务标签/简介） | — | 可维护 | 可维护 | — |
| 可维护字段（接单配置） | — | 可维护 | 可维护 | — |
| 可维护字段（员工管理） | — | — | 可维护 | — |
| 可维护字段（批量下单配置） | — | — | — | 可维护 |

# 附录F：术语表（SSOT完整版）

本附录汇总PRD全文中所有SSOT（Single Source of Truth，唯一有效定义）关键术语，作为研发团队术语理解的唯一依据。当正文与术语表存在冲突时，以本附录为准。术语表按业务域分类，包含术语编号、术语名称、英文缩写、定义、SSOT来源章节及备注。

| 编号 | 术语名称 | 英文缩写 | 定义 | SSOT来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T001 | 找个人帮忙 | ZP | 本产品名称，同城陪伴服务撮合平台 | 全文 | 平台品牌名 |
| T002 | 耍伴 | Companion | 提供陪伴服务的服务者角色 | 第1章 | 非'耍伴'，已统一 |
| T003 | 用户 | User | 购买陪伴服务的需求方角色 | 第1章 | — |
| T004 | 信用分 | Credit Score | 跨角色唯一信用评级，初始值800分，满分1000分 | 第3.1.2节/第8.1节 | SSOT |
| T005 | 耍伴等级 | Level | L1新手/L2标准/L3优质/L4金牌四级体系 | 第1.8.2节/第8.1节 | L5已调整合并至L4 |
| T006 | 订单状态机 | Order FSM | 13态订单状态流转模型（S0-S10.5，含S2.5改期处理中） | 第3.5.2节/附录G | SSOT |
| T007 | 四确认机制 | 4-Step Confirm | 需求确认→匹配确认→到场确认→履约结束确认 | 第2.1节 | 履约起止双端确认 |
| T008 | 担保交易 | Escrow | 平台代收代付，资金由微信支付分账体系托管 | 第3.5.1节 | 非二清 |
| T009 | 微信支付分账 | WeChat Pay Split | 微信支付合单分账能力，资金不过平台账户 | 第3.5.1节 | 合规资金通道 |
| T010 | 二清 | Secondary Settlement | 无支付牌照平台代收代付资金的违规行为 | 第5.1节 | 平台已规避 |
| T011 | 居间服务协议 | Brokerage Agreement | 平台与耍伴签订的居间关系协议 | 第5.3节 | 非劳动/劳务关系 |
| T012 | 代扣代缴 | Withholding Tax | 平台代耍伴缴纳个人所得税 | 第5.2节 | 合规税务处理 |
| T013 | 劳务报酬所得 | Labor Remuneration | 耍伴收入的个人所得税目分类 | 第5.2节 | 适用20%-40%税率 |
| T014 | 个人保险代理 | PIA | Personal Insurance Agent，微信小程序人脸核验能力 | 第5.5节 | 人脸合规方案 |
| T015 | 个人信息影响评估 | PIA | Personal Information Assessment，个人信息处理合规评估 | 第5.6节 | 数据合规要求 |
| T016 | 个人信息保护法 | PIPL | Personal Information Protection Law | 第5.6节 | 数据合规依据 |
| T017 | 安全报备 | Safety Check-in | 位置共享+30分钟定时打卡+紧急求助 | 第3.6节 | 安全兜底机制 |
| T018 | 紧急求助 | SOS | 一键报警/紧急联系人通知/客服介入 | 第3.6.1.1节 | 安全核心功能 |
| T019 | 订单级责任险 | Order Insurance | 每笔订单自动投保的意外责任险 | 第3.7节 | 一单一保 |
| T020 | 梯度退款 | Gradient Refund | 按履约进度分阶段退款的规则 | 第3.5.3节/第8.3节 | SSOT |
| T021 | 极速提现 | Instant Withdrawal | 耍伴可申请的加急到账提现服务 | 第3.5.4节 | 有额度与费率限制 |
| T022 | 到场补偿 | Arrival Compensation | 耍伴到场后用户取消时的补偿机制 | 第3.5.3节 | 10%起步补偿 |
| T023 | 场景白名单 | Scenario Whitelist | 允许的陪伴场景清单，负面清单排除 | 第3.2节 | 合规边界 |
| T024 | 内容安全 | Content Safety | IM消息/需求/评价的多模态审核 | 第3.8节 | AI+人工双审 |
| T025 | 风控引擎 | Risk Engine | 实时风控规则引擎，订单/用户/耍伴多维风控 | 第3.9节 | — |
| T026 | 信用修复 | Credit Repair | 信用分下降后通过任务恢复的机制 | 第8.1节 | — |
| T027 | 平台抽成 | Commission | 平台从耍伴收入中抽取的服务费 | 第8.2节 | 阶段×等级二维矩阵 |
| T028 | 冷启动期 | Cold Start | 上线后0-3个月，低抽成激励供需 | 第8.2节 | T+0~T+90天 |
| T029 | 成长期 | Growth Stage | 上线后3-12个月，阶梯抽成 | 第8.2节 | T+91~T+365天 |
| T030 | 成熟期 | Mature Stage | 上线后12个月以上，标准抽成 | 第8.2节 | T+366天起 |
| T031 | 不可变红线参数 | Red-line Parameter | 合规与安全底线参数，不可运营修改 | 第8.5节 | 须法务+合规评审 |
| T032 | 可运营参数 | Operational Parameter | 业务运营参数，授权范围内可动态调整 | 第8.5节 | 须审计日志 |
| T033 | RBAC | RBAC | Role-Based Access Control，基于角色的访问控制 | 第7.4节 | 运营后台权限模型 |
| T034 | SLA | SLA | Service Level Agreement，服务等级协议 | 第10章 | 可用率≥99.9% |
| T035 | MVP | MVP | Minimum Viable Product，最小可行产品 | 第1章 | — |
| T036 | PMF | PMF | Product-Market Fit，产品市场匹配 | 第1章 | — |
| T037 | GB/T 47801-2026 | — | 《信息安全技术 个人信息保护合规要求》 | 第5.6节 | 数据合规国标 |
| T038 | WCAG 2.1 | WCAG | Web Content Accessibility Guidelines 2.1 | 第9.3节 | 无障碍标准 |
| T039 | S3.5履约中断 | S3.5 | 履约中因不可抗力中断的特殊中间态 | 第3.5.2节 | 12态之一 |
| T040 | 默认评价 | Default Review | 评价窗口超时后系统自动生成的4星评价 | 第8.3节 | 非5星，权重×0.5 |
| T041 | 风险保证金 | Risk Deposit | 平台预留的风险处置资金池 | 第6.3节 | — |
| T042 | 单位经济模型 | Unit Economics | 单笔订单的收入成本利润模型 | 第6.2节 | — |
| T043 | 开城策略 | City Launch | 新城市开拓的标准化流程 | 第6.5节 | — |
| T044 | 供需比 | Supply-Demand Ratio | 耍伴数与用户数的比例 | 第6.1节 | 冷启动≥1:3 |
| T045 | 匹配成功率 | Match Rate | 需求发布后成功匹配耍伴的比例 | 第6.1节 | 冷启动≥70% |

说明：

1. 本术语表为SSOT唯一有效定义，代码开发中所有术语命名须与术语表一致。2. 术语表中标注"不可变红线"的术语定义不可运营修改，变更须PRD评审。3. 新增术语须更新本附录并分配编号（T0xx序列）。

# 附录G：13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）订单状态机完整文字转移矩阵

本附录以纯文字矩阵形式完整定义13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）订单状态机的状态转移规则，作为代码状态机引擎开发的唯一依据。当正文状态描述与本附录存在冲突时，以本附录为准。矩阵包含：当前状态、状态描述、允许跳转至、触发条件、超时动作、禁止跳转六个维度。

13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）状态机总览：

S0待支付 → S1已确认待履约 → S2已支付待履约 → S3履约中 → S3.5履约中断 → S4部分完成 → S5已完成 → S6已取消 → S7已退款 → S8已评价 → S9评价超时 → S10已关闭 → S10.5争议处理中

完整文字转移矩阵：

| 状态编号 | 状态名称 | 状态描述 | 允许跳转至 | 触发条件 | 超时动作 | 禁止跳转 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | 待支付 | 用户已提交需求并选定耍伴，等待用户支付订单款项 | S1已确认待履约 / S6已取消 | 用户完成支付→S1；用户主动取消→S6 | 30分钟未支付→自动取消→S6 | 禁止跳转至S2/S3/S4/S5/S7/S8/S9/S10（未支付不可履约） |
| S1 | 已确认待履约 | 用户已支付，耍伴已确认接单，等待履约开始 | S2已支付待履约 / S6已取消 | 耍伴确认接单→S2（四确认第一步）；耍伴拒绝或超时→S6 | 15分钟未确认→自动释放回广场→S6（非24小时取消） | 禁止跳转至S3/S4/S5/S7/S8/S9/S10（未开始履约不可进入履约态） |
| S2 | 已支付待履约 | 四确认已完成，等待约定履约时间到达 | S3履约中 / S6已取消 / S7已退款 | 到达约定时间且耍伴到场→S3；履约前取消→S6/S7 | 按约定时间，超时未履约按爽约处理→S6/S7 | 禁止跳转至S4/S5/S8/S9/S10（未开始履约不可完成/评价） |
| S3 | 履约中 | 耍伴已到场，服务正在进行中 | S3.5履约中断 / S4部分完成 / S5已完成 / S7已退款 | 履约正常结束→S5；部分完成→S4；不可抗力中断→S3.5；纠纷退款→S7 | 履约结束确认超时2小时→自动完成→S5 | 禁止跳转至S0/S1/S2/S6/S8/S9/S10（履约中不可回退或直接关闭） |
| S3.5 | 履约中断 | 履约过程中因不可抗力（如极端天气、突发疾病、安全事件）中断 | S4部分完成 / S5已完成 / S7已退款 | 中断恢复后继续履约→S3；中断无法恢复→S4/S7 | 中断超24小时未恢复→自动进入S4或S7 | 禁止跳转至S0/S1/S2/S6/S8/S9/S10（中断态不可回退） |
| S4 | 部分完成 | 履约部分完成，进入争议处理或按比例结算 | S5已完成 / S7已退款 / S8已评价 | 双方达成按比例结算→S5；争议仲裁→S7；仲裁完成评价→S8 | 7天裁定期，超时未裁定→按已完成比例自动结算→S5 | 禁止跳转至S0/S1/S2/S3/S6/S9/S10（部分完成不可回退至履约中） |
| S5 | 已完成 | 履约正常完成，进入评价窗口 | S8已评价 / S9评价超时 | 用户或耍伴提交评价→S8；48小时未评价→S9 | 48小时评价窗口超时→自动生成默认4星评价→S9 | 禁止跳转至S0/S1/S2/S3/S4/S6/S7（已完成不可回退或取消） |
| S6 | 已取消 | 订单在履约前被取消（用户取消/耍伴拒绝/超时取消） | S10已关闭 | 取消后即时→S10（如已退款则经S7→S10） | 即时进入S10 | 禁止跳转至S0/S1/S2/S3/S4/S5/S8/S9（已取消不可恢复） |
| S7 | 已退款 | 订单已退款，等待退款到账 | S10已关闭 | 退款审核通过并原路退回→S10 | T+1到账，超时未到账触发客服介入 | 禁止跳转至S0/S1/S2/S3/S4/S5/S6/S8/S9（已退款不可恢复） |
| S8 | 已评价 | 双方已完成评价，进入售后窗口 | S10已关闭 | 15天售后窗口结束→S10 | 15天售后窗口超时→自动关闭→S10 | 禁止跳转至S0/S1/S2/S3/S4/S5/S6/S7/S9（已评价不可回退） |
| S9 | 评价超时 | 评价窗口超时，系统已生成默认4星评价 | S10已关闭 | 默认评价生成后→S10 | 即时进入S10 | 禁止跳转至S0/S1/S2/S3/S4/S5/S6/S7/S8（评价超时不可回退） |
| S10 | 已关闭 | 订单终态，所有流程结束 | （终态，无跳转） | — | — | 终态，禁止跳转至任何其他状态 |
| S10.5 | 争议处理中 | 订单处于争议仲裁阶段，评价窗口暂停 | S4部分完成 / S5已完成 / S7已退款 / S8已评价 | 仲裁结果出具→按结果跳转；仲裁完成评价→S8（评价窗口延长至72小时） | 仲裁期间不触发自动完成，评价窗口在仲裁结果出具后开启并延长至72小时 | 禁止跳转至S0/S1/S2/S3/S6/S9/S10（争议处理中不可回退或直接关闭） |

状态机开发注意事项：

1. 状态机引擎须实现所有允许跳转的校验逻辑，禁止跳转须在代码层面拦截并抛出异常。2. 超时动作须由定时任务（Scheduled Task）驱动，超时阈值可配置（详见附录J-R003）。3. S10.5争议处理中为特殊态，评价窗口在仲裁结果出具后开启并延长至72小时。4. 终态S10已关闭不可跳转至任何其他状态，须在代码层面做终态保护。5. 状态转移须记录操作日志（操作人、操作时间、前后状态、触发原因），用于审计追溯。

# 附录H：上线前置合规自查清单（完整版）

本附录为产品上线前必须完成的合规自查清单，涵盖资金合规、税务合规、劳务关系合规、小程序资质合规、数据合规、人脸合规、内容合规、安全合规及运营准备共9个维度。所有检查项须在上线前由对应确认人逐项确认，全部通过后方可上线。

自查清单使用说明：

1. 每项检查须由指定确认人逐项核实，在"状态"列勾选"已确认"。2. 任一检查项未通过，须整改后重新确认，不得跳过。3. 全部36项检查通过后，由运营负责人签发《上线确认书》。4. 本清单为上线前置条件，不可豁免。

完整自查清单：

| 编号 | 合规维度 | 检查项 | 验收标准 | 确认人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC01 | 资金合规 | 微信支付分账接入完成 | 微信支付分账API联调通过，资金不经过平台自有账户 | 技术负责人 | □ 待确认 |
| CC02 | 资金合规 | 担保交易模式验证 | 用户支付→平台分账→耍伴到账全链路验证通过 | 技术负责人 | □ 待确认 |
| CC03 | 资金合规 | 二清风险排除 | 法务出具《非二清合规意见书》 | 法务负责人 | □ 待确认 |
| CC04 | 资金合规 | 极速提现额度配置 | 极速提现日额度上限、单笔上限、费率已配置并测试 | 运营负责人 | □ 待确认 |
| CC05 | 税务合规 | 代扣代缴系统对接 | 个税代扣代缴计算引擎开发完成并验证 | 技术负责人 | □ 待确认 |
| CC06 | 税务合规 | 税务申报流程确认 | 月度/季度税务申报流程文档化，责任人明确 | 财务负责人 | □ 待确认 |
| CC07 | 税务合规 | 耍伴收入完税证明 | 耍伴可在线查询/下载完税证明 | 技术负责人 | □ 待确认 |
| CC08 | 税务合规 | 发票开具能力 | 平台可向用户开具服务费发票 | 财务负责人 | □ 待确认 |
| CC09 | 劳务关系合规 | 居间服务协议签署 | 所有耍伴上线前签署电子居间服务协议 | 法务负责人 | □ 待确认 |
| CC10 | 劳务关系合规 | 非劳动关系声明 | 协议中明确非劳动/劳务关系，无社保缴纳义务 | 法务负责人 | □ 待确认 |
| CC11 | 劳务关系合规 | 耍伴自由接单权保障 | 耍伴可自主决定接单/拒单，平台不强制派单 | 产品负责人 | □ 待确认 |
| CC12 | 小程序资质合规 | 小程序类目资质齐全 | 社交-社区/论坛、生活服务-到家等类目资质已提交审核 | 运营负责人 | □ 待确认 |
| CC13 | 小程序资质合规 | ICP备案完成 | 域名ICP备案完成，备案信息可查 | 技术负责人 | □ 待确认 |
| CC14 | 小程序资质合规 | 增值电信业务许可证 | 如需EDI/ICP许可证，已取得或已提交申请 | 法务负责人 | □ 待确认 |
| CC15 | 小程序资质合规 | 小程序审核通过 | 微信小程序平台审核通过，无违规记录 | 运营负责人 | □ 待确认 |
| CC16 | 数据合规 | 个人信息影响评估(PIA)完成 | PIA报告已完成并通过内部评审 | 合规负责人 | □ 待确认 |
| CC17 | 数据合规 | 隐私政策与用户协议上线 | 隐私政策、用户协议、耍伴协议已上线且用户可查阅 | 法务负责人 | □ 待确认 |
| CC18 | 数据合规 | 数据留存期限配置 | 各类型数据留存期限已按矩阵配置（详见附录J-R022） | 技术负责人 | □ 待确认 |
| CC19 | 数据合规 | 用户数据导出与删除能力 | 用户可导出个人数据、可申请删除账户及关联数据 | 技术负责人 | □ 待确认 |
| CC20 | 数据合规 | 数据加密存储 | 敏感数据（身份证号、银行卡号、人脸特征）加密存储 | 技术负责人 | □ 待确认 |
| CC21 | 人脸合规 | 人脸核验使用PIA方案 | 使用微信小程序PIA（个人保险代理）方案，非自建人脸库 | 技术负责人 | □ 待确认 |
| CC22 | 人脸合规 | 人脸数据不留存 | 人脸核验仅做比对，不存储人脸图像或特征值 | 技术负责人 | □ 待确认 |
| CC23 | 人脸合规 | 人脸核验授权告知 | 用户/耍伴在使用人脸核验前已明确告知并取得授权 | 产品负责人 | □ 待确认 |
| CC24 | 内容合规 | 内容安全审核引擎上线 | AI+人工双审内容安全引擎已上线并测试通过 | 技术负责人 | □ 待确认 |
| CC25 | 内容合规 | 敏感词库配置 | 敏感词库（涉黄/涉政/涉暴/诈骗等）已配置并定期更新 | 运营负责人 | □ 待确认 |
| CC26 | 内容合规 | 举报与处置流程 | 用户举报入口可用，处置流程（警告/封禁/移交）已定义 | 运营负责人 | □ 待确认 |
| CC27 | 安全合规 | 安全报备功能上线 | 位置共享+定时打卡+紧急求助功能已上线并测试 | 技术负责人 | □ 待确认 |
| CC28 | 安全合规 | 7×24应急响应SOP | 7×24小时应急响应SOP已制定，值班人员已培训 | 运营负责人 | □ 待确认 |
| CC29 | 安全合规 | 订单级责任险投保 | 保险公司合作协议已签署，一单一保自动投保已联调 | 运营负责人 | □ 待确认 |
| CC30 | 安全合规 | 等保2.0备案 | 信息系统安全等级保护备案完成（建议三级） | 技术负责人 | □ 待确认 |
| CC31 | 安全合规 | 渗透测试通过 | 上线前渗透测试无高危漏洞 | 技术负责人 | □ 待确认 |
| CC32 | 运营准备 | 冷启动城市耍伴储备 | 首批城市耍伴储备量≥目标供需比1:3 | 运营负责人 | □ 待确认 |
| CC33 | 运营准备 | 客服团队就位 | 客服团队已培训，7×24小时排班就绪 | 运营负责人 | □ 待确认 |
| CC34 | 运营准备 | 风控规则配置 | 风控引擎规则已配置并完成灰度测试 | 技术负责人 | □ 待确认 |
| CC35 | 运营准备 | 不可变红线参数锁定 | 不可变红线参数清单已锁定，代码中不可修改（详见附录J-R023） | 技术负责人 | □ 待确认 |
| CC36 | 运营准备 | 可运营参数审批流程 | 可运营参数变更审批流程已定义并配置 | 运营负责人 | □ 待确认 |

上线确认签字：

运营负责人：________________ 技术负责人：________________ 法务负责人：________________

合规负责人：________________ 产品负责人：________________ 日期：________________

# 附录I：ZP风险登记册（完整版）

本附录为"找个人帮忙"（ZP）平台的风险登记册，涵盖合规风险、安全风险、运营风险、技术风险及商业风险共5个维度20项风险。每项风险包含风险描述、概率、影响、风险等级、触发条件、预防措施、应急预案、降级方案及责任人，作为风险管理的唯一依据。

风险等级评定标准：

风险等级 = 概率 × 影响。概率分3级（低/中/高），影响分3级（中/高/极高）。低×中=低风险；低×高/中×中=中风险；低×极高/中×高/高×中=高风险；中×极高/高×高/高×极高=极高风险（须立即处置）。

完整风险登记册：

| 编号 | 维度 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 等级 | 触发条件 | 预防措施 | 应急预案 | 降级方案 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS01 | 合规风险 | 资金二清风险：平台代收代付被认定为无证经营支付业务 | 低 | 极高 | 高 | 监管机构检查或用户举报 | 使用微信支付分账，资金不过平台账户；法务定期出具合规意见 | 立即停止自有资金代收，全面切换分账模式 | 暂停新城市开拓，集中资源修复合规问题 | 法务负责人 |
| RS02 | 合规风险 | 税务代扣代缴错误：个税计算错误导致少缴/多缴 | 中 | 高 | 高 | 税务稽查或耍伴投诉 | 代扣代缴引擎开发完成后经财务复核；税率表定期更新 | 补缴税款+滞纳金，向耍伴退还多扣部分 | 暂停提现功能，人工核算后恢复 | 财务负责人 |
| RS03 | 合规风险 | 劳务关系认定风险：耍伴主张与平台存在事实劳动关系 | 低 | 高 | 中 | 耍伴提起劳动仲裁或诉讼 | 居间服务协议明确非劳动关系；耍伴自由接单/拒单；不强制考勤 | 法务介入应诉，提供居间关系证据 | 调整耍伴管理策略，进一步弱化管控色彩 | 法务负责人 |
| RS04 | 合规风险 | 小程序类目资质不通过：类目审核被拒或下架 | 中 | 高 | 高 | 微信平台审核或政策调整 | 提前确认类目资质要求；准备齐全资质材料 | 补充材料重新提交；与微信平台沟通 | 降级为H5+公众号方案过渡 | 运营负责人 |
| RS05 | 合规风险 | 人脸数据违规存储：被认定为违规收集生物识别信息 | 低 | 极高 | 高 | 监管检查或数据泄露事件 | 使用PIA方案，不存储人脸图像/特征值；PIA报告存档 | 立即删除所有人脸相关数据，配合监管调查 | 切换为人工审核身份证+视频验证方案 | 合规负责人 |
| RS06 | 合规风险 | 数据留存超期：未按留存期限删除用户数据 | 中 | 中 | 中 | 监管检查或用户投诉 | 数据留存期限按矩阵配置（附录J-R022）；定时任务自动清理 | 立即清理超期数据，排查清理逻辑 | 人工批量清理+补全自动清理逻辑 | 技术负责人 |
| RS07 | 安全风险 | 用户人身安全事件：履约过程中发生人身伤害 | 低 | 极高 | 高 | 耍伴或用户实施暴力/骚扰行为 | 实名认证+背景审查+安全报备+紧急求助+订单级责任险 | 立即报警+紧急联系人通知+客服介入+保险理赔 | 暂停涉事城市运营，全面排查耍伴资质 | 运营负责人 |
| RS08 | 安全风险 | 资金安全事件：支付通道异常或资金被盗 | 低 | 极高 | 高 | 支付通道故障或黑客攻击 | 微信支付分账体系；支付通道监控；风控引擎实时拦截 | 立即冻结相关账户，联系微信支付排查 | 暂停支付功能，切换备用通道 | 技术负责人 |
| RS09 | 安全风险 | 数据泄露事件：用户敏感数据被窃取 | 低 | 极高 | 高 | 黑客攻击或内部人员泄露 | 敏感数据加密存储；RBAC权限管控；操作审计日志 | 立即启动应急响应，排查泄露源，通知受影响用户 | 按《数据安全事件应急预案》执行 | 技术负责人 |
| RS10 | 安全风险 | 账号盗用事件：用户/耍伴账号被盗用 | 中 | 中 | 中 | 弱密码或钓鱼攻击 | 登录异常检测；短信/人脸二次验证；异地登录提醒 | 冻结涉事账号，联系用户核实身份后恢复 | 强制全量用户重置密码 | 技术负责人 |
| RS11 | 运营风险 | 供需失衡：冷启动期耍伴不足导致匹配率过低 | 高 | 中 | 中 | 新城市开拓初期耍伴储备不足 | 冷启动期低抽成激励；耍伴招募前置；供需比监控≥1:3 | 加大耍伴招募力度；临时提高抽成补贴 | 降低匹配半径，优先保障核心区域 | 运营负责人 |
| RS12 | 运营风险 | 跳单风险：用户与耍伴绕过平台私下交易 | 中 | 高 | 中 | 用户/耍伴为节省平台费用私下交易 | 担保交易+评价体系+信用分约束；跳单检测算法 | 对跳单用户/耍伴信用分扣减+功能限制 | 加强跳单检测，提升平台服务不可替代性 | 运营负责人 |
| RS13 | 运营风险 | 差评刷分：耍伴通过虚假好评刷信用分 | 中 | 中 | 中 | 耍伴组织虚假交易刷好评 | 信用分单日加分上限；异常评价检测算法；人工抽检 | 清除虚假评价，信用分回退，耍伴降级 | 暂停涉事耍伴接单，人工复核 | 运营负责人 |
| RS14 | 运营风险 | 内容违规：IM消息/需求/评价含违规内容 | 中 | 高 | 中 | 用户/耍伴发布涉黄/涉政/诈骗等内容 | AI+人工双审内容安全引擎；敏感词库；举报机制 | 立即删除违规内容，封禁涉事账号 | 加强内容审核力度，提升AI模型准确率 | 运营负责人 |
| RS15 | 技术风险 | 系统可用性故障：核心服务不可用 | 低 | 极高 | 高 | 服务器故障或代码缺陷 | 多可用区部署；监控告警；灰度发布；SLA≥99.9% | 立即启动故障恢复SOP，回滚至稳定版本 | 降级非核心功能，保障核心交易链路 | 技术负责人 |
| RS16 | 技术风险 | AI模型误判：内容审核/匹配算法误判 | 中 | 中 | 中 | AI模型准确率不足或边界case | AI+人工双审；模型定期迭代；误判反馈机制 | 人工复核误判结果，修正模型 | 提升人工审核比例，降低AI自动处置权重 | 技术负责人 |
| RS17 | 技术风险 | 支付通道故障：微信支付分账不可用 | 低 | 高 | 中 | 微信支付系统故障或网络异常 | 支付通道健康监控；重试机制；降级方案 | 暂停新订单支付，引导用户稍后重试 | 切换至备用支付方案（如支付宝） | 技术负责人 |
| RS18 | 技术风险 | 高并发性能瓶颈：高峰期系统响应过慢 | 中 | 中 | 中 | 节假日/营销活动导致流量激增 | 弹性伸缩；缓存优化；P95/P99监控告警 | 限流降级，保障核心链路 | 按优先级降级非核心功能 | 技术负责人 |
| RS19 | 商业风险 | 单位经济为负：单笔订单净利持续为负 | 中 | 高 | 高 | 获客成本过高或抽成不足以覆盖成本 | 单位经济模型监控；冷启动期控制CAC；阶梯抽成策略 | 优化获客渠道，降低CAC；提升高客单价场景占比 | 暂停亏损城市运营，聚焦盈利城市 | 运营负责人 |
| RS20 | 商业风险 | 竞争挤压：同类平台进入导致市场份额下降 | 中 | 高 | 中 | 竞品大规模补贴或差异化竞争 | 差异化定位（安全+合规+标准化）；用户粘性建设 | 针对性营销活动，强化差异化优势 | 聚焦核心城市与核心场景，避免全面价格战 | 运营负责人 |

风险管理制度：

1. 风险登记册须每月评审一次，更新风险状态与应对措施。2. 新增风险须在发现后24小时内录入登记册并分配编号（RSxx序列）。3. 高风险及以上风险须每周跟踪，极高风险须立即启动应急预案。4. 风险关闭须经责任人确认+运营负责人审批。

# 附录J：规则字典（可配置规则集）

【核心交付物】本附录将PRD全文中所有"唯一有效定义"提取为独立的、可配置的规则字典，作为代码开发的唯一依据，避免硬编码。规则字典按业务域分类，每条规则包含规则编号、规则名称、规则定义、参数/阈值、配置方式、SSOT来源章节、变更审批级别及备注。

规则字典使用指南：

1. 【配置方式】分为三类：（a）代码常量——不可变红线参数，直接写入代码，不可运营修改；（b）配置文件——可运营参数，通过配置文件管理，授权范围内可动态调整；（c）管理后台——可运营参数，通过管理后台界面调整，须审计日志。

2. 【变更审批级别】分为两类：（a）不可变红线——变更须PRD评审+法务+合规三方审批，涉及合规与安全底线；（b）可运营参数——变更须对应审批级别审批（运营负责人/产品负责人/安全负责人等），所有变更须记录审计日志。

3. 【SSOT原则】当正文规则描述与本附录存在冲突时，以本附录为准。本附录为代码开发的唯一依据，研发团队须严格按照规则字典实现，不得自行解读或修改。

4. 【规则编号】采用R0xx序列，新增规则须分配新编号并更新本附录。规则编号一旦分配不可复用，废止规则保留编号并标注"已调整"。

5. 【生效方式标注】每条规则须标注生效方式：（a）「服务端实时生效」——通过配置中心（Apollo/Nacos）推送，推送后≤60秒全量生效，支付/风控/状态机/资金类参数默认此项；（b）「客户端发版生效」——依赖小程序端代码，须随小程序版本审核发布后生效，UI文案/交互流程/页面结构类参数默认此项。配置管理员维护规则字典时须逐条标注，未标注的默认为「服务端实时生效」；标注为「客户端发版生效」的参数，其服务端配置变更须与客户端发版窗口对齐，并在变更单中记录目标版本号。

完整规则字典：

| 编号 | 规则名称 | 规则定义 | 参数/阈值 | 配置方式 | SSOT来源 | 变更审批 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R001 | 13态订单状态机定义 | 订单生命周期包含13个状态（含S2.5改期处理中临时态）：S0待支付→S1已确认待履约→S2已支付待履约→S2.5改期处理中→S3履约中→S3.5履约中断→S4部分完成→S5已完成→S6已取消→S7已退款→S8已评价→S9评价超时→S10已关闭→S10.5争议处理中 | 状态集合={S0,S1,S2,S2.5,S3,S3.5,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S10.5} | 代码常量枚举+配置文件 | 第3.5.2节/附录G | 不可变红线 | 状态机定义不可运营修改，新增状态须PRD评审 |
| R002 | 订单状态转移规则 | 每个状态的允许跳转目标、触发条件、超时动作、禁止跳转详见附录G完整转移矩阵 | 详见附录G | 代码状态机引擎+配置文件 | 第3.5.2节/附录G | 不可变红线 | 转移逻辑不可运营修改，超时阈值可配置（见R010） |
| R003 | 订单超时规则 | 各状态的超时阈值与超时后自动动作 | S0待支付超时=30min→自动取消；S1已确认超时=15min→自动释放；S3履约结束确认超时=2h→自动完成；S5评价窗口超时=48h→默认4星评价；S4争议裁定期=7天→按比例结算；S3.5中断超时=24h→进入S4/S7；S8售后窗口=15天→自动关闭；S10.5争议评价窗口=72h（仲裁结果出具后开启） | 配置文件（运营可调，须审批） | 第3.5.2节/第8.3节 | 可运营参数 | 超时阈值变更须运营负责人审批 |
| R004 | 信用分初始值与满分 | 新用户注册通过实名认证后自动获得初始信用分800分，满分上限1000分 | 初始值=800；满分=1000 | 配置文件（不可变红线） | 第3.1.2节/第8.1节 | 不可变红线 | 初始值与满分不可运营修改 |
| R005 | 信用分等级划分 | 信用分划分为4个等级：L1新手(600-699)、L2标准(700-799)、L3优质(800-899)、L4金牌(900-1000) | L1=[600,700)；L2=[700,800)；L3=[800,900)；L4=[900,1000] | 配置文件（不可变红线） | 第1.8.2节/第8.1节 | 不可变红线 | 原L5已调整合并至L4；等级边界为左闭右开区间 |
| R006 | 信用分阈值 | 及格线600分（限制下单/暂停接单）；冻结线400分（账号临时冻结） | 及格线=600；冻结线=400 | 配置文件（不可变红线） | 第8.1节 | 不可变红线 | 阈值不可运营修改 |
| R007 | 信用分加分规则 | 履约+5分/次（单日上限15分）；好评+3分/次（单日上限9分）；举报奖励+10分/次；信用修复+5~15分/项（每月最多1轮） | 履约加分=+5，日上限=15；好评加分=+3，日上限=9；举报加分=+10；修复加分=[5,15]，月上限=1轮 | 配置文件（可运营参数） | 第8.1节 | 可运营参数 | 加分值与上限变更须运营负责人审批 |
| R008 | 信用分减分规则 | 爽约-20分/次（3次暂停7天）；差评-5分/次（连续3次暂停接单）；履约前4h内取消-10分/次；违规-20~50分/次；红线-50分/次+临时冻结 | 爽约=-20，阈值=3次→暂停7天；差评=-5，阈值=连续3次→暂停接单；取消=-10；违规=[-50,-20]；红线=-50+冻结 | 配置文件（可运营参数） | 第8.1节 | 可运营参数 | 减分值与暂停阈值变更须运营负责人审批 |
| R009 | 信用分单日加分上限 | 为防止刷分，信用分单日加分有上限约束 | 履约加分日上限=15分；好评加分日上限=9分；总加分日上限=30分 | 配置文件（可运营参数） | 第8.1节 | 可运营参数 | 上限变更须运营负责人审批 |
| R010 | 信用修复规则 | 信用分低于及格线时须完成信用修复任务恢复至600分以上 | 修复任务类型=实名复核+安全答题+等待观察期；修复加分=[5,15]分/项；月上限=1轮 | 配置文件（可运营参数） | 第8.1节 | 可运营参数 | 修复任务内容变更须产品+运营联合审批 |
| R011 | 平台抽成矩阵 | 平台抽成按「运营阶段×耍伴等级」二维矩阵确定，冷启动期低抽成激励供需，成熟期标准抽成 | 冷启动期(T+0~T+90天)：L1=5%,L2=5%,L3=5%,L4=5%；成长期(T+91~T+365天)：L1=12%,L2=10%,L3=8%,L4=6%；成熟期(T+366天起)：L1=15%,L2=13%,L3=10%,L4=8% | 配置文件（可运营参数）+管理后台 | 第8.2节 | 可运营参数 | 抽成比例变更须运营负责人+财务负责人联合审批；冷启动期抽成锁定不可上调 |
| R012 | 增值服务定价 | 优先匹配/精选耍伴/会员订阅/企业服务等增值服务独立定价 | 优先匹配=订单金额×10%；精选耍伴=订单金额×15%；会员订阅=29元/月；企业服务=定制报价 | 配置文件（可运营参数）+管理后台 | 第8.2节 | 可运营参数 | 增值服务定价变更须运营负责人审批 |
| R013 | 保险返佣比例 | 保险公司按保费比例向平台返佣 | 返佣比例=保费的10%~15% | 配置文件（可运营参数）+合作协议 | 第8.2节 | 可运营参数 | 返佣比例变更须运营负责人+法务联合审批 |
| R014 | 梯度退款规则 | 按履约进度分阶段退款：履约前全额退款；耍伴到场后用户取消按到场补偿梯度退款；履约中取消按已完成比例结算 | 履约前取消=100%退款（扣除支付通道费）；到场后取消=退款(1-到场补偿比例)；履约中取消=按已完成时长比例结算 | 配置文件（可运营参数） | 第3.5.3节/第8.3节 | 可运营参数 | 退款比例变更须运营负责人+法务联合审批 |
| R015 | 到场补偿规则 | 耍伴到场后用户取消时，按等待时长向耍伴支付补偿 | 等待≤15min=订单金额10%；15-30min=订单金额15%；30-60min=订单金额20%；>60min=订单金额30% | 配置文件（可运营参数） | 第3.5.3节 | 可运营参数 | 补偿比例变更须运营负责人审批 |
| R016 | 极速提现规则 | 耍伴可申请极速提现，加急到账，有额度与费率限制 | 极速提现单笔上限=5000元；日额度上限=20000元；极速提现费率=提现金额×1%（最低2元）；到账时效=T+0（2小时内） | 配置文件（可运营参数）+管理后台 | 第3.5.4节 | 可运营参数 | 额度与费率变更须运营负责人+财务负责人联合审批 |
| R017 | 普通提现规则 | 耍伴普通提现到账时效与额度 | 普通提现单笔上限=50000元；日额度上限=无限制；到账时效=T+1（次日24:00前）；无手续费 | 配置文件（可运营参数） | 第3.5.4节 | 可运营参数 | 到账时效变更须技术负责人确认通道能力 |
| R018 | 订单级责任险保额 | 每笔订单自动投保意外责任险，覆盖用户与耍伴双方 | 人身意外最高=30万元/人；第三方责任最高=10万元/单；财产损失最高=2万元/单 | 配置文件（不可变红线）+保险协议 | 第3.7节 | 不可变红线 | 保额变更须法务+合规评审+保险公司协议变更 |
| R019 | 订单级责任险保费 | 保费由平台统一支付，用户与耍伴无需额外购买 | 保费=订单金额×2%~3%（由平台承担） | 配置文件（可运营参数）+保险协议 | 第3.7节 | 可运营参数 | 保费比例变更须运营负责人+财务负责人联合审批 |
| R020 | 保险理赔时效 | 出险后理赔流程与时效 | 理赔时效=材料齐全后5个工作日内；理赔流程=出险→平台客服报案→保险公司审核→赔付 | 配置文件（不可变红线）+保险协议 | 第3.7节 | 不可变红线 | 理赔时效由保险协议约定，不可单方面修改 |
| R021 | 安全报备规则 | 履约期间安全报备机制：位置共享+定时打卡+紧急求助 | 位置共享频率=每5分钟更新一次；定时打卡间隔=30分钟；打卡超时=10分钟触发客服介入；紧急求助=一键报警+紧急联系人通知+客服介入 | 配置文件（可运营参数） | 第3.6节 | 可运营参数 | 报备频率变更须安全负责人审批 |
| R022 | 紧急求助响应规则 | 紧急求助触发后的响应流程与时效 | 客服响应时效=30秒内接听；报警通知时效=即时；紧急联系人通知=即时短信+电话 | 配置文件（不可变红线） | 第3.6.1.1节 | 不可变红线 | 响应时效为安全底线，不可降低 |
| R023 | 评价窗口规则 | 订单完成后双方互评，48小时评价窗口 | 评价窗口=48小时；评价维度=5项（态度/专业/准时/安全/满意）；评分范围=1-5星 | 配置文件（可运营参数） | 第8.3节 | 可运营参数 | 评价窗口变更须产品负责人审批 |
| R024 | 默认评价规则 | 评价窗口超时后系统自动生成默认评价 | 默认评价=4星（非5星）；默认评价权重=正常评价×0.5；默认评价内容=系统模板文本 | 配置文件（不可变红线） | 第8.3节 | 不可变红线 | 默认评价星级不可设为5星，防止刷分 |
| R025 | 数据留存期限矩阵 | 各类型数据的留存期限与删除策略 | 订单数据=5年（税务要求）；交易流水=5年；用户实名信息=账号注销后180天；人脸核验记录=不留存（PIA方案）；IM消息=1年；位置数据=90天；评价数据=永久（脱敏后）；日志数据=180天 | 配置文件（不可变红线）+定时清理任务 | 第5.6节/第9.4节 | 不可变红线 | 留存期限变更须法务+合规评审 |
| R026 | 风控引擎规则 | 实时风控规则引擎，订单/用户/耍伴多维风控 | 风控维度=设备指纹+IP+行为频率+信用分+历史违规；高风险订单=人工审核；中风险订单=延迟匹配；低风险订单=自动通过 | 配置文件（可运营参数）+管理后台 | 第3.9节 | 可运营参数 | 风控规则变更须安全负责人+运营负责人联合审批 |
| R027 | 违规分级处罚规则 | 违规行为按严重程度分级处罚 | 轻微违规=警告+信用分-20；一般违规=功能限制7天+信用分-30；严重违规=暂停账号30天+信用分-50；红线违规=永久封禁+信用分-50+移交执法机关 | 配置文件（可运营参数） | 第8.1节 | 可运营参数 | 处罚规则变更须运营负责人+法务联合审批 |
| R028 | 匹配算法规则 | 需求与耍伴的匹配算法权重 | 匹配权重=信用分(40%)+距离(25%)+场景匹配度(20%)+价格匹配度(10%)+历史好评率(5%)；匹配半径=默认3km（可配置1-10km） | 配置文件（可运营参数）+管理后台 | 第3.3节 | 可运营参数 | 匹配权重变更须产品负责人+算法负责人联合审批 |
| R029 | 匹配超时规则 | 需求发布后匹配超时处理 | 匹配超时=5分钟（冷启动期可延长至15分钟）；超时后=需求进入广场+通知用户调整条件 | 配置文件（可运营参数） | 第3.3节 | 可运营参数 | 超时阈值变更须运营负责人审批 |
| R030 | 内容审核规则 | IM消息/需求/评价的多模态内容审核 | 审核方式=AI初审+人工复审；审核维度=涉黄/涉政/涉暴/诈骗/广告/隐私；AI置信度<90%=人工复审；AI置信度≥90%=自动处置 | 配置文件（可运营参数）+管理后台 | 第3.8节 | 可运营参数 | 审核规则变更须运营负责人+安全负责人联合审批 |
| R031 | 场景白名单规则 | 允许的陪伴场景清单与负面清单排除 | 白名单场景=陪诊/陪练/陪游/陪学/陪购/陪宠/代办/跑腿等；负面清单=涉黄/涉赌/涉毒/代孕/代驾/医疗诊疗/法律代理等 | 配置文件（可运营参数）+管理后台 | 第3.2节 | 可运营参数 | 场景白名单变更须产品负责人+法务联合审批 |
| R032 | 不可变红线参数清单 | 合规与安全底线参数，不可运营修改，须法务+合规评审 | 包含：R001状态机定义、R002状态转移规则、R004信用分初始值与满分、R005信用分等级划分、R006信用分阈值、R018保险保额、R020理赔时效、R022紧急求助响应时效、R024默认评价星级、R025数据留存期限 | 代码常量+配置文件（锁定） | 第8.5节 | 不可变红线 | 变更须PRD评审+法务+合规三方审批 |
| R033 | 可运营参数清单 | 业务运营参数，授权范围内可动态调整，须审计日志 | 包含：R003超时阈值、R007-R010信用分加减分规则、R011-R013抽成与定价、R014-R017退款与提现规则、R019保费比例、R021安全报备频率、R023评价窗口、R026-R031风控/匹配/审核/场景规则 | 配置文件+管理后台（动态） | 第8.5节 | 可运营参数 | 变更须对应审批级别审批+审计日志记录 |
| R034 | 冷启动期策略参数 | 冷启动期（T+0~T+90天）的特殊运营参数 | 冷启动抽成=5%（全等级）；供需比目标≥1:3；匹配成功率目标≥70%；匹配超时=15分钟（延长）；耍伴招募补贴=首单奖励50元 | 配置文件（可运营参数）+管理后台 | 第6.1节/第8.2节 | 可运营参数 | 冷启动期参数变更须运营负责人审批 |
| R035 | 代扣代缴税率规则 | 耍伴收入按劳务报酬所得代扣代缴个人所得税 | 劳务报酬所得预扣率：≤800元=免税；800-4000元=(收入-800)×20%；>4000元=收入×(1-20%)×20%（适用20%税率，超过2万部分适用30%-40%） | 配置文件（不可变红线）+税务系统 | 第5.2节 | 不可变红线 | 税率由国家税法规定，不可修改；起征点变更须法务确认 |
| R036 | 人脸核验规则 | 使用微信小程序PIA方案进行人脸核验 | 核验方式=活体检测+公安网比对；核验场景=实名认证+大额提现+紧急求助身份确认；人脸数据=不留存（仅比对结果） | 配置文件（不可变红线）+PIA接口 | 第5.5节 | 不可变红线 | 人脸数据不留存为合规底线，不可修改 |

不可变红线参数清单（汇总）：

以下参数为合规与安全底线，不可运营修改，变更须PRD评审+法务+合规三方审批：

• R001 13态（11基础态S0-S10 + 2子态S3.5履约中断、S10.5争议处理中）状态机定义
• R002 状态转移规则
• R004 信用分初始值(800)与满分(1000)
• R005 信用分等级划分(L1-L4)
• R006 信用分阈值(及格线600/冻结线400)
• R018 保险保额(人身意外30万/第三方10万/财产2万)
• R020 保险理赔时效(5个工作日)
• R022 紧急求助响应时效(30秒)
• R024 默认评价星级(4星，非5星)
• R025 数据留存期限矩阵
• R032 不可变红线参数清单(本清单自身)
• R035 代扣代缴税率规则
• R036 人脸核验规则(不留存人脸数据)

可运营参数清单（汇总）：

以下参数为业务运营参数，授权范围内可动态调整，须审计日志：

• R003 订单超时阈值
• R007-R010 信用分加减分规则与修复规则
• R011-R013 抽成矩阵与增值服务定价
• R014-R017 退款梯度与提现规则
• R019 保险保费比例
• R021 安全报备频率
• R023 评价窗口
• R026-R031 风控/匹配/审核/场景规则
• R034 冷启动期策略参数

规则字典与代码开发对接说明：

1. 研发团队须将规则字典中的所有参数提取为配置项，不得在业务代码中硬编码。2. 不可变红线参数须在代码中定义常量并添加注释标注"不可变红线-禁止修改"。3. 可运营参数须通过配置中心（如Apollo/Nacos）管理，支持动态刷新。4. 所有参数变更须记录审计日志（变更人、变更时间、变更前后值、审批记录）。5. 管理后台须提供参数配置界面，并按变更审批级别设置权限。

# 附录K：非功能需求汇总表

本附录将散落在PRD各章节的非功能需求（性能、可用性、AI模型降级策略、P95/P99告警阈值等）聚合为统一汇总表，作为研发团队非功能需求实现的唯一依据。

非功能需求分类说明：

1. 【性能】API响应时间、页面加载时间、匹配算法耗时、并发用户数等。2. 【可用性】系统可用率、数据库可用率、支付通道可用率等。3. 【AI降级】内容审核/匹配/风控AI模型的降级策略与阈值。4. 【安全】数据加密、等保合规、渗透测试等。5. 【可扩展性】水平扩展、数据存储扩展等。6. 【可维护性】日志规范、监控告警等。7. 【合规】数据留存期限、用户数据权利等。8. 【无障碍】WCAG 2.1 AA级标准。

完整非功能需求汇总表：

| 编号 | 类别 | 需求项 | 指标/阈值 | 监控方式 | 告警阈值 | 降级策略 | SSOT来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR01 | 性能 | API响应时间 | P95≤200ms；P99≤500ms（核心交易链路） | APM监控+日志分析 | P95>300ms持续5分钟→告警；P99>800ms→紧急告警 | 限流降级，非核心接口返回缓存数据 | 第10.2节 |
| NFR02 | 性能 | 页面加载时间 | 首屏加载≤2秒（4G网络）；冷启动≤3秒 | 前端性能监控SDK | 首屏>3秒持续10分钟→告警 | CDN加速+图片懒加载+骨架屏降级 | 第10.2节 |
| NFR03 | 性能 | 匹配算法耗时 | 单次匹配≤500ms；批量匹配≤2秒 | 算法服务监控 | 匹配耗时>1秒→告警 | 简化匹配维度，降低候选集规模 | 第3.3节 |
| NFR04 | 性能 | 并发用户数 | 支持10万日活用户；峰值并发1万TPS | 服务器监控+负载均衡 | CPU>80%持续5分钟→告警；TPS>8000→自动扩容 | 弹性伸缩+限流降级 | 第10.2节 |
| NFR05 | 可用性 | 系统可用率 | SLA≥99.9%（月度） | 健康检查+拨测监控 | 可用率<99.9%→告警；核心服务不可用→紧急告警 | 多可用区容灾+故障自动转移 | 第10.1节 |
| NFR06 | 可用性 | 数据库可用率 | 主从同步延迟≤1秒；故障切换≤30秒 | 数据库监控 | 同步延迟>5秒→告警；主库故障→自动切换从库 | 读写分离+主从切换+数据备份 | 第10.1节 |
| NFR07 | 可用性 | 支付通道可用率 | 支付成功率≥99.5% | 支付通道健康监控 | 支付失败率>5%→告警；通道不可用→紧急告警 | 重试机制+备用支付通道切换 | 第3.5.1节 |
| NFR08 | AI降级 | 内容审核AI模型降级 | AI审核准确率≥95%；误判率≤5% | AI模型监控+人工抽检 | 准确率<90%→告警；误判率>10%→紧急告警 | AI置信度<90%转人工复审；AI不可用时全量人工审核 | 第3.8节/第10.3节 |
| NFR09 | AI降级 | 匹配算法AI模型降级 | 匹配成功率≥80%（成熟期） | 匹配成功率监控 | 匹配成功率<70%→告警 | 降级为规则匹配（按距离+信用分排序） | 第3.3节/第10.3节 |
| NFR10 | AI降级 | 风控AI模型降级 | 风控准确率≥95%；误报率≤5% | 风控模型监控+人工复核 | 准确率<90%→告警；误报率>10%→紧急告警 | 降级为规则风控（黑白名单+阈值规则） | 第3.9节/第10.3节 |
| NFR11 | AI降级 | AI模型服务不可用降级 | AI服务响应时间≤1秒 | AI服务健康监控 | AI服务超时>5秒→告警；AI服务不可用→紧急告警 | 内容审核降级为敏感词匹配；匹配降级为规则匹配；风控降级为规则风控 | 第10.3节 |
| NFR12 | 安全 | 数据加密 | 传输加密TLS 1.2+；存储加密AES-256 | 安全扫描+渗透测试 | 发现明文存储→紧急告警 | 立即加密+安全审计 | 第9.1节 |
| NFR13 | 安全 | 等保合规 | 等保2.0三级（建议） | 等保测评+安全审计 | 测评不通过→整改告警 | 按等保要求整改 | 第9.1节 |
| NFR14 | 安全 | 渗透测试 | 上线前无高危漏洞；季度渗透测试 | 渗透测试报告 | 发现高危漏洞→紧急告警 | 立即修复+复测 | 第9.1节 |
| NFR15 | 可扩展性 | 水平扩展 | 支持弹性伸缩；扩容时间≤5分钟 | 容器编排监控 | 扩容超时→告警 | 预留备用资源池 | 第10.4节 |
| NFR16 | 可扩展性 | 数据存储扩展 | 支持分库分表；单表数据量≤1000万行 | 数据库容量监控 | 单表>800万行→告警 | 分库分表+历史数据归档 | 第10.4节 |
| NFR17 | 可维护性 | 日志规范 | 全链路日志追踪；日志保留180天 | 日志平台监控 | 日志缺失→告警 | 补全日志采集 | 第9.4节 |
| NFR18 | 可维护性 | 监控告警 | 7×24小时监控；告警响应≤5分钟 | 监控平台+值班制度 | 告警未响应>10分钟→升级告警 | 升级至技术负责人 | 第10.5节 |
| NFR19 | 合规 | 数据留存期限 | 按数据留存期限矩阵执行（详见附录J-R025） | 定时清理任务监控 | 清理任务失败→告警 | 人工清理+修复清理逻辑 | 第5.6节/第9.4节 |
| NFR20 | 合规 | 用户数据权利 | 支持数据导出+账号删除 | 功能测试 | 功能不可用→告警 | 人工处理用户请求 | 第5.6节 |
| NFR21 | 无障碍 | WCAG 2.1 AA级 | 符合WCAG 2.1 AA级标准 | 无障碍测试 | 不符合→整改告警 | 按WCAG标准整改 | 第9.3节 |

AI模型降级策略汇总：

当AI模型服务不可用或准确率下降时，系统须自动降级为规则引擎模式，保障核心业务可用：

• 内容审核AI降级：AI置信度<90%转人工复审；AI不可用时全量人工审核。
• 匹配算法AI降级：匹配成功率<70%时降级为规则匹配（按距离+信用分排序）。
• 风控AI降级：准确率<90%时降级为规则风控（黑白名单+阈值规则）。
• AI服务超时>5秒或不可用时，全面降级为规则引擎模式。

P95/P99告警阈值汇总：

• API响应时间：P95>300ms持续5分钟→告警；P99>800ms→紧急告警。
• 页面加载时间：首屏>3秒持续10分钟→告警。
• 匹配算法耗时：>1秒→告警。
• 并发TPS：>8000→自动扩容。
• CPU使用率：>80%持续5分钟→告警。
• 系统可用率：<99.9%→告警；核心服务不可用→紧急告警。
• 支付失败率：>5%→告警；通道不可用→紧急告警。

# 附录L：废止条款存档（V11结构重组）

本附录集中存档V11结构重组中从正文移出的已调整条款，保留版本追溯能力。开发团队在开发时，以正文（唯一有效版）为准，本附录仅作为V11参考，不可作为开发依据。

## L-1 旧订单状态机表（已调整）

【废止原因】与附录G（13态状态机）定义冲突，S5=履约中断（旧）与S5=已完成（新）矛盾。

【废止内容】原正文Table 27：S1待支付、S2已支付待履约、S3履约中、S4部分完成、S5履约中断、S6待评价、S7已完成、S8已取消、S9已退款、S10已关闭。

【替代版本】附录G：13态状态机（S0-S10.5，含S2.5改期处理中）。

## L-2 旧抽成矩阵表（已调整）

【废止原因】三套抽成方案并存，互相冲突。

【废止内容】①原1.8节表/6.4节：冷启动5%→成长期10%→成熟期15%；②原3.5.1节：L1=20%L2=18%L3=15%L4=12%L5=10%；③原1.8.2节等级权益：L3抽成优惠-2%、L4-3%、L5-5%。

【替代版本】V11 P0-3：等级矩阵×时间系数二维表。

## L-3 旧信用分规则（已调整）

【废止原因】单日加分上限与等级准入条件矛盾。

【废止内容】①原"单日加分上限15分（不分等级）"；②原"信用分跨角色唯一"（与"按角色分别计算"矛盾）；③原"爽约扣30分"、"连续2次爽约暂停"。

【替代版本】V11 P1-1：单日加分上限按等级差异化（L1=10/L2=15/L3=20/L4=25）。

## L-4 旧保险保额体系（已调整）

【废止原因】保额数值多版本并存。

【废止内容】①原"人身意外30万/人、财产2万/单"；②原"升级100万"表述不清；③原演出附加险"上浮50%"基数不明确。

【替代版本】V11 P1-2：风控评分联动保额（≥80分=50万，60-79分=30万，<60分=禁止投保）。

## L-5 旧爽约赔付规则（已调整）

【废止原因】爽约扣分、暂停次数、赔付比例多版本并存。

【废止内容】①原"爽约扣30分"；②原"连续2次爽约暂停"；③原"赔付20%"。

【替代版本】V11 P1-4：爽约扣20分、3次暂停、赔付10%。

## L-6 旧供需比目标（已调整）

【废止原因】方向自相矛盾（耍伴:用户比值越大对用户体验越差）。

【废止内容】原"供需比≥1:3（耍伴:用户）"。

【替代版本】V11 P1-6：人均需求承接量口径，分阶段目标（1:1.5→1:2→1:3）。

## L-7 旧心理危机AI检测指标（已调整）

【废止原因】指标多版本并存。

【废止内容】原"准确率≥80%、召回率≥95%、F1≥0.87"。

【替代版本】V11 P1-7：准确率≥85%、召回率≥90%、F1≥0.88（线上实时指标）。

## L-8 旧改期规则（已调整）

【废止原因】"新服务时间须在原定服务开始前24小时以上"语义不明。

【废止内容】原改期时间限制表述。

【替代版本】V11 P1-8：新时间距当前时刻≥24h。

## L-9 旧草稿有效期（已调整）

【废止原因】"草稿保留7天"与"普通草稿30天"矛盾。

【废止内容】原"草稿保留7天，超7天自动清除"。

【替代版本】V11 P1-10：普通草稿30天+历史草稿90天+定时发布7天。

## L-10 旧紧急联系人规则（已调整）

【废止原因】"须为已实名微信用户"不可行（微信开放平台不提供此接口）。

【废止内容】原"紧急联系人须为已实名认证的微信用户"。

【替代版本】V11 P2-3：手机号验证码验证+微信好友关系辅助验证。

## L-11 旧监护人规则（已调整）

【废止原因】"监护人短信验证码确认"为已调整旧规则残留。

【废止内容】原"60岁以上用户注册时须进行监护人知情确认（监护人短信验证码确认）"。

【替代版本】V11 P2-2：紧急联系人手机号验证替代监护人确认。

## L-12 旧预算数据（已调整）

【废止原因】预算数据矛盾（150万/200万/309.8万并存）。

【废止内容】①原"MVP总预算150万元含人力成本200万"（数学不成立）；②原"建议首轮融资不低于150万元"；③原Table 54合计"约160万"但分项加总=309.8万。

【替代版本】V11 P0-4：重算资金需求表，建议首轮融资260~300万元。

## L-13 W4/W5/W6场景原始描述存档（V14裁剪）

以下为V14场景裁剪时从第1.4节官方合规服务白名单中移除的W4/W5/W6场景原始完整描述，存档用于文档审计追溯。三场景对应业务逻辑（票务验证、附加险、特殊安全报备、游玩里程碑等）已同步删除。

W4 游玩陪伴——场景描述：景区/博物馆/展览/商圈逛街游览。合规约束：仅限公开景区与商业场所；禁止私密空间。

W5 探店陪伴——场景描述：餐厅/咖啡厅/酒吧探店就餐（酒吧限非深夜时段）。合规约束：禁止深夜时段；禁止过量饮酒；费用AA制。

W6 演出陪伴——场景描述：演唱会/话剧/电影/音乐节观演。合规约束：演出类订单允许跨23:00，但须满足额外安全条件（见1.5）。

# 附录M：参数总表（全局唯一编号）

本附录将所有可调参数（抽成、保额、上限、SLA、时长等）集中为一张表并全局唯一编号，作为代码开发的唯一依据，避免硬编码。参数变更须按"变更审批级别"执行。

| 参数编号 | 参数名称 | 参数值 | 单位 | 变更审批级别 | SSOT来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-COM-001 | 冷启动期L1耍伴抽成 | 8 | % | 可运营参数 | P0-3 |
| P-COM-002 | 冷启动期L2耍伴抽成 | 8 | % | 可运营参数 | P0-3 |
| P-COM-003 | 冷启动期L3耍伴抽成 | 8 | % | 可运营参数 | P0-3 |
| P-COM-004 | 冷启动期L4耍伴抽成 | 5 | % | 可运营参数 | P0-3 |
| P-COM-005 | 成长期L1耍伴抽成 | 12 | % | 可运营参数 | P0-3 |
| P-COM-006 | 成长期L2耍伴抽成 | 10 | % | 可运营参数 | P0-3 |
| P-COM-007 | 成长期L3耍伴抽成 | 8 | % | 可运营参数 | P0-3 |
| P-COM-008 | 成长期L4耍伴抽成 | 6 | % | 可运营参数 | P0-3 |
| P-COM-009 | 成熟期L1耍伴抽成 | 15 | % | 可运营参数 | P0-3 |
| P-COM-010 | 成熟期L2耍伴抽成 | 13 | % | 可运营参数 | P0-3 |
| P-COM-011 | 成熟期L3耍伴抽成 | 10 | % | 可运营参数 | P0-3 |
| P-COM-012 | 成熟期L4耍伴抽成 | 8 | % | 可运营参数 | P0-3 |
| P-CRE-001 | 信用分初始值 | 800 | 分 | 不可变红线 | P1-1 |
| P-CRE-002 | 信用分满分 | 1000 | 分 | 不可变红线 | P1-1 |
| P-CRE-003 | 信用分及格线 | 600 | 分 | 不可变红线 | P1-1 |
| P-CRE-004 | 信用分冻结线 | 400 | 分 | 不可变红线 | P1-1 |
| P-CRE-005 | L1耍伴单日加分上限 | 10 | 分/日 | 可运营参数 | P1-1 |
| P-CRE-006 | L2耍伴单日加分上限 | 15 | 分/日 | 可运营参数 | P1-1 |
| P-CRE-007 | L3耍伴单日加分上限 | 20 | 分/日 | 可运营参数 | P1-1 |
| P-CRE-008 | L4耍伴单日加分上限 | 25 | 分/日 | 可运营参数 | P1-1 |
| P-CRE-009 | 爽约信用分扣减 | 20 | 分/次 | 可运营参数 | P1-4 |
| P-CRE-010 | 爽约暂停接单触发次数 | 3 | 次 | 可运营参数 | P1-4 |
| P-CRE-011 | 爽约暂停接单时长 | 7 | 天 | 可运营参数 | P1-4 |
| P-INS-001 | 标准保额（风险分≥80） | 50 | 万元/人 | 不可变红线 | P1-2 |
| P-INS-002 | 低风险保额（风险分60-79） | 30 | 万元/人 | 可运营参数 | P1-2 |
| P-INS-003 | 低风险保费加收 | 10 | % | 可运营参数 | P1-2 |
| P-INS-005 | 财产损失保额 | 5 | 万元/单 | 不可变红线 | P1-2 |
| P-INS-006 | 禁止投保风险分阈值 | 60 | 分 | 不可变红线 | P1-2 |
| P-TIM-001 | S0待支付超时 | 30 | 分钟 | 可运营参数 | P0-2 |
| P-TIM-002 | S1待确认超时 | 15 | 分钟 | 可运营参数 | P0-2 |
| P-TIM-003 | S2.5改期事务超时 | 30 | 秒 | 可运营参数 | P0-2 |
| P-TIM-004 | S3履约结束确认超时 | 2 | 小时 | 可运营参数 | P0-2 |
| P-TIM-005 | S3.5中断超时 | 24 | 小时 | 可运营参数 | P0-2 |
| P-TIM-006 | S4争议裁定期 | 7 | 天 | 可运营参数 | P0-2 |
| P-TIM-007 | S5评价窗口超时 | 48 | 小时 | 可运营参数 | P0-2 |
| P-TIM-008 | S8售后窗口 | 15 | 天 | 可运营参数 | P0-2 |
| P-TIM-009 | S10.5争议评价窗口 | 72 | 小时 | 可运营参数 | P0-2 |
| P-CHG-001 | 改期发起时间限制 | 4 | 小时前 | 可运营参数 | P1-8 |
| P-CHG-002 | 改期后新时间限制 | 24 | 小时后 | 可运营参数 | P1-8 |
| P-CHG-003 | 改期幅度限制 | 72 | 小时 | 可运营参数 | P1-8 |
| P-CHG-004 | 订单修改总次数上限 | 2 | 次 | 可运营参数 | P1-8 |
| P-AGE-001 | 18-22岁单笔订单上限 | 200 | 元 | 可运营参数 | P1-5 |
| P-SUP-001 | 冷启动期供需比目标 | 1:1.5 | — | 可运营参数 | P1-6 |
| P-SUP-002 | 成长期供需比目标 | 1:2 | — | 可运营参数 | P1-6 |
| P-SUP-003 | 成熟期供需比目标 | 1:3 | — | 可运营参数 | P1-6 |
| P-AI-001 | 心理危机AI准确率 | 85 | % | 不可变红线 | P1-7 |
| P-AI-002 | 心理危机AI召回率 | 90 | % | 不可变红线 | P1-7 |
| P-AI-003 | 心理危机AI误报率 | 15 | % | 可运营参数 | P1-7 |
| P-AI-004 | 心理危机AI F1值 | 0.88 | — | 不可变红线 | P1-7 |
| P-DRF-001 | 普通草稿有效期 | 30 | 天 | 可运营参数 | P1-10 |
| P-DRF-002 | 历史草稿保留期 | 90 | 天 | 可运营参数 | P1-10 |
| P-DRF-003 | 定时发布草稿有效期 | 7 | 天 | 可运营参数 | P1-10 |
| P-DRF-004 | 草稿数量上限 | 20 | 条 | 可运营参数 | P1-10 |
| P-CHE-001 | 耍伴卡片动态缓存TTL | 5 | 分钟 | 可运营参数 | P1-11 |
| P-CHE-002 | 个人主页动态分页大小 | 10 | 条/页 | 可运营参数 | P1-11 |
| P-WTH-001 | 极速提现总预算 | 25 | 万元 | 可运营参数 | P2-4 |
| P-WTH-002 | 极速提现垫资资金池 | 10 | 万元 | 可运营参数 | P2-4 |
| P-WTH-003 | 极速提现单日峰值 | 2 | 万元 | 可运营参数 | P2-4 |
| P-WTH-004 | 极速提现单笔上限 | 200 | 元 | 可运营参数 | P2-4 |
| P-WTH-005 | 极速提现资金池回补阈值 | 3 | 万元 | 可运营参数 | P2-4 |
| P-WTH-006 | 极速提现熔断笔数 | 100 | 笔/日 | 可运营参数 | P2-4 |
| P-WTH-007 | 极速提现刷单追回时效 | 15 | 天 | 可运营参数 | P2-4 |
| P-WTH-008 | 极速提现坏账核销时效 | 30 | 天 | 可运营参数 | P2-4 |
| P-FAC-001 | 人脸核验单次费用 | 0.5 | 元/次 | 可运营参数 | P0-6 |
| P-FAC-002 | 人脸核验月度预算 | 5000 | 元/月 | 可运营参数 | P0-6 |
| P-FAC-003 | 人脸核验防刷阈值 | 3 | 次/24小时 | 可运营参数 | P0-6 |
| P-ONB-001 | 进件过渡期 | 30 | 天 | 可运营参数 | P0-5 |
| P-ONB-002 | 未进件资金无主处理时效 | 6 | 个月 | 可运营参数 | P0-5 |
| P-FIN-001 | MVP研发现金支出 | 80 | 万元 | 不可变红线 | P0-4 |
| P-FIN-002 | MVP人力成本 | 120 | 万元 | 不可变红线 | P0-4 |
| P-FIN-003 | 冷启动营销费用 | 30 | 万元 | 可运营参数 | P0-4 |
| P-FIN-004 | 极速提现垫资池 | 10 | 万元 | 可运营参数 | P0-4 |
| P-FIN-005 | 风险保证金 | 50 | 万元 | 不可变红线 | P0-4 |
| P-FIN-006 | 建议首轮融资额度 | 260-300 | 万元 | 不可变红线 | P0-4 |
| P-FIN-007 | 风险保证金资金成本率 | 4 | %/年 | 可运营参数 | P0-4 |
| P-OBS-001 | 链路追踪采样率 | 100%（资金类）/10%（非资金类） | % | 可运营参数 | P2-01 |
| P-OBS-002 | 日志采样率 | 100%（ERROR）/50%（WARN）/10%（INFO） | % | 可运营参数 | P2-01 |
| P-OBS-003 | Metrics采样率 | 100%（核心指标）/30%（非核心） | % | 可运营参数 | P2-01 |

参数变更管理规则：

- 不可变红线参数（代码常量+配置文件锁定）：变更须PRD评审+法务+合规三方审批。

- 可运营参数（配置文件+管理后台动态调整）：变更须对应审批级别审批+审计日志记录。

- 所有参数变更须同步更新本附录M，保持正文与附录SSOT口径完全一致。

# 附录N：线上陪伴（语音/视频）场景专章

N-5 TRTC与IM依赖关系说明

- ①TRTC独立运行——线上陪伴的语音/视频通话基于腾讯云TRTC，不依赖IM服务

- ②IM辅助沟通——通话前后的文字沟通基于IM（微信云开发），两者解耦

- ③故障隔离——IM服务不可用时，TRTC通话不受影响；TRTC不可用时，IM仍可文字沟通

- ④状态同步——通话开始/结束事件通过IM消息通知对端，确保状态一致

本附录定义线上陪伴场景的业务规则、安全规范与技术要求。线上陪伴作为线下陪伴的补充场景，满足用户异地陪伴、即时陪伴、低成本陪伴的需求，同时保留平台的安全合规底线。

## N-1 场景定义与适用范围

一、场景定义

线上陪伴是指耍伴通过平台IM语音通话或视频通话功能，为用户提供远程陪伴服务。服务内容包括：①学习陪伴（远程督学、自习陪伴）；②情绪陪伴（远程倾听、情绪疏导）；③生活陪伴（远程聊天、日常分享）；④应急陪伴（用户临时需要陪伴但无法线下见面时）。

二、适用范围

- 适用场景：学习陪伴、情绪陪伴、生活陪伴（不含就医陪诊、办事陪同、跑腿代办等必须线下完成的场景）

- 适用对象：18-60周岁用户与耍伴，60-70岁用户限非高强度线上陪伴（单次≤1小时）

- 服务时段：06:00-23:00（与线下场景一致，不允许跨夜间红线）

三、与线下陪伴的区别

- 履约方式：线上陪伴通过IM语音/视频通话完成，无需线下见面

- 安全报备：线上陪伴不触发GPS定位与安全报备，改为通话时长监控+异常中断检测

- 保险覆盖：线上陪伴投保「线上陪伴责任险」（保额20万元/单，保费1元/单）

- 费用标准：线上陪伴费用为线下陪伴的50%-70%（按场景定价）

## N-2 线上陪伴里程碑定义

线上陪伴场景的服务内容里程碑定义如下，用于S4部分完成状态的比例裁定：

| 场景子类 | 里程碑1（30%） | 里程碑2（60%） | 里程碑3（100%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 线上学习陪伴 | 完成通话接通+学习计划确认 | 完成1小时督学陪伴 | 完成约定时长 |
| 线上情绪陪伴 | 完成通话接通+情绪状态确认 | 完成30分钟倾听陪伴 | 完成约定时长 |
| 线上生活陪伴 | 完成通话接通+话题确认 | 完成30分钟聊天陪伴 | 完成约定时长 |
| 线上应急陪伴 | 完成通话接通+需求确认 | 完成15分钟陪伴 | 完成约定时长 |

## N-3 线上陪伴安全规范

一、通话安全

- 通话录制：线上陪伴通话须录制音视频（用户须勾选同意《线上陪伴通话录制同意书》），录制内容加密存储90天

- 通话时长监控：系统实时监控通话时长，单次线上陪伴最长2小时，超时自动结束

- 异常中断检测：通话中断超过3分钟未恢复的，系统自动通知客服介入

二、内容安全

- AI实时审核：线上陪伴通话内容经AI实时语音转文字+敏感词检测，检测到违规内容自动拦截并通知客服

- 禁止行为：禁止涉黄、涉私、暧昧、婚恋等内容；禁止引导线下见面（须走正规线下下单流程）

- 截图限制：视频通话禁止截图（技术拦截），防止隐私泄露

三、应急响应

- 紧急求助：线上陪伴通话过程中，用户/耍伴可点击「紧急求助」按钮，系统立即通知客服介入

- 心理危机检测：线上情绪陪伴场景须启用AI心理危机语义检测（与线下情绪陪伴一致）

- 通话结束后跟进：通话结束后24小时内，客服对情绪陪伴场景进行回访确认用户状态

## N-4 线上陪伴技术要求

一、IM语音/视频通话技术方案

- 采用腾讯云TRTC（实时音视频）方案，支持1对1语音/视频通话，延迟≤300ms

- 通话质量保障：支持弱网优化（丢包率≤30%时仍可通话）、回声消除、噪声抑制

- 录制存储：通话录制文件存储于腾讯云COS，加密存储90天后自动删除

二、费用计算

- 计费方式：按通话时长计费（精确到分钟），最低消费30分钟

- 费用标准：线上学习陪伴30-50元/小时；线上情绪陪伴40-60元/小时；线上生活陪伴20-40元/小时

- 结算方式：通话结束后自动结算，资金T+1分账至耍伴子商户号

三、订单状态机适配

- 线上陪伴订单同样适用13态状态机，但S3履约中的「双端履约开始确认」改为「通话接通确认」，「履约结束确认」改为「通话结束确认」

- S3.5履约中断的触发条件改为「通话中断超3分钟未恢复」

- 安全报备功能不适用线上陪伴，改为通话时长监控+异常中断检测

## 四、线上陪伴S3.5履约中断特殊规则（与线下场景区分）

- ①触发条件——线上陪伴S3.5触发条件为「通话中断超3分钟且系统自动发起重拨2次未接通」，与线下场景的GPS轨迹超时逻辑区分；

- ②降级续约——S3.5期间双方可协商转为IM文字/语音消息沟通完成剩余服务，双方确认后订单回到S3履约中继续计时，不视为履约中断；

- ③超时转S4——S3.5超时24小时未恢复自动转入S4部分完成，按已完成的通话里程碑结算，未完成部分费用原路退回用户（多退少补）；

- ④保险与争议——线上陪伴无线下保险标的，S3.5期间不触发线下订单的保险理赔等待逻辑；结算争议走S10.5争议处理通道。

# 附录O：场景调整说明（V11）

本附录记录早期版本的场景调整内容，基于评审报告-10的产品建议进行场景优化。

## O-1 剔除演出陪伴场景

一、剔除原因

演出陪伴场景（含演唱会、话剧、音乐节、体育赛事等）存在以下问题：①场景低频，冷启动期需求量不足；②票务验证复杂，增加履约成本；③夜间跨时段履约风险高，安全报备压力较大；④与平台「功能性线下陪伴」核心定位偏离。经评估，剔除演出陪伴场景有利于聚焦核心场景，提升单位经济。

二、剔除范围

- 删除演出陪伴场景的定义、里程碑、安全规则

- 删除演出类订单跨23:00时间红线的例外规则

- 删除演出场景附加险（保额上浮50%至75万的规则）

- 删除演出场景散场双时限规则（散场后30分钟报备+1小时确认）

- 删除演出场景票务验证规则

三、影响范围处理

- 时间红线R1：恢复为「全部场景23:00-06:00关闭预约与履约功能」，无例外场景

- 保险保额：删除演出附加险，统一为基础保额50万/人（风控评分≥80分）

- 场景白名单：从场景列表中移除「演出陪伴」选项

## O-2 剔除探店陪伴场景

一、剔除原因

探店陪伴场景（餐厅探店、美食打卡等）存在以下问题：①场景低频，用户需求分散；②AA制费用结算复杂，易产生纠纷；③与平台「功能性陪伴」定位偏离，更偏向社交属性；④食品安全责任边界不清，存在合规风险。经评估，剔除探店陪伴场景有利于聚焦核心场景，降低运营复杂度。

二、剔除范围

- 删除探店陪伴场景的定义、里程碑、安全规则

- 删除探店场景的AA制费用结算规则（AA制规则保留，适用于其他场景）

- 场景白名单：从场景列表中移除「探店陪伴」选项

三、影响范围处理

- AA制规则保留：AA制场景支付合规规则适用于所有场景（如游玩陪伴中的门票AA），不因探店场景剔除而废止

- 场景白名单：从场景列表中移除「探店陪伴」选项

# 附录P：健身陪伴场所扩展说明（V11）

本附录扩展健身陪伴场景的场所范围，增加公园、体育场等户外公共场所，满足用户多样化的健身陪伴需求。

## P-1 健身陪伴场所范围扩展

一、场所范围定义

健身陪伴场景的场所范围从原「健身房」扩展为以下公共场所：

| 场所类型 | 场所示例 | 安全等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 健身房 | 商业健身房、社区健身中心 | 高 | 须为正规注册健身场所 |
| 公园 | 城市公园、社区公园、滨河公园 | 中 | 须为开放性公共场所，06:00-21:00可用 |
| 体育场 | 公共体育场、学校体育场（开放时段） | 中 | 须为正规体育场，开放时段内可用 |
| 运动场馆 | 篮球场、羽毛球馆、游泳馆 | 中 | 须为正规运动场馆 |

二、场所安全要求

- 所有场所须满足场所红线R2（仅限公共场所，禁止住宅、酒店客房、私密包间等）

- 公园/体育场等户外场所须在06:00-21:00时段内履约，禁止夜间户外健身陪伴

- 户外场所须开启安全报备（GPS定位+定时打卡），打卡频率提升至每20分钟一次

- 户外场所须关注天气条件，暴雨/台风/高温预警时系统自动提示改期或转为室内场所

三、里程碑定义更新

健身陪伴场景里程碑定义更新如下（适用于所有场所）：

- 里程碑1（30%）=到达健身场所并完成热身

- 里程碑2（60%）=完成核心训练

- 里程碑3（100%）=完成约定时长

四、保险覆盖

- 健身陪伴场景统一投保订单级责任险，保额与风控评分联动（≥80分=50万，60-79分=30万）

- 户外健身陪伴不额外加收保费，但须满足天气安全条件

# 附录Q：陪诊场所扩展说明（V11）

本附录扩展就医陪诊场景的场所范围，从原「三甲医院」扩展为各类正规医疗机构，满足用户多样化的就医陪诊需求。

## Q-1 陪诊场所范围扩展

一、场所范围定义

就医陪诊场景的场所范围从原「三甲医院」扩展为以下正规医疗机构：

| 场所类型 | 场所示例 | 资质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三甲医院 | 三级甲等综合医院、专科医院 | 须为卫健委注册三甲医院 | 高复杂度就诊场景 |
| 二甲医院 | 二级甲等综合医院、专科医院 | 须为卫健委注册二甲医院 | 中等复杂度就诊场景 |
| 社区医院 | 社区卫生服务中心、乡镇卫生院 | 须为卫健委注册基层医疗机构 | 常见病、慢性病复诊场景 |
| 专科医院 | 口腔医院、眼科医院、妇产医院 | 须为卫健委注册专科医院 | 特定专科就诊场景 |
| 体检中心 | 美年大健康、爱康国宾等正规体检机构 | 须为卫健委批准的体检机构 | 体检陪同场景 |
| 中医馆 | 正规中医馆、中西医结合门诊 | 须为卫健委注册中医机构 | 中医就诊场景 |

二、场所安全要求

- 所有陪诊场所须满足场所红线R2（仅限公共场所）

- 陪诊场所须为卫健委注册的正规医疗机构，禁止在非医疗机构（如美容院、养生馆）提供陪诊服务

- 陪诊耍伴须在订单详情页标注陪诊场所类型，便于用户选择

- 体检中心陪诊须额外确认体检套餐内容，避免超范围服务

三、陪诊耍伴资质要求

- 所有陪诊场所均须耍伴完成GB/T 47801—2026国标培训并取得平台认证

- 三甲医院陪诊须耍伴具备「三甲医院陪诊专项认证」（熟悉三甲医院就诊流程）

- 专科医院陪诊须耍伴具备对应专科的基础知识（如口腔医院陪诊须了解口腔就诊流程）

- 体检中心陪诊须耍伴完成「体检陪同专项培训」（2学时）

四、里程碑定义更新

就医陪诊场景里程碑定义更新如下（适用于所有场所）：

- 里程碑1（30%）=完成挂号排队

- 里程碑2（60%）=完成就诊陪同

- 里程碑3（100%）=完成取药+医嘱记录

五、保险覆盖

- 所有陪诊场所统一投保订单级责任险，保额与风控评分联动

- 陪诊场所类型不影响保费，但影响耍伴匹配权重（三甲医院优先匹配三甲专项认证耍伴）

# 附录R 项目创新分析（补充扩展完整版）

项目定位：微信小程序，同城功能性陪伴撮合居间平台；核心底色：安全优先、合规先行，拒绝暧昧婚恋社交，主打真实功能性陪伴（陪诊、自习、办事协助、线上陪伴等）。

## 一、本项目现有创新点

### 1. 产品模式创新

1）“先功能获客，后情感留存”双层产品战略

区别于市面上直接做陌生人社交/约会陪伴的产品，不走荷尔蒙社交路线。以就医陪诊、办事陪同这类刚性功能性需求作为冷启动获客抓手，建立信任基础之后，再开放情绪陪伴类情感需求，规避社交类产品的监管与舆论风险，解决双边平台冷启动”鸡生蛋-蛋生鸡”难题。

2）完整的安全履约闭环设计（行业稀缺）

业内同类同城撮合产品大多只做撮合，缺少履约管控。本项目构建一整套闭环安全体系：

- 四确认机制（时间、地点、内容、费用）前置，线下见面之前把所有条件结构化确认，大幅降低纠纷；

- 订单级一单一保责任险；

- 安全报备、紧急求助10秒误触撤销、可选位置共享，零静默后台定位，兼顾隐私与人身安全；

- 三级纠纷仲裁（一审-二审-终审）完整申诉链路。

3）双身份独立信用分体系

同一个自然人可以同时做需求方（用户）和服务供给方（耍伴），两套信用分独立存储、独立加减分，用户行为扣分不污染服务者信用，解决同类平台角色混淆带来的信用失真问题；同时账号红线处罚可以双向联动。

4）公益+商业双轨业务模式

同一个场景同时支持商业付费订单与公益免费订单；公益资金走营销费用科目，和交易担保资金物理隔离，规避二清风险；支持低保、弱势群体免费陪诊等社会价值场景，商业盈利与社会公益并行。

### 2. 合规与风控创新

1）对齐国标做垂直场景：就医陪诊直接对齐国标GB/T 47801-2026，明确划清”生活协助”和医疗行为边界，把免责、培训、考核嵌入产品流程，而不是只写在用户协议里。

2）完整的特殊人群防护体系：18-22岁青少年防护、高龄用户、残障人士适老化，从订单金额上限、安全报备频率、紧急联系人、场景限制多维度做保护。

3）SSOT唯一数据源文档机制：PRD强制要求核心业务规则（状态机、抽成、保险）设置唯一数据源，全文档引用，避免不同章节规则打架，提升研发、测试、运营协作效率。

### 3. 技术架构创新

1）多层级降级熔断体系：IM、AI风控、人脸核验、保险、TRTC线上视频全部设计降级开关，外部第三方服务故障的时候，系统不会整体宕机，可切换兜底方案，保证核心下单履约链路可用。

2）风控+业务深度耦合：风控不是独立后台工具，把风控规则嵌入注册、发布需求、聊天、下单、履约、评价全链路。

3）可观测三支柱+全链路埋点，把安全事件、匹配成功率拆分为精准匹配率/兜底匹配率两个指标，拒绝单一指标带来的虚假数据。

### 4. 运营机制创新

耍伴成长等级体系：履约、信用分、履约质量综合评分，而不是只看订单数；有降级评估窗口、降级缓冲期、信用修复机制，避免一次失误永久封号。

评价防刷完整机制：同IP/同设备检测、新账号权重衰减、双向匿名同时评价，解决刷好评、恶意差评痛点。

## 二、还可以进一步做的创新点（产品、运营、技术、商业模式）

### 产品体验创新

1）智能需求模板生成：用户只需要口述简单诉求，自动生成标准化需求表单，降低普通用户填写门槛。

2）履约事后智能复盘：订单结束后，系统自动提炼本次履约关键点，帮助耍伴持续优化服务，同时沉淀服务知识库。

3）风险预提醒：在用户发布需求、聊天阶段，AI预判潜在风险，提前弹窗提示风险点（比如地点疑似私密场所、聊天出现暧昧关键词），做到风险前置，而不是出事之后再处罚。

### 运营生态创新

1）社群生态：围绕场景做垂直社群（考研自习社群、慢性病就医互助社群），把单次订单交易，升级为兴趣互助社群，进一步提升留存。

2）服务者技能成长体系：除上岗考试外，提供课程、案例库，帮助耍伴持续提升专业能力，打通职业进阶（比如陪诊耍伴可以进一步学习养老陪护相关知识）。

3）用户互助标签体系：允许普通用户标注自身擅长，拓展”互助式轻服务”，不完全是付费交易。

### 商业模式创新

1）企业端B2B2C深化：面向养老机构、企业员工关怀、高校学生服务输出标准化陪伴服务SaaS接口，批量输出能力。

2）服务保险增值包：除订单强制责任险外，推出用户自选增值保障包。

### 合规创新

1）AI辅助合规审计：自动巡检协议、配置参数，识别规则冲突，降低人工文档维护成本。

## 三、AI先进技术在本项目中的现有应用 & 潜在扩展

### ✅ 当前PRD已规划的AI应用

多模态AI内容风控

IM聊天、需求描述、用户评价，文本BERT语义识别；图片OCR、语音ASR转文本、视频抽帧审核，识别涉黄、涉私、联系方式、违规引流；AI模型熔断降级，AI失效自动切规则引擎兜底。

智能匹配算法AI

综合场景、距离、信用分、履约质量、标签做加权匹配；设置AI降级最低业务阈值，AI服务故障，降级为简单数据库查询兜底；区分精准匹配率/兜底匹配率两套指标，避免AI强行匹配低质量耍伴。

心理危机AI识别

针对情绪陪伴场景，AI识别聊天文本中抑郁、自伤等高风险语句，触发预警，推送人工客服介入，执行心理危机干预SOP。

评价内容AI检测

识别模板化复制粘贴刷评、恶意水军评价，过滤无效评价，保障评价真实性。

### 🚀 如何在项目中进一步应用AI技术

核心原则：人在回路，AI做辅助增强，安全、仲裁、处罚类最终决策必须交由人类；所有AI模块设计开关、降级策略，异常可切回传统规则引擎。

大模型自然语言需求解析

用户输入口语化描述（例如”明天上午我要去医院，需要人陪我排队拿报告”），大模型自动拆解：服务场景、时间、地点、时长、特殊诉求，自动填充需求发布表单，用户确认即可发布，大幅降低普通用户填写表单的成本。输出结果仅为建议，允许用户修改，不直接提交订单。

IM对话智能提取，辅助四确认流程

IM沟通过程中，大模型实时解析对话，自动提取双方沟通的时间、地点、服务内容、费用，自动生成四确认预表单。双方只需要核对确认，不用手动重复录入，减少沟通错漏，降低履约纠纷。禁止AI直接替用户确认订单。

AI辅助纠纷仲裁（仅辅助参考）

发生纠纷时，自动拉取IM聊天记录、安全报备日志、订单全链路数据，大模型做事实摘要：提炼双方诉求、关键时间节点、矛盾点，输出客观分析报告给到客服人员。AI不输出判决结果，仅供客服参考，一审/二审/终审全部由人完成。

线上陪伴音视频AI全量质检

针对W11线上语音/视频陪伴场景：ASR转写通话内容，大模型检测是否越界（心理咨询、暧昧话术、违规引导线下交易）；识别耍伴服务态度、消极应付行为；批量抽检，生成质检报表给到运营，替代部分人工听审工作；高危样本自动推送人工复核。

风险前置预测AI

基于历史订单数据集训练风险预测模型。在需求发布、匹配完成、下单前三个节点识别高风险订单特征：比如时间地点异常、用户历史投诉、双方匹配画像冲突。系统输出风险等级，高风险订单触发人工前置巡检、弹窗风险提示，把风控从事后处罚，前移到事前预警。

AI智能客服与知识问答

搭建RAG知识库，导入平台规则、协议、常见问题、陪诊国标等文档。面向C端用户、耍伴提供7×24智能问答，解答规则、提现、认证、退款问题；复杂问题自动转人工客服。同时可以给B端运营人员提供规则快速检索。

耍伴赋能：AI履约助手

给耍伴工作台提供AI履约助手：根据订单场景输出履约提示清单（例如就医陪诊需要注意的事项、免责提醒）；订单结束后AI生成履约复盘，指出本次服务可优化点，帮助耍伴提升服务质量。

AI辅助合规巡检

定期扫描后台配置、用户协议、场景规则，识别规则冲突、参数矛盾；自动比对最新法律法规、国标条款，输出合规风险提示给到法务、产品，降低人工维护PRD、规则字典的成本。

AI安全约束：

- ①全部AI能力支持开关控制，可一键关闭；

- ②AI输出内容不可直接作为处罚、退款的依据；

- ③AI输入输出日志留存，用于问题追溯。

## 四、更多可拓展的应用场景

原则：延续项目定位，坚持公共场所优先，规避私密、婚恋、约会，守住平台红线；区分商业付费/公益免费。

### 线下拓展场景

1）老年群体陪伴

老年人陪同去银行办业务、社区办事、陪同取药；公益模式可以对接社区养老采购；

注意：不做居家上门陪护（高风险），只做公共场所陪同。

2）残障人士出行陪同

视障、肢体障碍人群出行办事、就医陪同，可对接残联公益项目。

3）考试陪同：公考、资格考试，陪同赶考，协助路线规划、现场流程指引。

4）博物馆/展览讲解陪伴：懂历史艺术的耍伴陪同观展，提供人工讲解。

### 线上拓展场景（W11线上陪伴已有基础）

1）线上备考督学自习室：多人线上同步自习，AI监督专注度，互相打卡。

2）线上文书协助：陪同线上办理政务、填报资料（只做陪同，不代填）。

3）线上公益倾听陪伴：面向学生群体公益心理倾听（严禁心理诊疗）。

### B端机构场景（B2B2C）

1）养老机构采购：机构采购陪诊、外出陪同服务，服务院内老人。

2）企业员工福利：企业采购，给员工提供就医陪诊、情绪线上陪伴福利。

3）高校采购：给在校学生提供备考互助、办事陪同服务。

### 公益类场景

1）低保、困境人群免费就医陪诊；

2）灾后临时的志愿者互助陪伴服务。

❌ 需要规避的场景：居家上门陪护、婚恋相亲、私人密室陪伴、心理咨询诊疗（特许资质业务，本平台定位只做陪伴倾听，不能做诊疗）。

## 五、除了AI技术，还有哪些技术可以应用到项目中

结合项目小程序+后台+B端运营系统的架构，除AI大模型、多模态审核之外，可引入下面几类技术，分别解决定位安全、数据治理、业务稳定性、用户体验、合规审计、物联网、音视频等需求。

### 1. 空间与位置相关技术

1）地理围栏（Geo-Fence）

应用：履约订单设置地理围栏；当履约期间用户/耍伴大幅度偏离约定服务地点，系统触发预警。用于识别虚假履约、代打卡、未到场。

约束：不持续采集高精度GPS，仅履约周期内，用户主动开启报备才生效，保护隐私。

2）空间位置差分脱敏技术

应用：安全报备对外只输出街区级位置，不输出经纬度原始值；数据库存储原始坐标，对外接口全部脱敏，平衡应急救援需要和用户隐私保护。

### 2. 数据与治理类技术

1）向量数据库

用途：存储用户需求标签、耍伴画像、评价文本，弥补传统数据库模糊搜索不足；提升非结构化条件下的匹配召回效果，可作为AI匹配的补充。也可用于RAG知识库，给智能客服提供检索能力。

2）时序数据库（InfluxDB/Prometheus）

用途：存储安全报备心跳点位、风控指标、系统监控指标；高效存储海量时间序列数据，方便回溯履约全程位置、告警事件，用于纠纷取证、安全事件复盘。

3）数据脱敏与动态数据屏蔽技术

用途：B端后台不同角色看到不同脱敏等级数据；普通运营看不到完整身份证、手机号，财务可以看到结算相关信息，审计可以看到脱敏全量日志，实现数据权限隔离，保护个人信息。

### 3. 分布式、高可用技术

1）分布式配置中心（Nacos/Apollo）

用途：把项目附录J规则字典、风控阈值、抽成、降级开关全部放到配置中心；不需要发布代码就可以修改业务参数，快速响应政策、市场变化；配置版本回滚，保留每一次参数变更审计日志。本项目PRD已有可配置规则集，用配置中心落地。

2）消息队列（RocketMQ/Kafka）

用途：异步解耦，处理短信、通知、理赔事件、审计日志、埋点上报；削峰，应对订单高峰期流量，避免同步接口超时。

3）分布式锁+TCC事务增强

PRD已经提到TCC分布式事务，可进一步完善：订单、分账、退款、保险投保场景，保证跨多个第三方服务（微信支付、保险、人脸）的数据一致性，减少资金异常。

### 4. 音视频与实时通信增强

1）TRTC实时音视频录制与存证技术

线上陪伴场景，通话加密存证，满足合规取证；支持按需录制，用户可知晓录制，加密存储，到期自动销毁，符合数据留存合规矩阵。

2）WebRTC轻量化方案

小程序端线上陪伴音视频备选方案，作为TRTC故障降级备选链路。

### 5. 区块链/存证技术（可选，侧重电子证据固化）

电子存证（联盟链存证）

应用场景：订单四确认记录、IM关键聊天消息、纠纷仲裁结论、用户协议签署记录做哈希摘要上链存证。

价值：发生纠纷、投诉、监管核查时，提供不可篡改的电子证据；不存储原始明文数据，仅存储哈希摘要，兼顾隐私与司法存证效力。适合居间平台，降低取证举证成本。

### 6. 安全与可信技术

1）设备指纹增强技术

结合SDK采集设备特征，识别模拟器、多开、批量注册设备，辅助风控识别团伙羊毛党、刷单账号。

2）零知识证明、隐私计算（可选高阶）

隐私计算：在不拿到用户原始敏感数据前提下做特征比对；例如做风险画像联合计算，不直接导出用户身份证、位置明文，适合未来对接外部合规机构联合风控。

### 7. 低代码技术（B端后台）

B端运营、客服、风控后台部分页面使用低代码平台，快速搭建查询报表、工单表单。当新增场景、新增报表需求时，减少后端开发排期，提升运营迭代效率；核心资金、订单链路仍然保留原生代码开发，低代码仅用于运营辅助页面。

## 六、如何让项目商业模式、应用的技术不断匹配随着经济社会、技术、人文的发展

核心思路：建立一套持续迭代闭环，分为产品机制、技术架构、商业模式、人文社会感知、治理机制五个维度。

### 1、产品层面：建立外部输入闭环，感知社会、人文变化

1）建立场景评审常态化机制

保留PRD中的场景新增评审流程，定期收集社会新需求；社会生活习惯变化（比如老龄化加剧、灵活就业增加、青年孤独社会问题），作为场景新增/下线的输入；部分旧场景社会风险升高，及时下线。

例子：老龄化加剧，就拓展老人办事陪同；年轻人远程办公，拓展线上陪伴；社会风险上升的场景及时裁剪。

2）持续跟进法律法规、国标、人文观念变化

跟踪《个人信息保护法》、劳务用工、灵活就业政策、陪诊等行业国标更新；

关注社会人文观念变化，比如青少年保护、女性安全、残障友好等社会议题，迭代防护规则；

用户调研：定期问卷、用户访谈，收集供需双方诉求，不仅仅看交易GMV，也要收集人文层面诉求（安全感、尊严、公平对待）。

### 2、技术架构层面：预留扩展能力，适配未来新技术

1）业务规则配置化，拒绝硬编码写死

项目已经设计了「规则字典（可配置规则集）附录J」。

抽成比例、风控阈值、订单参数、AI开关、场景配置全部后台可配置；未来AI大模型、新的第三方服务接入，只需要配置开关，不用大规模改业务代码。

2）外部依赖全部做可插拔+降级方案

人脸、IM、AI模型、音视频TRTC、保险、支付全部抽象接口层；未来出现更好的AI大模型、新的云服务商，可以低成本替换，不会业务深度耦合。

3）数据驱动迭代，指标分层

不止看GMV、订单量；同时观测人文类指标：耍伴收入满意度、用户安全感得分、弱势群体保护相关指标、纠纷率、申诉率，把人文维度纳入迭代评估，避免单纯追逐商业数据而牺牲安全与体验。

4）AI技术演进预留架构：AI能力统一抽象服务层，未来大模型能力可以逐步接入，同时保持”人在回路”底线，风控仲裁不交给AI全权决策。

### 3、商业模式动态适配，跟随经济环境变化

1）多元收入底座，不单一依赖抽成

当前已经规划：订单抽成、增值服务、保险返佣；后续拓展B端机构采购、企业SaaS服务、公益项目政府采购。

当C端消费下行，可以提升B端与公益项目占比，平滑抗周期。

2）分档灵活的定价体系

配置化定价，根据城市经济水平、物价、政策变化动态调整；同时保留公益补贴机制，兼顾商业盈利与社会人文价值。耍伴的抽成策略可以根据社会灵活就业政策变化及时调整，适配劳务政策变化。

3）区分商业价值与社会价值KPI

不要只用利润考核。把公益服务数量、弱势群体服务覆盖、安全事故率作为重要考核，平衡商业盈利与社会人文责任。

### 4、角色生态的人文适配：供需双方权益平衡

平台是居间撮合，一边是需求用户，一边是耍伴（灵活就业服务者）。社会人文变化会改变两边的诉求：

- 经济下行时耍伴更关心收入、结算时效；

- 社会安全舆论提升，用户更关心安全保障。

机制：定期做供需双方的满意度调研；耍伴的权益（结算、申诉、信用修复）不能为了讨好用户而被牺牲；防止平台偏向某一端导致生态失衡。

### 5、治理迭代闭环流程（完整工作流）

社会/政策/技术变化输入 ↓ 用户调研+政策法规研读+新技术调研 ↓ 产品评审（业务+风控+法务+合规+运营） ↓ 配置/产品迭代，灰度小范围试运行 ↓ 多维度指标观测（商业指标+安全+人文权益指标） ↓ 评估效果，全量上线/回滚调整。

### 6、长期风险兜底认知

技术、商业模式永远不能完全解决全部社会问题。要清醒认知：AI、风控系统只能降低风险，无法消灭风险；所以人工客服、人工仲裁、人工审核能力必须长期保留，不能为了降本过度自动化。